Информация

о текущем состоянии дел по реализации мероприятий регионального проекта «Формирование современной городской среды»

на территории Камышловского городского округа

В 2019 году Камышловский городской округ стал победителем во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в категории  «Малые города» с проектом «Комплексное благоустройство общественной территории по адресу: г. Камышлов, улица Карла Маркса «Жемчужины купеческого квартала».

В январе 2020 года Министерство энергетики и жилищно- коммунального хозяйства Свердловской области заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Свердловской области местному бюджету Камышловского городского округа на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды на мероприятие, реализуемое на территории Камышловского городского округа в 2020 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» - Комплексное благоустройство общественной территории по адресу: г. Камышлов, улица Карла Маркса «Жемчужины купеческого квартала» (1 этап).

В 1 квартале 2020 года была предоставлена разработчиком ООО «НЕО КОНСАЛТИНГ ГРУПП» проектно-сметная документация на объект «Благоустройство общественной территории улицы Карла Маркса в г. Камышлове».

После прохождения ПСД ценовой экспертизы были объявлены торги в форме электронного аукциона на определение подрядной организации для осуществления СМР в два этапа 2020 и 2021 годов.

03.06.2020 г. заключен муниципальный контракт № 08626000126200000330001 с победителем аукциона - АО «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод «им. Э. С. Яламова» (АО «ПО УОМЗ»).

Строительно-монтажные работы начаты сразу после подписания                      контракта.

По состоянию на 16.06.2020 г. подрядной организацией выставлены отметки на благоустраиваемом объекте от ул. Урицкого до ул. Ленина. Согласно проекта уже сейчас вырубаются старые и пораженные деревья (у части деревьев присутствует стволовая гниль). После чего начнутся демонтажные работы.

Стоимость муниципального контракта 89 514 597,90 руб.

Справочно: с учетом Заключения ценовой экспертизы на проект начально-максимальная стоимость закупки была 89 964 420 руб. (без строительного контроля), в том числе для реализации 1 этапа в 2020 году - 30 000 000 руб. (где областной бюджет – 29 700 000 руб., местный бюджет -  300 000 руб.), для реализации в 2021 году – 59 964 420 руб. (по итогам ЭА – 59 514 597,90 руб.).

Семенова Лариса Анатольевна

8 (34375) 2-34-40