ГЛАВА КАМЫШЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.02.2013года           №368

г. Камышлов

О мерах по подготовке к пропуску весеннего половодья в 2013 году

Во исполнение распоряжения Правительства Свердловской области от 15.11.2012г. № 2237-РП «О мерах по подготовке к пропуску весеннего половодья в 2013 году», в целях исключения  чрезвычайных ситуаций при пропуске весеннего половодья,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить состав противопаводковой комиссии (прилагается).

2. Утвердить план мероприятий по пропуску весеннего половодья  (прилагается),

3. Всем лицам, задействованным в выполнении Плана, указанного в п.1 настоящего постановления обеспечить выполнение в части их касающейся.

4. Рекомендовать:

4.1. Руководителям предприятий, имеющим технику необходимую для предотвращения и ликвидации ЧС, связанных с подтоплением жилого  фонда: ГКПТУ СО «ОПС СО № 12» (Козионов В.И.); МУП «Водоканал Камышлов» (Сажаев С.Н.); МУП «КТП» (Акулов А.Ю.); ООО «Азурит» (Грибков П.К.); ООО «Эстра» (Карелин Б.И.); ООО «Содействие+» (Кремлёв С.А.) обеспечить ее постоянную готовность и ее представление по требованию председателя противопаводковой комиссии.

4.2. Директору МУП «Водоканал Камышлов» (Сажаев С.Н.)   в срок до 01.03.2013 г. обеспечить наличие месячного запаса хлорсодержащих реагентов для обеззараживания воды хозяйственно-питьевого назначения, бытовых и промышленных стоков, усилить на весь период половодья контроль за качеством питьевой воды, за сбросом предприятиями загрязненных вод.

4.3. Начальнику ж/д ст. Камышлов (Чистяков А.В.) в срок до 15.03.2013 г. обеспечить вывоз снега из районов, прилегающих к ж/д путям в городской черте.

4.4. Руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности обеспечить вывоз снега с подведомственных территорий, очистку крыш зданий от снега и сосулек, очистку и промывку водопропускных труб и водосточных канав.

4.5. Начальнику Территориального отдела Территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в г.Камышлове, Камышловском и Пышминском районе (Степанская О.Г.) в срок до 25.02.2013г. определить места для складирования снега, вывозимого с городской территории.

4.6. Начальнику Метеостанции (Половникова Е.А.) организовать ведение постоянного мониторинга за состоянием снежного покрова, в случае предпосылки к резкому таянию немедленно ставить в известность противопаводковую комиссию, через ЕДДС.

4.7.  Начальнику ГИБДД (Кренин А.Б.), на период интенсивного таяния снегов, установить постоянный контроль за состоянием автодорог на территории Камышловского городского округа, выдавать предписания руководителям, отвечающим за содержание дорог.

4.8. Жителям, проживающим в частном секторе обеспечить очистку крыш домов и хозяйственных построек, имеющие скаты на тротуары, обеспечить прочистку и промывку водопропускных труб и водосточных канав возле собственных домов.

4.9. Рекомендовать директору ООО «Азурит» (Грибков П.К.) в срок до 15.03.2013 г.:

- провести обследование и прочистку водопропускных труб и водосточных канав;

- обеспечить вывоз снега с территории города;

- очистить русло р. Камышловка от поваленных деревьев и мусора;

- о ходе выполнения мероприятий представлять информацию в противопаводковую комиссию еженедельно по понедельникам к 09.00 часам,

4.10.  Руководителям учреждений образования, имеющим общежития (ГОУ СПО «Камышловский педагогический колледж»   – Трифонова Н.В.; ГБОУ СПО СО «Камышловский техникум промышленности и транспорта» – Потапова З.А.; ГОУ СПО СО Гуманитарно-технологический техникум – Бочкарева Е.Е.; ОГОУ НПО Профучилище –интернат для инвалидов Мартьянов Е.Г.) быть в готовности, при необходимости (по дополнительному распоряжению) принять население из мест возможного затопления – сведения о возможностях (количестве мест под расселение) представить в срок до 20.03.2013 г. в противопаводковую комиссию Камышловского городского округа.

4.11. Директору ОАО «Управляющая компания» (Чертов В.В.) в срок до 15.03.2013 г. обеспечить силами обслуживающих организаций очистку скатных крыш и водопропускных канав многоквартирных домов.

4.12. Населению в период прохождения паводка не выходить на лед при пользовании пешеходными переходами через р. Пышма и р. Камышловка, соблюдать меры предосторожности.

5.Опубликовать данное постановление в газете «Камышловские известия» и на официальном сайте в сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Камышловского городского округа                                          М.Н.Чухарев

СОГЛАСОВАНИЕ

проекта постановления главы Камышловского городского округа

от ____________ 2012 г.  № ________

О мерах по подготовке к пропуску весеннего половодья в 2013 году

| Ф.И.О., должность | Дата поступ-ления на согласо-вание | Дата согласо-вания | Замечания, приложения | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заместитель главы Пушкарев М.М. |  |  |  |  |
| Заведующий АПО Гридин Г.П. |  |  |  |  |
| Заведующая отделом архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Семенова Л.А. |  |  |  |  |
| Специалист 1 категории админ-правов. отд. (юрист) Кайгородова О.А. |  |  |  |  |

Исполнитель: Ведущий специалист по вопросам ГО и ЧС Удалов А.В.

Вид правого акта разослать:

1 экз. – дело

1 экз.- Удалов А.В

1экз.- ОНД по г.Камышлову и Камышловскому район

1экз.-  ГОУ СПО «Камышловский педагогический колледж»

1 экз.- ГБОУ СПО СО «Камышловский техникум промышленности и транспорта»

1 экз.- «ОПС» СО № 12                               1 экз.- ООО «Вэст»

1 экз. – п-к Шкаев В.Н.                                   1 экз. – Пушкарев М.М.                                  1экз. –ГУП СО «Облкоммунэнерго»             1 экз. –Кузминых Ю.В.                                   1 экз. – ООО «Азурит»                                  1 экз. –Семенова Л.А.                                     1 экз. –МУП «КТП»                                        1 экз. –Закачурина И.В.                                  1 экз. –МУП «Водоканал Камышлов»          1 экз. – Степанская О.Г.                                1 экз. –ООО «Кам ТВ»                                     1 экз. –  Чистяков А.В.                                   1 экз. –ООО «ВВС-35»                                    1 экз. –ООО «КамЖилСервис»

1 экз.-  ГОУ СПО СО Гуманитарно-технологический техникум

Глава Камышловского городского округа                                      	М.Н.Чухарев

УТВЕРЖДЕН

постановлением главы

Камышловского городского округа

от  28.02.2013 года №368

«О мерах по подготовке к пропуску весеннего половодья»

Состав

противопаводковой комиссии Камышловского городского округа

Председатель комиссии – заместитель главы администрации Камышловского городского округа по городскому хозяйству – Пушкарев М.М.

Заместитель председателя – заведующая отделом архитектуры и ЖКХ администрации Камышловского городского округа – Семенова Л.А.

Члены комиссии:

- Ведущий специалист по делам ГО и ЧС администрации Камышловского городского округа – Удалов А.В.

- Главный врач ГБУЗ СО «Камышловская ЦРБ» – Закачурина И.В.

- Заместитель начальника КГПТУ Свердловской области «Отряд противопожарной службы СО № 12» – Козионов В.И.

- Начальник  ОГУП  СО«Облкоммунэнерго» Клементьев А.Ю.

- Начальник Камышловский район э/сетей ПО «Восточные электрические сети» ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала  – Турыгин В.А.

- ОАО «Ростелеком», начальник Камышловского цеха комплексного технического обслуживания (ЦКТО) – Ляндин А.Н.

- Начальник метеостанции – Половникова Е.А.

- Начальник  ММО МВД по Камышловскому городскому округу, МО «Камышловский муниципальный район» – Шкаев В.Н.

- Директор ООО «Азурит» – Грибков П.Н.

- Директор ОАО «Управляющая компания» – Чертов В.В.

- Начальник Территориального отдела Территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в г.Камышлове, Камышловском и Пышминском районе – Степанская О.Г.

УТВЕРЖДЕН

постановлением главы

Камышловского городского округа

От  28.02.2012 г. №368

План

мероприятий по пропуску весеннего половодья

| №п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель (соисполнитель) | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предпаводковое обследование водопропускных труб и водоотводных канав | Директор ООО «Азурит»; Руководители предприятий; | до 15.03.2013 г. |
| 2. | Прочистка (промывка) водопропускных труб и водоотводных канав | Директор ООО «Азурит»; Руководители предприятий; | до 15.03.2013 г. |
| 3. | Обследование автомобильных мостов и пешеходных переходов через р.р. Пышма и Камышловка, при необходимости, провести предпаводковую обработку | Директор ООО «Азурит» Противопаводковая коммиссия | до 15.03.2013 г. |
| 4. | Вывоз снега с территории города | Директор ООО «Азурит»; Руководители предприятий | до 25.03.2013 г. |
| 5. | Установить постоянный контроль за качеством питьевой воды. Контроль сброса предприятиями сточных вод. | Директор ООО «Камгорсети» Противопаводковая коммиссия | Весь паводковый период |
| 6. | Контроль состояния дорог и тротуаров на территории города, незамедлительное устранение выявленных недостатков. | Начальник ГИБД; Директор ООО «Азурит» Противопаводковая коммиссия | Весь паводковый период |
| 7. | Контроль интенсивности таяния снежного покрова | Начальник метеостанции | Весь паводковый период |
| 8. | Очистка крыш и водопропускных канав | Директор ОАО «Управляющая компания»; Руководители предприятий; | до 15.03.2013 г. |