****

**АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЫШЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**от 28.05.2020 N 367**

**Об итогах отопительного сезона 2019/2020 года и подготовке**

**жилищно-коммунального хозяйства Камышловского городского округа**

**к работе в осенне-зимний период 2020/2021 года**

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», № 202, 08.10.2003), в соответствии с пунктом 6 и подпунктом 6-1 статьи 30 Устава Камышловского городского округа и с целью своевременной подготовки жилищно-коммунального хозяйства Камышловского городского округа к работе в осенне-зимний период 2020/2021 года, администрация Камышловского городского округа

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Принять к сведению информацию отдела жилищно-коммунального и городского хозяйства администрации Камышловского городского округа об итогах отопительного сезона 2019/2020 года (Приложение № 1).

2. Утвердить:

2.1. сводный план по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Камышловского городского округа к работе в осенне-зимний период 2020/2021 года (прилагается);

2.2. план ремонтных работ по подготовке котельных и тепловых сетей к отопительному сезону 2020/2021 года (прилагается);

2.3. план подготовки объектов водоснабжения и водоотведения к отопительному сезону 2020/2021 года (прилагается);

2.4. план мероприятий по подготовке участка дорожной сети к работе в зимних условиях 2020/2021 года (прилагается);

2.5. план мероприятий по подготовке объектов электроснабжения к работе в зимних условиях 2020/2021 года (прилагается);

2.6. план создания нормативного запаса топлива (угля) для котельных муниципальной собственности на отопительный сезон 2020/2021 года (прилагается);

2.7. график промывки и опрессовки систем отопления многоквартирных домов, расположенных на территории Камышловского городского округа в рамках подготовки к отопительному сезону 2020/2021 года (прилагается).

3. Руководителям предприятий и организаций всех форм собственности, имеющих на своем балансе или в управлении жилищный фонд, объекты социальной сферы, а также объекты и сети коммунальной инфраструктуры обеспечить:

3.1. постоянный контроль за качеством и соблюдением сроков выполнения работ по подготовке объектов, сетей коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2020/2021 года, с предоставлением два раза в месяц информации о ходе работ в отдел жилищно-коммунального и городского хозяйства администрации Камышловского городского округа по установленным формам и срокам предоставления отчетности;

3.2. погашение задолженности перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов и своевременность текущих расчетов за потребленные топливно-энергетические ресурсы и коммунальные услуги;

3.3. котельные, осуществляющие теплоснабжение жилых домов и объектов социальной сферы, вторыми независимыми источниками электроснабжения и котлами, обеспечивающими работу на резервном топливе;

3.4. создание на котельных, осуществляющих теплоснабжение жилых домов и объектов социальной сферы, на начало отопительного сезона запас основного котельного топлива и резервного топлива в соответствии с установленными нормативами;

3.5. создание необходимых запасов материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций в жилищном фонде, на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры;

3.6. до 1 сентября 2020 года завершить подготовку к эксплуатации в осенне-зимний период 2020/2021 года жилищного фонда, объектов социальной сферы, объектов и сетей коммунальной инфраструктуры с обязательной промывкой тепловых систем;

3.7. выполнение требований приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013г. №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

4. Начальнику отдела жилищно-коммунального и городского хозяйства проводить еженедельно по понедельникам в 16-00 час. заседание штаба по подготовке к работе в осенне-зимний период 2020/2021 года.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Камышловские известия» и разместить на официальном сайте Камышловского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Камышловского городского округа Бессонова Е.А.

Глава

Камышловского городского округа А.В. Половников

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1  к постановлению главы  Камышловского городского округа  от 28.05.2020 года № 367  «Об итогах отопительного сезона 2019/2020 года и подготовке жилищно-коммунального хозяйства Камышловского городского округа к работе в осенне-зимний период 2020/2021 года» |
|  |  |

**Информация об итогах отопительного сезона 2019/2020 года**

Для подготовки жилищно-коммунального хозяйства Камышловского городского округа к работе в осенне-зимний период 2019/2020 года был разработан и утвержденпостановлением главы Камышловского городского округа от 30.05.2019 года № 499 «Об итогах отопительного сезона 2018/2019 года и подготовке жилищно-коммунального хозяйства Камышловского городского округа к работе в осенне-зимний период 2019/2020 года» план мероприятий.

Подготовка к отопительному сезону прошла организованно, в соответствии с утвержденным планом мероприятий.

Итоги выполнения вышеуказанного постановления были рассмотрены в сентябре 2019 года на заседании Думы Камышловского городского округа.

В соответствии с государственной статистической отчетностью по форме 1-ЖКХ (зима) по состоянию на 01 октября 2019 года готовность жилищно-коммунального хозяйства города составила 100%.

По состоянию на 15 октября 2019 года имелось 1050 т. угля (23 дня). Общая потребность топлива на весь отопительный сезон составляет 11000 т., нормативный запас топлива составляет 2403 т. По состоянию на 22.10.2019 года имелось 3500 т. угля (76 дней). В период прохождения отопительного сезона 2019/2020 года поставка угля осуществлялась по договорам, заключенными с АО «Управление снабжения и сбыта Свердловской области», в установленные договорами сроки.

В период с 22 по 25 октября 2019 года Уральским управлением Ростехнадзора была произведена проверка Камышловского городского округа готовности к отопительному периоду 2019/2020 года. В ходе проверки комиссией установлена неготовность Камышловского городского округа к отопительному периоду 2019/2020 года в связи с неготовностью теплоснабжающей организации ООО «Русская Энергетика» и теплосетевой организации ООО «Теплогарант». Информация о неготовности ООО «Русская Энергетика» направлена в Камышловскую межрайонную прокуратуру.

25.10.2019 года расторгнуто Концессионное соглашение с ООО «Теплогарант». Тепловые сети переданы в МУП «ТСО». Постановлением администрации Камышловского городского округа от 11.11.2019 № 968 внесены изменения в Программу проведения проверки готовности и ООО «Теплогарант» исключен из списка организаций, подлежащих проверке готовности к осенне-зимнему периоду 2019/2020 года.

В период с 17 по 19 декабря 2019 года Уральским управлением Ростехнадзора была произведена повторная проверка Камышловского городского округа готовности к отопительному периоду 2019/2020 года. Ввиду расторжения концессионного соглашения с ООО «Теплогарант» устранены 2 замечания по неготовности ООО «Теплогарант». Но в связи с неготовностью теплоснабжающей организации ООО «Русская Энергетика», Камышловский городской округ к отопительному периоду признан неготовым.

Запас материально-технических средств для ликвидации аварийных ситуаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства составил 100%.

Согласно постановления главы Камышловского городского округа от 02.09.2019 года № 776 «О начале отопительного сезона 2019/2020 года» дата начала отопительного сезона 2019/2020 года определена с 13 сентября 2019 года. При этом подача тепловой энергии с котельных должна начаться «… со дня, следующего за днем окончания 5-ти дневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 градусов Цельсия».

По состоянию на 17.09.2019 года было включено 3 котельные:

1. Газовая котельная детского сада №1;

2. Угольная котельная Профессиональное училище-интернат для инвалидов;

3. Газовая котельная Художественной школы.

По состоянию на 20.09.2019 года было включено еще 24 котельные.

Не включены 8 котельных, обслуживаемых МУП «ТСО», из них 7 угольных котельных (ПДУ, КЭЧ, Виток, Сельэнерго, Орбита, ОВД, Пригородный) и одна газовая (ЗСМ). Угольная котельная ул.Свердлова, 46, обслуживаемая ОАО «РЖД» и газовая котельная Молодогвардейская, 10а, обслуживаемая ООО «Русская Энергетика».

Запуск котельных обслуживаемых МУП «ТСО» был завершен 22 сентября 2019 года.

По состоянию на 23.09.2019 года не было включено 2 котельные:

1. Газовая котельная Молодогвардейская, 10а (ООО «Русская Энергетика»);

2. Угольная котельная ул.Свердлова, 46 (ОАО «РЖД).

24 сентября 2019 года были сняты ограничения по газу и электроэнергии и 25 сентября 2019 года ООО «Русская Энергетика» начали пуск тепла на объекты СКН и жилищный фонд.

Котельная ОАО «РЖД» так же была включена 25 сентября 2019 года.

По состоянию на 26 сентября 2019 года не включены 2 МКД:

• Советская, 29 по причине кражи запорной арматуры и частично труб в подвальном помещении МКД;

• К.Маркса, 42 по причине порыва на тепловой сети.

По состоянию на 27 сентября 2019 года все объекты СКН и объекты жилищного фонда были подключены к централизованным системам теплоснабжения.

Всего за 2019 год произошло 53 технологических нарушений, в том числе на тепловых сетях 7 (13%), из них свыше суток – 4, на водопроводных сетях 43 (81%), из них свыше суток – 27, на канализационных сетях 3 (6%), свыше суток – 3. В основном технологические нарушения устранялись своевременно, в течение рабочей смены, а на тепловых сетях в течение нескольких часов.

Основная причина возникновения технологических нарушений – высокий износ фондов жилищно-коммунального хозяйства, в первую очередь тепловых и водопроводных сетей.

Для устранения технологических нарушений в сфере жилищно-коммунального хозяйства в организациях, оказывающих услуги в сфере ЖКХ, создано 13 аварийных бригад, численностью 64 человека и 22 единицы специализированной коммунальной техникой. Это позволяет технологические нарушения, возникающие на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры, устранять в кратчайшие сроки без последствий для жизнедеятельности населения.

По состоянию на 1 мая 2020 года задолженность (просроченная) предприятий жилищно-коммунального хозяйства Камышловского городского округа за поставленные топливно-энергетические ресурсы составила 188237 тыс.руб.

в том числе перед:

* ЗАО «Уралсевергаз» (газ) – 97916,4 тыс.руб.;
* АО «ГАЗЭКС» (транспортировка газа) – 1447 тыс.руб.
* ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» – 67180,9 тыс.руб.;
* АО «Управление снабжения и сбыта Свердловской области» – 25408,1 тыс.руб.

Просроченная дебиторская задолженность предприятий на 1 мая 2020 года составляет – 289369,2 тыс.руб., в том числе задолженность населения – 86028,5 тыс.руб.

С целью обеспечения прозрачности расчетов и проведения системной претензионно-исковой работы с неплательщиками, заключен Агентский договор с АО «Расчетный центр Урала» на расщепление платежей населения и юридических лиц по поставщикам топливно-энергетических ресурсов.

За два последних года судом принято положительных решений по 2803 исковым заявлениям на сумму 22,0 млн.руб. Передано в Службу Судебных приставов 2089 исполнительных листа на сумму 14,3 млн.руб.

Кроме этого составлен план мероприятий по работе с населением, имеющих задолженность по жилищно-коммунальным услугам.

В соответствии с данным планом:

- ведется постоянная претензионно-исковая работа;

- ведется разъяснительная работа с жильцами домов о необходимости погашения дебиторской задолженности, иначе предприятия не смогут своевременно расплатиться за ранее поставленные топливно-энергетические ресурсы, а это грозит срывом начала отопительного сезона;

- работа с Отделом судебных приставов по Камышловскому и Пышминскому районам УФССП по Свердловской области по взысканию задолженности с юридических и физических лиц.

Постановлением главы Камышловского городского округа от 29.04.2020 года № 282 «Об окончании отопительного сезона 2019/2020 года» (с изменениями), определена дата окончания отопительного периода 2019/2020 года – 9 мая 2020 года.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **УТВЕРЖДЕН**  постановлением администрации  Камышловского городского округа  от 28.05.2020 года № 367  «Об итогах отопительного сезона 2019/2020 года и подготовке жилищно-коммунального хозяйства Камышловского городского округа к работе в осенне-зимний период 2020/2021 года» |

**СВОДНЫЙ ПЛАН**

**по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Камышловского городского округа к работе в осенне-зимний период**

**2020/2021 года**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Требуемая сумма**  **тыс.руб.** |
| 1. | Ремонт муниципального жилищного фонда | 8063,5 |
| 2. | Ремонт котельных и тепловых сетей | 3476 |
| 3. | Подготовка объектов водоснабжения и водоотведения | 5485 |
| 4. | Подготовка дорожного участка | 16000 |
| 5. | Подготовка объектов электроснабжения | 1817,2 |
| 6. | Создание нормативного запаса угля на муниципальных котельных | 11198,1 |
|  | Всего: | **46039,8** |

**УТВЕРЖДЕН**

постановлением администрации

Камышловского городского округа

от .05.2020 года №

«Об итогах отопительного сезона

2019/2020 года и подготовке

жилищно-коммунального хозяйства

Камышловского городского округа к

работе в осенне-зимний период

2020/2021 года»

**ПЛАН**

**ремонтных работ по подготовке котельных и тепловых сетей к отопительному сезону 2020/2021 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Котельная/ Наименование работ | Срок выполнения работ | Организация, ответственная за выполнение работ | Утвержденный план (тыс.руб.) |
| **1.** | **Ремонт котельных** |  |  |  |
|  | **Котельная Пролетарская, 113** | |  |  |
|  | Ремонт бака водонапорной башни 50м3 | Июнь – июль | МУП «ТСО» | 150 |
|  | Ремонт фильтров ХВО | Май | МУП «ТСО» | 60 |
|  | **Котельная Железнодорожная, 17** | | |  |
|  | Ремонт котла КВ-ГМ-10-150 № 1 | Май - июнь | МУП «ТСО» | 70 |
|  | Ремонт мягкой кровли котельной 100 м2 | Июль – август | МУП «ТСО» | 200 |
|  | Ремонт дымососа котла №1 | Июнь – июль | МУП «ТСО» | 50 |
|  | **Котельная Строителей, 1а** | |  |  |
|  | Замена глубинного насоса ЭЦВ 8х40х60 | Май | МУП «ТСО» | 50 |
|  | Ремонт кровли котельной 70м2 | Июнь – июль | МУП «ТСО» | 140 |
|  | **Котельная Дзержинского, 3** | |  |  |
|  | Текущий ремонт котла ВК-21 № 2 | Май | МУП “ТСО” | |
|  | Замена дымогарных труб 42х5 - 130 шт. | | МУП “ТСО” | 150 |
|  | Текущий ремонт котла ВК-21 № 3 | | МУП “ТСО” | |
|  | Замена дымогарных труб 42х5 - 140 шт. | Июнь | МУП “ТСО” | 150 |
|  | Замена колектора сетевых насосов | | МУП “ТСО” | |
|  | **Котельная Энгельса, 179** | |  |  |
|  | Ремонт котловых горелок БИГ-2-14 - 2 шт. | Июнь | МУП “ТСО” | 5 |
|  | **Котельная Р.Люксембург, 11** | |  |  |
|  | Замена коллектора сетевых насосов | Июль | МУП “ТСО” | 50 |
|  | Замена глубинного насоса “Водолей” | Август | МУП “ТСО” | 10 |
|  | Установка дымовой трубы котла № 3 Ду-400 - 10 м. | Август | МУП “ТСО” | 50 |
|  | **Котельная ул.Советская, 7 (Инженерный центр)** | | | |
|  | Ремонт котла |  | МУП “ТСО” | 100 |
|  | **Котельная ул.Энгельса, 5 (ПДУ)** | | |  |
|  | Ремонт котла |  | МУП “ТСО” | 100 |
|  | **Котельная ул.Пролетарская, 14** | | |  |
|  | Ремонт котла |  | МУП "ТСО" | 10 |
|  | **Котельная ул.Молодогвардейская, 10а** | | |  |
|  | Ремонт сетевого насоса BL 100/160-22-2RU - 2 шт. | Июнь - Июль | ООО "Русская энергетика" | 20 |
|  | Ремонт котлового насоса BL 100/145-15-2RU - 2 шт. | Май | ООО "Русская энергетика" | 4 |
|  | Ремонт подпиточного насоса - 1 шт. | Май | ООО "Русская энергетика" | 2 |
|  | Ремонт рециркулярного насоса - 2 шт. | Май - июнь | ООО "Русская энергетика" | 3 |
|  | Ремонт погружного насоса - 1 шт. | | ООО "Русская энергетика" | 8 |
|  | Ремонт бойлера 275/2000 - 5 шт. | Июль - август | ООО "Русская энергетика" | 50 |
|  | Ремонт бойлера РИДАН НН/47 - 3 шт. | Июнь - июль | ООО "Русская энергетика" | 35 |
|  | Ремонт горелки CIB Unigan P512A - 2 шт. | Июль | ООО "Русская энергетика" | 5 |
|  | Чистка подпиточного бака | Май | ООО "Русская энергетика" | |
|  | Ревизия и замена запорной арматуры на тепловой сети | Июнь - июль | ООО "Русская энергетика" | 30 |
|  | Ремонт ХВО Аквафлоу SF 125/2-91 - 2 шт. | Май | ООО "Русская энергетика" | 2 |
|  | Ремонт котла Термотехник ТТ-100 - 2 шт. | Август | ООО "Русская энергетика" | 10 |
|  | Чистка грязевика - 1 шт. | Май | ООО "Русская энергетика" | |
|  | Ремонт и замена запорнорегулирующей арматуры в котельной - 40 шт. | Июнь | ООО "Русская энергетика" | 50 |
|  | Ревизия электрооборудования и КИПА | Июль | ООО "Русская энергетика" | 50 |
|  | Ремонт расширительного бака Reflex800 - 2 шт. | Август | ООО "Русская энергетика" | 4 |
|  | Ремонт установка ЭкотрилВ-22 - 2 шт. | Август | ООО "Русская энергетика" | 5 |
|  | Ремонт вентиляторов ВО 06-200-2,5 - 2 шт. | Июль | ООО "Русская энергетика" | 3 |
|  | ***ИТОГО ПО КОТЕЛЬНЫМ:*** | |  | **1626** |
| **2.** | **Ремонт тепловых сетей** | |  |  |
|  | Ремонт тепловой сети от РТК1/1 до ж.д. Советская, 29 Ду 150 мм. - 50 м. | | МУП “ТСО” | 150 |
|  | Ремонт тепловой сети от ТК-3 до Маяковского, 11 Ду 159 мм. - 190 м. | | МУП “ТСО” | 400 |
|  | Ремонт тепловой сети ТК8/1 до Куйбышева, 10 Ду 200 мм. - 300 м. | | МУП “ТСО” | 700 |
|  | Ремонт тепловой сети до ул.Жукова, 57 Ду 150 мм. - 50 м. | | МУП “ТСО” | 150 |
|  | Ремонт тепловой сети от К.Маркса, 42 до К.Маркса, 48 Ду 150 мм. - 50 м. | | МУП “ТСО” | 150 |
|  | Ремонт тепловой сети от ТК6 до ТК5/3 по ул.Пушкина Ду 100 - 136 м. | | МУП “ТСО” | 300 |
|  | ***ИТОГО ПО ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ:*** | | | **1850** |
|  | **ВСЕГО НА РЕМОНТ КОТЕЛЬНЫХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ:** | | | **3 476,0** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **УТВЕРЖДЕН**  постановлением администрации Камышловского городского округа  от 28.05.2020 года № 367  «Об итогах отопительного сезона 2019/2020 года и подготовке жилищно-коммунального хозяйства Камышловского городского округа к работе в осенне-зимний период 2020/2021 года» |

**ПЛАН**

## подготовки объектов водоснабжения и водоотведения

**к отопительному сезону 2020/2021 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ по объектам** | **Сроки исполнения** | **Стоимость тыс.руб.** | **Примечание** |
| **1.** | ***Система водоснабжения*** | | | |
| 1.1. | Замена водопроводных сетей (100 м.) ул.Северная, 68 | Май – октябрь | 400,0 | Средства предприятия (тарифы) |
| 1.2. | Ремонт и установка новых колодцев, 25 шт. | Май – октябрь | 500,0 |
| 1.3. | Ремонт и замена водопроводных колонок, 30 шт. | Май – октябрь | 150,0 |
| 1.4. | Промывка водопроводных сетей (2000 м.) | Май – октябрь | 300,0 |
| 1.5. | Замена водопроводного узла ул.Островского — ул.Зеленая: - замена задвижек Ду 200 мм. - 2 шт.  - замена шарового крана Ду 50 мм. | Май – октябрь | 600,0 |
| 1.6. | Замена центробежного насоса на скважине ул.Пушкина, д.5 | Май – октябрь | 70,0 |
| 1.7. | Замена водопроводного узла ул.Комсомольская — ул.М.Горького: - замена задвижки Ду 200 мм. | Май – октябрь | 400,0 |
| 1.8. | Замена водопроводного узла ул.Комсомольская — ул.К.Либкнехта: - замена задвижек Ду 150 мм., 200 мм.;  - замена шарового крана Ду 50 мм. | Май – октябрь | 200,0 |
|  | Итого: |  | **2620,0** |
| **2.** | ***Система водоотведения*** | | | |
| 2.1. | Прокладка канализационных сетей – 100 м. ул.Механизаторов, 3 | Май – октябрь | 520,0 | Средства предприятия (тарифы) |
| 2.2. | Ремонт и установка новых колодцев, 25 шт. | Май – октябрь | 125,0 |
| 2.3. | Промывка канализационных сетей (10000 м.) | Май – октябрь | 2220,0 |
|  | **Итого:** |  | **2865,0** |  |
|  | Всего на ремонт системы водоснабжения и водоотведения: |  | **5485,0** |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **УТВЕРЖДЕН**  постановлением администрации  Камышловского городского округа  от 28.05.2020 года № 367  «Об итогах отопительного сезона 2019/2020 года и подготовке жилищно-коммунального хозяйства Камышловского городского округа к работе в осенне-зимний период 2020/2021 года» |

**ПЛАН**

**мероприятий по подготовке участка дорожной сети к работе в осенне-зимних условиях 2020/2021 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ по объектам** | **Сроки исполнения** | **Стоимость тыс.руб.** | **Примечание** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Ремонт улично-дорожной сети | Июнь - сентябрь | 16000,0 | Средства местного бюджета |
|  | **Итого** |  | **16000,0** |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **УТВЕРЖДЕН**  постановлением администрации Камышловского городского округа  от 28.05.2020 года № 367  «Об итогах отопительного сезона 2019/2020 года и подготовке жилищно-коммунального хозяйства Камышловского городского округа к работе в осенне-зимний период 2020/2021 года» |

**ПЛАН**

**мероприятий по подготовке объектов электроснабжения**

**к работе в осенне-зимних условиях 2020/2021 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ по объектам** | **Сроки исполнения** | **Стоимость тыс.руб.** | **Примечание** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ремонт ВЛ-10кВ "Погорельский" от опоры № 1 до опоры № 22 | Май | 393,4 |  |
| 2 | Ремонт ВЛ-0,4кВ "Мамина Сибиряка" от опоры № 12 в сторону опоры № 12/4 от ТП 2610 | Май | 85,5 |  |
| 3 | Ремонт ВЛ-0,4кВ "Мамина Сибиряка" от опоры № 12 в сторону опоры № 17 от ТП 2610 | Апрель — май | 110,5 |  |
| 4 | Ремонт ТП 2610 | Май | 6 |  |
| 5 | Ремонт ТП 2667 | Май | 12,6 |  |
| 6 | Ремонт ТП 2652 | Май | 1,1 |  |
| 7 | Ремонт ТП 2643 | Май | 4,5 |  |
| 8 | Ремонт ТП 2669 | Июнь | 6,5 |  |
| 9 | Ремонт ТП 2606 | Июнь | 11,4 |  |
| 10 | Ремонт ТП 2627 | Июнь | 6 |  |
| 11 | Ремонт ТП 2633 | Июнь | 6,7 |  |
| 12 | Ремонт КЛ-10кВ от ТП 2676 до ТМ 2 | Июнь | 6,3 |  |
| 13 | Ремонт ТП 2605 | Июль | 6 |  |
| 14 | Ремонт ТП Мельзавод |  | 63,7 |  |
| 15 | Ремонт ТП 2644 |  | 10,1 |  |
| 16 | Ремонт ТП 2665 |  | 4,1 |  |
| 17 | Ремонт КЛ-10кВ от ТП 2655 до ТМ 1 |  | 6,7 |  |
| 18 | Ремонт КЛ-10кВ от ТП 2655 до ТМ 2 |  | 6,7 |  |
| 19 | Ремонт ТП 2603 |  | 4,5 |  |
| 20 | Ремонт ТП 2672 |  | 4,5 |  |
| 21 | Ремонт ТП 2656 |  | 1,1 |  |
| 22 | Ремонт ТП 2606 |  | 21,4 |  |
| 23 | Ремонт КЛ-10кВ от ТП 2613 до опоры № 85 ВЛ-10кВ "Город 2" |  | 6,7 |  |
| 24 | Ремонт КЛ-10кВ от ТП 2677 до ТП 2668 |  | 6,7 |  |
| 25 | Ремонт ТП 2690 | Сентябрь | 1,1 |  |
| 26 | Ремонт ТП 2682 | Сентябрь | 1,1 |  |
| 27 | Ремонт ТП 2632 | Сентябрь | 2,3 |  |
| 28 | Ремонт ТП 2654 | Сентябрь | 1,1 |  |
| 29 | Ремонт КЛ-10кВ от ТП 2634 до ТП 2675 | Сентябрь | 6,7 |  |
| 30 | Ремонт КЛ-10кВ от ТП 2666 до ТМ 1 | Сентябрь | 6,1 |  |
| 31 | Ремонт КЛ-10кВ от ТП 2666 до ТМ 2 | Сентябрь | 6,1 |  |
| 32 | Расчистка трассы ВЛ-10кВ | Июнь — октябрь | 1000 |  |
|  | **Итого:** |  | 1817,2 |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **УТВЕРЖДЕН**  постановлением администрации Камышловского городского округа  от 28.05.2020 года № 367  «Об итогах отопительного сезона 2019/2020 года и подготовке жилищно-коммунального хозяйства Камышловского городского округа к работе в осенне-зимний период 2020/2021 года» |

**План создания запаса топлива (угля) в соответствии с установленными нормативами для муниципальных котельных к началу отопительного сезона 2020/2021 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  теплоисточника | Вид  топлива | Количество топлива  тонн на | | Средства  для создания нормативного  запаса  топлива  тыс.руб. | Примечание |
| Отопительный  сезон | Нормативный запас |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Котельная «Школа №1» | уголь | 956,7 | 209 | 973,9 | Средства предприятия (тарифы) |
| 2 | Котельная «ОВД» | уголь | 439,5 | 96 | 447,4 |
| 3 | Котельная «Плодопитомник» | уголь | 1442 | 315 | 1467,9 |
| 4 | Котельная «ПЛ-16» | уголь | 402,8 | 88 | 410,1 |
| 5 | Котельная «Агроспецмонтаж» | уголь | 631,7 | 138 | 643,1 |
| 6 | Котельная «Орбита» | уголь | 412 | 90 | 419,4 |
| 7 | Котельная «Сельэнерго» | уголь | 173,9 | 38 | 177,1 |
| 8 | Котельная «Школа № 58» | уголь | 421,2 | 92 | 428,7 |
| 9 | Котельная «Инженерный центр» | уголь | 2027,7 | 443 | 2064,4 |
| 10 | Котельная «Школа № 7» | уголь | 270,1 | 59 | 274,9 |
| 11 | Котельная «Виток» | уголь | 215,2 | 47 | 219,0 |
| 12 | Котельная «КЭЧ» | уголь | 347,9 | 76 | 354,2 |
| 13 | Котельная «Городская баня» | уголь | 874,3 | 191 | 890,1 |
| 14 | Котельная «Пригородный» | уголь | 485,2 | 106 | 494,0 |
| 15. | Котельная «ПДУ» | уголь | 540,2 | 118 | 549,9 |
| 16. | Котельная «Гуманитарный техникум» | уголь | 1359,6 | 297 | 1384,0 |
|  | ИТОГО: |  | 11000 | 2403 | 11198,1 |

**УТВЕРЖДЕН**

постановлением администрации

Камышловского городского округа

от 28.05.2020 года № 367

«Об итогах отопительного сезона 2019/2020 года и подготовке жилищно-коммунального хозяйства Камышловского городского округа к работе в осенне-зимний период 2020/2021 года»

|  |
| --- |
| **График промывки и опрессовки систем отопления многоквартирных домов, расположенных на территории Камышловского городского округа в рамках подготовки к отопительному сезону 2020/2021 года** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Адрес** | **Дата** | **Управляющая организация** |
| 1 | Бажова, д.34 | 01.06.2020 | ООО «ГУК-Камышлов» |
| 2 | Бажова, д.36 | 01.06.2020 | ООО «ГУК-Камышлов» |
| 3 | Бажова, д.37 | 02.06.2020 | ООО «ГУК-Камышлов» |
| 4 | Бажова, д.38 | 02.06.2020 | ООО «ГУК-Камышлов» |
| 5 | Бажова, д.55, к.В | 03.06.2020 | ООО «ГУК-Камышлов» |
| 6 | Белинского, д.26 | 03.06.2020 | ООО «ГУК-Камышлов» |
| 7 | Красных Партизан, д.52 | 03.06.2020 | ООО «Камышловская управляющая компания» |
| 8 | Дзержинского, д.1 | 04.06.2020 | ООО «ГУК-Камышлов» |
| 9 | Дзержинского, д.3 | 05.06.2020 | ООО «ГУК-Камышлов» |
| 10 | Дзержинского, д.5 | 05.06.2020 | ООО «ГУК-Камышлов» |
| 11 | Пролетарская, д.113а | 05.06.2020 | ООО «Камышловская управляющая компания» |
| 12 | Дзержинского, д.7 | 08.06.2020 | ООО «ГУК-Камышлов» |
| 13 | Дзержинского, д.9 | 08.06.2020 | ООО «ГУК-Камышлов» |
| 14 | Р.Люксембург, д.18е | 08.06.2020 | ООО «Камышловская управляющая компания» |
| 15 | Дзержинского, д.13 | 09.06.2020 | ООО «ГУК-Камышлов» |
| 16 | Дзержинского,д.22 | 09.06.2020 | ООО «ГУК-Камышлов» |
| 17 | Советская, 62 | 09.06.2020 | ООО «Камышловская управляющая компания» |
| 18 | Дзержинского, д.22а | 10.06.2020 | ООО «ГУК-Камышлов» |
| 19 | Заводская, д.9 | 10.06.2020 | ООО «ГУК-Камышлов» |
| 20 | Строителей, 33 | 10.06.2020 | ООО «Камышловская управляющая компания» |
| 21 | Загородная, д.20 | 11.06.2020 | ООО «ГУК-Камышлов» |
| 22 | Загородная, д.22 | 12.06.2020 | ООО «ГУК-Камышлов» |
| 23 | Макара Васильева, д.5 | 15.06.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 24 | Макара Васильева, д.76 | 15.06.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 25 | Максима Горького, д.11 | 15.06.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 26 | Загородная, д.24 | 15.06.2020 | ООО «ГУК-Камышлов» |
| 27 | Фарфористов, 1а | 15.06.2020 | ООО «Камышловская управляющая компания» |
| 28 | Максима Горького, д.12 | 16.06.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 29 | Ирбитская, д.54 | 16.06.2020 | ООО «ГУК-Камышлов» |
| 30 | Кирпичников, д.1а | 16.06.2020 | ООО «ГУК-Камышлов» |
| 31 | Максима Горького, д.13 | 17.06.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 32 | Красных Партизан, д.54 | 17.06.2020 | ООО «ГУК-Камышлов» |
| 33 | Молодогвардейская, д.2 | 17.06.2020 | ООО «ГУК-Камышлов» |
| 34 | Молодогвардейская, д.4 | 18.06.2020 | ООО «ГУК-Камышлов» |
| 35 | Молодогвардейская, д.6 | 18.06.2020 | ООО «ГУК-Камышлов» |
| 36 | Ленинградская, д.14 | 19.06.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 37 | Молодогвардейская, д.8а | 19.06.2020 | ООО «ГУК-Камышлов» |
| 38 | Молодогвардейская, д.24а | 19.06.2020 | ООО «ГУК-Камышлов» |
| 39 | Ленина, д.6 | 22.06.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 40 | Молодогвардейская, д.27 | 22.06.2020 | ООО «ГУК-Камышлов» |
| 41 | Молодогвардейская, д.27а | 22.06.2020 | ООО «ГУК-Камышлов» |
| 42 | Механизаторов, д.23 | 23.06.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 43 | Механизаторов, д.25 | 23.06.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 44 | Механизаторов, д.28 | 23.06.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 45 | Механизаторов, д.30 | 23.06.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 46 | Молодогвардейская, д.30 | 23.06.2020 | ООО «ГУК-Камышлов» |
| 47 | Молодогвардейская, д.32 | 23.06.2020 | ООО «ГУК-Камышлов» |
| 48 | Молодогвардейская, д.33 | 24.06.2020 | ООО «ГУК-Камышлов» |
| 49 | Молодогвардейская, д.33а | 24.06.2020 | ООО «ГУК-Камышлов» |
| 50 | Механизаторов, д.9 | 25.06.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 51 | Механизаторов, д.11 | 25.06.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 52 | Механизаторов, д.13 | 25.06.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 53 | Механизаторов, д.15 | 25.06.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 54 | Механизаторов, д.19 | 25.06.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 55 | Насоновская, д.63 | 25.06.2020 | ООО «ГУК-Камышлов» |
| 56 | Пушкина, д.3 | 25.06.2020 | ООО «ГУК-Камышлов» |
| 57 | Ленина, д.15 а | 26.06.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 58 | Ленина, д.16 | 26.06.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 59 | Ленина, д.20 | 26.06.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 60 | Ленина, д.22 | 26.06.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 61 | Ленина, д.24 | 26.06.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 62 | Ленина, д.26 | 26.06.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 63 | Ленина, д.28 | 26.06.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 64 | Механизаторов, д.7 | 26.06.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 65 | Энгельса, д.147 | 26.06.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 66 | Энгельса, д.153 | 26.06.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 67 | Энгельса, д.161 | 26.06.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 68 | Северная, д.49 | 26.06.2020 | ООО «ГУК-Камышлов» |
| 69 | Северная, д.51 | 26.06.2020 | ООО «ГУК-Камышлов» |
| 70 | Северная, д.55 | 29.06.2020 | ООО «ГУК-Камышлов» |
| 71 | Северная, д.60 | 29.06.2020 | ООО «ГУК-Камышлов» |
| 72 | Маяковского, д.8а | 30.06.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 73 | Механизаторов, д.1 | 30.06.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 74 | Механизаторов, д.3 | 30.06.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 75 | Механизаторов, д.5 | 30.06.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 76 | Боровая, д.11 | 01.07.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 77 | Боровая, д.12а | 01.07.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 78 | Северная, д.62 | 02.07.2020 | ООО «ГУК-Камышлов» |
| 79 | Северная, д.66 | 02.07.2020 | ООО «ГУК-Камышлов» |
| 80 | Северная, д.68 | 03.07.2020 | ООО «ГУК-Камышлов» |
| 81 | Семенова, д.2 | 06.07.2020 | ООО «ГУК-Камышлов» |
| 82 | Строителей, д.2а | 06.07.2020 | ООО «ГУК-Камышлов» |
| 83 | Строителей, д.10 | 07.07.2020 | ООО «ГУК-Камышлов» |
| 84 | Строителей, д.12 | 07.07.2020 | ООО «ГУК-Камышлов» |
| 85 | Строителей, д.13а | 08.07.2020 | ООО «ГУК-Камышлов» |
| 86 | Строителей, д.16 | 08.07.2020 | ООО «ГУК-Камышлов» |
| 87 | Строителей, д.18 | 09.07.2020 | ООО «ГУК-Камышлов» |
| 88 | Строителей, д.19 | 09.07.2020 | ООО «ГУК-Камышлов» |
| 89 | Строителей, д.20 | 10.07.2020 | ООО «ГУК-Камышлов» |
| 90 | Строителей, д.20а | 10.07.2020 | ООО «ГУК-Камышлов» |
| 91 | Заводская, д.23 | 12.07.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 92 | Железнодорожная, д.17 | 13.07.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 93 | Загородная, д.22 а к.2 | 13.07.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 94 | Загородная, д.22 а к.3 | 13.07.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 95 | Карла Либкнехта, д.1б | 13.07.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 96 | Максима Горького, д.14 | 13.07.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 97 | Полевая, д.5 | 13.07.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 98 | Северная, д.61 | 13.07.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 99 | Северная, д.63в | 13.07.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 100 | Строителей, д.22 | 13.07.2020 | ООО «ГУК-Камышлов» |
| 101 | Строителей, д.23 | 13.07.2020 | ООО «ГУК-Камышлов» |
| 102 | Жукова, д.1 а | 14.07.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 103 | Жукова, д.1 к.б | 14.07.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 104 | Пушкина, д.1 | 14.07.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 105 | Северная, д.63 г | 14.07.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 106 | Строителей, д.35 | 14.07.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 107 | Строителей, д.37 | 14.07.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 108 | Энгельса, д.251а | 14.07.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 109 | Строителей, д.24 | 14.07.2020 | ООО «ГУК-Камышлов» |
| 110 | Строителей, д.28 | 14.07.2020 | ООО «ГУК-Камышлов» |
| 111 | Боровая, д.5 | 15.07.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 112 | Боровая, д.6 | 15.07.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 113 | Заводская, д.3 | 15.07.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 114 | Карла Либкнехта, д.1г | 15.07.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 115 | Карла Либкнехта, д.1д | 15.07.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 116 | Карла Либкнехта, д.2а | 15.07.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 117 | Пушкина, д.2 а | 15.07.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 118 | Строителей, д.28а | 15.07.2020 | ООО «ГУК-Камышлов» |
| 119 | Строителей, д.30 | 15.07.2020 | ООО «ГУК-Камышлов» |
| 120 | Боровая, д.7 | 16.07.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 121 | Боровая, д.9 | 16.07.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 122 | Карла Либкнехта, д.2 б | 16.07.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 123 | Карла Либкнехта, д.2 г | 16.07.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 124 | Карла Либкнехта, д.3 | 16.07.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 125 | Карла Либкнехта, д.3а | 16.07.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 126 | Максима Горького, д.17 | 16.07.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 127 | Пушкина, д.5 | 16.07.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 128 | Строителей, д.38 | 16.07.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 129 | Строителей, д.40 | 16.07.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 130 | Строителей, д.31 | 16.07.2020 | ООО «ГУК-Камышлов» |
| 131 | Строителей, д.32 | 16.07.2020 | ООО «ГУК-Камышлов» |
| 132 | Карла Либкнехта, д.4 а | 17.07.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 133 | Ключевая, д.70 | 17.07.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 134 | Куйбышева, д.10 | 17.07.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 135 | Северная, д.64 | 17.07.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 136 | Строителей, д.11-а к.1 | 17.07.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 137 | Строителей, д.11-а к.2 | 17.07.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 138 | Строителей, д.33 | 17.07.2020 | ООО «ГУК-Камышлов» |
| 139 | Строителей, д.36 | 17.07.2020 | ООО «ГУК-Камышлов» |
| 140 | Ключевая д.72 | 20.07.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 141 | Куйбышева, д.12 | 20.07.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 142 | Максима Горького, д.19 | 20.07.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 143 | Свердлова, д.75 | 20.07.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 144 | Строителей, д.11 к.1 | 20.07.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 145 | Строителей, д.11 к.2 | 20.07.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 146 | Строителей, д.14 | 20.07.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 147 | Строителей, д.15 а | 20.07.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 148 | Строителей, д.26 | 20.07.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 149 | Строителей, д.27 | 20.07.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 150 | Строителей, д.42 | 20.07.2020 | ООО «ГУК-Камышлов» |
| 151 | Строителей, д.44 | 20.07.2020 | ООО «ГУК-Камышлов» |
| 152 | Жукова, д.51 а | 21.07.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 153 | Свердлова, д.92 | 21.07.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 154 | Швельниса, д.36 | 21.07.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 155 | Швельниса, д.38 | 21.07.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 156 | Энгельса, д.119 | 21.07.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 157 | Энгельса, д.138 | 21.07.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 158 | Строителей, д.46 | 21.07.2020 | ООО «ГУК-Камышлов» |
| 159 | Строителей, д.46а | 21.07.2020 | ООО «ГУК-Камышлов» |
| 160 | Жукова, д.53 | 22.07.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 161 | Советская, д.22 | 22.07.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 162 | Строителей, д.54а | 22.07.2020 | ООО «ГУК-Камышлов» |
| 163 | Фарфористов, д.5 | 22.07.2020 | ООО «ГУК-Камышлов» |
| 164 | Жукова, д.55 | 23.07.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 165 | Кирпичников, д.8 | 23.07.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 166 | Леваневского, д.2а | 23.07.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 167 | Леваневского, д.4а | 23.07.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 168 | Леваневского, д.6 | 23.07.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 169 | Ленинградская, д.20 | 23.07.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 170 | Свердлова, д.61 | 23.07.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 171 | Швельниса, д.42 | 23.07.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 172 | Швельниса, д.44 | 23.07.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 173 | Энгельса, д.138 а | 23.07.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 174 | Энгельса, д.138 б | 23.07.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 175 | Энгельса, д.138в | 23.07.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 176 | Энгельса, д.138г | 23.07.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 177 | Фарфористов, д.7 | 23.07.2020 | ООО «ГУК-Камышлов» |
| 178 | Фарфористов, д.9 | 23.07.2020 | ООО «ГУК-Камышлов» |
| 179 | Жукова, д.57 | 24.07.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 180 | Советская, д.27 | 24.07.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 181 | Советская, д.29 | 24.07.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 182 | Советская д.103 | 24.07.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 183 | Фарфористов, д.13 | 24.07.2020 | ООО «ГУК-Камышлов» |
| 184 | Фарфористов, д.13а | 24.07.2020 | ООО «ГУК-Камышлов» |
| 185 | Ленинградская, д.22 | 27.07.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 186 | Фарфористов, д.15 | 27.07.2020 | ООО «ГУК-Камышлов» |
| 187 | Фарфористов, д.17 | 27.07.2020 | ООО «ГУК-Камышлов» |
| 188 | Вайнера, д.64 | 28.07.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 189 | Карла Маркса, д.2 | 28.07.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 190 | Карла Маркса, д.21 | 28.07.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 191 | Карла Маркса, д.35 | 28.07.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 192 | Карла Маркса, д.39 | 28.07.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 193 | Карла Маркса, д.42 а | 28.07.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 194 | Карла Маркса, д.42 к.М | 28.07.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 195 | Чапаева, д.13 | 28.07.2020 | ООО «ГУК-Камышлов» |
| 196 | Черепанова, д.6 | 28.07.2020 | ООО «ГУК-Камышлов» |
| 197 | Куйбышева, д.25б | 29.07.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 198 | Куйбышева, д.25в | 29.07.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 199 | Куйбышева, д.25 к.а | 29.07.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 200 | Ленинградская, д.27 | 29.07.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 201 | Ленинградская, д.48а | 29.07.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 202 | Черепанова, д.8 | 29.07.2020 | ООО «ГУК-Камышлов» |
| 203 | Чкалова, д.36 | 29.07.2020 | ООО «ГУК-Камышлов» |
| 204 | Ленинградская, д.26 | 30.07.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 205 | Молодогвардейская, д.10 | 30.07.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 206 | Загородная, д.29 | 03.08.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 207 | Карла Маркса, д.53 | 03.08.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 208 | Карла Маркса, д.57 | 03.08.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 209 | Карловарская, д.1 | 03.08.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 210 | Молодогвардейская, д.12 | 03.08.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 211 | Молодогвардейская, д.21а | 03.08.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 212 | Молодогвардейская, д.23 | 03.08.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 213 | Молодогвардейская, д.25 | 03.08.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 214 | Молодогвардейская, д.31 | 04.08.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 215 | Карловарская, д.2 | 05.08.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 216 | Молодогвардейская, д.31 а | 05.08.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 217 | Молодогвардейская, д.34 | 05.08.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 218 | Олимпийская, 1 | 05.08.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 219 | Олимпийская, 2 | 05.08.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 220 | Павлика Морозова, д.63 а | 05.08.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 221 | Павлика Морозова, д.63 лит.Б | 05.08.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 222 | Энгельса, д.234 | 06.08.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 223 | Энгельса, д.236 | 06.08.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 224 | Молодогвардейская, д.8 | 10.08.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 225 | Молокова, д.24 | 10.08.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 226 | Молокова, д.26 | 10.08.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 227 | Московская, д.5 | 10.08.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 228 | Новая, д.1 | 10.08.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 229 | Пролетарская, д.73 | 10.08.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 230 | Пролетарская, д.75 | 10.08.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 231 | Московская, д.11а | 11.08.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 232 | Московская, д.12а | 11.08.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 233 | Московская, д.13 | 11.08.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 234 | Вокзальная, д.10 | 12.08.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 235 | Вокзальная, д.10а | 12.08.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 236 | Вокзальная, д.12 | 12.08.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 237 | Вокзальная, д.12а | 12.08.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 238 | Новая, д.2 а | 12.08.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 239 | Энгельса, д.174 | 12.08.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 240 | Энгельса, д.175 | 12.08.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 241 | Энгельса, д.179 | 12.08.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 242 | Энгельса, д.185 | 12.08.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 243 | Максима Горького, д.1 а | 13.08.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 244 | Максима Горького, д.4 | 13.08.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 245 | Пролетарская, д.12 | 13.08.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 246 | Свердлова, д.40 | 13.08.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 247 | Тюменская, д.20 | 13.08.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 248 | Гагарина, д.2 | 14.08.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 249 | Гагарина, 4 | 14.08.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 250 | Куйбышева, д.8 | 14.08.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 251 | Московская, д.16 | 14.08.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 252 | Пролетарская, д.17 | 14.08.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 253 | Свердлова, д.48а | 14.08.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 254 | Урицкого, д.8 | 14.08.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 255 | Урицкого, д.10 лит.Б | 14.08.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 256 | Гагарина, д.1 | 15.08.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 257 | Пролетарская, д.23 | 15.08.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 258 | Гагарина, д.10 | 16.08.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 259 | Гагарина, д.16 | 16.08.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 260 | Гагарина, д.18 | 16.08.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 261 | Гагарина, д.20 | 17.08.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 262 | Гагарина, д.24 | 17.08.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 263 | Дзержинского, д.11 | 17.08.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 264 | Карловарская, д.2 к.а | 17.08.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 265 | Красноармейская, д.5 | 17.08.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 266 | Красноармейская, д.9 | 17.08.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 267 | Максима Горького, д.21 | 17.08.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 268 | Пролетарская, д.40 | 17.08.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 269 | Пролетарская, д.40 а | 17.08.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 270 | Пролетарская, д.40б | 17.08.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 271 | Пролетарская, д.40 в | 17.08.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 272 | Советская, д.2а | 17.08.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 273 | Урицкого, д.14 | 17.08.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 274 | Энгельса, д.181 | 17.08.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 275 | Энгельса, д.183 | 17.08.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 276 | Загородная, д.22 а | 18.08.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 277 | Советская, д.2б | 19.08.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 278 | Черепанова, д.10 | 19.08.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 279 | Черепанова, д.12 | 19.08.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 280 | Красных Орлов, д.106 | 20.08.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 281 | Красных Орлов, д.109 | 20.08.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 282 | Красных Орлов, д.109 Б | 20.08.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 283 | Советская, д.3 | 20.08.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 284 | Советская, д.60 | 20.08.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 285 | Советская, д.62 к.а | 20.08.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 286 | Советская, д.64 | 20.08.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 287 | Строителей, д.50 а | 20.08.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 288 | Чкалова, д.34 | 20.08.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 289 | Энгельса, д.193 | 20.08.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 290 | Энгельса, д.276 | 20.08.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 291 | Красных Орлов, д.85 | 21.08.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 292 | Красных Орлов, д.87 | 21.08.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 293 | Красных Орлов, д.97 | 21.08.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 294 | Красных Орлов, д.101 | 21.08.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 295 | Красных Орлов, д.103а | 21.08.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 296 | Строителей, д.60 | 21.08.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 297 | Строителей, д.62 | 21.08.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 298 | Энгельса, д.205 | 21.08.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 299 | Энгельса, д.209 | 21.08.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 300 | Энгельса, д.288 | 21.08.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 301 | Комсомольская, д.122б | 24.08.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 302 | Красных Орлов, д.73 | 24.08.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 303 | Красных Орлов, д.83 | 24.08.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 304 | Максима Горького, д.6 | 24.08.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 305 | Максима Горького, д.8 | 24.08.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 306 | Максима Горького, д.10 | 24.08.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 307 | Энгельса, д.212 | 24.08.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 308 | Комсомольская, д.21 | 25.08.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 309 | Комсомольская, д.23 | 25.08.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 310 | Леваневского, д.1в | 25.08.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 311 | Свердлова, д.31 | 25.08.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 312 | Леваневского, д.1 б | 26.08.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 313 | Кирова, д.32 | 27.08.2020 | ООО «Эстра-УК» |
| 314 | Свердлова, д.28 | 27.08.2020 | ООО «Эстра-УК» |