### АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   29.04. 2013 г. № 351

г. Верхотурье

О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план

городского округа Верхотурский

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от            06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,     статьей 24    Градостроительного кодекса Российской Федерации,  руководствуясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приступить к подготовке внесения изменений в утвержденный генеральный план городского округа Верхотурский.

2. Утвердить прилагаемые :

1) План мероприятий по внесению изменений в утвержденный генеральный план городского округа Верхотурский;

2) Состав комиссии по подготовке проекта  внесения изменений в генеральный план городского округа Верхотурский;

3) Порядок деятельности комиссии по подготовке проекта внесения изменений в генеральный план городского округа Верхотурский.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Верхотурская неделя» и

разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа Верхотурский.

4. Контроль  исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.главы Администрации

городского округа Верхотурский		                                   В.Ф.Фахрисламов

УТВЕРЖДЕН:

постановлением  главы Администрации городского округа Верхотурский               «О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план городского округа Верхотурский»

«29» апреля  2013 г. № 351

ПЛАН

мероприятий по внесению изменений в утвержденный генеральный план городского округа Верхотурский

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Публикация в средствах массовой информации и на официальном сайте городского округа Верхотурский сообщения о внесении изменений в генеральный план городского округа Верхотурский | Апрель 2013г. | Начальник отдела архитектуры Л.Ю.Литовских |
| 2 | Рассмотрение поступивших предложений | Май 2013 г. | комиссия |
| 3 | Согласование проекта внесения изменений в генеральный план городского округа Верхотурский | Май-июнь 2013 г. | комиссия |
| 4 | Проведение публичных слушаний по вопросу утверждения проекта внесения изменений в генеральный план городского округа Верхотурский | Июнь 2013 | комиссия |
| 5 | Внесение изменений и предложений в проект внесения изменений генерального плана городского округа Верхотурский после публичных слушаний (в случае необходимости) | 10 дней после публичных слушаний | комиссия |
| 6 | Направление проекта решения о внесении изменений в генеральный план городского округа Верхотурский (с приложением протоколов публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний) в Думу городского округа Верхотурский для его утверждения | Июнь 2013 г. | Начальник отдела архитектуры Л.Ю.Литовских |

УТВЕРЖДЕН:

постановлением  главы Администрации городского округа Верхотурский               «О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план городского округа Верхотурский»

«29» апреля  2013 г . № 351

СОСТАВ

комиссии по подготовке проекта  внесения изменений в генеральный план городского округа Верхотурский

Председатель комиссии:

Литовских Лариса Юрьевна                          - начальник отдела архитектуры и

градостроительства Администрации

городского округа Верхотурский

Заместители председателя комиссии:

Лиханов Алексей Геннадьевич                     - глава городского округа Верхотурский

Фахрисламов Владислав Фидарисович        -и.о. главы Администрации городского округа

Верхотурский

Секретарь комиссии:                                   - старший инспектор отдела архитектуры

Градобоева Екатерина   Александровна        градостроительства  Администрации

городского округа Верхотурский

Члены комиссии:

Першина Елена Васильевна                         - специалист 1 категории

отдела архитектуры и градостроительства

Администрации городского округа

Верхотурский

Чазов Павел Анатольевич                            - ведущий специалист юридического отдела

Администрации городского округа

Верхотурский

Титова Надежда Николаевна                       - начальник отдела развития территории

Институт «УРАЛНИИПРОЕКТ РАСН»

(разработчик проекта)

Немчанинов Геннадий Николаевич            - депутат Думы городского округа

Верхотурский (по согласованию)

Глухов Дмитрий Александрович                - депутат Думы городского округа

Верхотурский  ( по согласованию)

Каменных Владимир Анатольевич               - депутат Думы городского округа

Верхотурский  (по согласованию)

УТВЕРЖДЕН:

постановлением  главы Администрации городского округа Верхотурский               «О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план городского округа Верхотурский»

от  «29» апреля  2013 г. № 351

П О Р Я Д О К

деятельности комиссии по подготовке проекта внесения изменений в генеральный план городского округа Верхотурский

I. Общие положения

1.1. Комиссия по подготовке проекта внесения изменений в генеральный план городского округа Верхотурский (далее – Комиссия) создается на период подготовки проекта внесения изменений в генеральный план территории городского округа Верхотурский, в целях приведения генерального плана городского округа Верхотурский в соответствие с положениями законодательства в области регулирования градостроительной деятельности.

1.2. В своей деятельности комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами городского округа Верхотурский.

II. Задачи и функции комиссии

2.1. Комиссия создается в целях обеспечения общего руководства, анализа, проверки и оценки материалов при подготовке проекта внесения изменений в генеральный план территории городского округа Верхотурский.

2.2. Для выполнения возложенных задач Комиссия имеет право:

2.2.1. Организовывать процесс разработки проекта внесения  изменений в генеральный план территории городского округа Верхотурский.

2.2.2. Организовывать и проводить публичные слушания по проекту внесения  изменений в генеральный план городского округа Верхотурский.

2.2.3. Рассматривать предложения граждан и юридических лиц в связи с разработкой проекта внесения изменений в генеральный план городского округа Верхотурский.

2.2.4. Обеспечивать гласность при подготовке решений по проекту внесения изменений в генеральный план городского округа Верхотурский, в том числе путем предоставления всем заинтересованным лицам возможности доступа на публичные слушания, а также возможности высказывания по обсуждаемым вопросам.

2.2.5. Принимать рекомендации по вопросам подготовки проекта внесения изменений в генеральный план городского округа Верхотурский.

2.2.6.Запрашивать у государственных, муниципальных, специализированных организаций и учреждений предоставления в установленный срок официальных заключений и иных материалов, относящихся к рассматриваемым на заседаниях, в том числе проводимых в форме публичных слушаниях вопросам.

2.2.7. Привлекать независимых экспертов к работе по подготовке соответствующих рекомендаций.

2.2.8. Публиковать материалы о своей деятельности.

2.2.9. Осуществлять иные права, связанные с подготовкой проекта внесения изменений в генеральный план городского округа Верхотурский.

2.3. Комиссия принимает решения по вопросам:

2.3.1. Обнародования проекта внесения изменений в генеральный план городского округа Верхотурский.

2.3.2. Составления протоколов и вынесение заключений по результатам публичных слушаний.

2.3.4. Представления проекта внесения изменений в генеральный план городского округа Верхотурский с приложением протоколов публичных слушаний и заключения о публичных слушаниях.

2.3.5. По иным вопросам, возникающим в процессе подготовки проекта внесения изменений в генеральный план городского округа Верхотурский.

III. Состав и порядок работы комиссии

3.1. Состав комиссии утверждается постановлением Администрации городского округа Верхотурский.

3.2. Деятельностью Комиссии руководит председатель, а в его отсутствие обязанности председателя исполняет заместитель. Секретарь организует работу Комиссии, осуществляет общий контроль за реализацией принятых Комиссией решений.

3.3. Комиссия самостоятельно определяет порядок своей работы путем составления плана работы Комиссии. Заседания Комиссии проводятся председателем или его заместителем по мере необходимости. Время, место и повестка очередного заседания определяются председателем или его заместителем. Члены Комиссии уведомляются о месте, дате и времени проведения заседания Комиссии телефонограммой не позднее, чем за два дня до назначенной даты. Заседание Комиссии является правомочным при участии в нем не менее половины членов Комиссии от общего числа.

3.4. Члены Комиссии участвуют в заседаниях Комиссии лично, без права передоверия. В случае отсутствия члена Комиссии на заседании он имеет право представлять свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме за своей подписью.

3.5. Комиссия принимает решение по рассматриваемому вопросу путем открытого голосования. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов от числа членов Комиссии, участвующих в заседании. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании Комиссии.

3.6. Решения, принятые Комиссией в пределах ее компетенции, являются обязательными для всех участников подготовки проекта внесения изменений в генеральный план городского округа Верхотурский.

3.7. Комиссия информирует главу Администрации городского округа Верхотурский о ходе выполнения работ по подготовке проекта внесения изменений в генеральный городского округа Верхотурский.