### РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

РЕШЕНИЕ

от «28» сентября  2016 года №48

г. Верхотурье

О начале отопительного сезона 2016-2017г.г.

на территории  городского округа Верхотурский

Заслушав информацию Главы Администрации городского округа Верхотурский В.В. Сизикова, о  начале отопительного сезона2016-2017г.г. на территории городского округа Верхотурский, руководствуясь п.9, ч.10 ст.35, п.1,2 ч.6.1., ст. 37 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 21 Устава городского округа Верхотурский, Дума городского округа Верхотурский

РЕШИЛА:

1. Информацию Главы  Администрации городского округа Верхотурский В.В. Сизикова о начале отопительного сезона 2016-2017г.г. на территории городского округа Верхотурский принять к сведению (прилагается).

2.   Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания.

3. Настоящее Решение опубликовать в информационном бюллетене «Верхотурская неделя» и разместить на официальном сайте городского округа Верхотурский.

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на комиссию по промышленности транспорту и связи Думы городского округа Верхотурский.

Глава

городского округа Верхотурский                                                    А.Г. Лиханов

Приложение

к решению Думы городского округа

Верхотурский

от «28» сентября  2016 года №48

«О начале отопительного сезона 2016-2017г.г. на территории городского округа Верхотурский»

О начале отопительного сезона 2016-2017г.г.

на территории  городского округа Верхотурский

Для стабильной работы в предстоящем отопительном сезоне в городском округе Верхотурский необходимо подготовить:

Котельные – 32ед.(25-муниципальных и 7-ведомственных)

Тепловые сети (в 2-х трубном исполнении) – 68.8 км

Водопроводные сети – 58.3 км

Электрические сети – 773 км

Канализационные сети – 7,4 км

Газопроводы –72,300 км

Жилищный фонд (тыс.кв.м.) – 389,8 тыс. кв.м.

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства городского округа Верхотурский к предстоящему отопительному периоду осуществляется в полном соответствии с распоряжение  Правительства Свердловской области от 12.05.2016г. № 451-РП, а так же постановление Администрации городского округа Верхотурский от 26.05.2016 № 416, в котором определен перечень мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики города к работе в зимний период.

Жилищный фонд:

На все 140 домов подлежащих паспортизации по состоянию на 26.09.2016 года оформлены  паспорта готовности.

В ходе подготовки жилищного фонда к отопительному периоду управляющая организация произвела следующие виды работы:

- гидравлическая промывка и опрессовка систем центрального отопления в многоквартирных домах

- остекление окон и ремонт входных дверей в подъездах

- изоляция внутридомовых сетей при наличии верховой разводки

- установка и замена запорной арматуры

- замена внутридомовых трубопроводов  центрального отопления и ХВС

- ревизия и ремонт внутридомовых электрических шкафов

- и ряд других работ, связанных с сезонной эксплуатацией конструктивных элементов и инженерного оборудования жилых зданий.

Котельные:

1.Арендатором ООО «УралТэк» по состоянию на 26.09.2016подготовленыи запущены все 14 котельных.

2.Арендатором ИП Бахтияров И.Д. подготовлены и запущены все 3 котельные, переданные ему на праве договора аренды.

3. ООО «ТК Навигатор» (Канышев А.С.) является собственником газовой котельной в микрорайоне Ик-53. Котельная к отопительному сезону готова и запущена, не подается тепло только на несколько жилых домов ввиду того, что ведутся работы по реконструкции теплотрассы от газовой котельной  к ул. Свободы.

Арендаторами котельных ведется подготовка документов для получения паспортов готовности. Срок установлен до 30.09.2016г.На всех котельных обеспечен 100-дневный запас топлива. Создан необходимый запас материалов и оборудования для ликвидации аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения.

Управление культуры, туризма и молодежной политики – отоплению подлежат 25 объектов, 8 из которых отапливаются печным отоплением, 16-централизованное отопление.

Управление образования- отоплению подлежат 34 объекта.

Централизованное отопление - 19 объектов.15 объектов отапливаются от автономных котельных и печного отопления.

Все объекты культуры и образования обеспечены теплом.

Два объекта с круглосуточным пребыванием людей (детский дом и дом престарелых) так же обеспечены теплоснабжением.

Наличие и движение топлива:

На всех котельных обеспечен 100-дневный запас топлива.

В резерве ООО «УралТЭК» имеется 300 тон угля.

Администрацией городского округа еженедельно проводятся совещания, на которых рассматриваются вопросы по подготовке к предстоящей зиме с ресурсоснабжающими предприятиями и сетевого хозяйства, а также с руководителями управляющей компании, ответственных за подготовку жилищного фонда города.

Администрацией городского округа Верхотурский издано Постановление № 763 от 09.09.2016г. «О начале отопительного сезона 2016/2017 года», согласно которому поэтапное включение котельныхначинается с 12.09.2016г.

12 сентября согласно графику включения котельных  утвержденным Постановлением Администрации было включено 17 котельных, которые отапливают детские сады, школы и объекты здравоохранения.

14 сентября было запущено еще 14 котельных, и 18 сентября была запущена последняя котельная в микрорайоне ИК-53.