### АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 03.06.2019г. № 468

г. Верхотурье

Об итогах отопительного сезона 2018/2019 года и подготовке

жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и электроэнергетического комплексов городского округа Верхотурский            к работе в осенне-зимний период 2019/2020 года

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», а также в целях организации подготовки жилищного фонда, объектов социального и культурного назначения, коммунального и электроэнергетического комплексов городского округа Верхотурский к работе в осенне-зимний период 2019/2020 года, руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять к сведению информацию об итогах отопительного сезона 2018/2019 года на территории городского округа Верхотурский (прилагается).

2. Утвердить план мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и электроэнергетического комплексов городского округа Верхотурский к работе в осенне-зимний период 2019/2020 года (далее – план) (прилагается).

3. Рекомендовать руководителям теплоснабжающих организаций: ООО «Гефест» (Целищев С.Г.), ООО «Уральская теплоэнергетическая компания» (Мельник В.Ф.):

1) в соответствии с действующими нормативными документами, Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19.06.2003 № 229 и Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 № 115, выполнить комплекс мероприятий  по подготовке источников теплоснабжения к предстоящему отопительному периоду;

2) обеспечить исполнение представленных планов работ по подготовке источников тепловой энергии к работе в осенне-зимний период на 2019/2020года;

3) обеспечить в порядке, установленном приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» прохождение проверки готовности теплоисточников к работе в осенне-зимний период 2019/2020 года с  оформлением актов и паспортов готовности;

4)  обеспечить в срок до 15 сентября 2019 года готовность теплоисточников к началу теплоснабжения потребителей.

4. И.о. первого заместителя главы Администрации городского округа Верхотурский (Литовских Л. Ю.) организовать мониторинг подготовки к отопительному периоду 2019/2020 года и своевременного выполнения теплоснабжающими и теплосетевой организациями, действующими на территории городского округа Верхотурский, утвержденных  планов мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2019/2020 года.

5. Начальникам территориальных управлений Администрации городского округа Верхотурский обеспечить контроль готовности жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2019/2020 года.

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации городского округа Верхотурский (Лумпова Е.С.) продолжить работу по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества с последующим признанием права муниципальной собственности на эти объекты.

7. Рекомендовать руководителям ОАО «МРСК Урала» филиал «Свердловэнерго» производственное отделение Серовские электрические сети Верхотурский район электрических сетей (Смагин А.В.), МУП ГО Верхотурский «Гарант» (Курушин П.В.):

1) обеспечить исполнение плана мероприятий по подготовке объектов электроэнергетического комплекса, объектов водоснабжения и водоотведения к работе в осенне-зимний период на 2019/2020 года;

2) ежемесячно представлять в отдел ЖКХ Администрации городского округа Верхотурский отчет об исполнении указанного в постановлении плана мероприятий;

3) в целях предотвращения нарушений водо- и электроснабжения в предстоящем отопительном периоде, проанализировать все случаи отключения ресурсоснабжения в прошедшем отопительном периоде и принять необходимые меры, в том числе путем реализации мероприятий инвестиционных программ.

8. Руководителям Управления образования Администрации городского округа Верхотурский (Мамонцева Т.В.), Управления культуры, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Верхотурский (Гайнанова Н.А.):

1) обеспечить выполнение подведомственными учреждениями утвержденных мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2019/2020 года в срок до 1 сентября 2019 года;

2) обеспечить в порядке, установленном Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», прохождение проверки готовности подведомственных объектов к работе в осенне-зимний период 2019/2020 года с  оформлением актов и паспортов готовности в срок до 15 сентября 2019 года;

3) принять меры по погашению подведомственными учреждениями задолженности перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов в срок до 1 сентября 2019 года;

4) обеспечить готовность подведомственных объектов социального и культурно-бытового назначения к отопительному периоду 2019/2020 года в срок до 1 сентября 2019 года.

9. Заместителю Главы Администрации по социальным вопросам Бердниковой Н.Ю. совместно с отделом ЖКХ Администрации городского округа Верхотурский оказать содействие в организации подготовки к отопительному периоду государственным учреждениям Свердловской области в сфере здравоохранения, образования, физической культуры и спорта, социальной защиты населения, социального обслуживания граждан, опеки и попечительства, расположенных на территории городского округа Верхотурский, и обеспечить систематический мониторинг готовности объектов указанных учреждений к отопительному периоду согласно требованиям, установленным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103.

10. Рекомендовать Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Свердловской области «Центральная районная больница Верхотурского района» (Полтавский С.Н.), Государственному казенному учреждению культуры Свердловской области «Верхотурский государственный историко-архитектурный музей-заповедник» (Новиченков Н.Н.),  Государственному  бюджетному общеобразовательному учреждению Свердловской области «Средняя общеобразовательная школа № 3» (Подкорытова Ю.В.), Государственному казенному учреждению социального обслуживания Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Верхотурского района» (Дубовникова Л.И.), организовать подготовку к отопительному сезону 2019/2020 года подведомственных учреждений и обеспечение их необходимым запасом котельного топлива, с предоставлением ежемесячного отчета о ходе подготовки к отопительному сезону и об имеющемся запасе топлива, начиная с 03 июня 2019 года.

11. Рекомендовать организации, осуществляющей управление многоквартирными домами на территории городского округа Верхотурский обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Родной поселок» (Давыдов А.Г.):

1) обеспечить выполнение представленных планов работ по подготовке жилищного фонда к отопительному периоду 2019/2020 года в срок до 1 сентября 2019 года;

2) обеспечить в порядке, установленном приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», прохождение проверки готовности объектов к работе в осенне-зимний период 2019/2020 года с  оформлением актов и паспортов готовности в срок до 15 сентября 2019 года;

3) принять меры по погашению задолженности перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов в срок до 1 сентября 2019 года;

4) в срок до 15 сентября 2019 года завершить все запланированные работы по профилактическому и капитальному ремонту внутренних систем теплоснабжения многоквартирных домов, обеспечить готовность жилищного фонда к отопительному периоду 2019/2020 года.

12. Рекомендовать руководителям иных организаций-потребителей тепловой энергии, подключенным к тепловым сетям централизованного теплоснабжения на территории городского округа Верхотурский:

1) обеспечить подготовку своих объектов согласно утвержденным мероприятиям по подготовке к отопительному периоду 2019/2020 года в срок до 1 сентября 2019 года;

2) обеспечить в порядке, установленном приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», прохождение проверки готовности объектов к работе в осенне-зимний период 2019/2020 года с  оформлением актов и паспортов готовности;

3) завершить до 15 сентября 2019 года работы по профилактическому ремонту строительной части зданий, систем  вентиляции, сетей газоснабжения, электроснабжения, горячего и холодного водоснабжения и другим видам работ, обеспечить готовность объектов к отопительному периоду 2019/2020 года;

4) в срок до 15 сентября 2019 года обеспечить функционирование системы оперативного реагирования и ликвидации аварийных ситуаций на тепловых сетях объектов путем:

- формирования собственных соответствующих подразделений или привлечения  специализированных организаций;

- создания необходимого запаса материально-технических ресурсов для ремонтов и ликвидации аварийных ситуаций (собственного, либо в привлеченной организации) и обеспечения его восполнения в течение отопительного периода;

5) принять меры по погашению в срок до 1 сентября 2019 года задолженности перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов.

13. Рекомендовать руководителю ВМУП «Транспорт» (Созинов С.В.) в срок до 01 октября 2019 года произвести подготовку специальных машин и механизмов к работе в зимних условиях.

14. Рекомендовать руководителям ООО «Гефест» (Целищев С.Г.), ООО «Уральская теплоэнергетическая компания» (Мельник В.Ф.), ОАО «МРСК Урала» филиал «Свердловэнерго» производственное отделение Серовские электрические сети Верхотурский район электрических сетей (Смагин А.В.), МУП ГО Верхотурский «Гарант» (Курушин П.В.), ООО «Управляющая компания «Родной поселок» (Давыдов А.Г.) своевременно представлять в отдел ЖКХ Администрации городского округа Верхотурский отчеты по формам федерального государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима), 2-ЖКХ и 3-ЖКХ, начиная с 1 июля 2019 года, и информацию о ходе подготовки к отопительному периоду.

10. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Верхотурская неделя» и разместить на официальном сайте городского округа Верхотурский.

11. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы

городского округа Верхотурский                                                    Л.Ю. Литовских

Приложение

к постановлению Администрации

городского округа Верхотурский

от 03.06.2019г. № 468

ИНФОРМАЦИЯ

Об итогах отопительного сезона 2018/2019 года

Жилищно-коммунальный комплекс городского округа Верхотурский включает в себя: жилищный фонд, котельные, водонапорные башни, скважины, тепловые и водопроводные сети, канализационные сети, канализационные колодцы.

Общая площадь жилищного фонда городского округа Верхотурский по состоянию на 31.12.2018г. составляет 399,4 тыс. кв.м., в том числе муниципальный жилищный фонд – 55,5 тыс.кв.м. или 14 % от общего количества жилищного фонда. Площадь жилищного фонда, оборудованного централизованным отоплением, 99,9 тыс.кв.м. (25% от общего количества жилищного фонда).

Теплоснабжение жилищного фонда и объектов соцкультбыта на территории городского округа Верхотурский осуществляется от 30 действующих котельных: 25 муниципальных, 5 – ведомственных.

Общая мощность котельных составляет – 52, 6 Гкал/час.

Также в систему теплоснабжения входит 68,8 км тепловых сетей, из них муниципальных – 53,9 км., ведомственных - 14,9 км.

Поставщиками тепловой энергии для жилищного фонда и объектов соцкультбыта на территории городского округа Верхотурский являются: ООО «Гефест» (4 котельных), ООО «Уральская теплоэнергетическая компания»    (14 котельных).

С целью обеспечения бесперебойного теплоснабжения в отопительном сезоне 2018/2019 года и предупреждения аварийных ситуаций Администрацией городского округа Верхотурский было утверждено постановление от 30.05.2018 года № 471 «Об итогах отопительного сезона 2017/2018 года и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и электроэнергетического комплексов городского округа Верхотурский к работе в осенне-зимний период 2018/2019 года» и утверждены планы мероприятий по подготовке жилого фонда и объектов  жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону 2018/2019 года.

Начальникам территориальных управлений Администрации городского округа Верхотурский, руководителям предприятий и учреждений всех форм собственности поставлены задачи по исполнению плана мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону 2018/2019 года.

Еженедельно под руководством и.о. первого заместителя главы Администрации городского округа Верхотурский проводились совещания по вопросам подготовки к отопительному сезону 2018/2019 года. На данных совещаниях заслушивались руководители предприятий и организаций, не зависимо от форм собственности, о ходе подготовки сетей и объектов жилищно-коммунального комплекса и готовности к отопительному сезону. Наиболее значимые мероприятия, выполненные при подготовке сетей и объектов теплоснабжения, жилого фонда к работе в отопительном сезоне 2018/2019 года:

за счет арендаторов котельных проведена ревизия и ремонт оборудования в котельных городского округа Верхотурский;

за счет средств управляющей компании ООО «Родной поселок» произведен частичный ремонт крыш, промывка и опрессовка внутридомовых систем отопления;

за счет средств резервного фонда Правительства Свердловской области отремонтированы тепло- и водосети котельной «Северная» в г. Верхотурье.

Всеми производителями тепловой энергии работы по подготовке к отопительному сезону сетей и источников теплоснабжения выполнены в полном объеме.

Мероприятия по подготовке к отопительному сезону жилищного фонда и объектов соцкультбыта предусмотренные постановлением Администрации городского округа Верхотурский выполнены в полном объеме.

По состоянию на начало отопительного сезона 2018/2019 года запас топлива на котельных был стодневный.

Запуск тепла был произведен своевременно в соответствии с графиками и нормативными сроками начала отопительного сезона - 15 сентября 2018 года.

Все аварийные ситуации на тепло-, водосетях и котельных городского округа Верхотурский в  течение отопительного сезона устранялись силами аварийных бригад ООО «Урал ТЭК», ООО «Гефест», МУП «Услуга», МУП «Гарант».

По состоянию на 07 мая 2019 года задолженность предприятий и учреждений городского округа Верхотурский за ранее потребленное топливо составляет:

| Наименование ТЭР | На 07.05.2019, млн. руб. | На 10.05.2018, млн. руб. |
| --- | --- | --- |
| Газ | 1,317 | 0,937 |
| Уголь | 9,5 | 9,5 |
| Электрическая энергия | 2,961 | 1,194 |
| Дрова | 0 | 0 |
| Тепловая энергия | 0 | 0 |
| Всего задолженность за ТЭРы | 18,056 | 11,631 |

По состоянию на 22.05.2019г. просроченная задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги составляет 9,673 тыс. руб.

На территории городского округа Верхотурский многоквартирные дома переданы в соответствии с договором управления многоквартирными домами управляющей компании ООО УК «Родной поселок».

При подготовке жилищно-коммунального комплекса городского округа Верхотурский к работе в предстоящем отопительном периоде 2019/2020 года с учетом проблем, выявленных в ходе отопительного периода 2018/2019 года, необходимо решить следующие вопросы:

1) Производить ремонтные работы по подготовке жилищного фонда и объектов соцкультбыта.

2) Провести работы по опрессовке сетей.

3) Провести ревизию сетей и по необходимости восстановить теплоизоляцию.

4) Продолжить установку запорной арматуры на жилых домах.

5) Усилить работу по погашению задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги.

6) Принять меры к погашению имеющейся кредиторской задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы.

7) Произвести ремонт водопроводных сетей в с. Кордюково и п. Карпунинский.

8) Произвести ремонт электрических сетей в п. Привокзальный («ИК-53»).

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

городского округа Верхотурский

от 03.06.2019г. № 468

«Об итогах отопительного сезона 2018/2019 года

и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы,

коммунального и  электроэнергетического комплексов

на территории городского округа Верхотурский

к работе в осенне-зимний период 2019/2020 года»

# ПЛАН

мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социального и культурного назначения, коммунального и электроэнергетического комплексов городского округа Верхотурский к работе в осенне-зимний

период 2019/2020 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подвести итоги отопительного сезона 2018/2019 года, подготовить планы мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2019/2020 года с учетом выявленных недостатков при прохождении предыдущего отопительного сезона | до 03.06.2019 г. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Верхотурский |
| 2. | Обеспечить представление в Управление Государственной жилищной инспекции свердловской области: 1) планов-графиков подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования к отопительному периоду 2019/2020 года; 2) графиков отключения коммунальных услуг в связи с подготовкой жилищного фонда к отопительному периоду; 3) копий программ проведения проверок готовности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих организаций к отопительному периоду, утвержденных руководителем (заместителем руководителя) органа местного самоуправления. | до 03.06.2019 г. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Верхотурский |
| 3. | Обеспечить контроль за целевым использованием средств местного бюджета, направляемых для подготовки муниципального жилищного фонда, муниципальных объектов социальной сферы и коммунальной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период 2019/2020 года | В течение подготовки к ОС | Глава городского округа Верхотурский |
| 4. | Составить графики равномерных поставок котельного топлива на котельные и склады организаций, обеспечивающих теплоснабжение жилищного фонда и объектов социального назначения, и обеспечить их реализацию | до 10.06.2019г., в течение года | Руководители организаций, учреждений* |
| 5. | Организовать подготовку обслуживающего персонала муниципальных предприятий в соответствии с требованиями регламентирующих документов в организациях электроэнергетики Российской Федерации (Правила работы с персоналом, утвержденные приказом Министерства топлива и энергетики Российской Федерации от 19.02.2000 г. № 49; Положение об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, утвержденное приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29.01.2007 г. № 37) | до 15.09.2019 г. | Руководители организаций, учреждений* |
| 6. | Сформировать необходимый запас материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций в жилищном фонде, на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры | до 15.09.2019 г. | Руководители организаций, учреждений* |
| 7. | Обеспечить формирование стодневного запаса топлива на котельных, обеспечивающих теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы | до 15.09.2019г. | И.о. первого заместителя главы Администрации городского округа Верхотурский Руководители организаций, учреждений * |
| 8. | Организовать работу и обеспечить контроль за подготовкой к осенне-зимнему периоду 2019/2020 года подведомственных учреждений, финансируемых из областного бюджета | до 15.09.2019 г. | ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района», ГБОУ СО «СОШ № 3», ГКОУ СО «Верхотурский детский дом», ГБУК СО «ВГИАМЗ», филиал ГБПОУ СО «Верхнетуринский механический техникум» |
| 9. | Обеспечить подготовку специальной техники и механизмов муниципальных предприятий жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период, создать необходимый запас горюче-смазочных материалов и материально-технических ресурсов | до 01.10.2019 г. | Руководители организаций, учреждений* |
| 10. | Организовать сбор информации о наличии паспортов готовности к эксплуатации в осенне-зимний период жилищного фонда и источников теплоснабжения в городском округе Верхотурский | еженедельно, с 03 августа по 16 ноября 2019 года | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Верхотурский |
| 11. | Обеспечить представление и сбор информации: 1) о планировании работ по подготовке к эксплуатации в зимних условиях жилищного фонда, теплоисточников и инженерных сетей | до 03.06.2019 г. | Глава городского округа Верхотурский Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Верхотурский |
|  | 2) о выполнении графиков завоза топлива в организации, обеспечивающие теплоснабжение жилищного фонда и объектов социального назначения | Еженедельно, в течение года с 01.07.2019 г. |  |
|  | 3) о подготовке городского округа Верхотурский к отопительному сезону 2019/2020 года по форме 1-ЖКХ (зима) | ко 2 и 17 числу каждого месяца (по состоянию на 1 и 15 число), с июля по ноябрь 2019 года |  |
|  | 4) о выполнении работ по подготовке муниципального жилищного фонда, муниципальных котельных, муниципальных инженерных сетей и их замене в городском округе Верхотурский | Еженедельно по четвергам с августа по ноябрь 2019 года |  |
|  | 5) о создании на котельных нормативного запаса резервного топлива | ежеквартально, в течение года к 03 числу первого месяца квартала |  |
|  | 6) о создании запаса материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций в жилищном фонде, на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры | ежемесячно, в течение года к 03 числу месяца, следующего за отчетным |  |
|  | 7) о технической готовности жилищного фонда и котельных к началу отопительного сезона | к 15.09.2019 г. |  |
|  | 8) о выдаче паспортов готовности к отопительному сезону на жилищный фонд | еженедельно, с августа по октябрь 2019 года |  |
|  | 9) о выдаче паспортов готовности к отопительному сезону на котельные, обеспечивающие теплоснабжение жилищного фонда | еженедельно, с августа по октябрь 2019 года |  |
|  | 10) о выдаче актов готовности к отопительному сезону на котельные, обеспечивающие теплоснабжение жилищного фонда | еженедельно, с августа по ноябрь 2019 года |  |
|  | 11) о графиках отключения в жилищном фонде коммунальных услуг в период подготовки жилищного фонда и коммунальных сетей к зиме | до 03.06.2019 г. |  |
| 12. | Провести работу по проведению инвентаризации и регистрации в муниципальную собственность имеющихся на территории городского округа Верхотурский бесхозных электрических, тепловых, водопроводных и канализационных сетей, электросетевых и коммунальных объектов с последующей их передачей для обслуживания в специализированные организации | до 15.09.2019 г. | Глава городского округа Верхотурский Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации городского округа Верхотурский |
| 13. | Проверить готовность жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период с оформлением паспортов готовности (Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденные постановлением Государственного комитета Российской федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003г. № 170) | до 15.09.2019 г. | И.о. первого заместителя главы Администрации городского округа Верхотурский Начальник МКУ «Служба заказчика» городского округа Верхотурский Директор ООО УК «Родной поселок» |
| 14. | Проверить готовность потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций городского округа Верхотурский к работе в осенне-зимний период с составлением актов и выдачей паспортов готовности (в соответствии с приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» | август-октябрь 2019 года | И.о. первого заместителя главы Администрации городского округа Верхотурский Руководители ресурсоснабжающих организаций Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации городского округа Верхотурский УрУ Ростехнадзора** (по согласованию) |
| 15. | Проверить готовность субъектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний период с составлением акта и выдачей паспортов готовности (Положение о проверке готовности субъектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний период, утвержденное решением Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба), протокол от 06.07.2012 года № 10) | сентябрь-ноябрь 2019 года | Верхотурский участок электрических сетей ОАО «МРСК Урала», УрУ Ростехнадзора ** (по согласованию) |
| 16. | Организация ежедневного сбора информации о пуске тепла на территории городского округа Верхотурский | Ежедневно с 15.09.2019 г. до полного включения отопления | И.о. первого заместителя главы Администрации городского округа Верхотурский |

*руководители организаций – руководители организаций, имеющих в собственности, оперативном управлении, хозяйственном ведении или на праве аренды жилищный фонд и объекты социального назначения, а также объекты и сети коммунальной инфраструктуры;

**УрУ Ростехнадзора – уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.