Приложение № 1

к постановлению Администрации

городского округа Верхотурский

**от 04.07.2019г. № 560**

**План мероприятий по выполнению Муниципальной программы городского округа Верхотурский**

**«Экология и природные ресурсы городского округа Верхотурский до 2021 года»**

| №  строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения,  тыс. рублей | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | **8** | | **9** | | **10** | | **11** | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ,**  **В ТОМ ЧИСЛЕ** | **14507,8** | **1216,2** | **1152,9** | **2088,3** | **2353,4** | | **2468,4** | | **3945,9** | | **665,0** | | **617,7** | |
| 2 | Местный бюджет | **13029,0** | **1093,4** | **1041,3** | **1966,8** | **2055,4** | | **2096,4** | | **3493,0** | | **665,0** | | **617,7** | |
| 3 | Областной бюджет | **1478,8** | **122,8** | **111,6** | **121,5** | **298,0** | | **372,0** | | **452,9** | | **0,0** | | **0,0** | |
| 4 | **Подпрограмма 1 «Обращение с твердыми и жидкими бытовыми отходами до 2021 года»** | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | **ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1,**  **В ТОМ ЧИСЛЕ** | **7372,8** | **692,7** | **760,8** | **581,2** | **1210,1** | | **1153,4** | | **2342,3** | | **420,0** | | **217,7** | |
| 6 | Местный бюджет | **7378,2** | **692,7** | **760,8** | **581,2** | **1210,1** | | **1153,4** | | **2342,3** | | **420,0** | | **217,7** | |
| 7 | Областной бюджет | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | |
| 8 | **Мероприятие 1.** Перемещение твердых бытовых отходов на городской и сельских свалках городского округа Верхотурский | **2057,2** | 502,4 | 693,4 | 415,7 | 1135,9 | | 968,7 | | **1011,8** | | **200,0** | | **200,0** | |
| 9 | **Мероприятие 2.**  Содержание и текущий ремонт биотермической ямы | **729,7** | 69,60 | 52,5 | 74,2 | 74,2 | | 184,7 | | 274,5 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 10 | **Мероприятие 3.**  Разработка генеральной схемы санитарной очистки территории ГОВ | **212,0** | 120,7 | 0 | 91,3 | 0 | | 0 | | 0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 11 | **Мероприятие 4.**  Проектирование и строительство полигона твердых жидких и бытовых отходов в городском округе Верхотурский | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 12 | **Мероприятие 5.**  Строительство полигона твёрдых и жидких бытовых отходов в городском округе Верхотурский | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  | |
| 13 | **Мероприятие 6.**  Санитарная очистка территории городского округа Верхотурский | **14,9** | 0,0 | 14,9 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 14 | **Мероприятие 7.**  **Создание контейнерных площадок, в том числе:** | **1293,7** | 0,0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 1056,0 | | 220,0 | | 17,7 | |
| +15 | расходы на обустройство и содержание контейнерных площадок | 756,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 756,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 16 | приобретение контейнеров | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 300,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 17 | **Подпрограмма 2 «Содержание нецентрализованных источников водоснабжения до 2021 года»** | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | **ВСЕГО ПО**  **ПОДПРОГРАММЕ 2,**  **В ТОМ ЧИСЛЕ** | **7129,6** | **523,5** | **392,1** | **1507,1** | **1143,3** | **1315,0** | | **1603,6** | | **245,0** | | **400,0** | |
| 19 | **Местный бюджет** | **5650,8** | **400,7** | **280,5** | **1385,6** | **845,3** | **943,0** | | **1150,7** | | **245,0** | | **400,0** | |
| 20 | **Областной бюджет** | **1478,8** | **122,8** | **111,6** | **121,5** | **298,0** | **372,0** | | **452,9** | | **0** | | **0** | |
| 21 | **Мероприятие 1.**  **Содержание и ремонт нецентрализованных источников водоснабжения, в том числе:** | 6898,4 | 523,5 | 392,1 | 1507,1 | 1143,3 | 1315,0 | | 1150,7 | | | 245,0 | | 400,0 | |
| 22 | Ремонт колодцев городской и сельской местности, в том числе:  город Верхотурье: ул. Карала Маркса, 60; ул. Республиканская, 65; ул. Крестьянская, 58.  Верхотурский р-н:  п. Привокзальный, ул. Центральная, 7;  с. Дерябино, ул. Ул. Полевая, 9А;  с. Прокоп-Салда, ул. Рублёва, 8;  д. Бочкарёва, ул. Верхняя, 15А;  п. Косолманка, ул. Линейная, 21.  д. Костылева, ул. Центральная, 21 | 4963,9 | 400,7 | 280,5 | 1385,6 | 845,3 | 943,0 | | 695,0 | | | 245,0 | | 400,0 | |
| Дезинфекция (хлорирование) и очистка колодцев: в г. Верхотурье и сельской местности (230 колодцев). | 334,7 |  |  |  |  |  | | 334,7 | | | 0,0 | | 0,0 | |
| Лабораторные исследования воды (37 колодцев). | 105,4 |  |  |  |  |  | | 105,4 | | | 0,0 | | 0,0 | |
| Энтомологические исследования | 15,6 |  |  |  |  |  | | 15,6 | | | 0,0 | | 0,0 | |
| 23 | Организация мероприятий по охране окружающей среды и природопользованию (областной бюджет) | 1478,8 | 122,8 | 111,6 | 121,5 | 298,0 | 372,0 | | 452,9 | | | 0,0 | | 0,0 | |

Приложение № [2](consultantplus://offline/ref=AF2F620E768E09F937B4591212D9FFECCB09A51734444722A15A4970F563C8C7EFA0B32B2253C0CFB1150F13bCB5E)

к постановлению Администрации

городского округа Верхотурский

**от 04.07.2019г. № 560**

**Цели, задачи и целевые показатели**

**Муниципальной программы городского округа Верхотурский**

**«Экология и природные ресурсы городского округа Верхотурский до 2021 года»**

| № строки | Наименование цели(целей) и задач, целевых показателей | Единица измерения | Значение целевого показателя реализации государственной программы | | | | | | | | Источник значений показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Подпрограмма 1 «Обращение с твердыми и жидкими бытовыми отходами до 2021 года »** | | | | | | | | | | | |
| 1. | **Цель «Улучшение экологической ситуации и безопасности проживания населения городского округа Верхотурский»** | | | | | | | | | | |
| 1.1. | **Задача 1**  **«Создание эффективной системы сбора, транспортировки, размещения и захоронения твердых и жидких бытовых отходов»** | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Доля ликвидированных несанкционированных свалок от общего числа выявленных свалок | процентов | 70 | 70 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | Федеральный закон № 89 от 24.06.1998г. «Об отходах производства и потребления»;  Решение Думы городского округа Верхотурский от 19.04.2006г. № 20 «Об утверждении правил благоустройства, обеспечения санитарного состояния территории, обращения с бытовыми отходами в городском округе Верхотурский» |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма 2 «Содержание нецентрализованных источников водоснабжения до 2021 года»** | | | | | | | | | | | |
| 2. | **Цель «Снижение негативного влияния экологического фактора на здоровье населения, предотвращение загрязнения и восстановление природных комплексов, сохранение качества окружающей природной среды»** | | | | | | | | | | |
| 2.1. | **Задача 1 «Удовлетворение потребностей населения городского округа Верхотурский в питьевой воде стандартного качества»** | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Доля обустроенных источников нецентрализованного водоснабжения от общего количества источников | процентов | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 2,2 | 2,0 | 2,0 | Закон РФ от 21.02.1992г. № 2395-1 «О недрах» |