П[риложение](consultantplus://offline/ref=AF2F620E768E09F937B4591212D9FFECCB09A51734444722A15A4970F563C8C7EFA0B32B2253C0CFB1150F13bCB5E) № 1

к постановлению Администрации

городского округа Верхотурский

**от 24.05.2019г. № 442**

«О внесении изменений в муниципальную программу

городского округа Верхотурский

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства

городского округа Верхотурский до 2021 года»,

утвержденную постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 01.11.2013г. № 960

«Об утверждении муниципальной программы

городского округа Верхотурский

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства

и благоустройства городского округа Верхотурский

до 2021 года»

**План мероприятий по выполнению Муниципальной программы городского округа Верхотурский**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городского округа Верхотурский до 2021 года»**

| №  строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения,  тыс. рублей | | | | | | | | | Номер строки целевых показателей,  на достижение которых направлены мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |

| **1** | **2** | | **3** | | **4** | **5** | **6** | **7** | | | **8** | **9** | | **10** | | | **11** | **12** | | | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ,**  **В ТОМ ЧИСЛЕ** | | **669887,2** | | **179 603,1** | **149344,3** | **47247,1** | **58653,5** | | | **110402,5** | **89099,5** | | **17264,3** | | | **18272,9** | х | | | |
| 2 | Областной бюджет | | **282892,6** | | **114 650,0** | **104728.9** | **5440,0** | **15795,3** | | | **31766,7** | **4079,8** | | **3218,2** | | | **3213,7** | х | | | |
| 3 | Местный бюджет | | **386994,6** | | **64 953,1** | **44615,4** | **41807,1** | **42858,2** | | | **78635,8** | **85019,7** | | **14046,1** | | | **15059,2** | х | | | |
| 4 | Средства Фонда | | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | | |  | х | | | |
| 5 | Внебюджетные источники | | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | | |  | х | | | |
| 6 |  | **Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории городского округа Верхотурский до 2021 года»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | **ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1,**  **В ТОМ ЧИСЛЕ** | | **12399,6** | | **0,0** | **2304,20** | **2522,8** | **0,0** | | | **5917,1** | **1655,5** | | **0,0** | **0,0** | | | | **0** | | |
| 8 | **Областной бюджет** | | **4840,6** | | **0** | **0,0** | **0** | **0** | | | **4840,6** | **0** | | **0** | **0** | | | | **0** | | |
| 9 | **Местный бюджет** | | **7559,0** | | **0,0** | **2304,20** | **2522,8** | **0,0** | | | **1076,5** | **1655,5** | | **0,0** | **0,0** | | | | **0** | | |
| 10 | **Мероприятие 1.**  Строительство малоэтажных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилого фонда | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | 0 | | |
| 11 | **Местный бюджет** | | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | | | | **0,0** | | |
| 12 | **Мероприятие 2** Приобретение жилья для предоставления гражданам по договорам социального найма | | 5126,7 | | 0,0 | 1800,0 | 1400,0 | 0,0 | | | 926,7 | 1000,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | |
| 13 | **Местный бюджет** | | **5126,7** | | **0,0** | **1800,0** | **1400,0** | **0,0** | | | **926,7** | **1000,0** | | **0,0** | **0,0** | | | | **0,0** | | |
| 14 | **Мероприятие 3** Проектирование и проведение экспертиз, в том числе: | | 1627,0 | | 0,0 | 504,2 | 1122,8 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | |
| 15 | Разработка проектной документации на строительство жилого дома | | 1627,0 | | 0,0 | 504,2 | 1122,8 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | |
| 16 | **Местный бюджет** | | **1627,0** | | **0,0** | **504,2** | **1122,8** | **0,0** | | | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | | | | **0,0** | | |
| 17 | **Мероприятие 4**  Приобретение жилых помещений, пригодных для постоянного проживания | | 608,8 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 608,8 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 1.1.1 | |
| 18 | **Областной бюджет** | | **0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | | |  | |
| 19 | **Местный бюджет** | | **608,8** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | | **0,0** | **608,8** | | **0,0** | | **0,0** | | | |  | |
| 20 | **Мероприятие 5**  Осуществление выплат лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, выкупной цены за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 ЖК РФ | | 196,5 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 149,8 | 46,7 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 1.1.1 | |
|  | **Местный бюджет** | | **196,5** | |  |  |  |  | | | **149,8** | **46,7** | | **0** | | **0** | | | |  | |
|  | **Мероприятие 6**  Предоставление субсидии местным бюджетам на переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания | | **4840,6** | |  |  |  |  | | | **4840,6** |  | |  | |  | | | |  | |
| 21 | **Областной бюджет** | | **4840,6** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | | **4840,6** | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | | |  | |
| 22 | **Местный бюджет** | | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | | |  | |
| 17 |  | **Подпрограмма 2 «Ремонт жилого фонда городского округа Верхотурский до 2021 года»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | **ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1,**  **В ТОМ ЧИСЛЕ** | | **42560,7** | | **5035,5** | **7067,3** | **7877,9** | **6104,4** | | | **4203,0** | **9952,6** | | **740,0** | 1580,0 | | | | х | | |
| 19 | **Местный бюджет** | | **42560,7** | | **5035,5** | **7067,3** | **7877,9** | **6104,4** | | | **4203,0** | **9952,6** | | **740,0** | 1580,0 | | | | х | | |
| 20 | **Мероприятие 1.** **Ремонт мест общего пользования муниципального жилого фонда, в том числе:** | | **26774,0** | | **4359,0** | **5615,7** | **4176,1** | **3264,1** | | | **2263,7** | **6395,4** | | **200,0** | **500,0** | | | |  | | |
| 21 | г. Верхотурье ул. Советская, 20 (по реш. суда)  г. Верхотурье ул. Пермская, 14 (по реш. суда)  г. Верхотурье ул. Малышева, 54 (по реш. суда)-  г. Верхотурье ул. Советская 25-1 (по реш. суда)  г. Верхотурье ул. Мира, 6 (по реш. суда)  г. Верхотурье, ул. Соснова, 3  г. Верхотурье ул. Мелиораторов, 37 (по реш. суда)  г. Верхотурье ул. 8 Марта 37 (по реш. суда)  г. Верхотурье ул. Кирова, 10 (по реш. Суда  г. Верхотурье ул. Дидковского, 16 (по реш. суда)  Верхотурский район, п. Привокзальный, ул. Мира, 8 (по реш. суда)  Верхотурский район, п. Привокзальный, ул. Крайняя,9 (по реш. суда) | | 10039,7 | | 4359,0 | 5615,7 |  | 65,0 | | |  |  | |  |  | | | |  | | |
| 22 | г. Верхотурье, ул.Малышева, 20  г. Верхотурье, ул. Кирова,10  г. Верхотурье, ул. Васильевская,18  Верхотурский р-он, п. Привокзальный, ул. Садовая, 9  Верхотурский р-он, п. Привокзальный, ул. Свободы, 15  Верхотурский р-он, п. Привокзальный, ул.Мира,12  Верхотурский р-он, п.Калачик ул. Новая, 15  г. Верхотурье, ул. Советская, 3,  г. Верхотурье ул. Ершова, 12,  п. Привокзальный, ул. Вокзальная, 2  (г. Верхотурье, ул. Пермская 14, г. Верхотурье, ул. Малышева 54, г. Верхотурье, ул. Малышева 32)  Аварийное обслуживание жилого фонда | | 4226,1 | |  |  | 4176,1 | 50,0 | | |  |  | |  |  | | | |  | | |
| 23 | г. Верхотурье, ул. Ершова, 12  г. Верхотурье, ул. Васильевская, 21  г. Верхотурье, ул. Мира, 6  г. Верхотурье, ул. Нагорная, 65  Верхотурский р-он, п. Привокзальный, ул. Садовая, 3  Верхотурский р-он, п. Привокзальный, ул. Вокзальная, 2  (г.Верхотурье, Чапаева,26, п. Привокзальный, ул. Свободы, 9, п. Привокзальный, ул. Комсомольская, 9) | | 3149,1 | |  |  |  | 3149,1 | | |  |  | |  |  | | | |  | | |
| 24 | Г. Верхотурье, ул. Гагарина, 2а  Г. Верхотурье, ул. Ханкевича, 1а  Верхотурский район, п. Привокзальный, ул. Комсомольская, 9  Верхотурский район, п. Привокзальный, ул. Чапаева, 26  Верхотурский район, п. Привокзальный, ул. Садовая, 9,  Г.Верхотурье, ул. Ленина, 12,  Г.Верхотурье, ул. Сенянского, 38 | | 2263,7 | |  |  |  |  | | | 2263,7 |  | |  |  | | | |  | | |
|  | Г.Верхотурье, ул, Заводская 15  П.Привокзальный, ул.Садовая, 2  Г.Верхотурье, ул.Мира, 16  Г.Верхотурье, ул.Мелираторов, 37  П.Привокзальный, ул.Садовая, 9,  Г. Верхотурье, ул. Мира, 4 | | 6395,4 | |  |  |  |  | | |  | 6395,4 | |  |  | | | |  | | |
| 25 | **Мероприятие 2**  **Ремонт жилых помещении, переданных по договорам социального найма, в том числе:** | | **7037,2** | | **676,5** | **0,0** | **1889,8** | **1374,9** | | | **669,5** | **1626,5** | | **300,0** | **500,0** | | | |  | | |
| 26 | п. Привокзальный, ул. Пионерская, 13,  п. Привокзальный, ул. Новая, 9-2,  п. Привокзальный, ул. Центральная, 7-4,  с. Дерябино, ул. Гагарина 8-1,  д. Воронцкая, ул. Свободы 15-1 ,  г. Верхотурье, ул. Советская 25-1 ,  п. Привокзальный ул.Новая 1, 9-2.  (г. Верхотурье, ул. Свердлова 71-2, г. Верхотурье, ул. Малышева, 26-1, с. Красногорское, ул. Набережная, 15-2, ремонт кв. Мотелико И.Н., г. Верхотурье, ул. Ханкевича 5-3, д. Варяново, ул. Гагарина 8-1) | | 2566,3 | | 676,5 | 0,0 | 1889,8 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | |  | | |
| 27 | г. Верхотурье, ул. Свердлова, 71-2  Верхотурский р-он, п. Привокзальный, ул. Трактовая, 2  (п.Привокзальный, ул. Новая, 9-2) | | 1374,9 | |  |  |  | 1374,9 | | |  |  | |  |  | | | |  | | |
|  | Г.Верхотурье, ул. Свободы, 25 кв 1 и 5  Г. Верхотурье, ул. Свободы, 6  Г. Верхотурье, ул. Куйбышева, 3 кв.4  П. Привокзальный ул. Станционная, 5 кв.5  Г.Верхотурье, ул. Северная 11-1,  П. Привокзальный, ул. Свободы 22а-2 | | 669,5 | |  |  |  |  | | | 669,5 |  | |  |  | | | |  | | |
|  | П.Привокзальный, ул.Первомайская-1, 13-2  Г. Верхотурье, ул. 20 лет Победы, 73-2  Г.Верхотурье, ул.Малышева,52-4  Г. Верхотурье, ул.Республиканская,107-1  П.Привокзальный, ул. Садовая, 10-1  С.Красногорское, ул. Ленина, 11-2  С.Меркушино, ул. Центральная, 22-2  Г. Верхотурье, ул.8Марта, 20-1,  Г. Верхотурье, ул. 20 лет Победы, 61-1 | | 1626,5 | |  |  |  |  | | |  | 1626,5 | |  |  | | | |  | | |
| 28 | **Мероприятие 3**  **Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме** | | **7070,6** | | **0,0** | **1451,6** | **1812,0** | **1192,6** | | | **1223,7** | **1140,7** | | **50,0** | **200,0** | | | |  | | |
| 29 | **Мероприятие 4**  **Обследование и оценка состояния многоквартирных жилых домов, в том числе:** | | **588,8** | |  |  |  | **272,8** | | | **46,0** | **90,0** | | **90,0** | 90,0 | | | |  | | |
| 30 | Выполнение работ по обследованию и оценки технического состояния многоквартирного жилого дома по адресу: г.Верхотурье, ул. Гагарина, 1, п. Привокзальный ул. Новая. 39 | | 496,0 | |  |  |  | 180,0 | | | 46,0 | 90,0 | | 90,0 | 90,0 | | | |  | | |
| 31 | Оформление справок БТИ для определения % износа 47 многоквартирных домов | | 92,8 | |  |  |  | 92,8 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | |  | | |
|  | **Мероприятие 5**  **Субсидии управляющей компании на возмещение части расходов за проведение капитального ремонта в многоквартирных домах** | | **490,0** | |  |  |  |  | | |  | **300,0** | | **100,0** | **90,0** | | | |  | | |
|  | **Мероприятие 6**  **Разработка проектов,**  **в том числе:** | | **600,0** | |  |  |  |  | | |  | **400,0** | | **0,0** | **200,0** | | | |  | | |
|  | Разработка проекта на ремонт дома г.Верхотурье, ул. Советская, 33 (решеие суда от 05.12.2013 №2-727/2013) | | 200,0 | |  |  |  |  | | |  | 200,0 | | 0,0 | 0,0 | | | |  | | |
|  | Разработка проекта на ремонт дома г.Верхотурье, ул. Карла-Маркса, 35-4 | | 200,0 | |  |  |  |  | | |  | 200,0 | | 0,0 | 0,0 | | | |  | | |
| 32 | **Подпрограмма 3 «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Верхотурский до 2021 года»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | **ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3,**  **В ТОМ ЧИСЛЕ** | | **115147,2** | | **12584,2** | **5614,9** | **2342,7** | | **13037,8** | | **41314,6** | **39928,0** | | **212,0** | | | **113,0** | | | | х |
| 34 | **Областной бюджет** | | **0,0** | | **0,00** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | | |  | | | | х |
| 35 | **Местный бюджет** | | **115147,2** | | **12584,2** | **5614,9** | **2342,7** | | **13037,8** | | **41314,6** | **39928,0** | | **212,0** | | | **113,0** | | | | х |
| 36 | **Мероприятие 1.**  **Ремонт объектов коммунального хозяйства**,  в том числе: | | **17483,7** | | **7981,7** | **4134,8** | **1341,1** | **3054,1** | | | **972,0** | **0,0** | | **0,0** | | | **0,0** | | | |  |
| Ремонт тепловых и водопроводных сетей в г. Верхотурье ул. Ершова- в сумме 977,2 т.р., за снос здания котельной п. Привокзальный, ул. станционная 11, за рем. трубопровода ул. Сенянского- Ханкевича, установка глубинного насоса на скважине, на рем. водопроводных сетей в с. Кордюково, на оплату услуг по обслуживаию и поддержанию в рабочем состоянии в зимнее время колонки, входящей в состав водопроводных сетей, расп. в п. Прив. ул. Набережная, канализация наружная, замена трубопровода п. Прив. ул .Первомайская-Станционная, ремонт водопровода к детской больнице г. Верхотурье, ремонт котла, котельная ДПМК, ремонт теплотрассы по ул. на ремонт объектов коммунального хозяйства в сумме 1028,7 т.р.)  Работы по обеспечению населения водой в городе Верхотурье по улицам: Западная, 40 лет Победы, Уральская, Пролетарская, Воинская, Гагарина, Ханкевича, Ленина, Ершова, Заводская, Высоцкого, Есенина, Спортивная, Совхозная, Нефтяников, Чапаева-397,9 тыс.руб.  ИП Бахтияров ИД- (за приобретение имущества)-1271.2 тыс.руб.  ООО «Диналекс»- 277,6 тыс.руб.  Приобретение насосов – 47,4 тыс.руб. | | 12116,5 | | 7981,7 | 4134,8 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | |  |
| 37 | Частичный ремонт водопроводных, ИП Бахтияров И.Д. ( за приобретение имущества), ООО «Диналекс» (замена отводов по улице Бажова, 3).  Восстановление участка систем на ул. 8 Марта, теплоизоляционные работы и врезки теплотрассы г. Верхотурье ул. 8 Марта, устройство водопроводного колодца г. Верхотурье ул. Сенянского- ул. Гагарина, монтаж канализационной емкости г. Верхотурье, ул. Воинская, 2. | | 1341,1 | |  |  | 1341,1 |  | | |  |  | |  | | |  | | | |  |
| 38 | ИП Бахтияров И.Д.- (за приобретение имущества) – 500,00 тыс.руб.  ООО «Стройтранс» (выполнение аварийно-восстановительных работ)- 482,8 тыс.руб.  ОАО «МРСК Урала» (технологическое присоединение энергопринимающих устройств газовой котельной в п. Привокзальной по ул. Вокзальной, 10 г) -1596,0 тыс.руб., Ремонт сетей водоснабжения в селе Кордюково, Ремонт сетей водоснабжения от скважины Калачик до распределительного узла по ул. Гагарина, г. Верхотурье, Свердловской обл., транспортировка газа. | | 3054,1 | |  |  |  | 3054,1 | | |  |  | |  | | |  | | | |  |
| 39 | Проведение частичного ремонта водопроводных сетей по улицам города (Гагарина, Ханкевича, Воинская, Сенянского, Дементьева, пер. Клубный) | | 972,0 | |  |  |  |  | | | 972,0 |  | |  | | |  | | | |  |
|  | Ремонт тепловых и водопроводных сетей, приобретение и установка сетевых и подпиточных насосов для котельных по адресу: г. Верхотурье, ул. Васильевская, 16А, г. Верхотурье, ул. Васильевская, 22, п. Привокзальный, ул. Чапаева, 29Б. | | 0,0 | |  |  |  |  | | | 0,0 |  | |  | | |  | | | |  |
| 40 | **Местный бюджет** | | **17483,7** | | **7981,7** | **4134,8** | **1341,1** | **3054,1** | | | **972,0** | **0,0** | | **0,0** | | |  | | | |  |
| 41 | **Областной бюджет** | | **0,00** | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | | | **0** | **0** | | **0** | | |  | | | |  |
| 42 | **Мероприятие 2.**  **Проведение экспертиз**,  в том числе:  Проведение экспертизы проектов(смет) объектов ЖКХ | | 57,8 | | 0 | 37,8 | **20,0** | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | |  | | | |  |
| 43 | **Местный бюджет** | | **57,8** | | **0** | **37,8** | **20,0** | **0** | | | **0** | **0** | | **0** | | |  | | | |  |
| 44 | **Мероприятие 3.**  **Строительство объектов коммунального хозяйства городского округа Верхотурский, в том числе:** | | **2734,1** | | **1995,40** | **558,5** | **90,1** | **90,1** | | | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | | |  | | | |  |
| 45 | Строительство пяти и реконструкция двух канализационных насосных станций;  Строительство единых очистных сооружений хозяйственно-бытового водоснабжения мощностью 1890м3/сут. с насосной станцией II подъема для водоснабжения центральной части, заречной части и поселка Северный города Верхотурье, реконструкции 2-х действующих скважин и строительство двух новых скважин на Неремковском месторождении подземных вод в городе Верхотурье | | 0,0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | |  | | | |  |
| 46 | Строительство очистных сооружений хозяйственно – бытовой канализации мощностью 1050 м3/сут. в г.Верхотурье; и магистральных канализационных коллекторов для водоотведения центральной части, заречной части и поселка Северный в городе Верхотурье | | 0,0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | |  | | | |  |
| 47 | Строительство магистральных сетей водоснабжения центральной части, заречной части и поселка Северный г. Верхотурье | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | |  | | | |  |
| 48 | Поставка и транспортировка газа для проведения пуско-наладочных работ центральной газовой котельной | | 738,7 | | 0 | 558,5 | 90,1 | 90,1 | | | 0 | 0 | | 0 | | |  | | | |  |
| 49 | **Местный бюджет** | | **2734,1** | | **1995,4** | **558,5** | **90,1** | **90,1** | | | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | | |  | | | |  |
| 50 | **Областной бюджет** | | **0,0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | | | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | | |  | | | |  |
| 51 | **Мероприятие 4**  Проведение технологического присоединения | | **4305,3** | | **2148,3** | **0,00** | **0,00** | **45,6** | | | **38,4** | **2073,0** | | **0,0** | | | 0,0 | | | |  |
| 52 | **Местный бюджет** | | **4305,3** | | **2148,3** | **0,0** | **0,0** | **45,6** | | | **38,4** | **2073,0** | | **0,0** | | | 0,0 | | | |  |
| 53 | **Мероприятие 5**  Разработка и корректировка схем тепло и водоснабжения городского округа Верхотурский, в том числе: | | **2153,2** | | **289,0** | **286,3** | **420,0** | **293,8** | | | **374,0** | **390,1** | | **50,0** | | | **50,0** | | | |  |
|  | Актуализация схемы теплоснабжения городского округа Верхотурский | | 406,5 | |  |  |  |  | | | 224,0 | 182,5 | |  | | |  | | | |  |
|  | Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения городского округа Верхотурский | | 357,6 | |  |  |  |  | | | 150,0 | 207,6 | |  | | |  | | | |  |
| 54 | **Местный бюджет** | | **2153,2** | | **289,0** | **286,3** | **420,0** | **293,8** | | | **374,0** | **390,1** | | **50,0** | | | **50,0** | | | |  |
| 55 | **Мероприятие 7** Обеспечение скважин ГО Верхотурский системами водоочистки и системами управления насосными агрегатами | | 79,8 | | 79,8 | 0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | |  | | | |  |
| 56 | **Местный бюджет** | | **79,8** | | **79,8** | **0** | **0,0** | **0,0** | | | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | | |  | | | |  |
| 57 | **Мероприятие 8**  **Разработка проектов, в том числе** | | 305,0 | | 90,0 | 150,0 | 30,0 | 35,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | |  | | | |  |
| 58 | Оплата за разработку 11-ти проектов организации зон санитарной охраны водозаборных скважин | | 155,0 | | 90 | 0,0 | 30,0 | 35,0 | | | 0,0 | 0,0 | |  | | |  | | | |  |
| 59 | Уплата налогов и сборов и иных платежей | | 150,0 | |  | 150,0 |  |  | | |  |  | |  | | |  | | | |  |
| 60 | **Местный бюджет** | | **305,0** | | **90,0** | **150,0** | **30,0** | **35,0** | | | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | | |  | | | |  |
| 61 | **Мероприятие 9** Субсидии организациям или индивидуальным предпринимателям, являющимся исполнителями коммунальных услуг, в целях возмещения затрат, связанных с предоставлением гражданам, проживающим на территории городского округа Верхотурский, меры социальной поддержки по | | **0,0** | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | |  | | | |  |
| 62 | **Местный бюджет** | | **0,0** | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | |  | | | |  |
| 63 | **Мероприятие 10**  **Мероприятия по организации водоснабжения городского округа Верхотурский, в том числе:** | | **53654,3** | | **0,0** | **447,4** | **161,5** | **9323,2** | | | **7052,3** | **36444,9** | | **162,0** | | | **63,0** | | | |  |
| 64 | Мероприятия по водоснабжению:  Ремонт оборудования водоподготовки и системы водоснабжения (99,0)  Установка и подключения самозаливающих насосов и подключение автоматических клапанов управления системы водоснабжения ( 99,0)  Приобретение реагентов для системы водоочистки ( 99,9+242,9=342,7)  Оказание услуг по обеспечению питьевой водой жителей многоквартирных домов по ул. Мира,16, ул. Сосновая, 1, и ул. Сосновая, 3, г. Верхотурье, Свердловской области (5,2) | | 733,0 | |  | 447,4 |  | 0,0 | | | 285,6 |  | |  | | |  | | | |  |
| 65 | Приобретение глубинных насосов | | 543,9 | |  |  | 161,5 | 211,7 | | | 70,7 | 100,0 | |  | | |  | | | |  |
| 66 | Установка и приобретение станций водоочистки в жилом микрорайоне Северный, на скважину ДПМК | | 7691,5 | |  |  |  | 7691,5 | | |  |  | |  | | |  | | | |  |
| 67 | Устройство помещения под водоочистку в районе Химзавод, п. Северный | | 1000,0 | |  |  |  | 1000,0 | | |  |  | |  | | |  | | | |  |
| 68 | Ремонт системы водоподготовки с устройством защитных сооружений для оборудования, скважина «ИК-53» | | 6454,8 | |  |  |  |  | | | 6454,8 |  | |  | | |  | | | |  |
| 69 | Проведение экспертизы локально-сметных расчетов | | 241,0 | |  |  |  |  | | | 241,0 |  | |  | | |  | | | |  |
| 70 | Разработка комплекса мероприятий на территории зон санитарной охраны, направленных на предотвращение ухудшения качества воды | | 70,0 | |  |  |  | 70,0 | | |  |  | |  | | |  | | | |  |
| 71 | Ремонт скважины в районе ДПМК | | 350,0 | |  |  |  | 350,0 | | |  |  | |  | | |  | | | |  |
|  | Приобретение и доставка расходных материалов (реагентов) для станций водоочистки | | 956,9 | |  |  |  |  | | |  | 956,9 | |  | | |  | | | |  |
|  | Ремонт водопроводных сетей в с.Кордюково, ремонт водопроводных сетей в п. Карпунинский, бурение скважин в п. Карпунинский и с. Кордюково, ремонт водопроводных сетей и скважины г. Верхотурье, ул. Васильвская, 30 | | 35388,0 | |  |  |  |  | | |  | 35388,0 | |  | | |  | | | |  |
| 72 | **Местный бюджет** | | **56654,3** | | **0,0** | **447,4** | **161,5** | **9323,2** | | | **7052,3** | **36444,9** | | **162,0** | | | **63,0** | | | |  |
| 73 | **Мероприятие 11**  **«Разработка документов», в том числе:** | | **1421,0** | | **0,0** | **0,0** | **205,0** | **196,0** | | | **0,0** | **1020,0** | | **0,0** | | | **0,0** | | | |  |
| 74 | Проведение технического обследования и разработка технических заданий на объекты системы водо- и теплоснабжения городского округа Верхотурский | | 566,0 | |  |  | 70,0 | **196,0** | | |  | **300,0** | |  | | |  | | | |  |
| 75 | Проведение работ по формированию отчета о техническом обследовании объектов системы водо- и теплоснабжения городского округа Верхотурский | | 180,0 | |  |  | 60,0 | **0,0** | | |  | **120,0** | |  | | |  | | | |  |
| 76 | Проведение работ по разработке технического задания на объекты системы водо- и теплоснабжения городского округа Верхотурский | | 225,0 | |  |  | 75,0 | **0,0** | | |  | **150,0** | |  | | |  | | | |  |
| 77 | Разработка проекта концессионного соглашения | | 150,0 | |  |  |  | **0,0** | | |  | **150,0** | |  | | |  | | | |  |
|  | Актуализация программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры | | 200,0 | |  |  |  |  | | |  | **200,0** | |  | | |  | | | |  |
|  | Подготовка плана технических мероприятий по реконструкции системы водоотведения г.Верхотурье и п. Привокзальный | | 100,0 | |  |  |  |  | | |  | **100,0** | |  | | |  | | | |  |
| 78 | **Местный бюджет** | | **1421,0** | | **0,0** | **0,0** | **205,0** | **196,0** | | | **0,0** | **1020,0** | | **0,0** | | | 0,0 | | | |  |
| 79 | **Мероприятие 12**  **«Приобретение объектов коммунального хозяйства городского округа Верхотурский», в том числе:** | | **32877,9** | |  |  |  |  | | | **32877,9** | **0,0** | | **0,0** | | | 0,0 | | | |  |
| 80 | Приобретение объекта «Водогрейная газовая котельная с наружными инженерными сетями, мощностью 8 МВт(теплотрасса, газопровод, линия электроснабжения, водопровод, канализация) в жилом микрорайоне ИК-53 | | **32877,9** | |  |  |  |  | | | 32877,9 |  | |  | | |  | | | |  |
| 81 | **Областной бюджет** | |  | |  |  |  |  | | |  |  | |  | | |  | | | |  |
| 82 | **Местный бюджет** | | **32877,9** | |  |  |  |  | | | **32877,9** |  | |  | | |  | | | |  |
| 83 |  | **Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Верхотурский до 2021 года»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 84 | **ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4,**  **В ТОМ ЧИСЛЕ** | | **218571,9** | **109 823,0** | | **108 340,1** | **84,8** | | **50,0** | | **0,0** | **274,0** | **0,0** | | 0,0 | | | | х | | |
| 85 | **Областной бюджет** | | **207837,2** | **104 950,0** | | **102 887,2** | **0** | | **0,0** | | **0,0** | **0** | **0** | | 0 | | | | х | | |
| 86 | **Местный бюджет** | | **10734,7** | **4873,0** | | **5452,9** | **84,8** | | **50,0** | | **0,0** | **274,0** | **0** | | 0 | | | | х | | |
| 87 | **Внебюджетные средства** | | **0,0** | **0** | | **0** | **0** | | **0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | 0,0 | | | |  | | |
| 88 | **Мероприятие 1. Осуществление технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории городского округа Верхотурский, в том числе:** | | 130,0 | 0 | | 0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 130,0 | 0,0 | | 0,0 | | | |  | | |
| 89 | Модернизация систем и объектов наружного освещения, путем замены светильников уличного освещения с неэффективными дуговыми ртутными лампами высокого давления на новые с использованием натриевых ламп высокого давления, а также систем управления уличным освещением и организацией многотарифного учета потребления электрической энергии (700 светильников) | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | |  | | | |  | | |
| 90 | Оснащение  общедомовыми  приборами учета  энергоресурсов  многоквартирных  жилых зданий:  - тепловая энергия  - холодное  водоснабжение  - электроэнергия, | | 0,0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0,00 | 0 | 0 | |  | | | |  | | |
| 91 | Приобретение приборов учета топливно-энергетических ресурсов для установки в муниципальных учреждениях | | 0,0 |  | |  |  | |  | | 0,0 |  |  | |  | | | |  | | |
| 92 | Утепление наружных  ограждающих  конструкций зданий: фасадов, чердачных  перекрытий и  подвалов, входных  дверей и окон,  устранение  вентиляционных  потерь за счет  исключения  избыточной  инфильтрации,  внебюджетные  источники | | 0,0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  | | | |  | | |
|  | Приобретение и установка приборов учета электрической энергии (счетчиков) для установки в муниципальных жилых домах | | 130,0 |  | |  |  | |  | |  | 130,0 |  | |  | | | |  | | |
| 93 | **Областной бюджет** | | **0,0** | **0** | | **0** | **0** | | **0** | | **0,0** | **0** | **0** | |  | | | |  | | |
| 94 | **Местный бюджет** | | **130,0** | **0** | | **0** | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | **130,0** | **0** | |  | | | |  | | |
| 95 | **Внебюджетные средства** | | **0,0** | **0** | | **0** | **0** | | **0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |  | | | |  | | |
| 96 | **Мероприятие 2.**  Проектирование и проведение экспертизы, в том числе: | | 111,0 | 0 | | 111,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0 | 0 | 0 | |  | | | |  | | |
| 97 | Проектирование и проведение экспертизы | | 111,0 |  | | 111,0 |  | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |  | |  | | | |  | | |
| 98 | **Местный бюджет** | | **111,0** | **0** | | **111,0** | **0,0** | | **0,0** | | **0** | **0** | **0** | |  | | | |  | | |
| 99 | **Мероприятие 3.**  **Проведение  энергетического  обследования и составление энергетических паспортов**, в том числе:  - бюджетных  потребителей ТЭР;  - муниципального  образования; | | 0,0 | 0 | | 0 | 0,0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | |  | | | |  | | |
| 100 | **Местный бюджет** | | **0,0** | **0** | | **0** | **0,0** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | |  | | | |  | | |
| 101 | **Мероприятие 4.** Реконструкция участков тепловых и водопроводных сетей | | 0,0 | 0 | | 0 | 0,0 | | 0,0 | | 0 | 0 | 0 | |  | | | |  | | |
| 102 | **Местный бюджет** | | **0,0** | **0** | | **0** | **0,0** | | **0,0** | | **0** | **0** | **0** | |  | | | |  | | |
| 103 | **Мероприятие 5.**  Подготовка кадров  в области  энергосбережения | | 0,0 | 0 | | 0 | 0,0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | |  | | | |  | | |
| 104 | **Местный бюджет** | | **0,0** | **0** | | **0** | **0,0** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | |  | | | |  | | |
| 105 | **Мероприятие 6** Модернизация тепловых и водопроводных сетей в ГО Верхотурский | | 170848,7 | 109 823,0 | | 60 975,7 | 0 | | 50,0 | | 0 | 0 | 0 | |  | | | |  | | |
| 106 | **Местный бюджет** | | **8716,4** | **4873,0** | | **3793,4** | **0** | | **50,0** | | **0** | **0** | **0** | |  | | | |  | | |
| 107 | **Областной бюджет** | | **162 132,3** | **104 950,00** | | **57182,3** | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | |  | | | |  | | |
| 108 | **Мероприятие 7**  Модернизация уличного освещения городского округа Верхотурский | | 47118,6 | 0 | | 47118,6 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | |  | | | |  | | |
| 109 | **Местный бюджет** | | **1413,7** | **0** | | **1413,7** | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | |  | | | |  | | |
| 110 | **Областной бюджет** | | **45704,9** | **0** | | **45704,9** | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | |  | | | |  | | |
| 111 | **Мероприятие 8**  Составление топливно-энергетического баланса городского округа Верхотурский, в том числе: | | **363,6** | **0** | | **134,8** | **84,8** | | **0** | | **0,0** | **144,0** | **0** | |  | | | |  | | |
| Составление топливно-энергетического баланса | | 363,6 |  | | 134,8 | 84,8 | |  | | 0,0 | 144,0 |  | |  | | | |  | | |
| 112 | **Местный бюджет** | | **363,6** |  | | **134,8** | **84,8** | | **0,0** | | **0,0** | **144,0** |  | |  | | | |  | | |
| 113 | **Мероприятие 9**  Приобретение преобразователей частотного регулирования и комплектующего оборудования к ним | | **0,0** | **0,0** | |  |  | | **0,0** | |  |  |  | |  | | | |  | | |
| 1114 | **Местный бюджет** | | **0,0** | **0** | | **0** | **0** | | **0,0** | | **0** | **0** | **0** | |  | | | |  | | |
| 115 | **Областной бюджет** | | **0,0** | **0** | | **0** | **0** | | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | **0** | |  | | | |  | | |
| 116 |  | **Подпрограмма 5 «Обеспечение деятельности жилищно-коммунального хозяйства городского округа Верхотурский до 2021 года»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 117 | **ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5,**  **В ТОМ ЧИСЛЕ** | | **168255,7** | | **45764,4** | **16769,8** | **21731,6** | | **17377,9** | | **22120,5** | **23855,1** | | **9043,1** | **11593,3** | | | | х | | |
| 118 | **Местный бюджет** | | **158555,7** | | **36064,4** | **16769,8** | **21731,6** | | **17377,9** | | **22120,5** | **23855,1** | | **9043,1** | **11593,3** | | | | х | | |
| 119 | **Областной бюджет** | | **9700,00** | | **9700,0** | **0** | **0** | | **0** | | **0** | **0** | | **0** | **0** | | | |  | | |
| 120 | **Мероприятие 1.**  **Обеспечение деятельности учреждений в области жилищно-коммунального хозяйства, в том числе:** | | **158555,7** | | **36064,4** | **16769,8** | **21731,6** | | **17377,9** | | **22120,5** | **23855,1** | | **9043,1** | **11593,3** | | | |  | | |
| 121 | Расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений | | 64896,0 | |  | 6162,1 | 9394,1 | | 10393,3 | | 13651,4 | 14656,3 | | 4044,3 | 6594,5 | | | |  | | |
| 122 | Расходы на содержание рем. групп на сельских территориях | | 43168,9 | |  | 5842,4 | 6070,8 | | 6323,2 | | 6736,1 | 8198,8 | | 4998,8 | 4998,8 | | | |  | | |
| 123 | Теплоснабжение населения городского округа Верхотурский (ИП Глазунов, ИП Неганов, ИК-53),ООО «ЭнергосбыТ Плюс» | | 6934,0 | |  | 2589,3 | 4344,7 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | |  | | |
| 124 | Проведение энергетического обследования с получением энергетического паспорта | | 72,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 72,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | |  | | |
| 125 | Оплата потерь электрической энергии в сетях ЛЭП в п. Привокзальный | | 4055,1 | | 0,0 | 1884,0 | 1581,7 | | 589,4 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | |  | | |
| 126 | Получение доступа и лицензии СРО | | 632,3 | | 0,0 | 292,0 | 340,3 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | |  | | |
| 127 | Приобретение легкового автомобиля | | 2733,0 | |  |  |  | |  | | 1733,0 | 1000,0 | | 0,0 | 0,0 | | | |  | | |
| 128 | **Местный бюджет** | | **158555,7** | | **36064,4** | **16769,8** | **21731,6** | | **17377,9** | | **22120,5** | **23855,1** | | **9043,1** | **11593,3** | | | |  | | |
| 129 | **Мероприятие 2. Создание комфортных условий проживания граждан на территории свердловской области путем содействия в организации электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, снабжения населения топливом, в том числе предоставления межбюджетных трансфертов на осуществление** | | **9700,0** | | **9700,0** | **0** | **0** | | **0** | | **0** | **0** | | **0** |  | | | |  | | |
| 130 | **Областной бюджет** | | **9700,0** | | **9700,0** | **0** | **0** | | **0** | | **0** | **0** | | **0** |  | | | |  | | |
| 131 |  | **Подпрограмма 6 «Развитие газификации в городском округе Верхотурский до 2021 года»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 132 | **ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 6,**  **В ТОМ ЧИСЛЕ** | | **43030,9** | | **719,9** | **529,3** | **84,3** | | **11346,9** | | **25204,9** | **2645,6** | | **2500,0** | **0,0** | | | | х | | |
| 133 | **Областной бюджет** | | **37240,2** | | **0,00** | **0** | **0** | | **11000,0** | | **24394,6** | **1845,6** | | **0,0** | **0,0** | | | | х | | |
| 134 | **Местный бюджет** | | **5790,7** | | **719,9** | **529,3** | **84,3** | | **346,9** | | **810,3** | **800,0** | | **2500,0** | **0,0** | | | |  | | |
| 135 | **Мероприятие 1.**  **Экспертиза проекта строительства газораспределительных сетей в городском округе Верхотурский, в том числе:** | | 1169,3 | | 620,0 | 529,3 | 20,0 | | 0,0 | | 0 | 0 | | 0 | 0,0 | | | |  | | |
| 136 | Экспертиза проекта строительства газораспределительных сетей в Заречной части г. Верхотурье | | 549,3 | | 0,0 | 529,3 | 20,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | |  | | |
| 137 | **Местный бюджет** | | **1169,3** | | **620,0** | **529,3** | **20,0** | | **0,0** | | **0** | **0** | | **0** |  | | | |  | | |
| 138 | **Мероприятие 2.**  **Строительство газораспределительных сетей в городском округе Верхотурский**, в том числе: | | 38392,5 | | 0 | 0 | 0,0 | | 11342,0 | | 25204,9 | 1845,6 | | 0,0 | 0,0 | | | |  | | |
| 139 | Газопровод высокого давления Новая Ляля (вторая нитка)  - Верхотурье | | 0,0 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,0 | 0,0 | | | |  | | |
| 140 | **Местный бюджет** | | 0,0 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,0 | 0,0 | | | |  | | |
|  | **Областной бюджет** | | 0,0 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,0 | 0,0 | | | |  | | |
| 141 | Cтроительство распределительного газопровода для газоснабжения жилого района «Заречный» в г. Верхотурье, протяженностью 10,401 км | | 38112,0 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 11088,3 | | 25204,9 | 1818,8 | | 0,00 | 0,0 | | | |  | | |
| 142 | Строительный контроль | | 232,0 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 232,0 | | 0,0 | 0,00 | | 0,00 | 0,0 | | | |  | | |
| 143 | Авторский надзор | | 48,5 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 21,7 | | 0,0 | 26,8 | | 0,00 | 0,0 | | | |  | | |
| **144** | **Местный бюджет** | | **1152,3** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **342,0** | | **810,3** | **0,00** | | **0,00** | **0,0** | | | |  | | |
| **145** | **Областной бюджет** | | **37240,2** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **11000,0** | | **24394,6** | **1845,6** | | **0,00** | **0,0** | | | |  | | |
| 146 | Строительство газораспределительных сетей для газоснабжения района Химзавод Юго-западной части г. Верхотурье, свердловской области | | 0,0 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,0 | | 0,00 | 0,0 | | | |  | | |
| **147** | **Местный бюджет** | | **0,0** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | **0,0** | | **0,00** | **0,0** | | | |  | | |
| **148** | **Областной бюджет** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | **0,0** | | **0,00** | **0,0** | | | |  | | |
| 149 | **Местный бюджет** | | **1152,3** | | **0** | **0** | **0,0** | | **342,0** | | **810,3** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | | | |  | | |
| 150 | **Областной бюджет** | | **35394,6** | | **0** | **0** | **0,0** | | **11000,0** | | **15394,7** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | | | |  | | |
| 151 | **Мероприятие 4.**  **Разработка проектов строительства газораспределительных сетей в городском округе Верхотурский (64,36 км), в том числе:** | | **3300,0** | | **0,0** | **0** | **0** | | **0,0** | | **0,0** | **800,0** | | **2500,0** | **0,0** | | | |  | | |
|  | Разработка проектов на строительство газораспределительных сетей в п.Привокзальном и п.Северный | | 800,0 | |  |  |  | |  | |  | 800,0 | |  |  | | | |  | | |
| 153 | **Местный бюджет** | | **3300,0** | | **0,0** | **0** | **0** | | **0,0** | | **0,0** | **800,0** | |  | **0,0** | | | |  | | |
| 154 | **Областной бюджет** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | | **0** | | **0** | **0** | | **0** | **0,0** | | | |  | | |
| 155 | **Мероприятие 5.**  **Организация и проведение технического обслуживания системы газоснабжения и газового оборудования** | | **169,1** | | **99,9** |  | **64,3** | | **4,9** | | **0,0** | **0,0** | |  |  | | | |  | | |
| 156 | **Местный бюджет** | | **169,1** | | **99,9** | **0,0** | **64,3** | | **4,9** | | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | | | |  | | |
|  | **Мероприятие 6.**  **Разработка проектов, в том числе:** | | **2500,0** | |  |  |  | |  | |  |  | | **2500,0** | **0,0** | | | |  | | |
|  | Разработка проектно-сметной документации газовой котельной в п.Северный | | **2500,0** | |  |  |  | |  | |  |  | | **2500,0** | **0,0** | | | |  | | |
| 156 | **Местный бюджет** | | **2500,0** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | | **2500,0** | **0,0** | | | |  | | |
| 158 |  | **Подпрограмма 7 «Развитие банного хозяйства в городском округе Верхотурский до 2021 года»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 158 | **ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 7,**  **В ТОМ ЧИСЛЕ** | | **2260,9** | | **339,00** | **355,0** | **318,0** | | **411,6** | **341,1** | | **333,0** | | **80,0** | **83,2** | | | |  | | |
| 159 | **Местный бюджет** | | **2260,9** | | **339,00** | **355,0** | **318,0** | | **411,6** | **341,1** | | **333,0** | | **80,0** | **83,2** | | | |  | | |
| 160 | **Мероприятие 1.**  Субсидии из бюджета городского округа Верхотурский на возмещение части расходов юридическим лицам, предоставляющим банные услуги населению городского округа Верхотурский | | 2260,9 | | 339,0 | **355,0** | **318,0** | | **411,6** | 341,1 | | 333,0 | | 80,0 | 83,2 | | | |  | | |
| 161 | **Местный бюджет** | | **2260,9** | | **339,0** | **355,0** | **318,0** | | **411,6** | **341,1** | | **333,0** | | **80,0** | **83,2** | | | |  | | |
| 162 |  | **Подпрограмма 8 «Благоустройство городского округа Верхотурский до 2021 года»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 163 | **ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 8,**  **В ТОМ ЧИСЛЕ** | | **43857,1** | | **4967,3** | **5782,1** | **6950,4** | | **5484,6** | | **8765,0** | **8115,1** | | **1739,2** | **2053,4** | | | |  | | |
| 164 | **Местный бюджет** | | **41495,0** | | **4967,3** | **5648,00** | **6570,6** | | **5109,4** | | **8392,1** | **7746,9** | | **1371,0** | **1689,7** | | | |  | | |
| 165 | **Областной бюджет** | | **2362,1** | |  | **134,1** | **379,8** | | **375,2** | | **372,9** | **368,2** | | **368,2** | **363,7** | | | |  | | |
| 166 | **Мероприятие 1.**  **Уличное освещение городского округа Верхотурский,** в том числе: | | **24358,8** | | **2847,0** | **2552,3** | **3549,6** | | **3091,2** | | **4377,9** | **5841,2** | | **1010,2** | **1089,4** | | | |  | | |
| 167 | Уличное освещение на территории г. Верхотурье и п. Привокзальный, Красногорского ТУ, Карпунинского ТУ, Дерябинского ТУ, Кордюковского ТУ, Косолманского ТУ, Прокоп-Салдинского ТУ,Карелинского ТУ, Усть-Салдинского ТУ, МеркушинскогоТУ | | 17755,8 | | 2847,0 | 2208,4 | 2820,1 | | 2709,2 | | 3946,6 | 2474,8 | | 400,0 | 349,7 | | | |  | | |
| 168 | Техобслуживание и замена светильников уличного освещения, приобретение лампочек (в ТУ), в том числе монтаж и демонтаж гирлянд на новогодней елке, приобретение гирлянд.  Модернизация уличного освещения в п. Привокзальный, ул. Красноармейская. Ограниченное пользование воздушных линий электропередач на период эксплуатации (1765 опор).  Расходы на техническое обслуживание светофоров Т7 (13шт) | | 6301,4 | | 0,0 | 293,9 | 729,5 | | 382,0 | | 431,3 | 3114,8 | | 610,2 | 739,7 | | | |  | | |
|  | Разработка проектно-сметной документации на ремонт 6,6 км. воздушных линий 0,4 кВ. и установку двух трансформаторных подстанций 1\*400кВА и 2\*630 кВА (район ИК-53) | | 251,6 | |  |  |  | |  | |  | 251,6 | |  |  | | | |  | | |
| 169 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | | 50,00 | | 0,0 | 50,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |  |  | | | |  | | |
| 170 | **Мероприятие 2.**  **Озеленение городского округа Верхотурский, в том числе:** | | **2585,5** | | **370,0** | **360,6** | **259,0** | | **294,7** | | **247,6** | **413,4** | | **223,8** | 413,4 | | | |  | | |
| 171 | - скашивание травы на площади и улицах города  - озеленение площади  - приобретение - приобретение ГСМ и лески для бензокосы в территориальных управлениях  - обрезка и спиливание деревьев  -приобретение рассады. | | 2582,5 | | 370,0 | 360,6 | 259,0 | | 294,7 | | 247,6 | 413,4 | | 223,8 | 413,4 | | | |  | | |
| 172 | **Мероприятие 3.**  **Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения, в том числе:** | | **2511,6** | | **223,6** | **471,7** | **312,9** | | **431,0** | | **479,6** | **502,9** | | **87,0** | 2,9 | | | |  | | |
| 173 | - уборка мусора с 5-и кладбищ  - захоронение и транспортировка бесхозных трупов  - аккарицидная обработка 5-и кладбищ (17 Га)  - энтомологическое обследование 5-и кладбищ (17 Га)  - ремонт ограждения кладбища г. Верхотурье, ул. Гагарина 27 | | 2511,6 | | 223,6 | 471,7 | 312,9 | | 431,0 | | 479,6 | 502,9 | | 87,0 | 2,9 | | | |  | | |
| 174 | **Мероприятие 4.**  **Проведение мероприятий по благоустройству города Верхотурье, в том числе:** | | **13073,1** | | **1526,7** | **2397,50** | **2828,9** | | **1667,7** | | **3286,9** | **1357,6** | | **418,2** | **547,7** | | | |  | | |
| 175 | - аккарицидная обработка городской площади  - энтомологическое обследование городской площади  - весенняя санитарная уборка улиц города  - весенняя санитарная  - уборка улиц города  - уборка и вывоз несанкционированных свалок:  900 метров в доль грунтовой дороги Екатеринбург-Верхотурье, от жеолезнодорожного переезда до бывшего лесозавода;  От километрового столба 27 слева к автодороге г. Верхотурье- с. Дерябино, по направлению к с. Дерябино;  Г. Верхотурье, ул. Свердлова, 54  - доставка, установка, уборка, вывоз новогодней елки  - уборка мусора в центре города  - вывоз мусора с площадей - изготовление аншлагов «Свалка мусора запрещена»  - ремонт памятников и обелисков  -устройство контейнерной площадки с установкой 2-х контейнеров  - обустройство дощатого настила по ул. Дементьева, г. Верхотурье,  -ежедневная уборка и вывоз мусора с автобусных остановок (13 муниц.остановок)  -уборка мусора с улиц г. верхотурье: Ленина, К-Маркса, Советская, Воинская, Васильевская, Клубная, Куйбышева; п. Привокзальный: Советская, Станционная  -уборка несанкционированных свалок(г. Верхотурье, ул. К-Маркса, 16, ул. Пермская, 3, ул. Пермская,9, ул.Дидковского, 53  -ремонт остановочных комплексов г. Верхотурье, ул. Малышева, 59  -ремонт остановочного комплекса и демонтаж павильона г. Верхотурье, ул. Ленина, 4; снос павильона остановочного комплекса «Химпоселок», г. Верхотурье, ул. Малышева, 28.  -демонтаж палисадников г. Верхотурье ( 100 дворов)  - очистка охранной зоны ВЛ-0,4 в п. Привокзальный | | 10711,0 | | 1526,7 | 2263,4 | 2079,3 | | 1056,3 | | 2561,9 | 989,4 | | 50,0 | 184,0 | | | |  | | |
| 175 | Снос домов по гостевому маршруту (г.Верхотурье, ул.Огарьевская, 2, ул. Малышева,7, ул. Карла-Маркса 11, ул.Ленина, 22, п. Привокзальный, ул.Детская, 14, г. Верхотурье, ул. 20 лет Победы, 58, п. Привокзальный, ул. Комсомольская, 5, г. Верхотурье, ул. Дидковского,53, г. Верхотурье, ул. Карла Маркса, 16) | | 958,1 | |  |  | 369,8 | | 236,2 | | 352,1 |  | |  |  | | | |  | | |
|  | Благоустройство объектов на территории МО городского округа Верхотурскиц в связи с предстоящим визитом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, по случаю проведения юбилейных праздничных мероприятий, посвященных 100-летию памяти Царственных страстотерпцев (16-18 июля 2018 года) | | 0,0 | |  |  |  | |  | | 0,0 |  | |  |  | | | |  | | |
| 176 | Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак | | 2362,1 | | 0,0 | 134,1 | 379,8 | | 375,2 | | 372,9 | 368,2 | | 368,2 | 363,7 | | | | 0,0 | | |
| 177 | **Местный бюджет** | | **10711,0** | | **1526,7** | **2263,4** | **2449,1** | | **1292,5** | | **2914,0** | **989,4** | | **50,0** | **184,0** | | | | **0** | | |
| 178 | **Областной бюджет** | | **2362,1** | | **0** | **134,1** | **379,8** | | **375,2** | | **372,9** | **368,2** | | **368,2** | **363,7** | | | | **0** | | |
| 179 |  | **Подпрограмма 9 «Благоустройство дворовых территорий городского округа Верхотурский до 2021 года»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 180 | **ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 9,**  **В ТОМ ЧИСЛЕ** | | **809,6** | | **140,0** | **0,0** | **262,5** | | **407,1** | | **0** | **0** | | **0** |  | | | |  | | |
| 181 | **Местный бюджет** | | **809,6** | | **140,0** | **0,0** | **262,5** | | **407,1** | | **0** | **0** | | **0** |  | | | |  | | |
| 182 | **Мероприятие 1.**  **Содержание детских площадок городского округа Верхотурский в том, числе:** | | 809,6 | | 140,0 | 0,0 | 262,5 | | 407,1 | | 0 | 0 | | 0 |  | | | |  | | |
| 183 | Содержание и ремонт детских площадок | | 809,6 | | 140,0 | 0,0 | 262,5 | | 407,1 | | 0 | 0 | | 0 |  | | | |  | | |
| 184 |  | **Подпрограмма «Осуществление мероприятий по содержанию детских площадок городского округа Верхотурский до 2021 года»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 185 | **ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ**  **В ТОМ ЧИСЛЕ** | | **952,5** | | **0** | **0,0** | **0** | | **0** | | **377,8** | **474,7** | | **100,0** | **0,0** | | | |  | | |
| 186 | **Местный бюджет** | | **952,5** | | **0** | **0,0** | **0** | | **0** | | **377,8** | **474,7** | | **100,0** | **0,0** | | | |  | | |
| 187 | **Мероприятие 1.**  **Содержание детских площадок городского округа Верхотурский в том, числе:** | | **952,5** | | **0** | **0,0** | **0** | | **0** | | **377,8** | **474,7** | | **100,0** | **0,0** | | | |  | | |
| 188 | Содержание и ремонт детских площадок | | 952,5 | | 0 | 0,0 | 0 | | 0 | | 377,8 | 474,7 | | 100,0 | **0,0** | | | |  | | |
|  |  | **Подпрограмма 10 «Развитие объектов туристской инфраструктуры до 2021 года»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 191 | **ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 10,**  **В ТОМ ЧИСЛЕ** | | **899,0** | | **0** | **874,0** | **11,9** | | **13,1** | | **0** | **0** | | **0** | 0 | | | |  | | |
| 192 | **Местный бюджет** | | **899,0** | | **0** | **874,0** | **11,9** | | **13,1** | | **0** | **0** | | **0** | 0 | | | |  | | |
| 193 | **Мероприятие 2**  Разработка проектов, в том числе: | | 874,0 | | 0 | 874,0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |  | | |
| 194 | Разработка проектно-сметной документации на благоустройство центральной площади и лога реки Свияга в г.Верхотурье | | 874,0 | | 0 | 874,0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |  | | |
| 195 | **Местный бюджет** | | **874,0** | | **0** | **874,0** | **0** | | **0** | | **0** | **0** | | **0** | 0 | | | |  | | |
| 196 | **Мероприятие 8**  Устройство наружного освещения гостевого маршрута городского округа Верхотурский | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |  | | |
| 197 | **Местный бюджет** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | | **0** | | **0** | **0** | | **0** | 0 | | | |  | | |
| 198 | **Мероприятие 3**  **Проведение капитального ремонта, реконструкции и благоустройства объектов туристской инфраструктуры муниципальной собственности** | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |  | | |
| 199 | **Местный бюджет** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |  | | |
| 200 | **Мероприятие 4**  Разработка и проведение экспертизы проектов устройства тротуаров гостевого маршрута п. Привокзальный – г. Верхотурье и строительство 11 остановочных комплексов | | **0** | | **0** | **0** | **0** | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |  | | |
| 201 | **Местный бюджет** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |  | | |
| 202 | **Мероприятие 6**  Устройство тротуаров гостевого маршрута городского округа Верхотурский | | **0** | | **0** | **0** | **0** | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |  | | |
| 202 | **Местный бюджет** | | **0** | | **0** |  |  | |  | |  |  | |  | 0 | | | |  | | |
| 203 | **Мероприятие 7**  Устройство остановочных комплексов гостевого маршрута городского округа Верхотурский | | **0** | | **0** | **0** | **0** | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |  | | |
| 204 | **Местный бюджет** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |  | | |
| 205 | **Мероприятие 9 Осуществление мероприятий по развитию объектов туристкой инфраструктуры, в том числе:** | | **25,0** | | **0** | **0** | **11,9** | | 13,1 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |  | | |
| 206 | Оплата технологического присоединения для электроснабжения щита уличного освещения, расположенного по адресу: г. Верхотурье, ул. Советская, Центральная площадь, ул. Республиканская, лог р. Свияга, ул. Кузнечная, береговая зона пруда Калачик | | 25,0 | | 0 | 0 | 11,9 | | 13,1 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |  | | |
| 207 | **Местный бюджет** | | **25,0** | | **0** | **0** | **11,9** | | **13,1** | | **0** | **0** | | **0** | 0 | | | |  | | |
| 208 |  | **Подпрограмма 11 «Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, мер социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 209 | **ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 10,**  **В ТОМ ЧИСЛЕ** | | **21142,3** | | **229,8** | **1707,6** | **5060,2** | | **4420,1** | | **2158,6** | **1866,0** | | **2850,0** | **2850,0** | | | |  | | |
| 210 | **Областной бюджет** | | **21142,3** | | **229,8** | **1707,6** | **5060,2** | | **4420,1** | | **2158,6** | **1866,0** | | **2850,0** | **2850,0** | | | |  | | |
| 211 | **Мероприятие 1** Предоставление субсидий организациям или индивидуальным предпринимателям, являющимся исполнителями коммунальных услуг, в целях возмещения затрат, связанных с предоставлением гражданам, проживающим на территории городского округа Верхотурский, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги | | **21142,3** | | **229,8** | **1707,6** | **5060,2** | | **4420,1** | | **2158,6** | **1866,0** | | **2850,0** | **2850,0** | | | |  | | |

П[риложение](consultantplus://offline/ref=AF2F620E768E09F937B4591212D9FFECCB09A51734444722A15A4970F563C8C7EFA0B32B2253C0CFB1150F13bCB5E) № 2

к постановлению Администрации

городского округа Верхотурский

**от 24.05.2019г. № 442**

«О внесении изменений в муниципальную программу

городского округа Верхотурский

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства

городского округа Верхотурский до 2021 года»,

утвержденную постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 01.11.2013г. № 960

«Об утверждении муниципальной программы

городского округа Верхотурский

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства

и благоустройства городского округа Верхотурский

до 2021 года»

**Цели, задачи и целевые показатели**

**Муниципальной программы городского округа Верхотурский**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городского округа Верхотурский до 2021 года»**

| № строки | Наименование цели(целей) и задач, целевых показателей | | | | | | | Единица измерения | | Значение целевого показателя реализации государственной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Источник значений показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | |  | |  | | | | | |  | | | |  | |  | | | 2021 |  |
| 2014 | | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | | | | | 2018 | | | | 2019 | | 2020 | | |
| 1 | 2 | | | | | | | 3 | | 4 | | | 5 | | 6 | | 7 | | | | | | 8 | | | | 9 | | 10 | | | 11 | 12 |
|  | | | **Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории городского округа Верхотурский до 2021 года»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. |  | | | **Цель** **«Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, реализация механизма софинансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда, развитие малоэтажного жилищного строительства в городском округе Верхотурский»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. |  | | | **Задача 1 «Обеспечение расселения граждан из аварийного жилищного фонда в благоустроенное жилье»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Количество обеспеченных благоустроенным жильем семей | | | | | | | человек | | 0 | | | 2 | | 5 | | 0 | | | | | | 1 | | | | 3 | | 3 | | | 3 | Ведомственные данные |
| 1.2. |  | | | **Задача 2** «**Обеспечение развития малоэтажного строительства на территории городского округа Верхотурский»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Увеличение количества малоэтажных жилых домов | | | | | | | Ед. | | 1 | | | 1 | | 1 | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | Ведомственные данные |
|  | | | **Подпрограмма 2 «Ремонт жилого фонда городского округа Верхотурский до 2021 года»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. |  | | | **Цель** **«Приведение в технически исправное состояние жилых помещений городского округа Верхотурский»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. |  | | | **Задача 1 «Выполнение ремонтных работ в жилых помещениях городского округа Верхотурский»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Количество отремонтированных жилых помещений, пригодных для проживания | | | | | | | Ед. | | 24 | | | 13 | | 10 | | 12 | | | | | | 14 | | | | 14 | | 11 | | | 12 | Ведомственные данные |
|  | | | **Подпрограмма 3 «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Верхотурский до 2021 года»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. |  | | | **Цель** **«Повышение комфортности проживания населения за счет развития и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Верхотурский»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. |  | | | **Задача 1**  **«Снижение износа коммунальной инфраструктуры»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. | Протяженность ветхих тепловых и водопроводных сетей | | | | | | | км | | 70,0 | | 60,6 | | | 17,1 | | 12,1 | | | | | | 11,1 | | | 10,1 | | | | 5,1 | 0 | | Ведомственные данные |
| 3.2. |  | | | **Задача 2** **«Осуществление строительства, реконструкции и ремонта котельных и инженерных сетей»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1. | Протяженность замененных (отремонтированных) сетей теплоснабжения и водоснабжения | | | | | | км | | | | 9,4 | | 43,5 | 5,0 | | | 1 | | | | | 1 | | | 5 | | | 5,1 | | | 0 | | Ведомственные данные |
| 3.2.2. | Количество модернизированных котельных (угольных, дровяных) | | | | | | Ед. | | | | 6 | | 8 | 5 | | | 5 | | | | | - | | | - | | | - | | | - | | Ведомственные данные |
|  | | | **Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Верхотурский до 2021 года»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. |  | | | **Цель «Повышение эффективности использования энергетических ресурсов жилищным фондом, бюджетными учреждениями и  повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры городского округа Верхотурский»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 |  | | | **Задача 1 «Экономия энергетических ресурсов»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1. | Доля объема  электрической энергии,  расчеты за которую  осуществляются  с использованием  приборов учета, в общем  объеме электрической  энергии, потребляемой  (используемой)  на территории городского округа Верхотурский | | | | | | | процентов | | | 94,5 | | 96 | | 96,5 | | | | 97 | 97,5 | | | | | 98 | | | | 98,5 | | 100 | | [Постановление](consultantplus://offline/ref=02F56A4061C41A564FFF4F6A526618505F2E9CB7AC2C3C6655B0469382r8zBC)  Правительства  Российской Федерации  от 31.12.2009 N 1225  "О требованиях  к региональным и  муниципальным программам  в области  энергосбережения и  повышения энергетической  эффективности" |
| 4.1.2. | Доля объема тепловой  энергии,  расчеты  за которую  осуществляются  с использованием  приборов учета, в общем  объеме тепловой энергии,  потребляемой  (используемой)  на территории на территории городского округа Верхотурский | | | | | | | процентов | | | 15 | | 20 | | 40 | | | | 60 | 3 | | | | | 5 | | | | 10 | | 15 | | [Постановление](consultantplus://offline/ref=02F56A4061C41A564FFF4F6A526618505F2E9CB7AC2C3C6655B0469382r8zBC)  Правительства  Российской Федерации  от 31.12.2009 N 1225  "О требованиях  к региональным и  муниципальным программам  в области  энергосбережения и  повышения энергетической  эффективности" |
| 4.1.3. | Доля объема холодной  воды, расчеты за которую  осуществляются  с использованием  приборов учета,  в общем объеме воды,  потребляемой  (используемой)  на территории на территории городского округа Верхотурский | | | | | | | процентов | | | 10 | | 15 | | 30 | | | | 50 | 30 | | | | | 40 | | | | 50 | | 60 | | [Постановление](consultantplus://offline/ref=02F56A4061C41A564FFF4F6A526618505F2E9CB7AC2C3C6655B0469382r8zBC)  Правительства  Российской Федерации  от 31.12.2009 N 1225  "О требованиях  к региональным и  муниципальным программам  в области  энергосбережения и  повышения энергетической  эффективности" |
| 4.2 |  | | | **Задача 2 «Оборудование и совершенствование систем учета потребляемых энергетических ресурсов»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1. | Оснащенность потребителей муниципальной бюджетной сферы приборами учета энергоресурсов:  - тепловая энергия  -ХВС | | | | | | | Ед. | | 0 | | | 12 | 12 | | 12 | | | | | | | 12 | | | 12 | | | 12 | | | 12 | Ведомственные данные |
| 4.2.2. | Количество многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета энергоресурсов:  - тепловая энергия  -ХВС  - электроэнергия | | | | | | | Ед. | | 10 | | | 59 | 0 | | 0 | | | | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | Ведомственные данные |
| 4.2.3. | Количество установленных светильников | | | | | | | Ед. | | - | | | 1058 | - | | - | | | | | | | - | | | - | | | - | | |  | Ведомственные данные |
| 4.2.4. | Количество установленных опор | | | | | | | Ед. | | - | | | 100 | - | | - | | | | | | | - | | | - | | | - | | |  | Ведомственные данные |
| 4.3. |  | | | **Задача 3** «**Повышение уровня компетенции работников муниципальных учреждений и жителей города в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3.1. | Количество специалистов муниципальных учреждений, прошедших обучение в государственном учреждении Свердловской области «Институт энергосбережения» с получением сертификата специалиста по энергосбережению | | | | | | | | Чел. | | 1 | | 1 | 1 | | | | 1 | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | Ведомственные данные |
|  | | | **Подпрограмма 5 «Обеспечение деятельности жилищно-коммунального хозяйства городского округа Верхотурский до 2021 года»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. |  | | | **Цель «Поддержание нормального функционирования деятельности учреждений жилищно-коммунального хозяйства городского округа Верхотурский»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. |  | | | **Задача 1 «Осуществление расходов на содержание учреждений жилищно-коммунального хозяйства»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1 | Доля работников жилищно-коммунального хозяйства, своевременно и качественно исполняющих должностные обязанности | | | | | | процентов | | | 100 | | | 100 | | 100 | | 100 | | | | | 100 | | | 100 | | | | | 100 | 100 | | Ведомственные данные |
|  | | | **Подпрограмма 6 «Развитие газификации в городском округе Верхотурский до 2021 года»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. |  | | | **Цель «Улучшение комфортности проживания населения городского округа Верхотурский за счет повышения инженерного обустройства населенных пунктов и обеспечения возможности использования сетевого природного газа для предоставления коммунальных услуг надлежащего качества»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. |  | | | **Задача 1 «Создание технической возможности для сетевого газоснабжения и развития газификации городского округа Верхотурский»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.1. | Ввод  дополнительных  мощностей  газопроводов и  газовых сетей | | | | | | | км | | 8,28 | | | 0 | | 4,14 | | 15,52 | | | | | | | 10,4 | 10,8 | | | | 4,7 | | 6 | | Схема газоснабжения города Верхотурье |
| 6.2. |  | | | | **Задача 2 «Создание условий для газификации объектов социальной и жилищно-коммунальной сферы и обеспечения надежности системы газоснабжения»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2.1. | Количество жилых домов, получивших возможность подключения к сетевому газу | | | | | | | Ед. | | 210 | | | 0 | | 68 | | 334 | | | | | | | 350 | 158 | | | | 150 | | 120 | | Схема газоснабжения города Верхотурье |
| 6.2.2. | Ввод новых газовых котельных | | | | | | Ед. | | | | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | - | | | - | | | - | | | 1 | | Ведомственные данные |
|  | | | **Подпрограмма 7 «Развитие банного хозяйства в городском округе Верхотурский до 2021 года»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. |  | | | **Цель**  **«Повышение уровня качества услуг, предоставляемых населению банями, сохранение и развитие муниципального банного хозяйства как социально значимой сферы городского округа Верхотурский»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1. |  | | | **Задача 1 «Снижение затрат на содержание и эксплуатацию бань»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.1. | Снижение затрат на содержание и эксплуатацию бань | | | | | | | процентов | | 10 | | | 10 | | 12 | | 12 | | | | | | | 12 | 12 | | | | 12 | | 12 | | Ведомственные данные |
|  | | | **Подпрограмма 8 «Благоустройство городского округа Верхотурский до 2021 года»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. |  | | | **Цель «Совершенствование системы комплексного благоустройства городского округа Верхотурский»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1. |  | | | **Задача 1** «**Проведение комплексного благоустройства и озеленения городского округа Верхотурский»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1.1. | Качественное выполнение работ по благоустройству | | | | | | | процентов | | 100 | | | 100 | | 100 | | 100 | | | | | | | 100 | 100 | | | | 100 | | 100 | | Ведомственные данные |
|  | | | **Подпрограмма 9 «Благоустройство дворовых территорий городского округа Верхотурский до 2021 года»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. |  | | | **Цель** **«Создание условий для повышения уровня комфортности проживания за счет грамотного функционального зонирования территорий»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1. |  | | | **Задача 1**  **«Обеспечение надлежащего содержания дворовых территорий»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Качественное содержание дворовых территорий | | | | | | | процентов | | 100 | | | 100 | | 100 | | 100 | | | | | | | 100 | 100 | | | | 100 | | 100 | | Ведомственные данные |
|  | | | **Подпрограмма 10 «Развитие объектов туристской инфраструктуры до 2021 года»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | |  | | | | **Цель «Создание условий для развития туризма на территории городского округа Верхотурский»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1. | |  | | | | **Задача 1 «Развитие туристско-рекреационного комплекса городского округа Верхотурский»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1.1 | | Количество реконструируемых, отреставрированныхобъектов культурного наследия | | | | | | Ед. | | 7 | | | 6 | | 5 | | - | | | | | | | - | - | | | | - | | - | | Ведомственные данные |
| 10.1.2 | | Увеличение уровня охвата населения туристическими услугами | | | | | | процентов | | 20 | | | 40 | | 50 | | 50 | | | | | | | - | - | | | | - | | - | | Ведомственные данные |
|  | | | **Подпрограмма 11 «Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, мер социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | |  | | | | **Цель «Соблюдение предельного индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1. | |  | | | | **Задача 1 «Недопущение превышения**  **предельного индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1.1 | | Соблюдение предельного индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги | | | | | | процентов | | 100 | | | 100 | | 100 | | 100 | | | | | | | 100 | 100 | | | | 100 | | 100 | |  |
| **Подпрограмма «Осуществление мероприятий по содержанию детских площадок городского округа Верхотурский до 2021 года»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | **Цель «Создание условия для повышения уровня комфортности граждан при нахождении на благоустроенных детских площадках»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | **Задача 1 «Обеспечение надлежащего содержания детских площадок»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Количество детских площадок, в отношении которых осуществляется содержание | | | | | | шт | | - | | | - | | - | | - | | | | | | | 24 | 24 | | | | 24 | | 24 | |  |