Приложение № 1

к постановлению Администрации

городского округа Верхотурский

**от 10.12.2019г. № 980**

 «О внесении изменений в

муниципальную программу городского округа Верхотурский

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства

городского округа Верхотурский до 2021 года»,

утвержденную постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 01.11.2013г. № 960

«Об утверждении муниципальной программы

 городского округа Верхотурский

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства

 и благоустройства городского округа Верхотурский

до 2021 года»

**План мероприятий по выполнению Муниципальной программы городского округа Верхотурский**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городского округа Верхотурский до 2021 года»**

| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей  | Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |

|  | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ,** **В ТОМ ЧИСЛЕ** | **698502,3** | **179 603,1** | **149344,3** | **47247,1** | **58653,5** | **110402,5** | **114042,6** | **20936,3** | **18272,9** | х |
|  | Областной бюджет | **318492,7** | **114 650,0** | **104728.9** | **5440,0** | **15795,3** | **31766,7** | **36045,9** | **6852,2** | **3213,7** | х |
|  | Местный бюджет | **380009,6** | **64 953,1** | **44615,4** | **41807,1** | **42858,2** | **78635,8** | **77996,7** | **14084,1** | **15059,2** | х |
|  | Средства Фонда | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  | х |
|  | Внебюджетные источники | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  | х |
|  |  | **Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории городского округа Верхотурский до 2021 года»** |
|  | **ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1,** **В ТОМ ЧИСЛЕ** | **27177,1** | **0,0** | **2304,20** | **2522,8** | **0,0** | **5917,1** | **16433,00** | **0,0** | **0,0** | **0** |
|  | **Областной бюджет** | **21155,3** | **0** | **0,0** | **0** | **0** | **4840,6** | **16314,7** | **0** | **0** | **0** |
|  |  **Местный бюджет** | **6021,8** | **0,0** | **2304,20** | **2522,8** | **0,0** | **1076,5** | **118,3** | **0,0** | **0,0** | **0** |
|  | **Мероприятие 1.** Строительство малоэтажных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилого фонда | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  **Местный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | **Мероприятие 2** Приобретение жилья для предоставления гражданам по договорам социального найма  | 4126,7 | 0,0 | 1800,0 | 1400,0 | 0,0 | 926,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Местный бюджет** | **4126,7** | **0,0** | **1800,0** | **1400,0** | **0,0** | **926,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | **Мероприятие 3** Проектирование и проведение экспертиз, в том числе: | 1627,0 | 0,0 | 504,2 | 1122,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Разработка проектной документации на строительство жилого дома | 1627,0 | 0,0 | 504,2 | 1122,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Местный бюджет** | **1627,0** | **0,0** | **504,2** | **1122,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | **Мероприятие 4**Приобретение жилых помещений, пригодных для постоянного проживания | 108,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 108,4 | 0,0 | 0,0 | 1.1.1 |
|  | **Областной бюджет** | **0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
|  | **Местный бюджет** | **108,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **108,4** | **0,0** | **0,0** |  |
|  | **Мероприятие 5**Осуществление выплат лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, выкупной цены за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 ЖК РФ | 159,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 149,8 | 9,9 | 0,0 | 0,0 | 1.1.1 |
|  | **Местный бюджет** | **159,7** |  |  |  |  | **149,8** | **9,9** | **0** | **0** |  |
|  | **Мероприятие 6**Предоставление субсидии местным бюджетам на переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, их них:  | **5829,4** | **0** | **0** | **0** | **0** | 4840,6 | 988,8 | **0** | **0** | х |
|  | **Областной бюджет** | **5829,4** | **0** | **0** | **0** | **0** | **4840,6** | **988,8** | **0** | **0** |  |
|  | **В том числе субсидии местным бюджетам** | **5829,4** |  | **0** | **0** | **0** | **4840,6** | **988,8** | **0** | **0** |  |
|  | **Мероприятие 7.** Предоставление субсидии местным бюджетам на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, из них:  | 15325,9 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 15325,9 | **0** | **0** | х |
|  | **Областной бюджет** | **15325,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **15325,9** | **0,0** | **0,0** |  |
|  | **В том числе субсидии местным бюджетам** | **15325,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **15325,9** | **0,0** | **0,0** |  |
|  | **Подпрограмма 2 «Ремонт жилого фонда городского округа Верхотурский до 2021 года»** |
|  | **ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1,** **В ТОМ ЧИСЛЕ** | **41467,9** | **5035,5** | **7067,3** | **7877,9** | **6104,4** | **4203,0** | **9459,8** | **140,0** | 1580,0 | х |
|  |  **Местный бюджет** | **41467,9** | **5035,5** | **7067,3** | **7877,9** | **6104,4** | **4203,0** | **9459,8** | **140,0** | 1580,0 | х |
|  | **Мероприятие 1.** **Ремонт мест общего пользования муниципального жилого фонда, в том числе:** | **26385,0** | **4359,0** | **5615,7** | **4176,1** | **3264,1** | **2263,7** | **6206,4** | **0,0** | **500,0** |  |
|  | г. Верхотурье ул. Советская, 20 (по реш. суда)г. Верхотурье ул. Пермская, 14 (по реш. суда)г. Верхотурье ул. Малышева, 54 (по реш. суда)-г. Верхотурье ул. Советская 25-1 (по реш. суда)г. Верхотурье ул. Мира, 6 (по реш. суда)г. Верхотурье, ул. Соснова, 3г. Верхотурье ул. Мелиораторов, 37 (по реш. суда)г. Верхотурье ул. 8 Марта 37 (по реш. суда)г. Верхотурье ул. Кирова, 10 (по реш. Судаг. Верхотурье ул. Дидковского, 16 (по реш. суда)Верхотурский район, п. Привокзальный, ул. Мира, 8 (по реш. суда)Верхотурский район, п. Привокзальный, ул. Крайняя,9 (по реш. суда) | 10039,7 | 4359,0 | 5615,7 |  | 65,0 |  |  |  |  |  |
|  | г. Верхотурье, ул.Малышева, 20г. Верхотурье, ул. Кирова,10г. Верхотурье, ул. Васильевская,18Верхотурский р-он, п. Привокзальный, ул. Садовая, 9Верхотурский р-он, п. Привокзальный, ул. Свободы, 15 Верхотурский р-он, п. Привокзальный, ул.Мира,12 Верхотурский р-он, п.Калачик ул. Новая, 15г. Верхотурье, ул. Советская, 3, г. Верхотурье ул. Ершова, 12,п. Привокзальный, ул. Вокзальная, 2(г. Верхотурье, ул. Пермская 14, г. Верхотурье, ул. Малышева 54, г. Верхотурье, ул. Малышева 32)Аварийное обслуживание жилого фонда | 4226,1 |  |  | 4176,1 | 50,0 |  |  |  |  |  |
|  | г. Верхотурье, ул. Ершова, 12г. Верхотурье, ул. Васильевская, 21г. Верхотурье, ул. Мира, 6г. Верхотурье, ул. Нагорная, 65Верхотурский р-он, п. Привокзальный, ул. Садовая, 3Верхотурский р-он, п. Привокзальный, ул. Вокзальная, 2(г.Верхотурье, Чапаева,26, п. Привокзальный, ул. Свободы, 9, п. Привокзальный, ул. Комсомольская, 9)  | 3149,1 |  |  |  | 3149,1 |  |  |  |  |  |
|  | Г. Верхотурье, ул. Гагарина, 2аГ. Верхотурье, ул. Ханкевича, 1аВерхотурский район, п. Привокзальный, ул. Комсомольская, 9Верхотурский район, п. Привокзальный, ул. Чапаева, 26Верхотурский район, п. Привокзальный, ул. Садовая, 9,Г.Верхотурье, ул. Ленина, 12,Г.Верхотурье, ул. Сенянского, 38 | 2263,7 |  |  |  |  | 2263,7 |  |  |  |  |
|  | Г.Верхотурье, ул, Заводская 15П.Привокзальный, ул.Садовая, 2Г.Верхотурье, ул.Мира, 16Г.Верхотурье, ул.Мелираторов, 37П.Привокзальный, ул.Садовая, 9, Г. Верхотурье, ул. Мира, 4 | 6706,4 |  |  |  |  |  | 6206,4 |  | 500,0 |  |
|  | **Мероприятие 2** **Ремонт жилых помещении, переданных по договорам социального найма, в том числе:** | **7024,4** | **676,5** | **0,0** | **1889,8** | **1374,9** | **669,5** | **1913,7** | **0,0** | **500,0** |  |
|  | п. Привокзальный, ул. Пионерская, 13,п. Привокзальный, ул. Новая, 9-2,п. Привокзальный, ул. Центральная, 7-4,с. Дерябино, ул. Гагарина 8-1,д. Воронцкая, ул. Свободы 15-1 ,г. Верхотурье, ул. Советская 25-1 ,п. Привокзальный ул.Новая 1, 9-2.(г. Верхотурье, ул. Свердлова 71-2, г. Верхотурье, ул. Малышева, 26-1, с. Красногорское, ул. Набережная, 15-2, ремонт кв. Мотелико И.Н., г. Верхотурье, ул. Ханкевича 5-3, д. Варяново, ул. Гагарина 8-1) | 2566,3 | 676,5 | 0,0 | 1889,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | г. Верхотурье, ул. Свердлова, 71-2Верхотурский р-он, п. Привокзальный, ул. Трактовая, 2(п.Привокзальный, ул. Новая, 9-2) | 1374,9 |  |  |  | 1374,9 |  |  |  |  |  |
|  | Г.Верхотурье, ул. Свободы, 25 кв 1 и 5Г. Верхотурье, ул. Свободы, 6 Г. Верхотурье, ул. Куйбышева, 3 кв.4П. Привокзальный ул. Станционная, 5 кв.5Г.Верхотурье, ул. Северная 11-1, П. Привокзальный, ул. Свободы 22а-2 | 669,5 |  |  |  |  | 669,5 |  |  |  |  |
|  | П.Привокзальный, ул.Первомайская-1, 13-2Г. Верхотурье, ул. 20 лет Победы, 73-2Г.Верхотурье, ул.Малышева,52-4Г. Верхотурье, ул.Республиканская,107-1П.Привокзальный, ул. Садовая, 10-1С.Красногорское, ул. Ленина, 11-2С.Меркушино, ул. Центральная, 22-2Г. Верхотурье, ул.8Марта, 20-1, Г. Верхотурье, ул. 20 лет Победы, 61-1,Г. Верхотурье, ул. Дидковского, 26-3,Г.Верхотурье, ул. Восточная, 30,Г.Верхотурье, ул. Малышева, 59-1  | 1913,7 |  |  |  |  |  | 1913,7 |  |  |  |
|  | **Мероприятие 3** **Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме** | **7020,6** | **0,0** | **1451,6** | **1812,0** | **1192,6** | **1223,7** | **1090,7** | **50,0** | **200,0** |  |
|  | **Мероприятие 4****Обследование и оценка состояния многоквартирных жилых домов, в том числе:** | **588,8** |  |  |  | **272,8** | **46,0** | **90,0** | **90,0** | 90,0 |  |
|  | Выполнение работ по обследованию и оценки технического состояния многоквартирного жилого дома по адресу: г.Верхотурье, ул. Гагарина, 1, п. Привокзальный ул. Новая. 39 | 496,0 |  |  |  | 180,0 | 46,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |  |
|  | Оформление справок БТИ для определения % износа 47 многоквартирных домов | 92,8 |  |  |  | 92,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | **Мероприятие 5****Субсидии управляющей компании на возмещение части расходов за проведение капитального ремонта в многоквартирных домах** | **90,0** |  |  |  |  |  | **0,0** | **0,0** | **90,0** |  |
|  | **Мероприятие 6****Разработка проектов,****в том числе:** | **159,0** |  |  |  |  |  | **159,0** | **0,0** | **200,0** |  |
|  | Разработка проекта на ремонт дома г.Верхотурье, ул. Советская, 33 (решеие суда от 05.12.2013 №2-727/2013) | 200,0 |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 200,0 |  |
|  | Разработка проекта на ремонт дома г.Верхотурье, ул. Карла-Маркса, 35-4 | 159,0  |  |  |  |  |  | 159,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | **Подпрограмма 3 «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Верхотурский до 2021 года»** |
|  | **ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3,** **В ТОМ ЧИСЛЕ** | **105995,2** | **12584,2** | **5614,9** | **2342,7** | **13037,8** | **41314,6** | **30276,0** | **712,0** | **113,0** | х |
|  | **Областной бюджет** | **0,0** | **0,00** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  | х |
|  |  **Местный бюджет** | **105995,2** | **12584,2** | **5614,9** | **2342,7** | **13037,8** | **41314,6** | **30276,0** | **712,0** | **113,0** | х |
|  | **Мероприятие 1.** **Ремонт объектов коммунального хозяйства**, в том числе: | **17483,7** | **7981,7** | **4134,8** | **1341,1** | **3054,1** | **972,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| Ремонт тепловых и водопроводных сетей в г. Верхотурье ул. Ершова- в сумме 977,2 т.р., за снос здания котельной п. Привокзальный, ул. станционная 11, за рем. трубопровода ул. Сенянского- Ханкевича, установка глубинного насоса на скважине, на рем. водопроводных сетей в с. Кордюково, на оплату услуг по обслуживаию и поддержанию в рабочем состоянии в зимнее время колонки, входящей в состав водопроводных сетей, расп. в п. Прив. ул. Набережная, канализация наружная, замена трубопровода п. Прив. ул .Первомайская-Станционная, ремонт водопровода к детской больнице г. Верхотурье, ремонт котла, котельная ДПМК, ремонт теплотрассы по ул. на ремонт объектов коммунального хозяйства в сумме 1028,7 т.р.)Работы по обеспечению населения водой в городе Верхотурье по улицам: Западная, 40 лет Победы, Уральская, Пролетарская, Воинская, Гагарина, Ханкевича, Ленина, Ершова, Заводская, Высоцкого, Есенина, Спортивная, Совхозная, Нефтяников, Чапаева-397,9 тыс.руб.ИП Бахтияров ИД- (за приобретение имущества)-1271.2 тыс.руб.ООО «Диналекс»- 277,6 тыс.руб.Приобретение насосов – 47,4 тыс.руб. | 12116,5 | 7981,7 | 4134,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Частичный ремонт водопроводных, ИП Бахтияров И.Д. ( за приобретение имущества), ООО «Диналекс» (замена отводов по улице Бажова, 3).Восстановление участка систем на ул. 8 Марта, теплоизоляционные работы и врезки теплотрассы г. Верхотурье ул. 8 Марта, устройство водопроводного колодца г. Верхотурье ул. Сенянского- ул. Гагарина, монтаж канализационной емкости г. Верхотурье, ул. Воинская, 2. | 1341,1 |  |  | 1341,1 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИП Бахтияров И.Д.- (за приобретение имущества) – 500,00 тыс.руб.ООО «Стройтранс» (выполнение аварийно-восстановительных работ)- 482,8 тыс.руб.ОАО «МРСК Урала» (технологическое присоединение энергопринимающих устройств газовой котельной в п. Привокзальной по ул. Вокзальной, 10 г) -1596,0 тыс.руб., Ремонт сетей водоснабжения в селе Кордюково, Ремонт сетей водоснабжения от скважины Калачик до распределительного узла по ул. Гагарина, г. Верхотурье, Свердловской обл., транспортировка газа. | 3054,1 |  |  |  | 3054,1 |  |  |  |  |  |
|  | Проведение частичного ремонта водопроводных сетей по улицам города (Гагарина, Ханкевича, Воинская, Сенянского, Дементьева, пер. Клубный) | 972,0 |  |  |  |  | 972,0 |  |  |  |  |
|  | Ремонт тепловых и водопроводных сетей, приобретение и установка сетевых и подпиточных насосов для котельных по адресу: г. Верхотурье, ул. Васильевская, 16А, г. Верхотурье, ул. Васильевская, 22, п. Привокзальный, ул. Чапаева, 29Б. | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | **Местный бюджет** | **17483,7** | **7981,7** | **4134,8** | **1341,1** | **3054,1** | **972,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |
|  | **Областной бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |
|  | **Мероприятие 2.****Проведение экспертиз**, в том числе:Проведение экспертизы проектов(смет) объектов ЖКХ | 57,8 | 0 | 37,8 | **20,0** | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | **Местный бюджет** | **57,8** | **0** | **37,8** | **20,0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |
|  | **Мероприятие 3.****Строительство объектов коммунального хозяйства городского округа Верхотурский, в том числе:** | **2734,1** | **1995,40** | **558,5** | **90,1** | **90,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |
|  | Строительство пяти и реконструкция двух канализационных насосных станций;Строительство единых очистных сооружений хозяйственно-бытового водоснабжения мощностью 1890м3/сут. с насосной станцией II подъема для водоснабжения центральной части, заречной части и поселка Северный города Верхотурье, реконструкции 2-х действующих скважин и строительство двух новых скважин на Неремковском месторождении подземных вод в городе Верхотурье | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Строительство очистных сооружений хозяйственно – бытовой канализации мощностью 1050 м3/сут. в г.Верхотурье; и магистральных канализационных коллекторов для водоотведения центральной части, заречной части и поселка Северный в городе Верхотурье | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Строительство магистральных сетей водоснабжения центральной части, заречной части и поселка Северный г. Верхотурье | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Поставка и транспортировка газа для проведения пуско-наладочных работ центральной газовой котельной | 738,7 | 0 | 558,5 | 90,1 | 90,1 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | **Местный бюджет** | **2734,1** | **1995,4** | **558,5** | **90,1** | **90,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |
|  | **Областной бюджет** | **0,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |
|  | **Мероприятие 4**Проведение технологического присоединения | **4305,3** | **2148,3** | **0,00** | **0,00** | **45,6** | **38,4** | **2073,0** | **0,0** | 0,0 |  |
|  | **Местный бюджет** | **4305,3** | **2148,3** | **0,0** | **0,0** | **45,6** | **38,4** | **2073,0** | **0,0** | 0,0 |  |
|  | **Мероприятие 5**Разработка и корректировка схем тепло и водоснабжения городского округа Верхотурский, в том числе: | **1861,2** | **289,0** | **286,3** | **420,0** | **293,8** | **374,0** | **98,1** | **50,0** | **50,0** |  |
|  | Актуализация схемы теплоснабжения городского округа Верхотурский | 273,05 |  |  |  |  | 224,0 | 49,05 |  |  |  |
|  | Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения городского округа Верхотурский | 199,05 |  |  |  |  | 150,0 | 49,05 |  |  |  |
|  | **Местный бюджет** | **1861,2** | **289,0** | **286,3** | **420,0** | **293,8** | **374,0** | **98,1** | **50,0** | **50,0** |  |
|  | **Мероприятие 7** Обеспечение скважин ГО Верхотурский системами водоочистки и системами управления насосными агрегатами | 79,8 | 79,8 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | **Местный бюджет** | **79,8** | **79,8** | **0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |
|  | **Мероприятие 8** **Разработка проектов, в том числе** | 305,0 | 90,0 | 150,0 | 30,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Оплата за разработку 11-ти проектов организации зон санитарной охраны водозаборных скважин | 155,0 | 90 | 0,0 | 30,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | Уплата налогов и сборов и иных платежей  | 150,0 |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Местный бюджет** | **305,0** | **90,0** | **150,0** | **30,0** | **35,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |
|  | **Мероприятие 9** Субсидии организациям или индивидуальным предпринимателям, являющимся исполнителями коммунальных услуг, в целях возмещения затрат, связанных с предоставлением гражданам, проживающим на территории городского округа Верхотурский, меры социальной поддержки по  | **0,0** |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | **Местный бюджет** | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | **Мероприятие 10****Мероприятия по организации водоснабжения городского округа Верхотурский, в том числе:** | **45600,2** | **0,0** | **447,4** | **161,5** | **9323,2** | **7052,3** | **27890,8** | **662,0** | **63,0** |  |
|  | Мероприятия по водоснабжению:Ремонт оборудования водоподготовки и системы водоснабжения (99,0)Установка и подключения самозаливающих насосов и подключение автоматических клапанов управления системы водоснабжения ( 99,0)Приобретение реагентов для системы водоочистки ( 99,9+242,9=342,7)Оказание услуг по обеспечению питьевой водой жителей многоквартирных домов по ул. Мира,16, ул. Сосновая, 1, и ул. Сосновая, 3, г. Верхотурье, Свердловской области (5,2) | 733,0 |  | 447,4 |  | 0,0 | 285,6 |  |  |  |  |
|  | Приобретение глубинных насосов  | 638,9 |  |  | 161,5 | 211,7 | 70,7 | 195,0 |  |  |  |
|  | Установка и приобретение станций водоочистки в жилом микрорайоне Северный, на скважину ДПМК | 7691,5 |  |  |  | 7691,5 |  |  |  |  |  |
|  | Устройство помещения под водоочистку в районе Химзавод, п. Северный | 1000,0 |  |  |  | 1000,0 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт системы водоподготовки с устройством защитных сооружений для оборудования, скважина «ИК-53» | 6454,8 |  |  |  |  | 6454,8 |  |  |  |  |
|  | Проведение экспертизы локально-сметных расчетов  | 341,0 |  |  |  |  | 241,0 | 100,0 |  |  |  |
|  | Разработка комплекса мероприятий на территории зон санитарной охраны, направленных на предотвращение ухудшения качества воды | 70,0 |  |  |  | 70,0 |  |  |  |  |  |
|  | Разработка проектов зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения | 500,0 |  |  |  |  |  |  | 500,0 |  |  |
|  | Ремонт скважины в районе ДПМК | 350,0 |  |  |  | 350,0 |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение и доставка расходных материалов (реагентов) для станций водоочистки  | 328,8 |  |  |  |  |  | 328,2 |  |  |  |
|  | Ремонт водопроводных сетей в с.Кордюково, ремонт водопроводных сетей в п. Карпунинский, бурение скважин в п. Карпунинский и с. Кордюково, ремонт водопроводных сетей и скважины г. Верхотурье, ул. Васильвская, 30 | 27267,6 |  |  |  |  |  | 27267,6 |  |  |  |
|  | **Местный бюджет** | **45600,2** | **0,0** | **447,4** | **161,5** | **9323,2** | **7052,3** | **27890,8** | **662,0** | **63,0** |  |
|  | **Мероприятие 11****«Разработка документов», в том числе:** | **615,1** | **0,0** | **0,0** | **205,0** | **196,0** | **0,0** | **214,1** | **0,0** | **0,0** |  |
|  | Проведение технического обследования и разработка технических заданий на объекты системы водо- и теплоснабжения городского округа Верхотурский | 266,0 |  |  | 70,0 | **196,0** |  | **0,0** |  |  |  |
|  | Проведение работ по формированию отчета о техническом обследовании объектов системы водо- и теплоснабжения городского округа Верхотурский | 60,0 |  |  | 60,0 | **0,0** |  | **0,0** |  |  |  |
|  | Проведение работ по разработке технического задания на объекты системы водо- и теплоснабжения городского округа Верхотурский | 75,0 |  |  | 75,0 | **0,0** |  | **0,0** |  |  |  |
|  | Разработка проекта концессионного соглашения | 0,0 |  |  |  | **0,0** |  | **0,0** |  |  |  |
|  | Актуализация программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры | 140,0 |  |  |  |  |  | **140,0** |  |  |  |
|  | Подготовка плана технических мероприятий по реконструкции системы водоотведения г.Верхотурье и п. Привокзальный | 0,0 |  |  |  |  |  | **0,0** |  |  |  |
|  | Оказание консальтуционных услуг по разработке проектов концессионного соглашения | 74,1 |  |  |  |  |  | **74,1** |  |  |  |
|  | **Местный бюджет** | **615,1** | **0,0** | **0,0** | **205,0** | **196,0** | **0,0** | **214,1** | **0,0** | 0,0 |  |
|  | **Мероприятие 12****«Приобретение объектов коммунального хозяйства городского округа Верхотурский», в том числе:** | **32877,9** |  |  |  |  | **32877,9** | **0,0** | **0,0** | 0,0 |  |
|  | Приобретение объекта «Водогрейная газовая котельная с наружными инженерными сетями, мощностью 8 МВт(теплотрасса, газопровод, линия электроснабжения, водопровод, канализация) в жилом микрорайоне ИК-53 | **32877,9** |  |  |  |  | 32877,9 |  |  |  |  |
|  | **Областной бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Местный бюджет** | **32877,9** |  |  |  |  | **32877,9** |  |  |  |  |
|  |  | **Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Верхотурский до 2021 года»** |
|  | **ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4,** **В ТОМ ЧИСЛЕ** | **218521,9** | **109 823,0** | **108 340,1** | **84,8** | **50,0** | **0,0** | **224,0** | **0,0** | 0,0 | х |
|  | **Областной бюджет** | **207837,2** | **104 950,0** | **102 887,2** | **0** | **0,0** | **0,0** | **0** | **0** | 0 | х |
|  | **Местный бюджет** | **10684,7** | **4873,0** | **5452,9** | **84,8** | **50,0** | **0,0** | **224,0** | **0** | 0 | х |
|  | **Внебюджетные средства** | **0,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | 0,0 |  |
|  | **Мероприятие 1. Осуществление технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории городского округа Верхотурский, в том числе:** | 80,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Модернизация систем и объектов наружного освещения, путем замены светильников уличного освещения с неэффективными дуговыми ртутными лампами высокого давления на новые с использованием натриевых ламп высокого давления, а также систем управления уличным освещением и организацией многотарифного учета потребления электрической энергии (700 светильников) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Оснащение общедомовыми приборами учета энергоресурсов многоквартирных жилых зданий: - тепловая энергия - холодноеводоснабжение - электроэнергия,  | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |  |  |
|  | Приобретение приборов учета топливно-энергетических ресурсов для установки в муниципальных учреждениях | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Утепление наружных ограждающих конструкций зданий:фасадов, чердачных перекрытий и подвалов, входных дверей и окон, устранение вентиляционных потерь за счет исключения избыточной инфильтрации, внебюджетные источники  | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Приобретение и установка приборов учета электрической энергии (счетчиков) для установки в муниципальных жилых домах  | 80,0 |  |  |  |  |  | 80,0 |  |  |  |
|  | **Областной бюджет** | **0,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,0** | **0** | **0** |  |  |
|  | **Местный бюджет** | **80,0** | **0** | **0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **80,0** | **0** |  |  |
|  | **Внебюджетные средства** | **0,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |
|  | **Мероприятие 2.**Проектирование и проведение экспертизы, в том числе: | 111,0 | 0 | 111,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Проектирование и проведение экспертизы | 111,0 |  | 111,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | **Местный бюджет** | **111,0** | **0** | **111,0** | **0,0** | **0,0** | **0** | **0** | **0** |  |  |
|  | **Мероприятие 3.** **Проведение энергетического обследования и составление энергетических паспортов**, в том числе: - бюджетных потребителей ТЭР;- муниципального образования; | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | **Местный бюджет** | **0,0** | **0** | **0** | **0,0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |
|  | **Мероприятие 4.** Реконструкция участков тепловых и водопроводных сетей | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | **Местный бюджет** | **0,0** | **0** | **0** | **0,0** | **0,0** | **0** | **0** | **0** |  |  |
|  | **Мероприятие 5.**  Подготовка кадров в области энергосбережения  | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | **Местный бюджет** | **0,0** | **0** | **0** | **0,0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |
|  | **Мероприятие 6** Модернизация тепловых и водопроводных сетей в ГО Верхотурский | 170848,7 | 109 823,0 | 60 975,7 | 0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | **Местный бюджет** | **8716,4** | **4873,0** | **3793,4** | **0** | **50,0** | **0** | **0** | **0** |  |  |
|  | **Областной бюджет** | **162 132,3** | **104 950,00** | **57182,3** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |
|  | **Мероприятие 7**Модернизация уличного освещения городского округа Верхотурский | 47118,6 | 0 | 47118,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | **Местный бюджет** | **1413,7** | **0** | **1413,7** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |
|  | **Областной бюджет** | **45704,9** | **0** | **45704,9** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |
|  | **Мероприятие 8**Составление топливно-энергетического баланса городского округа Верхотурский, в том числе: | **363,6** | **0** | **134,8** | **84,8** | **0** | **0,0** | **144,0** | **0** |  |  |
| Составление топливно-энергетического баланса  | 363,6 |  | 134,8 | 84,8 |  | 0,0 | 144,0 |  |  |  |
|  | **Местный бюджет** | **363,6** |  | **134,8** | **84,8** | **0,0** | **0,0** | **144,0** |  |  |  |
|  | **Мероприятие 9**Приобретение преобразователей частотного регулирования и комплектующего оборудования к ним | **0,0** | **0,0** |  |  | **0,0** |  |  |  |  |  |
|  | **Местный бюджет** | **0,0** | **0** | **0** | **0** | **0,0** | **0** | **0** | **0** |  |  |
|  | **Областной бюджет** | **0,0** | **0** | **0** | **0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0** |  |  |
|  |  | **Подпрограмма 5 «Обеспечение деятельности жилищно-коммунального хозяйства городского округа Верхотурский до 2021 года»** |
|  | **ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5,** **В ТОМ ЧИСЛЕ** | **169509,3** | **45764,4** | **16769,8** | **21731,6** | **17377,9** | **22120,5** | **25143,8** | **9043,1** | **11593,3** | х |
|  |  **Местный бюджет** | **159809,6** | **36064,4** | **16769,8** | **21731,6** | **17377,9** | **22120,5** | **25143,8** | **9043,1** | **11593,3** | х |
|  | **Областной бюджет** | **9700,00** | **9700,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
|  | **Мероприятие 1.** **Обеспечение деятельности учреждений в области жилищно-коммунального хозяйства, в том числе:** | **159809,6** | **36064,4** | **16769,8** | **21731,6** | **17377,9** | **22120,5** | **25143,8** | **9043,1** | **11593,3** |  |
|  | Расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений | 66229,7 |  | 6162,1 | 9394,1 | 10393,3 | 13651,4 | 15990,0 | 4044,3 | 6594,5 |  |
|  | Расходы на содержание рем. групп на сельских территориях | 43168,9 |  | 5842,4 | 6070,8 | 6323,2 | 6736,1 | 8198,8 | 4998,8 | 4998,8 |  |
|  | Теплоснабжение населения городского округа Верхотурский (ИП Глазунов, ИП Неганов, ИК-53),ООО «ЭнергосбыТ Плюс» | 6934,0 |  | 2589,3 | 4344,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Проведение энергетического обследования с получением энергетического паспорта | 72,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Оплата потерь электрической энергии в сетях ЛЭП в п. Привокзальный | 4055,1 | 0,0 | 1884,0 | 1581,7 | 589,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Получение доступа и лицензии СРО  | 632,3 | 0,0 | 292,0 | 340,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Приобретение легкового автомобиля | 2688,0 |  |  |  |  | 1733,0 | 955,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | **Местный бюджет** | **158555,7** | **36064,4** | **16769,8** | **21731,6** | **17377,9** | **22120,5** | **23855,1** | **9043,1** | **11593,3** |  |
|  | **Мероприятие 2. Создание комфортных условий проживания граждан на территории свердловской области путем содействия в организации электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, снабжения населения топливом, в том числе предоставления межбюджетных трансфертов на осуществление** | **9700,0** | **9700,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |
|  | **Областной бюджет** | **9700,0** | **9700,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |
|  |  | **Подпрограмма 6 «Развитие газификации в городском округе Верхотурский до 2021 года»**  |
|  | **ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 6,** **В ТОМ ЧИСЛЕ** | **65097,5** | **719,9** | **529,3** | **84,3** | **11346,9** | **25204,9** | **20941,2** | **6272,0** | **0,0** | х |
|  | **Областной бюджет** | **56736,4** | **0,00** | **0** | **0** | **11000,0** | **24394,6** | **17707,8** | **3634,0** | **0,0** | х |
|  | **Местный бюджет** | **8361,1** | **719,9** | **529,3** | **84,3** | **346,9** | **810,3** | **3232,4** | **2638,0** | **0,0** |  |
|  | **Мероприятие 1.** **Экспертиза проекта строительства газораспределительных сетей в городском округе Верхотурский, в том числе:**  | 1169,3 | 620,0 | 529,3 | 20,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |  |
|  | Экспертиза проекта строительства газораспределительных сетей в Заречной части г. Верхотурье | 549,3 | 0,0 | 529,3 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | **Местный бюджет** | **1169,3** | **620,0** | **529,3** | **20,0** | **0,0** | **0** | **0** | **0** |  |  |
|  | **Мероприятие 2.** **Строительство газораспределительных сетей в городском округе Верхотурский**, в том числе: | **58617,8** | **0** | **0** | **0,0** | **11342,0** | **25204,9** | **18507,3** | **3563,6** | **0,0** |  |
|  | Газопровод высокого давления Новая Ляля (вторая нитка) - Верхотурье | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | **Местный бюджет** | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | **Областной бюджет** | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Cтроительство распределительного газопровода для газоснабжения жилого района «Заречный» в г. Верхотурье, протяженностью 10,401 км | 38112,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11088,3 | 25204,9 | 1818,8 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Строительный контроль | 232,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | Авторский надзор | 48,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,7 | 0,0 | 26,8 | 0,00 | 0,0 |  |
|  | **Местный бюджет** | **1152,3** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **342,0** | **810,3** | **0,00** | **0,00** | **0,0** |  |
|  | **Областной бюджет** | **37240,2** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **11000,0** | **24394,6** | **1845,6** | **0,00** | **0,0** |  |
|  | Проектирование газораспределительных сетей района Химзавод Юго-западной части г. Верхотурье, Свердловской области | 19793,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16229,9 | 3563,6 | 0,0 |  |
|  | Местный бюджет | 628,6 |  |  |  |  |  | 490,6 | 138,0 |  |  |
|  | Областной бюджет | 19164,9 |  |  |  |  |  | 15739,3 | 3425,6 |  |  |
|  | Строительный контроль | 299,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110,9 | 188,1 | 0,0 |  |
|  | Авторский надзор | 32,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 20,3 | 0,0 |  |
|  | Геодезические работы по разбивке трассы (вынос трассы) на «Проектирование газораспределительных сетей района Химзавод Юго-западной части г. Верхотурье, Свердловской области» | 286,6 |  |  |  |  |  | 283,6 |  |  |  |
|  | Проект межевания на Проектирование газораспределительных сетей района Химзавод Юго-западной части г. Верхотурье, Свердловской области» | 148,2 |  |  |  |  |  | 148,2 |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 1060,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 922,4 | 138,0 | 0,0 |  |
|  | Областной бюджет | 19496,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15862,2 | 3634,0 | 0,0 |  |
|  | **Местный бюджет** | **2212,7** | **0** | **0** | **0,0** | **342,0** | **810,3** | **923,4** | **138,0** | **0,0** |  |
|  | **Областной бюджет** | **56736,4** | **0** | **0** | **0,0** | **11000,0** | **24394,6** | **17707,8** | **3634,0** | **0,0** |  |
|  | **Мероприятие 4.** **Разработка проектов строительства газораспределительных сетей в городском округе Верхотурский (64,36 км), в том числе:** | **2310,0** | **0,0** | **0** | **0** | **0,0** | **0,0** | **2310,0** | **0,0** | **0,0** |  |
|  | Распределительный газопровод для газоснабжения части жилого района «Район ИК-53» в п. Привокзальный, Свердловской области от ГРП-6,1 этап» | 2310,0 |  |  |  |  |  | 2310,0 |  |  |  |
|  | **Местный бюджет** | **2310,0** | **0,0** | **0** | **0** | **0,0** | **0,0** | **2310,0** | **0,0** | **0,0** |  |
|  | **Областной бюджет** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,0** |  |
|  | **Мероприятие 5.****Организация и проведение технического обслуживания системы газоснабжения и газового оборудования** | **169,1** | **99,9** |  | **64,3** | **4,9** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |
|  | **Местный бюджет**  | **169,1** | **99,9** | **0,0** | **64,3** | **4,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
|  | **Мероприятие 6.****Разработка проектов, в том числе:** | **2500,0** |  |  |  |  |  |  | **2500,0** | **0,0** |  |
|  | Разработка проектно-сметной документации газовой котельной в п.Северный | **2500,0** |  |  |  |  |  |  | **2500,0** | **0,0** |  |
|  | **Местный бюджет**  | **2500,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **2500,0** | **0,0** |  |
|  |  | **Подпрограмма 7 «Развитие банного хозяйства в городском округе Верхотурский до 2021 года»** |
|  | **ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 7,** **В ТОМ ЧИСЛЕ** | **2260,9** | **339,00** | **355,0** | **318,0** | **411,6** | **341,1** | **333,0** | **80,0** | **83,2** |  |
|  |  **Местный бюджет** | **2260,9** | **339,00** | **355,0** | **318,0** | **411,6** | **341,1** | **333,0** | **80,0** | **83,2** |  |
|  | **Мероприятие 1.** Субсидии из бюджета городского округа Верхотурский на возмещение части расходов юридическим лицам, предоставляющим банные услуги населению городского округа Верхотурский | 2260,9 | 339,0 | **355,0** | **318,0** | **411,6** | 341,1 | 333,0 | 80,0 | 83,2 |  |
|  | **Местный бюджет** | **2260,9** | **339,0** | **355,0** | **318,0** | **411,6** | **341,1** | **333,0** | **80,0** | **83,2** |  |
|  |  | **Подпрограмма 8 «Благоустройство городского округа Верхотурский до 2021 года»** |
|  | **ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 8,** **В ТОМ ЧИСЛЕ** | **44913,6** | **4967,3** | **5782,1** | **6950,4** | **5484,6** | **8765,0** | **9171,6** | **1739,2** | **2053,4** |  |
|  |  **Местный бюджет** | **42551,5** | **4967,3** |  **5648,00** | **6570,6** | **5109,4** | **8392,1** | **8803,4** | **1371,0** | **1689,7** |  |
|  | **Областной бюджет** | **2362,1** |  | **134,1** | **379,8** | **375,2** | **372,9** | **368,2** | **368,2** | **363,7** |  |
|  | **Мероприятие 1.** **Уличное освещение городского округа Верхотурский,** в том числе: | **24869,4** | **2847,0** | **2552,3** | **3549,6** | **3091,2** | **4377,9** | **6351,8** | **1010,2** | **1089,4** |  |
|  | Уличное освещение на территории г. Верхотурье и п. Привокзальный, Красногорского ТУ, Карпунинского ТУ, Дерябинского ТУ, Кордюковского ТУ, Косолманского ТУ, Прокоп-Салдинского ТУ,Карелинского ТУ, Усть-Салдинского ТУ, МеркушинскогоТУ | 17999,1 | 2847,0 | 2208,4 | 2820,1 | 2709,2 | 3946,6 | 2718,1 | 400,0 | 349,7 |  |
|  | Техобслуживание и замена светильников уличного освещения, приобретение лампочек (в ТУ), в том числе монтаж и демонтаж гирлянд на новогодней елке, приобретение гирлянд.Модернизация уличного освещения в п. Привокзальный, ул. Красноармейская. Ограниченное пользование воздушных линий электропередач на период эксплуатации (1765 опор).Расходы на техническое обслуживание светофоров Т7 (13шт) | 6620,7 | 0,0 | 293,9 | 729,5 | 382,0 | 431,3 | 3433,7 | 610,2 | 739,7 |  |
|  | Разработка проектно-сметной документации на ремонт 6,6 км. воздушных линий 0,4 кВ. и установку двух трансформаторных подстанций 1\*400кВА и 2\*630 кВА (район ИК-53) | 200,0 |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |
|  | Ремонт воздушных линий электропередач (ВЛ-0,4кВ) низкого напряжения, протяженностью 6222,0 метров в жилом районе ИК-53 по адресу: Свердловская область, Верхотурский район, поселок Привокзальный, по улицам Садовая, Свободы, детская, Пионерская, 8 Марта  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 50,00 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | **Мероприятие 2.****Озеленение городского округа Верхотурский, в том числе:** | **2119,2** | **370,0** | **360,6** | **259,0** | **294,7** | **247,6** | **209,1** | **223,8** | 413,4 |  |
|  | - скашивание травы на площади и улицах города- озеленение площади- приобретение - приобретение ГСМ и лески для бензокосы в территориальных управлениях- обрезка и спиливание деревьев-приобретение рассады. | 2119,2 | 370,0 | 360,6 | 259,0 | 294,7 | 247,6 | 209,1 | 223,8 | 413,4 |  |
|  | **Мероприятие 3.****Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения, в том числе:** | **2430,6** | **223,6** | **471,7** | **312,9** | **431,0** | **479,6** | **421,9** | **87,0** | 2,9 |  |
|  | - уборка мусора с 5-и кладбищ- захоронение и транспортировка бесхозных трупов - аккарицидная обработка 5-и кладбищ (17 Га)- энтомологическое обследование 5-и кладбищ (17 Га)- ремонт ограждения кладбища г. Верхотурье, ул. Гагарина 27 | 2430,6 | 223,6 | 471,7 | 312,9 | 431,0 | 479,6 | 421,9 | 87,0 | 2,9 |  |
|  | **Мероприятие 4.****Проведение мероприятий по благоустройству города Верхотурье, в том числе:**  | **14862,4** | **1526,7** | **2397,50** | **2828,9** | **1667,7** | **3286,9** | **2188,8** | **418,2** | **547,7** |  |
|  | - аккарицидная обработка городской площади- энтомологическое обследование городской площади- весенняя санитарная уборка улиц города - весенняя санитарная - уборка улиц города- уборка и вывоз несанкционированных свалок:900 метров в доль грунтовой дороги Екатеринбург-Верхотурье, от жеолезнодорожного переезда до бывшего лесозавода;От километрового столба 27 слева к автодороге г. Верхотурье- с. Дерябино, по направлению к с. Дерябино;Г. Верхотурье, ул. Свердлова, 54- доставка, установка, уборка, вывоз новогодней елки- уборка мусора в центре города - вывоз мусора с площадей - изготовление аншлагов «Свалка мусора запрещена» - ремонт памятников и обелисков-устройство контейнерной площадки с установкой 2-х контейнеров- обустройство дощатого настила по ул. Дементьева, г. Верхотурье,-ежедневная уборка и вывоз мусора с автобусных остановок (13 муниц.остановок)-уборка мусора с улиц г. верхотурье: Ленина, К-Маркса, Советская, Воинская, Васильевская, Клубная, Куйбышева; п. Привокзальный: Советская, Станционная-уборка несанкционированных свалок(г. Верхотурье, ул. К-Маркса, 16, ул. Пермская, 3, ул. Пермская,9, ул.Дидковского, 53-ремонт остановочных комплексов г. Верхотурье, ул. Малышева, 59-ремонт остановочного комплекса и демонтаж павильона г. Верхотурье, ул. Ленина, 4; снос павильона остановочного комплекса «Химпоселок», г. Верхотурье, ул. Малышева, 28.-демонтаж палисадников г. Верхотурье ( 100 дворов)- очистка охранной зоны ВЛ-0,4 в п. Привокзальный-Устройство кольцевого проезда и уборка мусора на полигоне ТБО-Очистка и уборка мусора общественных территорий в селе  | 11492,2 | 1526,7 | 2263,4 | 2079,3 | 1056,3 | 2561,9 | 1770,6 | 50,0 | 184,0 |  |
|  | Снос домов по гостевому маршруту (г.Верхотурье, ул.Огарьевская, 2, ул. Малышева,7, ул. Карла-Маркса 11, ул.Ленина, 22, п. Привокзальный, ул.Детская, 14, г. Верхотурье, ул. 20 лет Победы, 58, п. Привокзальный, ул. Комсомольская, 5, г. Верхотурье, ул. Дидковского,53, г. Верхотурье, ул. Карла Маркса, 16) | 958,1 |  |  | 369,8 | 236,2 | 352,1 |  |  |  |  |
|  | Благоустройство объектов на территории МО городского округа Верхотурскиц в связи с предстоящим визитом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, по случаю проведения юбилейных праздничных мероприятий, посвященных 100-летию памяти Царственных страстотерпцев (16-18 июля 2018 года) | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Проведение технологического присоединения для электроснабжения объекта: освещение городской площади г. Верхотурье | 50,0 |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |
|  | Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак | 2362,1 | 0,0 | 134,1 | 379,8 | 375,2 | 372,9 | 368,2 | 368,2 | 363,7 | 0,0 |
|  | **Местный бюджет** | **12500,3** | **1526,7** | **2263,4** | **2449,1** | **1292,5** | **2914,0** | **1820,6** | **50,0** | **184,0** | **0** |
|  | **Областной бюджет** | **2362,1** | **0** | **134,1** | **379,8** | **375,2** | **372,9** | **368,2** | **368,2** | **363,7** | **0** |
|  |  | **Подпрограмма 9 «Благоустройство дворовых территорий городского округа Верхотурский до 2021 года»** |
|  | **ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 9,** **В ТОМ ЧИСЛЕ** | **809,6** | **140,0** | **0,0** | **262,5** | **407,1** | **0** | **0** | **0** |  |  |
|  |  **Местный бюджет** | **809,6** | **140,0** | **0,0** | **262,5** | **407,1** | **0** | **0** | **0** |  |  |
|  | **Мероприятие 1.** **Содержание детских площадок городского округа Верхотурский в том, числе:** | 809,6 | 140,0 | 0,0 | 262,5 | 407,1 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Содержание и ремонт детских площадок | 809,6 | 140,0 | 0,0 | 262,5 | 407,1 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | **Подпрограмма «Осуществление мероприятий по содержанию детских площадок городского округа Верхотурский до 2021 года»** |
|  | **ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ** **В ТОМ ЧИСЛЕ** | **882,9** | **0** | **0,0** | **0** | **0** | **377,8** | **405,1** | **100,0** | **0,0** |  |
|  |  **Местный бюджет** | **882,9** | **0** | **0,0** | **0** | **0** | **377,8** | **405,1** | **100,0** | **0,0** |  |
|  | **Мероприятие 1.** **Содержание детских площадок городского округа Верхотурский в том, числе:** | **882,9** | **0** | **0,0** | **0** | **0** | **377,8** | **405,1** | **100,0** | **0,0** |  |
|  | Содержание и ремонт детских площадок  | 882,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 377,8 | 405,1 | 100,0 | **0,0** |  |
|  |  | **Подпрограмма 10 «Развитие объектов туристской инфраструктуры до 2021 года»** |
|  | **ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 10,** **В ТОМ ЧИСЛЕ** | **899,0** | **0** | **874,0** | **11,9** | **13,1** | **0** | **0** | **0** | 0 |  |
|  |  **Местный бюджет** | **899,0** | **0** | **874,0** | **11,9** | **13,1** | **0** | **0** | **0** | 0 |  |
|  | **Мероприятие 2**Разработка проектов, в том числе: | 874,0 | 0 | 874,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Разработка проектно-сметной документации на благоустройство центральной площади и лога реки Свияга в г.Верхотурье | 874,0 | 0 | 874,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | **Местный бюджет** | **874,0** | **0** | **874,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 |  |
|  | **Мероприятие 8**Устройство наружного освещения гостевого маршрута городского округа Верхотурский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | **Местный бюджет** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 |  |
|  | **Мероприятие 3****Проведение капитального ремонта, реконструкции и благоустройства объектов туристской инфраструктуры муниципальной собственности**  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | **Местный бюджет** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | **Мероприятие 4** Разработка и проведение экспертизы проектов устройства тротуаров гостевого маршрута п. Привокзальный – г. Верхотурье и строительство 11 остановочных комплексов | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | **Местный бюджет** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | **Мероприятие 6**Устройство тротуаров гостевого маршрута городского округа Верхотурский | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | **Местный бюджет** | **0** | **0** |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  | **Мероприятие 7**Устройство остановочных комплексов гостевого маршрута городского округа Верхотурский | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | **Местный бюджет** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | **Мероприятие 9 Осуществление мероприятий по развитию объектов туристкой инфраструктуры, в том числе:** | **25,0** | **0** | **0** | **11,9** | 13,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Оплата технологического присоединения для электроснабжения щита уличного освещения, расположенного по адресу: г. Верхотурье, ул. Советская, Центральная площадь, ул. Республиканская, лог р. Свияга, ул. Кузнечная, береговая зона пруда Калачик | 25,0 | 0 | 0 | 11,9 | 13,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | **Местный бюджет** | **25,0** | **0** | **0** | **11,9** | **13,1** | **0** | **0** | **0** | 0 |  |
|  |  | **Подпрограмма 11 «Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, мер социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги»** |
|  | **ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 10,** **В ТОМ ЧИСЛЕ** | **20931,5** | **229,8** | **1707,6** | **5060,2** | **4420,1** | **2158,6** | **1655,2** | **2850,0** | **2850,0** |  |
|  | **Областной бюджет** | **20931,5** | **229,8** | **1707,6** | **5060,2** | **4420,1** | **2158,6** | **1655,2** | **2850,0** | **2850,0** |  |
|  | **Мероприятие 1** Предоставление субсидий организациям или индивидуальным предпринимателям, являющимся исполнителями коммунальных услуг, в целях возмещения затрат, связанных с предоставлением гражданам, проживающим на территории городского округа Верхотурский, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги | **20931,5** | **229,8** | **1707,6** | **5060,2** | **4420,1** | **2158,6** | **1655,2** | **2850,0** | **2850,0** |  |