АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24.12.2018г. № 1059

г. Верхотурье

Об утверждении Плана создания (развития) местной автоматизированной системы централизованного оповещения и информирования населения

городского округа Верхотурский до 2024 года

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 221-ОЗ«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области от 21.12.2011 № 1772-ПП «Об обеспечении своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера на территории Свердловской области», а также в целях исполнения мероприятий государственной программы Свердловской области «Обеспечение общественной безопасности на территории Свердловской области до 2024 года», руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить План создания (развития) местной автоматизированной системы централизованного оповещения и информирования населения городского округа Верхотурский до 2024 года (прилагается).

2.Отделу по делам ГО и ЧС Администрации городского округа Верхотурский (Терехов С.И.) организовать выполнение мероприятий плана в рамках выделяемого финансирования местного бюджета.

3.Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Верхотурская неделя» и разместить на официальном сайте городского округа Верхотурский.

3.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава

городского округа Верхотурский		                                            А.Г. Лиханов

Утвержден

постановлением Администрации

городского округа Верхотурский

от 24.12.2018г. № 1059

«Об утверждении Плана создания (развития) местной

автоматизированной системы централизованного

оповещения и информирования населения

городского округа Верхотурский до 2024 года»

План создания (развития) местной автоматизированной системы централизованного оповещения и информирования населения городского округа Верхотурский до 2024 года

1.Основные задачи местной автоматизированной системы централизованного оповещения и информирования населения городского округа Верхотурский.

Местные автоматизированные системы централизованного оповещения и информирования населения предназначены для обеспечения своевременного доведения информации и сигналов оповещения до органов управления, сил и средств гражданской обороны, РСЧС и населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Основной задачей местной автоматизированной системы централизованного оповещения и информирования населения городского округа Верхотурский является обеспечение доведения информации и сигналов оповещения до:

1) руководящего состава гражданской обороны городского округа Верхотурский и Верхотурского звена Свердловской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

2) специально подготовленных сил и средств, предназначенных и выделяемых (привлекаемых) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сил и средств гражданской обороны на территории городского округа Верхотурский, в соответствии с пунктом 13 постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

3) дежурно-диспетчерских служб организаций, эксплуатирующих потенциально опасные производственные объекты;

4) населения, проживающего на территории городского округа Верхотурский.

2.Цели и задачи плана создания (развития) местной автоматизированной системы централизованного оповещения и информирования населения городского округа Верхотурский до 2024 года.

Целями плана создания (развития) местной автоматизированной системы централизованного оповещения и информирования населения городского округа Верхотурский до 2024 года (далее – План) являются:

1) организация централизованного автоматизированного оповещения и информирования населения городского округа Верхотурский об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций;

2) организация комплекса мер, обеспечивающих сокращение времени реагирования и улучшение взаимодействия экстренных оперативных служб при вызовах (сообщениях о чрезвычайных ситуациях);

3) обеспечение гарантированного оповещения населения городского округа Верхотурский об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.

Задачи:

1) организовать выполнение требований единого подхода к созданию (развитию) местных автоматизированных систем централизованного оповещения и информирования населения в Свердловской области;

2) организовать охват централизованной системой оповещения 100% территории городского округа Верхотурский;

3) включить в централизованную систему оповещения все сельские населённые пункты городского округа Верхотурский с наибольшей численностью и плотностью населения;

4) доведение информации и сигналов оповещения от МКУ «ЕДДС» городского округа Верхотурский до дежурно-диспетчерских служб организаций, эксплуатирующих потенциально опасные производственные объекты и населения городского округа Верхотурский.

3.Порядок и этапы реализации плана.

Мероприятия Плана осуществляются в рамках государственной программы Свердловской области «Обеспечение общественной безопасности на территории Свердловской области до 2024 года», утверждённой постановлением Правительства Свердловской области от 04.04.2017 года № 229-ПП, за счёт бюджета Свердловской области и в рамках муниципальной программы «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность на территории городского округа Верхотурский до 2020 года», а также принимаемых в дальнейшем программ, за счёт бюджета городского округа Верхотурский.

Согласно государственной программы Свердловской области «Обеспечение общественной безопасности на территории Свердловской области до 2024 года» необходима установка по одному пункту уличного оповещения во всех сельских населённых пунктах городского округа Верхотурский с численностью населения более 100 человек (согласно Всероссийской переписи населения 2010 года).

Согласно Плану для максимального охвата централизованным оповещением населения городского округа Верхотурский необходимо установить уличные пункты оповещения в местах возможного наибольшего скопления населения в городе Верхотурье и электросирены оповещения, обеспечивающие охват централизованной системой оповещения 100% территории города Верхотурье.

В результате единого подхода и развития системы централизованного оповещения будут подключены все сельские населённые пункты городского округа Верхотурский с наибольшей численностью и плотностью населения и организовано оповещение всех жителей города Верхотурье.

Установку электросирен и уличных пунктов оповещения максимально, где это возможно, осуществлять на зданиях являющихся муниципальной собственностью, что обеспечит контроль за оборудованием и позволит использовать существующие каналы связи, что позволит сэкономить финансовые средства, так как не потребуется установка дополнительных опор (столбов), вандало и влагозащищённых шкафов, термокожухов для защиты от перепадов температуры.

В настоящее время средняя стоимость одного пункта уличного оповещения с возможностью запуска электросирен и передачи речевой информации по четырём громкоговорителям и с обеспечением резервного канала связи по радио составляет 550,00 тыс. рублей. Данная стоимость актуальна при установке УПО на зданиях, являющихся муниципальной собственностью, наличия электросети с напряжением 380В, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В результате единого подхода в развитии системы централизованного оповещения в 2025 году местной автоматизированной системой централизованного оповещения и информирования населения будет охвачено 100% территории города Верхотурье и все крупные сельские населённые пункты городского округа Верхотурский с наибольшей численностью и плотностью населения будут подключены к местной автоматизированной системе централизованного оповещения и информирования населения. Это 16 населённых пунктов городского округа Верхотурский, что составляет 35% от общего количества населённых пунктов городского округа Верхотурский. В тоже время численность населения проживающего в вышеуказанных населённых пунктах составляет 795 человек, что составляет 95% населения городского округа Верхотурский.

Выполнение вышеуказанных мероприятий существенно сократит время на оповещение населения и количество мобильных средств, используемых для оповещения населения городского округа Верхотурский. Тем самым значительно улучшится качество экстренного оповещения (информирования) населения городского округа Верхотурский при угрозе возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций, в целом приведёт к существенному повышению уровня защищённости населения городского округа Верхотурский от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и социально-значимых происшествий, уменьшению наносимого чрезвычайными ситуациями, материального и финансового ущерба и, что самое главное, к сбережению здоровья и сохранению жизней жителей городского округа Верхотурский.

4.Сводный расчёт количества уличных пунктов оповещения и электросирен, планируемых установить в населённых пунктах городского округа Верхотурский по годам

| Населённые пункты | Средства оповещения | Количество уличных пунктов оповещения и электросирен, планируемых установить в населённых пунктах по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| г. Верхотурье | УПО | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Сельские населённые пункты | УПО | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 |

Расчёт

потребности денежных средств на установку уличных пунктов оповещения и электросирен

| Средства оповещения | Местный бюджет, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| УПО | 550,0 | 550,00 | 1100,00 | 1100,00 | 550 | 1100,00 |
|  | Бюджет Свердловской области, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| УПО | в объёме средств государственной программы Свердловской области «Обеспечение общественной безопасности на территории Свердловской области до 2024 года» |  |  |  |  |  |

План

мероприятийпо установке уличных пунктов оповещения и электросирен

| №№ п/п | Наименование населённого пункта | Содержание мероприятий | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2019 год |  |  |  |
| 1. | г. Верхотурье | Установка УПО на здании МКУ «ЕДДС» городского округа Верхотурский (г. Верхотурье, ул. Комсомольская, 23 «А») и подключение к АПК «Грифон» | местный бюджет |
| 2. | пос. Привокзальный | Установка УПО на здании МАОУ «Пролетарская СОШ» (Верхотурский район, пос. Привокзальный, ул. Чапаева, 27) | областной бюджет |
| 2020 год |  |  |  |
| 3. | г. Верхотурье | Установка УПО на здании ДЮСШ (г. Верхотурье, ул. Мелиораторов, 42 «С») | местный бюджет |
| 4. | п. Карпунинский | Установка УПО на здании Карпунинского территориального управления (Верхотурский район, пос. Карпунинский, ул. Школьная, 1) | областной бюджет |
| 5. | с. Кордюково | Установка УПО на здании Кордюковского территориального управления (Верхотурский район, с. Кордюково, ул. Центральная, 36) | областной бюджет |
| 6. | с. Красногорское | Установка УПО на здании Красногорского территориального управления (Верхотурский район, с. Красногорское, ул. Ленина, 8) | областной бюджет |
| 7. | п. Калачик | Установка УПО на здании МБСОУ «СК Олимп» (Верхотурский район, пос. Калачик, ул. Новая, 15) | областной бюджет |
| 2021 год |  |  |  |
| 8. | г. Верхотурье | Установка УПО на здании «Транспорт» (г. Верхотурье, ул. Парковая, 6) | местный бюджет |
| 9. |  | Установка УПО на здании МБУК «Центр культуры» ГО Верхотурский (г. Верхотурье, ул. Советская, 1) | местный бюджет |
| 10. | с. Дерябино | Установка УПО на здании Дерябинское территориального управления (Верхотурский район, с. Дерябино, ул. Молодежная, 7) | областной бюджет |
| 11. | с. Прокоп Салда | Установка УПО на здании Прокопсалдинского СДК (Верхотурский район, с. Прокоп Салда, ул. Постникова, 2) | областной бюджет |
| 2022 год |  |  |  |
| 12. | г. Верхотурье | Установка УПО на здании лыжной базы ДЮСШ (г. Верхотурье, ул. 70 лет Октября, 4) | местный бюджет |
| 13. | пос. Привокзальный | Установка УПО на здании Привокзального территориального управления (Верхотурский район, пос. Привокзальный, ул. Советская, 6 «А») | местный бюджет |
| 2023 год |  |  |  |
| 14. | г. Верхотурье | Установка УПО на здании МАОУ «ООШ № 2» (г. Верхотурье, ул. Куйбышева, 2) | местный бюджет |
| 15. | п. Карелино | Установка УПО на здании Карелинского территориального управления (ул. Клубная, 9 «Б») | областной бюджет |
| 16. | с. Усть Салда | Установка УПО на здании устьсалдинского территориального управления (ул. Центральная, 17) | областной бюджет |
| 2024 год |  |  |  |
| 17. | с. Меркушино | Установка УПО на здании МКОУ «Меркушинская ООШ» (ул. Центральная, 18) | областной бюджет |
| 18. | д. Костылева | Установка УПО на здании структурного подразделения МКОУ «Красногорская СОШ (ул. Центральная, 21) | областной бюджет |
| 19. | д. Лаптева | Установка УПО на здании Лаптевском сельском клубе | областной бюджет |
| 20. | п. Касолманка | Установка УПО на здании Касолманском территориальном управлении (ул. Клубная, 28) | областной бюджет |
| 21. | д. Заимка | Установка УПО на здании администрации ГКУ СО Свердловской области социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Верхотурского района | местный бюджет |
| 22. | д. Бочкарева | Установка УПО на металлической стойке (столбе) в д. Бочкарева (ул. Береговая) | местный бюджет |