### АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07.06.2016г.  № 472

г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Верхотурский «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства  городского округа Верхотурский до 2020 года», утвержденную постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 01.11.2013г. № 960 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Верхотурский

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства  городского округа Верхотурский до 2020 года»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 18.10.2013г. № 907 «Об утверждении порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа Верхотурский», Решением Думы городского округа Верхотурский от 11 декабря 2015 года № 33 «О бюджете городского округа Верхотурский на 2016 год», Решением Думы городского округа Верхотурский от 13 мая 2016 г. № 27 «О внесении изменений в Решение Думы городского округа Верхотурский от 11 декабря 2015 года № 33 «О бюджете городского округа Верхотурский на 2016 год», руководствуясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.В муниципальную программу городского округа Верхотурский «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городского округа Верхотурский до 2020 года» внести следующие изменения:

- в паспорте программы в разделе «Объемы финансирования муниципальной  программы городского округа Верхотурский» объемы финансирования по годам реализации изложить в новой редакции:

| № п/п | Источники финансирования | Общий объем финансирования в тыс. рублей 2014-2020г.г. | в том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Средства областного бюджета | 1670190,5 | 114 650,0 | 104728.9 | 6563,8 | 0,0 | 942 703,0 | 441 054,8 | 60 490,0 |
| 3 | Средства бюджета Муниципального образования городской округ Верхотурский | 320409,0 | 64 953,1 | 44615,4 | 49151,3 | 25 734,5 | 53 224,8 | 48 343,4 | 34 386,5 |
| 4 | Внебюджетные источники | 7232,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4232,5 | 2000,0 | 1000,0 |
| Всего | 1997832,0 | 179 603,1 | 149344,3 | 55715,1 | 25 734,5 | 1 000 160,3 | 491 398,2 | 95 876,5 |

2) план мероприятий по выполнению Муниципальной программы городского округа Верхотурский  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городского округа Верхотурский до 2020 года» изложить в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Верхотурская неделя» и разместить на официальном сайте городского округа Верхотурский.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации

городского округа Верхотурский                                                         А.В. Храмцов

Приложение

к  постановлению Администрации городского

округа Верхотурский

от 07.06.2016г.  № 472

«О внесении изменений в

муниципальную программу городского округа Верхотурский

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства

городского округа Верхотурский до 2020 года»,

утвержденную постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 01.11.2013г. № 960

«Об утверждении муниципальной программы

городского округа Верхотурский

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства

и благоустройства  городского округа Верхотурский

до 2020 года»

План мероприятий по выполнению Муниципальной программы городского округа Верхотурский

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городского округа Верхотурский до 2020 года»

| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей | Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 1997832,0 | 179 603,1 | 149344,3 | 55715,1 | 25 734,5 | 1 000 160,3 | 491 398,2 | 95 876,5 | х |
| 2 | Областной бюджет | 1670190,5 | 114 650,0 | 104728.9 | 6563,8 | 0,0 | 942 703,0 | 441 054,8 | 60 490,0 | х |
| 3 | Местный бюджет | 320409,0 | 64 953,1 | 44615,4 | 49151,3 | 25 734,5 | 53 224,8 | 48 343,4 | 34 386,5 | х |
| 4 | Средства Фонда | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| 5 | Внебюджетные источники | 7 232,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 232,5 | 2 000,0 | 1 000,0 | х |
| 6 | Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории городского округа Верхотурский до 2020 года» |
| 7 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ | 13482,2 | 0,0 | 2304,20 | 8178,0 | 3000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Местный бюджет | 13482,2 | 0,0 | 2304,20 | 8178,0 | 3000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Средства Фонда | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Мероприятие 1. Строительство малоэтажных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилого фонда | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 12 | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 13 | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 14 | Средства Фонда | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 15 | Мероприятие 2 Приобретение жилья для предоставления гражданам по договорам социального найма | 11855,20 | 0 | 1800,0 | 7055,20 | 3000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Мероприятие 3 Проектирование и проведение экспертиз, в том числе: | 1627,0 |  | 504,2 | 1122,8 |  |  |  |  |  |
| 17 | Разработка проектной документации на строительство жилого дома | 1627,0 |  | 504,2 | 1122,8 |  |  |  |  |  |
| 18 | Местный бюджет | 13482,2 | 0 | 2304,2 | 8178,0 | 3000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Подпрограмма 2 «Ремонт жилого фонда городского округа Верхотурский до 2020 года» |
| 20 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ | 37831,0 | 5035,5 | 7067,3 | 5307,5 | 4952,4 | 7803,5 | 5336,2 | 2328,6 | х |
| 21 | Местный бюджет | 37831,0 | 5035,5 | 7067,3 | 5307,5 | 4952,4 | 7803,5 | 5336,2 | 2328,6 | х |
| 22 | Мероприятие 1. Ремонт мест общего пользования муниципального жилого фонда, в том числе: | 27437,63 | 4359,0 | 5615,7 | 3882,3 | 4952,4 | 5523,49 | 3056,16 | 48,58 |  |
| 23 | г. Верхотурье ул. Советская, 20 (по реш. суда)-214,9 г. Верхотурье ул. Пермская, 14 (по реш. суда)-342,9 г. Верхотурье ул. Малышева, 54 (по реш. суда)-1499,20 г. Верхотурье ул. Советская 25-1 (по реш. суда)-34,6 г. Верхотурье ул. Мира, 6 (по реш. суда)-142,0 п. Привокзальный, ул. Пионерская, 13 кв. 34-61,6 г. Верхотурье, ул. Соснова, 3-59,6 г. Верхотурье ул. Мелиораторов, 37 (по реш. суда)-10,1 г. Верхотурье ул. 8 Марта 37 (по реш. суда)-6,2 г. Верхотурье ул. Кирова, 10 (по реш. Суда-78,4 г. Верхотурье ул. Дидковского, 16 (по реш. суда)-79,5 Верхотурский район, п. Привокзальный, ул. Мира, 8 (по реш. суда)-149,7 Верхотурский район, п. Привокзальный, ул. Крайняя,9 (по реш. суда)-59,1 | 5140,7 |  | 5140,7 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | г. Верхотурье, ул.Малышева, 20 – 948,2 г. Верхотурье, ул. Кирова,10-25,9 г. Верхотурье, ул. Васильевская, 18- 221,4 Верхотурский р-он, п. Привокзальный, ул. Пионерская, 13 – 10,6 Верхотурский р-он, п. Привокзальный, ул. Новая, 9-2 – 590,0 Верхотурский р-он, п. Привокзальный, ул. Садовая, 9 – 300,00 Верхотурский р-он, п. Привокзальный, ул. Свободы, 15 – 479,5 Верхотурский р-он, п. Привокзальный, ул. Центральная, 7-4 – 491,9 Верхотурский р-он, п. Привокзальный, ул.Мира,12 – 764,8 Верхотурский р-он, п.Калачик ул. Новая, 15- 20,0 | 3882,3 |  |  | 3882,3 |  |  |  |  |  |
| 25 | Оплата исполнительного сбора и штрафов | 475,0 |  | 475,0 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Мероприятие 2 Ремонт жилых помещении, переданных по договорам социального найма | 7585,6 | 676,5 | 0,0 | 69,1 | 0,0 | 2280,0 | 2280,0 | 2280,0 |  |
| 27 | Мероприятие 3 Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | 2807,7 | 0,0 | 1451,6 | 1356,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 28 | Подпрограмма 3 «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Верхотурский до 2020 года» |
| 29 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, В ТОМ ЧИСЛЕ | 1343180,4 | 12584,2 | 5614,9 | 7121,5 | 2000,0 | 844 332,7 | 420 540,6 | 50986,5 | х |
| 30 | Областной бюджет | 1 284 791,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 831 346,2 | 406904,8 | 46540,0 | х |
| 31 | Местный бюджет | 58389,4 | 12584,2 | 5614,9 | 7121,5 | 2000,0 | 12986,5 | 13635,8 | 4446,5 | х |
| 32 | Мероприятие 1. Ремонт объектов коммунального хозяйства, в том числе: | 23102,5 | 7981,7 | 4134,8 | 1026,5 | 1000,0 | 2986,5 | 2986,5 | 2986,5 |  |
|  | Ремонт тепловых и водопроводных сетей в г. Верхотурье ул. Ершова-Комсомольская (ЧС договор с оплатой в 2015 г., работы выполнены в 2014г.) (дополнительные ассигнования на оплату КЗ в сумме 977,2 т.р., за снос здания котельной п. Привокзальный, ул. станционная 11, по исп. листам за рем. трубопровода ул. Сенянского- Ханкевича, установка глубинного насоса на скважине, на рем. водопроводных сетей в с. Кордюково, на оплату услуг по обслуживаию и поддержанию в рабочем состоянии в зимнее время колонки, входящей в состав водопроводных сетей, расп. в п. Прив. ул. Набережная, на оплату КЗ – канализация наружная, замена трубопровода п. Прив. ул .Первомайская-Станционная, ремонт водопровода к детской больнице г. Верхотурье, ремонт котла, котельная ДПМК, ремонт теплотрассы по ул. Нефтяников и доп. ассигнования на ремонт объектов коммунального хозяйства в сумме 1028,7 т.р.) Работы по обеспечению населения водой в городе Верхотурье по улицам: Западная, 40 лет Победы, Уральская, Пролетарская, Воинская, Гагарина, Ханкевича, Ленина, Ершова, Заводская, Высоцкого, Есенина, Спортивная, Совхозная, Нефтяников, Чапаева-397,9 тыс.руб. ИП Бахтияров ИД- (за приобретение имущества)-1271.2 тыс.руб. ООО «Диналекс»- 277,6 тыс.руб. Приобретение насосов – 47,4 тыс.руб. | 4134,8 | 0 | 4134,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Частичный ремонт водопроводных сетей по ул. Ханкевича и ул.Сенянского-642,6, тыс.руб., ИП Бахтияров И.Д. ( за приобретение имущества) – 375,0 тыс. руб., ООО «Диналекс» (замена отводов по улице Бажова, 3) – 8,9 тыс. руб. |  |  |  | 1026,5 |  |  |  |  |  |
| 33 | Местный бюджет | 23102,5 | 7981,7 | 4134,8 | 1026,5 | 1000,0 | 2986,5 | 2986,5 | 2986,5 |  |
| 34 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 35 | Мероприятие 2. Проведение экспертиз, в том числе: Проведение экспертизы проектов(смет) объектов ЖКХ | 57,8 | 0 | 37,8 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 36 | Местный бюджет | 57,8 | 0 | 37,8 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 37 | Мероприятие 3. Строительство объектов коммунального хозяйства городского округа Верхотурский, в том числе: | 1309 454,26 | 1995,40 | 558,5 | 0 | 0 | 841 346,18 | 417554,18 | 48000,00 |  |
| 38 | Строительство пяти и реконструкция двух канализационных насосных станций; Строительство единых очистных сооружений хозяйственно-бытового водоснабжения мощностью 1890м3/сут. с насосной станцией II подъема для водоснабжения центральной части, заречной части и поселка Северный города Верхотурье, реконструкции 2-х действующих скважин и строительство двух новых скважин на Неремковском месторождении подземных вод в городе Верхотурье | 841 346,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 841 346,2 | 0 | 0 |  |
| 39 | Строительство очистных сооружений хозяйственно – бытовой канализации мощностью 1050 м3/сут. в г.Верхотурье; и магистральных канализационных коллекторов для водоотведения центральной части, заречной части и поселка Северный в городе Верхотурье | 417 554,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417554,1 | 0 |  |
| 40 | Строительство магистральных сетей водоснабжения центральной части, заречной части и поселка Северный г. Верхотурье | 48000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48000,0 |  |
| 41 | Поставка и транспортировка газа для проведения пуско-наладочных работ центральной газовой котельной | 558,5 | 0 | 558,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 42 | Местный бюджет | 24663,2 | 1995,4 | 558,5 | 0 | 0 | 10000,0 | 10649,3 | 1460,0 |  |
| 43 | Областной бюджет | 1284 791,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831 346,2 | 406904,8 | 46540,0 |  |
| 44 | Мероприятие 4 Проведение технологического присоединения | 2148,3 | 2148,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 45 | Местный бюджет | 2148,3 | 2148,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 46 | Мероприятие 5 Разработка и корректировка схем тепло и водоснабжения городского округа Верхотурский | 875,3 | 289,0 | 286,3 | 300,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 47 | Местный бюджет | 960,1 | 289,0 | 286,3 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 48 | Мероприятие 7 Обеспечение скважин ГО Верхотурский системами водоочистки и системами управления насосными агрегатами | 79,8 | 79,8 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 49 | Местный бюджет | 79,8 | 79,8 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 50 | Мероприятие 8 Разработка проектов, в том числе | 240,0 | 90,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 51 | Оплата за разработку 11-ти проектов организации зон санитарной охраны водозаборных скважин | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Уплата налогов и сборов и иных платежей | 150,0 |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Местный бюджет | 240,0 | 90,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 54 | Мероприятие 9 Субсидии организациям или индивидуальным предпринимателям, являющимся исполнителями коммунальных услуг, в целях возмещения затрат, связанных с предоставлением гражданам, проживающим на территории городского округа Верхотурский, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 55 | Местный бюджет | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 56 | Мероприятие 10 Мероприятия по организации водоснабжения городского округа Верхотурский, в том числе: | 6222,40 | 0,0 | 447,4 | 5775,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 57 | Мероприятия по водоснабжению | 397,4 |  | 397,4 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Уплата налогов и сборов и иных платежей | 50,0 |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Приобретение глубинных насосов | 118,5 |  |  | 118,5 |  |  |  |  |  |
| 60 | Обеспечение жителей питьевой водой - установка станции водоочистки в жилом микрорайоне Химзавод г. Верхотурье- 2439,2 Установка станции водоочистки в жилом микрорайоне ИК-53 п. Привокзальный-3217,3 | 5656,5 |  |  | 5656,5 |  |  |  |  |  |
| 61 | Местный бюджет | 6222,40 | 0,0 | 447,4 | 5775,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 62 | Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Верхотурский до 2020 года» |
| 63 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4, В ТОМ ЧИСЛЕ | 250157,3 | 109 823,0 | 108 340,0 | 84,8 | 900,0 | 28009,5 | 2000,0 | 1000,0 | х |
| 64 | Областной бюджет | 229277,2 | 104 950,0 | 102 887,2 | 0 | 0 | 21440,0 | 0 | 0 | х |
| 65 | Местный бюджет | 13647,7 | 4873,0 | 5452,9 | 84,8 | 900,0 | 2337,0 | 0 | 0 | х |
| 66 | Внебюджетные средства | 7232,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4232,5 | 2000,0 | 1000,0 |  |
| 67 | Мероприятие 1. Осуществление технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории городского округа Верхотурский, в том числе: | 31410,00 | 0 | 0 | 0,0 | 400,0 | 28010,0 | 2000,0 | 1000,0 |  |
| 68 | Модернизация систем и объектов наружного освещения, путем замены светильников уличного освещения с неэффективными дуговыми ртутными лампами высокого давления на новые с использованием натриевых ламп высокого давления, а также систем управления уличным освещением и организацией многотарифного учета потребления электрической энергии (700 светильников) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 69 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 70 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 71 | Оснащение общедомовыми приборами учета энергоресурсов многоквартирных жилых зданий: - тепловая энергия - холодное водоснабжение - электроэнергия, | 25010,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25010,00 | 0 | 0 |  |
| 72 | Местный бюджет, в том числе ПСД | 2337,00 1557,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2337,00 1557,00 | 0 | 0 |  |
| 73 | Областной бюджет | 21440,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21440,5 | 0 | 0 |  |
| 74 | Внебюджетные средства | 1232,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1232,5 | 0 | 0 |  |
| 75 | Утепление наружных ограждающих конструкций зданий: фасадов, чердачных перекрытий и подвалов, входных дверей и окон, устранение вентиляционных потерь за счет исключения избыточной инфильтрации, внебюджетные источники | 6000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000,0 | 2000,0 | 1000,0 |  |
| 76 | Внебюджетные средства | 6000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000,0 | 2000,0 | 1000,0 |  |
| 77 | Всего по Мероприятию 1 | 31410,0 | 0 | 0 | 0,0 | 400,0 | 28010,0 | 2000,0 | 1000,0 |  |
| 78 | Областной бюджет | 21440,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21440,5 | 0 | 0 |  |
| 79 | Местный бюджет | 2737,0 | 0 | 0 | 0,0 | 400,0 | 2337,0 | 0 | 0 |  |
| 80 | Внебюджетные средства | 7232,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4232,5 | 2000,0 | 1000,0 |  |
| 81 | Мероприятие 2. Проектирование и проведение экспертизы, в том числе: | 211,0 | 0 | 111,0 | 0,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 82 | Проектирование и проведение экспертизы | 111,0 |  | 111,0 |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Местный бюджет | 211,0 | 0 | 111,0 | 0,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 84 | Мероприятие 3. Проведение энергетического обследования и составление энергетических паспортов, в том числе: - бюджетных потребителей ТЭР; - муниципального образования; | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 85 | Местный бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 86 | Мероприятие 4. Реконструкция участков тепловых и водопроводных сетей | 400,0 | 0 | 0 | 0,0 | 400,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 87 | Местный бюджет | 400,0 | 0 | 0 | 0,0 | 400,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 88 | Мероприятие 5. Подготовка кадров в области энергосбережения | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 89 | Местный бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 90 | Мероприятие 6 Модернизация тепловых и водопроводных сетей в ГО Верхотурский | 170798,7 | 109 823,0 | 60 975,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 91 | Местный бюджет | 8666,4 | 4873,0 | 3793,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 92 | Областной бюджет | 162 132,3 | 104 950,00 | 57182,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 93 | Мероприятие 7 Модернизация уличного освещения городского округа Верхотурский | 47118,6 | 0 | 47118,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 94 | Местный бюджет | 1413,7 | 0 | 1413,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 95 | Областной бюджет | 45704,9 | 0 | 45704,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 96 | Мероприятие 8 Составление топливно-энергетического баланса городского округа Верхотурский, в том числе: | 134,8 | 0 | 134,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Составление топливно-энергетического баланса | 219,6 |  | 134,8 | 84,8 |  |  |  |  |  |
| 97 | Местный бюджет | 219,6 | 0 | 134,8 | 84,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 98 | Подпрограмма 5 «Обеспечение деятельности жилищно-коммунального хозяйства городского округа Верхотурский до 2020 года» |
| 99 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5, В ТОМ ЧИСЛЕ | 150947,3 | 45764,4 | 16769,8 | 19761,3 | 8671,6 | 19993,4 | 19993,4 | 19993,4 | х |
| 100 | Местный бюджет | 141247,3 | 36064,4 | 16769,8 | 19761,3 | 8671,6 | 19993,4 | 19993,4 | 19993,4 | х |
| 101 | Областной бюджет | 9700,00 | 9700,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 102 | Мероприятие 1. Обеспечение деятельности учреждений в области жилищно-коммунального хозяйства, в том числе: | 141247,3 | 36064,4 | 16769,8 | 19761,3 | 8671,6 | 19993,4 | 19993,4 | 19993,4 |  |
| 103 | Расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений | 61605,2 |  | 6107,7 | 8483,3 | 3262,2 | 14584,0 | 14584,0 | 14584,0 |  |
| 104 | Расходы на содержание рем. групп на сельских территориях | 33282,3 |  | 5842,4 | 5802,3 | 5409,4 | 5409,4 | 5409,4 | 5409,4 |  |
| 105 | Теплоснабжение населения городского округа Верхотурский (ИП Глазунов, ИП Неганов, ИК-53),ООО «ЭнергосбыТ Плюс» | 6672,3 |  | 2589,3 | 4083,0 |  |  |  |  |  |
| 106 | Оплата штрафов и иных платежей | 654,4 |  | 54,4 | 600,0 |  |  |  |  |  |
| 107 | Оплата потерь электрической энергии в сетях ЛЭП в п. Привокзальный | 2676,7 |  | 1884,0 | 792,7 |  |  |  |  |  |
| 108 | Получение доступа и лицензии СРО | 292,0 |  | 292,0 |  |  |  |  |  |  |
| 109 | Местный бюджет | 141247,3 | 36064,4 | 16769,8 | 19761,3 | 8671,6 | 19993,4 | 19993,4 | 19993,4 |  |
| 110 | Мероприятие 2. Создание комфортных условий проживания граждан на территории свердловской области путем содействия в организации электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, снабжения населения топливом, в том числе предоставления межбюджетных трансфертов на осуществление | 9700,0 | 9700,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 111 | Областной бюджет | 9700,0 | 9700,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 112 | Подпрограмма 6 «Развитие газификации в городском округе Верхотурский до 2020 года» |
| 113 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 6, В ТОМ ЧИСЛЕ | 148402,4 | 719,9 | 529,3 | 20,0 | 1000,0 | 93693,2 | 37200,00 | 15240,00 | х |
| 114 | Областной бюджет | 138016,8 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 89916,8 | 34150,00 | 13950,00 | х |
| 115 | Местный бюджет | 10385,6 | 719,9 | 529,3 | 20,0 | 1000,0 | 3776,4 | 3050,00 | 1290,00 |  |
| 116 | Мероприятие 1. Экспертиза проекта строительства газораспределительных сетей в городском округе Верхотурский, в том числе: | 1369,3 | 620,0 | 529,3 | 20,0 | 200,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 117 | Экспертиза проекта строительства газораспределительных сетей в Заречной части г. Верхотурье | 549,3 | 0,0 | 529,3 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 118 | Местный бюджет | 1369,3 | 620,0 | 529,3 | 20,0 | 200,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 119 | Мероприятие 2. Строительство газораспределительных сетей в городском округе Верхотурский, в том числе: Газопровод высокого давления Новая Ляля (вторая нитка) - Верхотурье | 112490,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 62840,00 | 35250,00 | 14400,00 |  |
| 119 | Местный бюджет | 3445,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1895,00 | 1100,00 | 450,00 |  |
| 120 | Областной бюджет | 109045,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 60945,00 | 34150,00 | 13950,00 |  |
| 121 | Мероприятие 4. Разработка проектов строительства газораспределительных сетей в городском округе Верхотурский (64,36 км) | 4574,4 |  | 0 | 0 | 800,0 | 984,40 | 1950,00 | 840,00 |  |
| 122 | В том числе: Организация и проведение технического обслуживания системы газоснабжения и газового оборудования | 99,9 | 99,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 123 | Местный бюджет | 4674,30 | 99,9 | 0 | 0 | 800,0 | 984,40 | 1950,00 | 840,00 |  |
| 124 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 125 | Мероприятие 3. Cтроительство распределительного газопровода для газоснабжения жилого района «Заречный» в г. Верхотурье, протяженностью 10,401 км. | 29868,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29868,84 | 0 | 0 |  |
| 126 | Местный бюджет | 897,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897,00 | 0 | 0 |  |
| 127 | Областной бюджет | 28971,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28971,84 | 0 | 0 |  |
| 128 | Подпрограмма 7 «Развитие банного хозяйства в городском округе Верхотурский» |
| 129 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 7, В ТОМ ЧИСЛЕ | 2488,22 | 339,00 | 355,0 | 318,0 | 355,0 | 373,74 | 373,74 | 373,74 |  |
| 130 | Местный бюджет | 2488,22 | 339,00 | 355,0 | 318,0 | 355,0 | 373,74 | 373,74 | 373,74 |  |
| 131 | Мероприятие 1. Субсидии из бюджета городского округа Верхотурский на возмещение части расходов юридическим лицам, предоставляющим банные услуги населению городского округа Верхотурский | 2488,22 | 339,0 | 355,0 | 318,0 | 355,0 | 373,74 | 373,74 | 373,74 |  |
| 132 | Местный бюджет | 2488,22 | 339,0 | 355,0 | 318,0 | 355,0 | 373,74 | 373,74 | 373,74 |  |
| 133 | Подпрограмма 8 «Благоустройство городского округа Верхотурский до 2020 года» |
| 134 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 8, В ТОМ ЧИСЛЕ | 41183,89 | 4967,3 | 5782,1 | 8465,6 | 4745,5 | 5741,13 | 5741,13 | 5741,13 |  |
| 135 | Местный бюджет | 40669,99 | 4967,3 | 5648,00 | 8085,8 | 4745,5 | 5741,13 | 5741,13 | 5741,13 |  |
| 136 | Областной бюджет | 513,9 |  | 134,1 | 379,8 |  |  |  |  |  |
| 137 | Мероприятие 1. Уличное освещение городского округа Верхотурский, в том числе: | 23195,2 | 2847,0 | 2552,3 | 5125,1 | 3231,6 | 3146,4 | 3146,4 | 3146,4 |  |
| 138 | Уличное освещение на территории г. Верхотурье и п. Привокзальный, Красногорского ТУ, Карпунинского ТУ, Дерябинского ТУ, Кордюковского ТУ, Косолманского ТУ, Прокоп-Салдинского ТУ,Карелинского ТУ, Усть-Салдинского ТУ, МеркушинскогоТУ | 6604,00 |  | 2208,4 | 4395,6 |  |  |  |  |  |
| 139 | Техобслуживание и замена светильников уличного освещения, приобретение лампочек (в ТУ), в том числе монтаж и демонтаж гирлянд на новогодней елке, приобретение гирлянд | 1023,4 |  | 293,9 | 729,5 |  |  |  |  |  |
|  | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 50,00 |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |
| 140 | Мероприятие 2. Озеленение городского округа Верхотурский, в том числе: | 2405,9 | 370,0 | 360,6 | 259,0 | 147,9 | 422,8 | 422,8 | 422,8 |  |
| 141 | - скашивание травы на площади и улицах города - озеленение площади - приобретение - приобретение ГСМ и лески для бензокосы в территориальных управлениях - обрезка и спиливание деревьев. | 619,6 |  | 360,6 | 259,0 |  |  |  |  |  |
| 142 | Мероприятие 3. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения, в том числе: | 2193,19 | 223,6 | 471,7 | 302,2 | 294,4 | 300,43 | 300,43 | 300,43 |  |
| 143 | - уборка мусора с 5-и кладбищ - захоронение бесхозных трупов (6 тр.) - аккарицидная обработка 5-и кладбищ (17 Га) - энтомологическое обследование 5-и кладбищ (17 Га) | 773,9 |  | 471,7 | 302,20 |  |  |  |  |  |
| 144 | Мероприятие 4. Проведение мероприятий по благоустройству города Верхотурье, в том числе: | 13389,6 | 1526,7 | 2397,50 | 2779,3 | 1071,6 | 1871,50 | 1871,50 | 1871,50 |  |
| 145 | - аккарицидная обработка городской площади - энтомологическое обследование городской площади - весенняя санитарная уборка улиц города - весенняя санитарная - уборка улиц города - уборка и вывоз несанкционированных свалок - доставка, установка, уборка, вывоз новогодней елки - отлов собак (56 ед.) - уборка мусора в центре города - вывоз мусора с площадей - изготовление аншлагов «Свалка мусора запрещена» - ремонт памятников и обелисков | 3809,0 |  | 1993,4 | 1815,6 |  |  |  |  |  |
| 146 | Снос домов по гостевому маршруту (ул.Огарьевская, 2, ул. Малышева,7) | 583,9 |  |  | 583,9 |  |  |  |  |  |
| 147 | Оплата исполнительного сбора и штрафов | 270,0 |  | 270,0 |  |  |  |  |  |  |
| 148 | Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак | 513,9 | 0,0 | 134,1 | 379,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 149 | Местный бюджет | 12996,0 | 1526,7 | 2397,5 | 2399,5 | 1071,6 | 1871,5 | 1871,5 | 1871,5 | 0 |
| 150 | Областной бюджет | 513,9 | 0 | 134,1 | 379,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | Подпрограмма 9 «Благоустройство дворовых территорий городского округа Верхотурский до 2020 года» |
| 152 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 8, В ТОМ ЧИСЛЕ | 1151,83 | 140,0 | 0,0 | 262,5 | 110,0 | 213,11 | 213,11 | 213,11 |  |
| 153 | Местный бюджет | 1151,83 | 140,0 | 0,0 | 262,5 | 110,0 | 213,11 | 213,11 | 213,11 |  |
| 154 | Мероприятие 1. Содержание детских площадок городского округа Верхотурский | 1151,83 | 140,0 | 0,0 | 262,5 | 110,0 | 213,11 | 213,11 | 213,11 |  |
| 155 | Подпрограмма 10 «Развитие объектов туристской инфраструктуры до 2020 года» |
| 156 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 10, В ТОМ ЧИСЛЕ | 885,9 | 0 | 874,0 | 11,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 157 | Местный бюджет | 885,9 | 0 | 874,0 | 11,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 158 | Мероприятие 2 Разработка проектов, в том числе: | 885,9 | 0 | 874,0 | 11,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 159 | Разработка проектно-сметной документации на благоустройство центральной площади и лога реки Свияга в г.Верхотурье | 885,9 | 0 | 874,0 | 11,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 160 | Местный бюджет | 874,0 | 0 | 874,0 | 11,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 161 | Мероприятие 8 Устройство наружного освещения гостевого маршрута городского округа Верхотурский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 162 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 163 | Мероприятие 3 Проведение капитального ремонта, реконструкции и благоустройства объектов туристской инфраструктуры муниципальной собственности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 164 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 165 | Мероприятие 4 Разработка и проведение экспертизы проектов устройства тротуаров гостевого маршрута п. Привокзальный – г. Верхотурье и строительство 11 остановочных комплексов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 166 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 167 | Мероприятие 6 Устройство тротуаров гостевого маршрута городского округа Верхотурский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 168 | Местный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | Мероприятие 7 Устройство остановочных комплексов гостевого маршрута городского округа Верхотурский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 170 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 171 | Мероприятие 9 Осуществление мероприятий по развитию объектов туристкой инфраструктуры, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 172 | Оплата технологического присоединения для электроснабжения щита уличного освещения, расположенного по адресу: г. Верхотурье, ул. Советская, Центральная площадь, ул. Республиканская, лог р. Свияга, ул. Кузнечная, береговая зона пруда Калачик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 173 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 174 | Подпрограмма 11 «Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, мер социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги» |
| 175 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 10, В ТОМ ЧИСЛЕ | 8121,4 | 229,8 | 1707,6 | 6184,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 176 | Областной бюджет | 8121,4 | 229,8 | 1707,6 | 6184,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 177 | Мероприятие 1 Предоставление субсидий организациям или индивидуальным предпринимателям, являющимся исполнителями коммунальных услуг, в целях возмещения затрат, связанных с предоставлением гражданам, проживающим на территории городского округа Верхотурский, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги | 8121,4 | 229,8 | 1707,6 | 6184,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Приложение № 1

к  муниципальной программе

городского округа Верхотурский

«Развитие жилищно-

коммунального хозяйства  и благоустройства

городского округа Верхотурский

до 2020 года»

Цели, задачи и целевые показатели

Муниципальной программы городского округа Верхотурский

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городского округа Верхотурский до 2020 года»

| № строки | Наименование цели(целей) и задач, целевых показателей | Единица измерения | Значение целевого показателя реализации государственной программы | Источник значений показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории городского округа Верхотурский до 2020 года» |
| 1. | Цель «Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, реализация механизма софинансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда, развитие малоэтажного жилищного строительства в городском округе Верхотурский» |
| 1.1. | Задача 1 «Обеспечение расселения граждан из аварийного жилищного фонда в благоустроенное жилье» |
| 1.1.1 | Количество обеспеченных благоустроенным жильем семей | человек | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ведомственные данные |
| 1.2. | Задача 2 «Обеспечение развития малоэтажного строительства на территории городского округа Верхотурский» |
| 1.2.1. | Увеличение количества малоэтажных жилых домов | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ведомственные данные |
| Подпрограмма 2 «Ремонт жилого фонда городского округа Верхотурский до 2020 года» |
| 2. | Цель «Приведение в технически исправное состояние жилых помещений городского округа Верхотурский» |
| 2.1. | Задача 1 «Выполнение ремонтных работ в жилых помещениях городского округа Верхотурский» |
| 2.1.1 | Количество отремонтированных жилых помещений, пригодных для проживания | Ед. | 24 | 13 | 10 | 19 | 14 | 23 | 11 | Ведомственные данные |
| Подпрограмма 3 «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Верхотурский до 2020 года» |
| 3. | Цель «Повышение комфортности проживания населения за счет развития и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Верхотурский» |
| 3.1. | Задача 1 «Снижение износа коммунальной инфраструктуры» |
| 3.1.1. | Протяженность ветхих тепловых и водопроводных сетей | км | 70,0 | 60,6 | 17,1 | 12,1 | 7,1 | 2,1 | 0 | Ведомственные данные |
| 3.2. | Задача 2 «Осуществление строительства, реконструкции и ремонта котельных и инженерных сетей» |
| 3.2.1. | Протяженность замененных (отремонтированных) сетей теплоснабжения и водоснабжения | км | 9,4 | 43,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 2,1 | 0 | Ведомственные данные |
| 3.2.2. | Ввод новых газовых котельных | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ведомственные данные |
| 3.2.3. | Количество модернизированных котельных (угольных, дровяных) | Ед. | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ведомственные данные |
| Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Верхотурский до 2020 года» |
| 4. | Цель «Повышение эффективности использования энергетических ресурсов жилищным фондом, бюджетными учреждениями и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры городского округа Верхотурский» |
| 4.1 | Задача 1 «Экономия энергетических ресурсов» |
| 4.1.1. | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории городского округа Верхотурский | процентов | 94,5 | 96 | 96,5 | 97 | 97,5 | 98 | 100 | Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" |
| 4.1.2. | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории на территории городского округа Верхотурский | процентов | 15 | 20 | 40 | 60 | 80 | 90 | 100 | Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" |
| 4.1.3. | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории на территории городского округа Верхотурский | процентов | 10 | 15 | 30 | 50 | 70 | 90 | 100 | Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" |
| 4.2 | Задача 2 «Оборудование и совершенствование систем учета потребляемых энергетических ресурсов» |
| 4.2.1. | Оснащенность потребителей муниципальной бюджетной сферы приборами учета энергоресурсов: - тепловая энергия -ХВС | Ед. | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | Ведомственные данные |
| 4.2.2. | Количество многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета энергоресурсов: - тепловая энергия -ХВС - электроэнергия | Ед. | 10 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ведомственные данные |
| 4.2.3. | Количество установленных светильников | Ед. | - | 1058 | - | - | - | - | - | Ведомственные данные |
| 4.2.4. | Количество установленных опор | Ед. | - | 100 | - | - | - | - | - | Ведомственные данные |
| 4.3. | Задача 3 «Повышение уровня компетенции работников муниципальных учреждений и жителей города в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов» |
| 4.3.1. | Количество специалистов муниципальных учреждений, прошедших обучение в государственном учреждении Свердловской области «Институт энергосбережения» с получением сертификата специалиста по энергосбережению | Чел. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ведомственные данные |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение деятельности жилищно-коммунального хозяйства городского округа Верхотурский до 2020 года» |
| 5. | Цель «Поддержание нормального функционирования деятельности учреждений жилищно-коммунального хозяйства городского округа Верхотурский» |
| 5.1. | Задача 1 «Осуществление расходов на содержание учреждений жилищно-коммунального хозяйства» |
| 5.1.1 | Доля работников жилищно-коммунального хозяйства, своевременно и качественно исполняющих должностные обязанности | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ведомственные данные |
| Подпрограмма 6 «Развитие газификации в городском округе Верхотурский до 2020 года» |
| 6. | Цель «Улучшение комфортности проживания населения городского округа Верхотурский за счет повышения инженерного обустройства населенных пунктов и обеспечения возможности использования сетевого природного газа для предоставления коммунальных услуг надлежащего качества» |
| 6.1. | Задача 1 «Создание технической возможности для сетевого газоснабжения и развития газификации городского округа Верхотурский» |
| 6.1.1. | Ввод дополнительных мощностей газопроводов и газовых сетей | км | 8,28 | 4,14 | 7,64 | 15 | 28,36 | 15 | 6 | Схема газоснабжения города Верхотурье |
| 6.2. | Задача 2 «Создание условий для газификации объектов социальной и жилищно-коммунальной сферы и обеспечения надежности системы газоснабжения» |
| 6.2.1. | Количество газифицированных жилых домов | Ед. | 50 | 20 | 70 | 170 | 220 | 250 | 270 | Схема газоснабжения города Верхотурье |
| Подпрограмма 7 «Развитие банного хозяйства в городском округе Верхотурский до 2020 года» |
| 7. | Цель «Повышение уровня качества услуг, предоставляемых населению банями, сохранение и развитие муниципального банного хозяйства как социально значимой сферы городского округа Верхотурский» |
| 7.1. | Задача 1 «Снижение затрат на содержание и эксплуатацию бань» |
| 7.1.1. | Снижение затрат на содержание и эксплуатацию бань | процентов | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | Ведомственные данные |
| Подпрограмма 8 «Благоустройство городского округа Верхотурский до 2020 года» |
| 8. | Цель «Совершенствование системы комплексного благоустройства городского округа Верхотурский» |
| 8.1. | Задача 1 «Проведение комплексного благоустройства и озеленения городского округа Верхотурский» |
| 8.1.1. | Качественное выполнение работ по благоустройству | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ведомственные данные |
| Подпрограмма 9 «Благоустройство дворовых территорий городского округа Верхотурский до 2020 года» |
| 9. | Цель «Создание условий для повышения уровня комфортности проживания за счет грамотного функционального зонирования территорий» |
| 9.1. | Задача 1 «Обеспечение надлежащего содержания дворовых территорий» |
|  | Качественное содержание дворовых территорий | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ведомственные данные |
| Подпрограмма 10 «Развитие объектов туристской инфраструктуры до 2020 года» |
| 10. | Цель «Создание условий для развития туризма на территории городского округа Верхотурский» |
| 10.1. | Задача 1 «Развитие туристско-рекреационного комплекса городского округа Верхотурский» |
| 10.1.1 | Количество реконструируемых, отреставрированныхобъектов культурного наследия | Ед. | 7 | 6 | 5 | - | - | - | - | Ведомственные данные |
| 10.1.2 | Увеличение уровня охвата населения туристическими услугами | процентов | 20 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Ведомственные данные |
| Подпрограмма 11 «Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, мер социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги» |
| 11. | Цель «Соблюдение предельного индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги» |
| 11.1. | Задача 1 «Недопущение превышения предельного индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги» |
| 11.1.1 | Соблюдение предельного индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |