РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

РЕШЕНИЕ

от «04» июня 2014 года №29

г.Верхотурье

# «Об итогах отопительного сезона городского округа Верхотурский 2013-2014 годов»

Заслушав информацию и.о. главы Администрации городского округа Верхотурский В.Ф. Фахрисламова «Об итогах отопительного сезона городского округа Верхотурский 2013-2014 годов», руководствуясь статьей 21 Устава городского округа Верхотурский, Дума городского округа Верхотурский

# РЕШИЛА:

# 1. Принять к сведению информацию и.о. главы Администрации городского округа Верхотурский В.Ф. Фахрисламова «Об итогах отопительного сезона 2013-2014 годов городского округа Верхотурский» (прилагается).

# 2.  Рекомендовать Администрации городского округа Верхотурский:

# 2.1 организовать работу по ремонту и приведению объектов теплоснабжения в нормативное состояние, необходимое для обеспечения качественной услуги по теплоснабжению городского округа;

# 2.2 обеспечить проведение аварийно-ремонтных работ на инженерных коммуникациях в отопительный период 2014-2015 г.г.;

# 2.3 представлять в Думу городского округа Верхотурский  сведения о ходе выполнения плана мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов по состоянию на 15 и 30 числа каждого месяца о готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства;

# 2.4 обеспечить к началу отопительного сезона получение паспорта готовности территории городского округа Верхотурский;

# 2.5 обеспечит 100% паспортизацию жилого фонда, и объектов соцкультбыта, теплогенерирующих установок к началу отопительного сезона.

# 3. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене  «Верхотурская неделя» и на официальном сайте городского округа Верхотурский.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.

5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на комиссию по промышленности транспорту и связи Думы городского округа Верхотурский (председатель Микишев Е.В).

Глава

городского округа Верхотурский                                                   А.Г. Лиханов

Приложение

к решению Думы городского округа Верхотурский

от «04» июня 2013г. №29

«Об итогах отопительного сезона городского

округа Верхотурский 2013-2014 годов

Информация об итогах отопительного сезона 2013-2014 годов

городского округа Верхотурский

Теплоснабжение жилищного фонда и объектов соцкультбыта на территории городского округа Верхотурский осуществляется от 30 котельных, – 23 муниципальных, 6 – ведомственных, 1- газовая в режиме пуско-наладки, которые работают на следующих видах топлива:

на газе – 2 котельных (1 ведомственная, 1 в режиме пуско-наладки);

на угле – 6  котельных (3 муниципальных, 3 ведомственных);

на дровах – 19 котельных (муниципальные);

на дизтопливе – 2 котельные (ведомственные).

Общая мощность котельных составляет – 53 Гкал/час.

Поставщиками тепловой энергии для жилищного фонда и объектов соцкультбыта на территории городского округа Верхотурский в отопитедьном сезоне 2013/2014 г.г. являлись:

МУП «Услуга»,

МУП «Верхотурское ЖКХ»,

ООО «Энергия»,

ООО «Пермьэнергосервис»,

ФКУ ИК-53 ГУФСИН по СО,

ИП Бахтияров И.Д.,

ИП Неганов С.В.

В августе 2013 года  по результатам проведенного конкурса в аренду двум индивидуальным предпринимателям переданы 4 муниципальные котельные.

ИП Бахтияров И.Д. – переданы котельные «Северная», «БПК», «Лесозавод»,

ИП Неганов С.В. – передана в аренду котельная «Фрунзе, 9».

Жилищный фонд в ГО Верхотурский составляет 382 тыс.кв.м., из него 67 тыс.кв.м. – муниципальный

Протяженность тепловых сетей составляет 68 км., из них ветхих 38,360 км. , что составляет 56% от общей протяженности сетей.

На территории городского округа числится 26 единиц водозаборов, из них 17 – муниципальных. Практически все скважины требуют чистки, водонапорные башни ремонта (всего 10 водонапорных башен).

Протяженность водопроводных сетей ,составляет 58,3 км. из них ветхих сетей  всего 19 км., что составляет 33,3 % от общей протяженности.

Канализационных сетей 7 км., из них ветхих 4 км.

Протяженность электрических сетей 773 км., из них ветхих – 468 км.

На территории городского округа 128 единиц электрических подстанций.

10.09.2013 года утверждено постановление Администрации городского округа Верхотурский № 798  «О начале отопительного сезона 2013/2014 года на территории городского округа Верхотурский», в соответствии с данным постановлением с 16 сентября 2013 года начаты пробные (контрольные) запуски системы теплоснабжения городского округа Верхотурский, обеспечено первоочередное поэтапное включение детских дошкольных учреждений, школ и объектов здравоохранения.

Также был утвержден график запуска котельных городского округа Верхотурский.

Наиболее значимые мероприятия, выполненные при подготовке сетей и объектов теплоснабжения к работе в отопительном сезоне 2013/2014гг.:

- проведена ревизия и ремонт оборудования во всех котельных;

- заменено 3 котла в котельных: МУП «Услуга» ( котельные «НГЧ», «РТПС»), МУП «Верхотурское ЖКХ»  ( котельные «ДПМК»);

- произведена замена участков тепловых сетей – 3,97 км. (в 2-х трубном исполнении), (Замена участков сетей производилась в районе Химзавод, в п. Калачик по ул. Нефтянников, в Заречной части, в Центральной части, а также замена Неромковского трубопровода протяженностью 3 км.);

- выполнен ремонт теплоизоляции трубопроводов – 1,2 км.;

- на котельных «Лесозавод» и «Северная», переданных в аренду ИП Бахтияров И.Д. установлены новые котлы;

- завершено строительство «Центральной» газовой котельной, мощностью 3,72 МВт, в отопительный сезон  2013/2014 года котельная работала в режиме пуско-наладки.

Основными причинами возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций  в ходе отопительного сезона 2013/2014 года являются:

- значительный износ тепловых сетей и теплогенерирующих установок;

- недостаточный объем работ по замене ветхих трубопроводов, что влечет за собой возникновение аварийных ситуаций;

- задолженность перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов, которая влечет проблему поставки котельного топлива.

- Недостаток финансовых средств в муниципалитете.

- Недостаточное оснащение квалифицированными кадрами.

По состоянию на 15.05.2014 год задолженность предприятий и учреждений городского округа Верхотурский за ранее потребленное топливо составляет 60 789,8 тыс. рублей.

за уголь 44 640,69 тыс. рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года задолженность снизилась на 4165,81 тыс. рублей (производится оплата по исполнительным листам);

за дрова 3907,21 тыс. рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло снижение задолженности на 26% или 1386,59 тыс. рублей;

за электроэнергию 9268,2 тыс. рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года задолженность снизилась на 2,35 тыс. рублей;

за тепловую энергию 2973,70 тыс. рублей, по сравнению с прошлым годом снижение на 3,7 тыс. рублей.

По состоянию на 15.05.2014г. задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги составляет 7195,94 тыс. руб., в сравнении с аналогичным периодом прошлого года произошло снижение задолженности на сумму 2275,24 тыс. рублей или на 24%.

МУП «Услуга» на 01.05.2014 год выписано и вручено 73 предупреждения и извещения гражданам, имеющим задолженность за оказанные жилищно-коммунальные услуги на сумму 690 тыс. рублей. Однако претензионно - исковая работа по взысканию задолженности населения за оказанные жилищно-коммунальные услуги проводится не эффективно, отсутствуют заявления в суды о взыскании задолженности, отсутствуют мероприятия по ограничению должников услугами тепло и водоснабжения и понуждения к погашению задолженности.

Администрацией городского округа,  при подготовке к отопительному сезону 2014/2015 гг., планируются такие мероприятия, как

- Строительство газораспределительных сетей и газовой котельной в жилом районе «Химзавод»;

- Строительство газовой котельной в Заречной части  г. Верхотурье;

- Строительство газораспределительных сетей в Заречной части  г. Верхотурье, протяженностью 11,66 км.;

- Замена тепловых, водопроводных сетей в Центральной части                       г. Верхотурье;

- Замена ветхих тепловых, водопроводных сетей в жилом районе «Химзавод», проектирование и строительство тепловых и водопроводных сетей от котельной к жилым домам;

- Замена тепловых, водопроводных сетей в п. Калачик г. Верхотурье;

- Ревизия котельного оборудования;

- Приобретение и замена котельного оборудования;

- Замена теплоизоляции на трубопроводах.