Отчет по плану мероприятий «Комплексной программы социально-экономического развития

городского округа Верхотурский на период до 2020 года» за 2015 год

| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Финансирование, тыс.рублей | Описание выполненного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | План на 2015 год | Факт за 2015 год |  |
| Мероприятия в сфере транспортного обслуживания и дорожного хозяйства |
| 1 | Проектирование капитального ремонта автомобильной дороги ул.Сенянского | 290,0 | 290,0 | Разработан проект капитального ремонта автомобильной дороги местного значения по ул. Сенянского к новому дошкольному образовательному учреждению. Ремонт будет проведен в 2016 году |
| 2 | местный бюджет | 290,0 | 290,0 |  |
| 3 | Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения (грейдирование, ямочный ремонт) | 5746,9 | 4043,86 | 3379,2 тыс.рублей – на содержание автомобильных дорог, площадей и тротуаров в городском округе Верхотурский, в том числе грейдирование дорог в г. Верхотурье по ул. Мелиораторов, ул. 70 лет Октября, ул. Пролетарская, ул. Уральская, ул. 40 лет Победы, ул. 8 Марта, участок дороги от ул. К. Маркса до полигона ТБО, в п. Привокзальный по ул. Пушкина; 237,8 тыс.рублей – на проведение ямочного ремонта автомобильных дорог |
| 4 | местный бюджет | 5746,9 | 4043,86 |  |
| 5 | Проведение работ по повышению безопасности дорожного движения | 795,6 | 795,6 | Установлены дорожные знаки у здания начальной школы МАОУ «СОШ № 46», у основного здания МАОУ «СОШ №46», ГБОУ СО «СОШ №2», ГБОУ СО «СОШ №3». Подрядчик - ООО «Тотем» в рамках муниципального контракта № 0362300348000 от 22.04.2015г. работы выполнил, оплата будет произведена в 2016 году. |
| 6 | местный бюджет | 795,6 | 795,6 |  |
| 7 | Ремонт автомобильной дороги г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов на участке км 253+500 – км 256+000 на территории городского округа Верхотурский | 10 011,9 | 9 395,1 | Проведен ремонт 2,5 км автомобильной дороги. |
| 8 | Областной бюджет | 10 011,9 | 9 395,1 |  |
| 9 | Итого по разделу, в том числе: | 16844,4 | 14524,56 |  |
| 10 | областной бюджет | 10011,9 | 9395,1 |  |
| 11 | местный бюджет | 6832,5 | 5129,46 |  |
| Мероприятия в сфере промышленности и агропромышленного комплекса |
| 12 | Приобретение племенного скота предприятиями агропромышленного комплекса, в том числе: | 817,0 | 817,0 | За счет субсидии на поддержку племенного животноводства, предоставленной из областного и федерального бюджетов, СПК «Восток» приобретены 20 голов племенных нетелей. |
| 13 | федеральный бюджет | 638,4 | 638,4 |  |
| 14 | областной бюджет | 178,6 | 178,6 |  |
| 15 | Приобретение элитных семян предприятиями агропромышленного комплекса, в том числе: | 817,0 | 817,0 | За счет субсидии на приобретение элитных семян, предоставленной из областного и федерального бюджетов. Элитные семена приобретены СПК «Восток» (10 тонн овса «Талисман»), СПК «Кедр» (5 тонн ячменя «Ача»). |
| 16 | федеральный бюджет | 638,4 | 638,4 |  |
| 17 | областной бюджет | 178,6 | 178,6 |  |
| 18 | Итого по разделу, в том числе: | 1634,0 | 1634,0 |  |
| 19 | Федеральный бюджет | 1276,8 | 1276,8 |  |
| 20 | Областной бюджет | 357,2 | 357,2 |  |
| Мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства, газификации |
| 21 | Ремонт мест общего пользования муниципального жилого фонда, в том числе: | 5615,7 | 5383,1 | Ремонт внутренних канализационных сетей в жилом доме г. Верхотурье ул. Сосновая,3 -59 548,61 руб. Ремонт жилого дома г. Верхотурье ул. Малышева,54 - 1 261 010,67 руб. Ремонт жилого дома г. Верхотурье ул. Пермская,14 - 200 000,00 руб. Ремонт подъездов г. Верхотурье ул. Мира,6 - 29 889,80 руб. Откачка канализационных вод из двух колодцев в жилом доме г. Верхотурье ул. 8 Марта,37 -6 200,00 руб. Ремонт жилого дома п. Привокзальный ул. Мира,8 -149 747,50 руб. Ремонт жилого дома г. Верхотурье ул. Кирова,10 -78 349,54 руб. Ремонт жилого дома г. Верхотурье ул. Советская,20 - 205 030,37 руб. Ремонт жилого дома г. Верхотурье ул. Малышева,32 - 868 147,04 руб. |
| 22 | Местный бюджет | 5615,7 | 5383,1 |  |
| 23 | Частичный ремонт жилого фонда ООО «УК «Родной Поселок» | 583,09 | 583,09 | Частичный ремонт домов в г. Верхотурье, ул. Гагарина, 2; ул. Малышева, 2; ул. 8Марта, 37;ул. Кушвинская, 12; ул. Мелиораторов, 33; ул. Мира, 16; ул. Мелиораторов, 33; ул. 8Марта, 52; ул. Заводская, 15; ул. Васильевская, 20; ул. 8Марта, 39; ул. Ленина, 4; ул. Заводская, 6; ул. Ершова, 6; ул. Васильевская, 19; ул. Республиканская, 1; ул. Дементьева, 5; ул. Куйбышева, 7; ул. Заводская, 11; ул. Заводская, 15; ул. Гражданская, 5, ул. Гагарина, 36; ул. Ершова, 5; ул. Мира, 4; ул. Ханкевича, 1А; ул. Васильевская, 21; ул. 8Марта, 39-А П. Привокзальный: ул. Мира, 8; ул. Садовая, 10; ул. Заводская, 8а; ул. Вокзальная, 8; ул. Садовая, 1; ул. Садовая, 9; ул. Заводская, 11; ул. Вокзальная, 11; ул. Садовая, 2; ул. Заводская, 8; ул. Садовая, 7; ул. Станционная, 3А; ул. Садовая, 5; ул. Чапаева, 22; ул. Советская, 4; ул. Станционная, 35; ул. Чапаева, 26 |
| 24 | Внебюджетные средства | 583,09 | 583,09 |  |
| 25 | Мероприятия по организации водоснабжения | 447,4 | 447,4 | В с.Кордюково проведено устройство трубопровода холодного водоснабжения, бурение скважины (с установкой оборудования). В феврале 2015 года заключен муниципальный контракт с МУП «Водоканал» на выполнение работ по оценке технического состояния водопроводных сетей в ИК-53 и Химзаводе с разработкой технико-экономических предложений по перспективной реконструкции и модернизации имеющихся станций водоочистки. |
| 26 | Местный бюджет | 447,4 | 447,4 |  |
| 27 | Модернизация тепловых и водопроводных сетей в ГО Верхотурский | 60975,7 | 60975,7 | Проведена модернизация тепловых и водопроводных сетей городского округа Верхотурский от котельных «РТПС», «ДПМК», «Фрунзе», «Центральная», «ПАТО», «Химзавод», «Заводская», «НГЧ», «Карпунино», «Дерябино», «Кордюково», «Кордюковская СОШ», «Красногорское», «Прокоп-Салда». Модернизировано 31,4 км тепловых и 12,1 км водопроводных сетей. |
| 28 | Местный бюджет | 3793,4 | 3793,4 |  |
| 29 | Областной бюджет | 57182,3 | 57182,3 |  |
| 30 | Модернизация уличного освещения городского округа Верхотурский | 47118,6 | 47118,6 | Модернизация уличного освещения произведена в п. Привокзальный, п. Калачик, микрорайонах Химзавод, Мостовая, Химпоселок и в центральной и заречной частях города. Установлено 1058 светильников, протянуто 57 км проводов СИП (cамонесущий изолирован-ный провод), установлено 100 железобетонные опор, установлены приборы коммерческого учета электрической энергии в трансформаторной подстанции. |
| 31 | Местный бюджет | 1413,7 | 1413,7 |  |
| 32 | Областной бюджет | 45704,9 | 45704,9 |  |
| 33 | Проведение экспертиз | 37,8 | 37,7 |  |
| 34 | Местный бюджет | 37,8 | 37,7 |  |
| 35 | Разработка и корректировка схем тепло- и водоснабжения | 286,3 | 286,3 | МУП «Водоканал» проведена актуализация схемы водоснабжения и водоотведения городского округа Верхотурский на 2015-2030 годы |
| 36 | Местный бюджет | 286,3 | 286,3 |  |
| 37 | Итого по разделу: | 115064,59 | 114831,89 |  |
| 38 | Областной бюджет | 102887,2 | 102887,2 |  |
| 39 | Местный бюджет | 12177,39 | 11944,69 |  |
| 40 | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятия в сфере обеспечения граждан жильем |
| 41 | Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья | 1057,8 | 1057,8 | Указанные средства являются переходящими с 2014 года. В 2014 году выделена социальная выплата одной молодой семье на приобретение жилого помещения. |
| 42 | областной бюджет | 235,5 | 235,5 |  |
| 43 | местный бюджет | 310,9 | 310,9 |  |
| 44 | внебюджетные средства | 453,0 | 453,0 |  |
| 45 | федеральный бюджет | 58,4 | 58,4 |  |
| 46 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | 1561,8 | 2093,9 | В рамках данной программы выделена социальная выплата одной молодой семье на строительство индивидуального жилого дома в сельской местности |
| 47 | федеральный бюджет | 325,9 | 325,9 |  |
| 48 | областной бюджет | 652,2 | 652,2 |  |
| 49 | местный бюджет | 108,0 | 105,8 |  |
| 50 | внебюджетные средства | 475,7 | 1010,0 |  |
| 51 | Строительство многоквартирного жилого дома в г. Верхотурье, ул. Заводская 4А, в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда | 36204,13 | 36204,13 | По итогам 2015 года израсходовано 36204,13 тыс.рублей или 100 процентов от годовых назначений. В том числе из федерального бюджета – 11586,391 тыс.рублей, из областного – 18100,999 тыс.рублей, из местного – 6516,74 тыс.рублей. В рамках данной программы построен 32-квартирный дом для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, расположенный по адресу: Свердловская область, город Верхотурье, улица Заводская, 4 «А». Общая площадь с лестничными клетками составляет 1239,3 кв.м., площадь 32 квартир 1118,7 кв.м. Количество этажей - 3 этажа. Количество подъездов -3. Количество жителей, которые будут переселены - 73 человека. |
| 52 | федеральный бюджет | 11586,391 | 11586,391 |  |
| 53 | областной бюджет | 18100,999 | 18100,999 |  |
| 54 | местный бюджет | 6516,74 | 6516,74 |  |
| 55 | Приобретение жилья для переселения граждан из жилых домов, признанных непригодными для проживания | 1800,0 | 1800,0 | Приобретены 2 квартиры в целях переселениях граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных аварийными |
| 56 | Местный бюджет | 1800,0 |  |  |
| 57 | Итого по разделу: | 40623,73 | 41158,03 |  |
| 58 | Федеральный бюджет | 11970,691 | 11970,691 |  |
| 59 | Областной бюджет | 18988,699 | 18988,699 |  |
| 60 | Местный бюджет | 8735,64 | 8735,64 |  |
| 61 | Внебюджетные средства | 928,7 | 1463,0 |  |
| Мероприятия в сфере экологии и природных ресурсов |
| 62 | Разработка генеральной схемы санитарной очистки территории ГОВ | 89,3 | 0,0 | Генеральная схема санитарной очистки территории городского округа Верхотурский разработана. Принято постановление Администрации ГО Верхотурский от 15.04.2015г. № 403 «Об утверждении генеральной схемы санитарной очистки территории городского округа Верхотурский». Получено экспертное заключение филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах» от 25.02.2015г. № 02-13-06/3139. Выполненные работы будут оплачены в 2016 году. |
| 63 | Местный бюджет | 89,3 | 0,0 |  |
| 64 | Ремонт нецентрализованных источников водоснабжения (колодцев) в городе Верхотурье и сельской местности (в том числе в 2016 году по адресам: г. Верхотурье, ул. Володарского, 40, Уральская, 7, 8Марта, 52, п. Привокзальный, ул. Первомайская, 3, ул. Калинина, 52, п. Карелино, ул. Клубная, 3, ул. Клубная, 23; с. Красногорское, ул. Гагарина, 6; с. Прокоп-Салда, ул. Совхозная, 7) | 378,0 | 328,6 | Проведен ремонт колодцев по адресам: Верхотурский район, с. Отрадново, ул. Правды, 4А; Верхотурский район, с. Кордюково, ул. Уральская, 3 |
| 65 | Местный бюджет | 266,4 | 217,0 |  |
| 66 | Областной бюджет | 111,6 | 111,6 |  |
| 67 | Итого по разделу: | 467,3 | 328,6 |  |
| 68 | Областной бюджет | 111,6 | 111,6 |  |
| 69 | Местный бюджет | 355,7 | 217,0 |  |
| Мероприятия в сфере социальной политики |
| 70 | Дополнительные меры по ограничению распространения туберкулеза в городском округе Верхотурский | 15,0 | 0,0 | Приобретались медикаменты для лечения больных туберкулезом. Средства будут оплачены в 2016 году |
| 71 | Местный бюджет | 15,0 | 0,0 |  |
| 72 | Профилактика правонарушений, наркомании и пьянства в городском округе Верхотурский | 28,6 | 14,5 | Поощрение членов ДНД, Приобретение призов и подарков для проведения конкурсов профилактической направленности среди несовершеннолетних, приобретение ГСМ для осуществления профилактических рейдов в неблагополучные семьи (с. Дерябино). |
| 73 | Местный бюджет | 28,6 | 14,5 |  |
| 74 | Приобретение вакцины для населения городского округа Верхотурский (против клещевого энцефалита, гепатита А, коклюша, ветряной оспы) | 70,0 | 68,0 | Приобретение вакцин для населения против клещевого энцефалита |
| 75 | Местный бюджет | 70,0 | 68,0 |  |
| 76 | Оказание материальной помощи (труженики тыла, вдовы погибших участников ВОВ 1941-1945 годов на ремонт жилья, малообеспеченные и попавшие в трудную жизненную ситуацию) | 365,1 | 256,6 | Оказание материальной помощи труженикам тыла на ремонт жилья Приобретение цветов и подарков для поздравления долгожителей, венков, для возложения при погребении, приобретение продуктов питания для организации праздничных мероприятий для людей старшего поколения (День пожилого человека, новый год и т.д.) Предоставление субсидий некоммерческим организациям Оказание материальной помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, в том числе больным туберкулезом |
| 77 | Местный бюджет | 365,1 | 256,6 |  |
| 78 | Реконструкция административного здания для размещения Администрации городского округа Верхотурский, в том числе: | 0,0 | 0,0 | В рамках программы «Формирование туристско-рекреационной зоны «Духовный центр Урала» проводится реставрация «Общественного здания» по адресу: г. Верхотурье, ул. Карла Маркса, 18. Реставрация и приспособление для современного использования (реставрация фасадов, изготовление и установка окон и дверей, устройство кровельных конструкций и покрытия кровли, устройство инженерных коммуникаций, благоустройство территории). |
| 79 | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| 80 | Итого по разделу, в том числе: | 478,7 | 339,1 |  |
| 81 | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| 82 | Местный бюджет | 478,7 | 339,1 |  |
| Мероприятия в сфере культуры |
| 83 | Капитальный ремонт учреждений культуры (в том числе ремонт Кордюковского СДК, Дерябинского СДК, Прокоп-Салдинского СДК, Привокзального СДК, Досугового центра) | 2903,6 | 2684,4 | На проведение ремонтов в 2015 г. было израсходовано 2 684 430 руб. Расходы на оплату работ за установку противопожарных дверей в зрительном зале Центра культуры 152 687 руб., оплата за ремонт системы отопления в зрительном зале 77 317 руб., установка светового сценического оборудования в размере 323 745,32 руб., монтаж системы постановочного освещения 324 959,56 руб., отделочные работы в зрительном зале Центра культуры 258 910 руб., отделочные работы сцены в Центре культуры 213 792 руб., устройство полов в зрительном зале 168 193 руб., устройство полов на сцене 167 719,99 руб. Так же была произведена оплата ремонта кровли здания Центра культуры из областного бюджета в сумме 481 735,07 руб., из местного бюджета 481 735,07 руб. Расходы за проведение экспертизы сметной документации по монтажу освещения в зрительном зале Центра культуры 8 000 руб., экспертиза сметной документации по устройству полов и оснащения технологическим оборудованием зрительного зала Центра культуры 12 000 руб. Так же в 2015 г. был расход по ст.340 на приобретение стройматериалов для текущих ремонтов сельских клубов и ДК в размере 13 637 руб. |
| 84 | местный бюджет | 2421,9 | 2202,7 |  |
| 85 | Областной бюджет | 481,7 | 481,7 |  |
| 86 | Поддержка творческих коллективов | 139,9 | 139,9 | Расходы составили: суточные 1 000 руб. на фестивали «Ветер перемен» 600 руб., «Красная дорожка» 400 руб. На транспортные расходы израсходовано 77 870 руб., из них 28 702,40 руб. проезд участников на фестиваль «Ветер перемен» г.Уфа, оплата проезда участников хора «Ритмы города» на фестиваль хоров Северного управленческого округа «Россия – Родина моя» г. Красноуральск 11 800 руб., проезд руководителя коллектива «Гномы» 2 751 руб. и участников 34 601,90 руб. на фестиваль «Красная дорожка», который проходил в г.Курган. Расходы по поддержке творческих коллективов составили 61 030 руб. и направлены на оплату проживания участников фестиваля «Ветер перемен» 16 500 руб. и оплату оргвзноса 6 400 руб.: «Ветер перемен» 4 000 руб. и «Красная дорожка» 2 400 руб. Также с данной статьи была оплачена работа по пошиву костюмов, израсходовано 38 130 руб. |
| 87 | местный бюджет | 139,9 | 139,9 |  |
| 88 | Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры(в том числе приобретение сценической обуви и одежды, пошив костюмов, пошив одежда сцены, приобретение светотехнической и звуковой аппаратуры, проектирование, установка и монтаж звуковых и световых приборов) | 219,7 | 204,4 | Расходы на приобретение костюмов в количестве 3 шт. для народного ансамбля «Калинушка» 30 000 руб. ,на приобретение кондиционеров в сумме 51 500 руб., приобретение компьютера 25 200 руб. В сентябре 2015 г. было приобретено музыкальное оборудование на сумму 56 730 руб., в т.ч. для Привокзального СК были приобретены пассивные акустические системы в количестве 2 шт. на сумму 21 200 руб., усилитель мощности 1 шт. стоимостью 19 100 руб. и кабельные разъемы к данной аппаратуре на 440 руб., в Центр культуры был приобретен микшерный пульт стоимостью 15 940 руб. Так же за 2015 г. были затраты по ст. 340 «Увеличение стоимости материальных запасов», израсходовано 40 927 руб., в т.ч. 20 455 руб. на приобретение электротоваров, 20 472 руб. на приобретение ткани для пошива костюмов. |
| 89 | местный бюджет | 219,7 | 204,4 |  |
| 90 | Создание условий и организация массового отдыха населения | 624,5 | 624,4 | Создание условий и организация массового отдыха населения по статье 226" Прочие работы услуги" расход составил 67170,0 руб., где 50000,0 руб. на проведение общегородского мероприятия, изготовление баннеров 13800,0 руб., изготовление печатной продукции на мероприятия к 70-ию в ВОВ на сумму 3370,0 руб. По статье 290 "Прочие расходы" израсходовано 187996,0 руб., в том числе 108 280,00 руб. на приобретение часов, грамот, открыток для вручения ветеранам на мероприятии, посвящённому 70-ию Победы в ВОВ, 4 290,00 руб. на награды для вручения на фестивале "Я люблю тебя, Россия!", 4 140,00 руб. на награды на фестивале "Живые, пойте о нас!", 26 200,00 руб. на приобретение цветов для вручения ветеранам на мероприятиях к 70-ию Победы ВОВ, 8 000,00 руб. на цветы, сувениры на День работника культуры, 18000,00 руб. манишки на велопробег, посвящённому 70-ию Победы в ВОВ , 1460,00 руб. приобретение цветов на вручение на День защиты детей, 6 480 руб. награды на слёте работников культуры, 9192,00 руб. на награды на "Новые имена", приобретение цветов, сувениров для проведения Дня города 1954,0 руб. По статье 310 " Увеличение стоимости основных средств" расход составил 94 248,00 руб. на приобретение костюмов на мероприятия, посвящённых 70-ию ВОВ 19 248 руб., приобретение скамеек 35 000 руб. По статье 340 "Увеличение стоимости материальных запасов" расход составил 305827,69, где 58 799,00 руб. на приобретение салюта к 70-ию Победы ВОВ, 49 400,00 руб. на салюты ко Дню города, 93 165,14 руб. на продукты питания для проведение мероприятий к 70-ию Победы ВОВ, на атрибутику 9 мая 60502,05 руб. 7 965,00 руб. на оформление зрительного зала "Год литературы", 7 714,00 руб. атрибутика на проведение Дня защиты детей, 9 371,90 руб. на атрибутику Дня работника культуры,1 000,60 руб. продукты питания на "Новые имена", 4 700,00 руб. на День России, 5 556,0 руб., 7654 руб. атрибутика на проведение Дня города. Субсидия ЦК для погашения кредиторской задолженности 2014 года в сумме 9157,0 руб. |
| 91 | местный бюджет | 624,5 | 624,4 |  |
| 92 | Организация библиотечного обслуживания населения | 6937,7 | 6921,5 | На выплату заработной платы 4 337 527,78 руб., на оплату налогов начисленных на заработную плату 1 306 755,31 руб. На услуги связи израсходовано 94 391,87 руб., в т.ч. на услуги телефонной связи 8 590,29 руб., на услуги интернет 85 801,58 руб. Расходы по коммунальным услугам составили 713 578,71 руб., в т.ч.: электроэнергия - 117 761,11 руб., теплоснабжение 595 817,60 руб. На оплату за аренду здания израсходовано 201 977,96 руб. На оплату прочих услуг израсходовано 243 051,96 руб., в т.ч.: на обслуживание охранной сигнализации 51 362,90 руб., затраты на тревожную кнопку составили 27 634,97 руб., на оплату за техническое сопровождение САБ ИРБИС64 40 308,80 руб., за курсы повышения квалификации 7 000,00 руб. (кредиторская задолженность 2013 г.), на оплату за тех. обслуживание узла учета тепловой энергии израсходовано 10 399,97 руб., на подписку периодических изданий израсходовано 94 600,00 руб., на заработную плату за разделку дров израсходовано 11 745,32 руб. На оплату прочих расходов израсходовано 84 215,10 руб., в т.ч.: на оплату налога 41 374,03 руб., на оплату неустойки в пользу ООО «УралТэк» 12 841,07 руб., на оплату по возмещению судебных издержек по Исполнительному листу 30 000,00 руб. Приобретены дрова для Карпунинской библиотеки 5 куб.м. на сумму 2 600,00 руб., Усть - Салдинской библиотеки 5 куб.м. на сумму 2 600,00 руб., Карелинской библиотеки 10 куб.м. на сумму 6 000,00 руб., Косолманской библиотеки 10 куб.м. на сумму 6 000,00 руб. |
| 93 | местный бюджет | 6923,1 | 6906,9 |  |
| 94 | Федеральный бюджет | 14,6 | 14,6 |  |
| 95 | Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек | 80,0 | 80,0 | В 2015 году приобретено 1969 экземпляров книг, печатных изданий для формирования книжного фонда. По итогам 2015 года всего книжный фонд составил 153292 экземпляра. |
| 96 | местный бюджет | 80,0 | 80,0 |  |
| 97 | Обеспечение деятельности отдела по туризму | 388,8 | 388,7 | Обеспечение деятельности по туризму, где по статье «Заработная плата» расход составил 298535,88 руб., по статье «Начисление на выплату по оплате труда» 90126,98 руб. |
| 98 | местный бюджет | 388,8 | 388,7 |  |
| 99 | Организация и проведение мероприятий | 131,4 | 125,7 | Организация и проведение мероприятий по туризму, расход составил 125732,15 руб., «Транспортные услуги» расход составил 39100,0 руб.. «Прочие работы, услуги" 4420,0 руб. организация питания на фестивале «Возрождение», 19080,0 руб. израсходовано на изготовление баннера-сетки на мероприятие. «Прочие расходы" 6800,0руб. на сувениры «Рождественская ярмарка», 2670,0 руб. на награды «Масленичные гулянья», 12776,0 руб. награды и сувениры на фестиваль «Возрождение». По статье 340 «Увеличение стоимости материальных запасов" 5667,63 руб. приобретение продуктов питания и ГСМ на «Масленичные гулянья», 1908,0 руб. расходы на «Рождественскую ярмарку», 5556,0 руб. атрибутика к фестивалю-ярмарке "Верхотурские Троицкие гулянья", 2876,52 руб. продуктов питания, атрибутика на фестиваль «Возрождение». Субсидия ЦК на мероприятия по туризму было затрачено 24878 руб., в т.ч. на фестиваль «Верхотурье мастеровое» израсходовано 7 518 руб. на приобретение наград и настенных календарей, на Красногорский торжок израсходовано 4 400 руб. на приобретение блокнотов, приобретение значков ручек на фестиваль «Верхотурское мастеровое» и Красногорский торжок – 11 520 руб. Все расходы по туризму являются кредиторской задолженностью прошлого года. |
| 100 | местный бюджет | 131,4 | 125,7 |  |
| 101 | Обеспечение деятельности отдела по работе с молодежью | 161,4 | 161,2 | Обеспечение деятельности отдела по работе с молодёжью, где по статье 211 «Заработная плата» - 111753,51 руб., по статье 213 «Начисление на выплату по оплате труда» - 49479,80 руб. |
| 102 | местный бюджет | 161,4 | 161,2 |  |
| 103 | Создание условий и организация молодежных мероприятий | 228,1 | 228,1 | На закрытие кредиторской задолженности по приобретение кубков для участников рэп-фестиваля – 1 079,72 руб., на приобретение кубка на конкурс «Есть девушки в русских селеньях» - 600 руб., приобретение кубков на фестиваль «Тинейджер Лидер» - 5 660 руб., приобретение конфет на акцию «Поздравь ветерана» - 359 руб., приобретение кубка, призов на конкурс «Большие гонки» - 8957 руб., приобретение призов на Форум молодежных инициатив на сумму 6 000 руб. В том числе конкурс «Есть девушки в русских селеньях» продукты питания на сумму 2 400 руб., игра «Тинейджер лидер» продукты питания 698,46 руб., приобретение волонтерских книжек для участников волонтерского движения «БУМ» на сумму 1 900 руб., приобретение фотобумаги для распечатки благодарственных писем 290 руб. На районный конкурс «Убойный ритм» было израсходовано 3 000 руб. для приобретения брелков. На мероприятие «Time of streets» была приобретена атрибутика на сумму 15 040 руб. Для Слета сельской молодежи были приобретены бейсболки на сумму 25 000 руб. Для проведения фотовыставки «Исторические кадры о любимом городе» были приобретены фоторамки на сумму 5 000 руб. и продукты питания на сумму 9 997,90 руб. В 2015 г. по мероприятиям молодежной политики было проведено ряд акций, затраты которых были направлены на приобретение атрибутики: акция «Город, в котором я живу» израсходовано 2 000 руб., акция «Я люблю свой город» 6 000 руб. и акция «Поздравь ветерана» 1 641 руб. На проведение Форума молодежных инициатив было израсходовано 31 164,54 руб., в т.ч. на приобретение канц.товаров 11 464,54 руб., приобретение фоторамок 6 000 руб., приобретение значков, ручек и блокнотов на сумму 13 700 руб. На проведение Семинара по развитию волонтерского движения было израсходовано 10 960 руб. на приобретение канцелярских товаров. В целом субсидия на проведения мероприятий по молодежной политики освоена в полном объеме, в т.ч. областной бюджет на сумму 107 000 руб. по статье 310 «Увеличение стоимости основных средств" на 40000,0 руб. приобретены туристические палатки на «Слёт сельской молодежи», - софинансирование местный бюджет. организация и проведение летней молодёжной биржи труда, где по статье 211 «Заработная плата» расход составил - 94679,23 руб., по статье 213 «Начисление на выплату по оплате труда» - 25658,28 руб. |
| 104 | местный бюджет | 121,1 | 121,1 |  |
| 105 | Областной бюджет | 107,0 | 107,0 |  |
| 106 | Организация и проведение мероприятий по профилактике распространения ВИЧ-инфекции | 20 | 20,0 | Организация и проведение мероприятий по профилактике распространения ВИЧ-инфекций расход всего 20000,0 руб., где по статье 222 «Транспортные услуги» 1352,0 руб. кредиторская задолженность 2014г., по статье 226 «Прочие услуги» 2000,0 распечатка информационных листов на мероприятия по ВИЧ., по статье 241 субсидия ЦК на мероприятия по ВИЧ в сумме 16648,0 руб. На мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции было израсходовано 6 648 руб. приобретение наград на конкурс «Мы будущее России», 10 000 руб. на приобретение атрибутики на акцию «Чтобы жить». |
| 107 | местный бюджет | 20 | 20,0 |  |
| 108 | Итого по разделу, в том числе: | 11835,1 | 11578,3 |  |
| 109 | Местный бюджет | 11231,8 | 10975,0 |  |
| 110 | Областной бюджет | 588,7 | 588,7 |  |
| 111 | Федеральный бюджет | 14,6 | 14,6 |  |
| Мероприятия в сфере образования |
| 112 | Строительство дошкольного образовательного учреждения на 300 мест в г. Верхотурье, ул. Гагарина, 57Б, всего, из них: | 170942,4 | 170942,4 | В декабре 2015 введено в эксплуатацию новое детское дошкольное образовательное учреждение: детский сад на 300 мест по адресу: г. Верхотурье, ул. Гагарина, 57Б. Освоено 170942,4 тыс.рублей средств областного бюджета. Также, построена газовая котельная и канализационный коллектор по улицам Сенянского – Гагарина на общую сумму 19972,8 тыс.рублей средств областного бюджета. Общее количество мест в дошкольных образовательных учреждениях составило 1102 единицы. Потребность в местах детей в возрасте от 3 до 7 лет полностью удовлетворена. |
| 113 | областной бюджет | 170942,4 | 170942,4 |  |
| 114 | Приобретение и (или) замена автобусов, оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами используемого парка автобусов, всего, из них: | 993,8 | 823,4 | За 2015 год производились расходы на содержание автобусов для подвоза учащихся (ГСМ, запчасти, страхование автотранспорта, тех.осмотр, обслуживание системы ГЛОНАСС, кап.ремонт в Усть-Салдинской СОШ ГАЗели и др.расходы). По подведомственным учреждениям числится 6 транспортных единиц. |
| 115 | областной бюджет | 0,0 | 0 |  |
| 116 | местный бюджет | 993,8 | 823,4 |  |
| 117 | Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений, всего, из них | 1825,4 | 1679,2 | В МКОУ «Кордюковской СОШ» проведен кап.ремонт системы отопления за счет софинансирования из областного бюджета |
| 118 | областной бюджет | 347,8 | 347,8 |  |
| 119 | местный бюджет | 1477,6 | 1331,4 |  |
| 120 | Ремонт образовательного учреждения дополнительного образования детей (ДЮСШ,ЦДТ) всего, из них | 751,0 | 100,0 | Проведен ремонт кровли и ремонт системы отопления в МБОУ ДОД ЦДТ за счет средств местного бюджета |
| 121 | местный бюджет | 751,0 | 100,0 |  |
| 122 | Организация отдыха и оздоровления детей и подростков, всего, из них: | 6115,4 | 6102,8 | Согласно целевым показателям в лагерях дневного пребывания отдохнуло 1016 детей на базе 12 образовательных учреждений, что составляет 100,5 % Малообеспеченных оздоровлено 293 человека, опекаемых 54, многодетных 246 человек, неработающих -11 человек. детей –инвалидов -11 человек. состоящих на внутри школьном учете и комиссиям – 14 человек, бюджетников 261 человек , не бюджетников- 131 человек. На оздоровление детей в лагерях дневного пребывания в 2015 году выделено 2 570956,20 рублей, что на 5,5% больше по сравнению с 2014 годом и связано с увеличением стоимости путевки. Стоимость путевки в лагерь дневного пребывания -2718 рублей. В соответствии с СанПиН все оздоровительные учреждения осуществляли свою деятельность в летний период на основании санитарно- эпидемиологических заключений, выданных Серовским территориальным отделом Роспотребнадзора по Свердловской области. Оздоровление проходило в одну смену в 10 образовательных учреждениях, в две смены в 2 образовательных учреждениях (МКОУ «СОШ №46», МАОУ «ООШ №2»). В загородных оздоровительных лагерях отдохнул 231 ребенок, из них 176 детей в трудной жизненной ситуации, 185 детей отдохнуло на базе загородного лагеря «Актай», 46 детей в других лагерях Свердловской области. В санатории «Жемчужина России» г.Анапа» поезд «Здоровья» с 21.06 .2015 по 17.07.2015 отдохнули 20 детей из 12 образовательных учреждений, в том числе, в трудной жизненной ситуации 10 детей. В санатории «Дюжонок» г. Первоуральск с 29 июля по 20 августа 2015 года отдохнули 20 детей из 12 образовательных учреждений, в том числе, в трудной жизненной ситуации 10 детей. |
| 123 | областной бюджет | 4484,7 | 4484,7 |  |
| 124 | местный бюджет | 1630,7 | 1618,1 |  |
| 125 | Организация оздоровления допризывной молодежи | 83,0 | 83,0 | Оздоровлены 2 ребенка в лагере «Спутник» г. Арамиль и 4 ребенка в загородном лагере «Актай» |
| 126 | областной бюджет | 28,7 | 28,7 |  |
| 127 | местный бюджет | 54,3 | 54,3 |  |
| 128 | Организация и проведение муниципальных мероприятий, участие в областных, общероссийских мероприятиях, всего, из них: | 117,9 | 101,9 | Проведены мероприятия: военно-спортивный турнир, День призывника, смотры строя и песни, 5-ти дневные учебно-полевые сборы для обучающихся 10-х классов |
| 129 | местный бюджет | 117,9 | 101,9 |  |
| 130 | Итого по разделу, в том числе: | 180828,9 | 179832,7 |  |
| 131 | Областной бюджет | 175803,6 | 175803,6 |  |
| 132 | Местный бюджет | 5025,3 | 4029,1 |  |
| Мероприятия в сфере здравоохранения |
| 133 | Капитальный ремонт зданий ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района», в том числе: | 9200,0 | 9176,0 | В 2015г. проведено ремонтов на сумму 9 175 999,41 руб. Отремонтировано: - капитальный ремонт в здании лечебного корпуса (замена дверных блоков, замена внутренней канализации, сантехприборов, замена деревянных оконных конструкций, ремонт системы отопления, отделочные работы, работы по замене электроснабжения), капитальный ремонт ФАП Прокоп – Салдинский, в том числе работы по водоснабжению и канализованию. |
| 134 | Областной бюджет | 9200,0 | 9176,0 |  |
| 135 | Приобретение медицинского оборудования | 1700,0 | 1669,3 | В 2015 г. приобретено медицинского оборудования на сумму 1 669 262, 05 руб. в т.ч. - осветитель микроскопа ПО – 01 – 2787, 0 руб.; - электроразмораживатель плазмы крови «Лидмет» - 76 190,40 руб.; -кислородный концентратор Lfuf G – 600 – 669 578,97 руб.; - видеокольпоскопическая система КN – 2200 А -135 666, 67 руб.; -термометр инфракрасный Sensitec – 3762 , 00 руб.; -облучатель – рециркулятор ОРУБн – 3 – 5 Кронт – 21 215,00 руб. |
| 136 | Областной бюджет | 1700,0 | 1669,3 |  |
| 137 | Итого по разделу, в том числе: | 10900,0 | 10845,3 |  |
| 138 | Областной бюджет | 10900,0 | 10845,3 |  |
| Мероприятия в сфере туризма |
| 139 | Реализация мероприятий, направленных на продвижение туристского продукта Верхотурского городского округа на внутренних и внешних рынках, всего, из них: | 350,0 | 282,5 | В целях реализации мероприятий, направленных на продвижение туристского продукта городского округа Верхотурский на внутренних и внешних рынках в 2015 году установлено 5 информационных щитов. Информация о городском округе Верхотурский включена в Интерактивный путеводитель по Свердловской области, мобильное приложение для iPad – введено 16 объектов: 14 достопримечательностей и 2 средства размещения. Объекты показа городского округа Верхотурский включены в методические материалы комплексного проекта в сфере детско-юношеского и образовательного туризма на территории Свердловской области «Урал для школы». Разработана карта-путеводитель для самостоятельного путешествия в рамках маршрута выходного дня «Верхотурье – духовная столица Урала», изготовлено 2 000 экземпляров. |
| 140 | Областной бюджет | 350,0 | 282,5 |  |
| 141 | Выполнение ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия городского округа Верхотурский | 181600,0 | 176800,0 | В 2015 году выполнены: 1)ремонтно-реставрационные работы на объектах культурного наследия: «Дом почетных гостей»; «Комплекс зданий XVII–XVIII вв. Верхотурский Кремль»: - восстановление западной стены Кремля; - восстановление Кладовой палаты; - восстановление Порохового погреба; - восстановление северной стены Кремля; «Общественное здание». В 2015 году завершены работы на следующих объектах культурного наследия: «Ансамбль Николаевского монастыря» (Братский корпус № 4 и магазин икон), Покровская церковь (ул. Клубная д. 6), «Собор Преображенский», «Верхотурский Кремль. Поварня. Караульня», «Ансамбль Николаевского монастыря. Церковь над «Святыми Вратами». 2) работы на наружных инженерных сетях «Комплекс зданий XVII-XVIII вв. Верхотурский Кремль». Завершены научно-исследовательские и проектные работы на следующих объектах культурного наследия «Дом воеводы», «Дом городского магистрата», «Церковь Спасская», «Часовня Спасская» (село Красногорское). За счет федерального бюджета выполнены работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Николаевского монастыря» на памятнике «Братский корпус № 1 (Дом игумена)», расположенного по адресу: г. Верхотурье, ул. Воинская, 1 А, в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Культура России (2012–2018 годы)», освоено 8,2 млн. рублей. В 2015 году на основании разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, выданного Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской области до 31.12.2015, открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» проведены работы по реконструкции объекта культурного наследия «Ансамбль Верхотурского вокзала» на памятнике «Здание вокзала». |
| 142 | Областной бюджет | 173400,0 | 168600,0 |  |
| 143 | Федеральный бюджет | 8200,0 | 8200,0 |  |
| 144 | Итого по разделу, в том числе: | 181950,0 | 177082,5 |  |
| 145 | Областной бюджет | 173750,0 | 168882,5 |  |
| 146 | Федеральный бюджет | 8200,0 | 8200,0 |  |
| Мероприятия в сфере развития малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка |
| 147 | Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидий Фонду поддержки малого и среднего предпринимательства городского округа Верхотурский, в том числе: | 260,8 | 260,8 | В целях реализации мероприятий, реализуемых путем предоставления субсидий Фонду поддержки малого и среднего предпринимательства городско-го округа Верхотурский реализованы следующие мероприятия: 1.Предоставлено консультационных услуг по веде-нию предпринимательской деятельности 69 субъектам малого предпринимательства (далее – СМП); 2. Организовано и проведено 4 образовательных мероприятия для СМП и граждан желающих орга-низовать свое дело (обучение - «Начни свое дело», мастер-класс - «Уверенность в себе», обучающие семинары – «Для начинающих предпринимателей», Поддержка предпринимательства в Свердловской области. Банковские инструменты для бизнеса»); 3. Предоставлено информационное и методическое содействие СМП в подготовке документации для получения различных видов гос. поддержки, в т.ч.: - 4 обновления сопровождения справочно-инфор-мационной системы «Консультант Плюс»; - изготовлено учебных пособий: «Начни свое дело» тиражом в 12экз., «Налогообложение и бухгалтерс-кий учет» тиражом 10 экз.; - учебно-методологическая помощь в период кон-сультаций и ведения бухгалтерской отчетности с распечаткой материалов, помощь в составлении трудовых договоров, подготовке для регистрации ИП и участия в Гранте для начинающих предпри-нимателей; - публикации 5 статей в газете «Новая жизнь» ти-ражом 3500 экз.; - информирование СМП о механизмах и формах поддержки через информационную страницу в сети Интернет, на сайтах: городского округа Верхотурс-кий, Фонда поддержки малого предпринимательст-ва городского округа Верхотурский; 4. Содержание сайта в Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства городского округа Верхотурский |
| 148 | Местный бюджет | 150,0 | 150,0 |  |
| 149 | Областной бюджет | 110,8 | 110,8 |  |
| 150 | Внедрение современных автоматизированных систем управления в магазинах самообслуживания, в том числе: | 840,0 | 400,0 | В новом магазине «СтройМаг» ИП Злобиной И.А., торгующего стройматериалами установлена автоматизированная система управления со штрихкодированием. |
| 151 | Внебюджетные средства | 840,0 | 400,0 |  |
| 152 | Строительство объектов торговли ИП Кораблев М.Ю., Лопаев А.В., ИП Овчинников Р.С., ИП Черных И.С., в том числе: | 1500,0 | 3000,0 | Введены объекты: торговый центр «Корона» ИП Овчинников Р.С., торговый центр «Династия», ведется строительство объекта торговли ИП Кораблева М.Ю., к строительству торгового объекта ИП Лопаев А.В. не приступал. |
| 153 | Внебюджетные средства | 1500,0 | 3000,0 |  |
| 154 | Повышение квалификации работников торговли, в том числе: | 180,0 | 38,0 | Прошли повышение квалификации 25 работников торговли следующих предпринимателей: ИП Ус-тюжанина С.М. в количестве 4 чел., ИП Курилов А.А. – 6 чел., ИП Опалева – 3 чел., ПО Верхотурс-кий коопромхоз» - 12чел. |
| 155 | Внебюджетные средства | 180,0 | 38,0 |  |
| 156 | Ввод дополнительных торговых площадей за счет реконструкции зданий, помещений (ИП Драгушинец Э.М., ИП Злобина И.А., ИП Валетник К.К., ИП Анциферов А.О., ИП Опалева Г.В., ИП Новикова, в том числе: | 5000,0 | 4300,0 | После реконструкции введены дополнительные торговые площади на следующих объектах: - 2 этаж магазина «Самострой» ИП Драгушинец Э.М. - увеличение торговой площади на 150 кв.м.; - дополнительное здание под магазин «СтройМаг» ИП Злобиной И.А.– увеличение торговой площади на 90 кв.м.; - в жилом доме магазин «М-Стиль» ИП Валетник К.К. - увеличение торговой площади на 20 кв.м.; - в жилом доме магазин «Акуна Матата» ИП Ан-циферов А.О. - увеличение торговой площади на 24 кв.м.; - расширение торговой площади в магазине «Про-дукты» ИП Опалевой Г.В. в ТЦ «Заречье» - увели-чение торговой площади на 23,5 кв.м.; - открытие магазина «Мебель» ИП Новиковой в ТЦ «Династия». Итого увеличение торговой площади 307,5кв.м. |
| 157 | Внебюджетные средства | 5000,0 | 4300,0 |  |
| 158 | Открытие кафе-кулинарии ИП Кунгурова В.В. | 300,0 | 340,0 | Реконструировано здание, приобретено и установ-лено оборудование. Зал на 16 посадочных мест |
| 159 | Внебюджетные средства | 300,0 | 340,0 |  |
| 160 | Открытие кафе «Элен» ИП Николина К.А. | 420,0 | 420,0 | Реконструировано здание, приобретено и установ-лено оборудование. Зал на 40 посадочных мест |
| 161 | Внебюджетные средства | 420,0 | 420,0 |  |
| 162 | Открытие мини-гостиницы ТСК «Планета-Авто» | 1000,0 | 750,0 | Закончено строительство мини-гостиницы ТСК «Планета-Авто» с 5-ю двухместными номерами, бильярдной, тренажерным и конференц. залами. Идут к завершению внутренние работы. Частично закуплено и установлено оборудование |
| 163 | Внебюджетные средства | 1000,0 | 750,0 |  |
| 164 | Открытие студии загара «Богиня» ИП Стихина И.В | 500,0 | 500,0 | Студия загара оказывает ряд услуг по маникюру и коррекции ногтей, наращивание ресниц, покраска бровей |
| 165 | Внебюджетные средства | 500,0 | 500,0 |  |
| 166 | Итого по разделу, в том числе: | 10 000,8 | 10 008,8 |  |
| 167 | Местный бюджет | 150,0 | 150,0 |  |
| 168 | Областной бюджет | 110,8 | 110,8 |  |
| 169 | Внебюджетные средства | 9740,0 | 9748,0 |  |
| Мероприятия в сфере занятости населения |
| 170 | Профессиональное обучение безработных граждан, всего, в том числе: | 1962,0 | 1962,0 | 59 безработным гражданам предоставлена государственная услуга по профессиональной подготовке, переподготовке, повышению квалификации (профессиональному обучению), в том числе 49 по предложению органов службы занятости населения, из них: 1 человек, относящийся к категории инвалидов, 22 человека, впервые искавших работу (ранее не работавших), 20 человек, не имеющих квалификации, 4 человека, стремящихся возобновить трудовую деятельность после длительного (более года) перерыва, 26 человек в возрасте 16-29 лет, 1 человек предпенсионного возраста, 1 человек из числа лиц, оставшихся без попечения родителей или детей-сирот, 7 выпускников общеобразовательных организаций, 10 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет. По итогам 2015 года закончили профессиональное обучение 59 человек. |
| 171 | Федеральный бюджет | 1962,0 | 1962,0 |  |
| 172 | Организация самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан, всего, в том числе: | 39,0 | 39,0 | За 2015 год 29 человек получили государственную услугу по содействию самозанятости безработных граждан, из них 3 человека зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей по видам деятельности: разведение крупного рогатого скота и розничная торговля и получили единовременную финансовую поддержку на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации. |
| 173 | Федеральный бюджет | 39,0 | 39,0 |  |
| 174 | Итого по разделу, в том числе: | 2001,0 | 2001,0 |  |
| 175 | Федеральный бюджет | 2001,0 | 2001,0 |  |
| Мероприятия в сфере градостроительного развития территории городского округа Верхотурский |
| 176 | Подготовка документов по планировке территорий | 796,0 | 796,0 |  |
| 177 | Местный бюджет | 796,0 | 796,0 |  |
| 178 | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| 179 | Итого по разделу, в том числе: | 796,0 | 796,0 |  |
| 180 | Местный бюджет | 796,0 | 796,0 |  |
| Мероприятия в сфере управления муниципальной собственностью городского округа Верхотурский |
| 181 | Проведение кадастровых работ | 201,6 | 155,0 | Кадастровые работы в отношении земельных участков: -Свердловская область, Верхотурский район, поселок Привокзальный, улица Пионерская, 13 Д; -Свердловская область, Верхотурский район, село Дерябино, улица Советская, 9А; -Свердловская область, Верхотурский район, село Кордюково, улица Центральная, 34 А; -Свердловская область, город Верхотурье, улица Серова; -Свердловская область, Верхотурский район, поселок Калачик, улица Совхозная, 12 А. |
| 182 | Местный бюджет | 201,6 | 155,0 |  |
| 183 | Инвентаризация и учет муниципального имущества | 519,6 | 418,2 | Инвентаризация муниципального имущества: -самотечный коллектор, расположенный г. Верхотурье; -воздушные линии электропередач, расположенные п. Привокзальный (район ИК 53); многоквартирный дом: г.Верхотурье. ул.Карла Маркса,26 г.Верхотурье. ул.Карла Маркса, 15 г.Верхотурье. ул.Карла Маркса, 25 г.Верхотурье. ул.Карла Маркса, 27 г.Верхотурье. ул. Дементьева, 3 г.Верхотурье. ул. Володарского, 36 г.Верхотурье. ул. Дидковского, 16 г.Верхотурье. ул. Дидковского, 29 г.Верхотурье. ул. Ершова, 6 г.Верхотурье. ул. Ершова, Верхотурский р-н, с. Дерябино, ул. Гагарина, 8 - Нежилое здание, расположенное по адресу: Свердловская область, Верхотурский район, поселок Калачик, улица Новая, 15 котельные г.Верхотурье, ул.Заводская,16 Верхотурский р-н, с. Кордюково, ул. Школьная, 7, строение 1 г.Верхотурье, ул.Парковая, 6. Верхотурский р-н, п. Привокзальный, ул. Заводская 6Д г.Верхотурье, ул.Парковая, 6. Верхотурский р-н, с. Дерябино, ул. Гагарина, 8 инженерные сети теплоснабжения Верхотурский район, село Кордюково, улица Школьная, 7, строение 1 - ул. Школьная – до дома ул. Школьная, 4 От котельной «ДПМК» по ул. Мелиораторов, 8-Марта, Баянова, Большая, Нагорная, Фрунзе, Бажова, Покровская г.Верхотурье, ул.Воинская, ул.Советская, ул.Карла Маркса, ул.Ершова, ул.Ленина, ул. Ханкевича. г.Верхотурье, ул.Заводская д.12,15, 7, Есенина, Высоцкого, Спортивная г.Верхотурье, ул.Парковая, 20 лет Победы Верхотурский район, п. Привокзальный, ул. Вокзальная, ул.Мира, ул.Комсомольская. Верхотурский район, п. Привокзальный, ул. Заводская. г. Верхотурье, ул. 40 лет Победы, Уральская, Западная, 8-е Марта, Нагорная, Пролетарская Верхотурский район, село Красногорское, улица Пинягиных, 20 – ул. Молодежная - ул. Ленина Верхотурский район, поселок Карпунинский, улица Школьная, 1 до здания школы ул. Школьная, 1, лит. А Верхотурский район, село Кордюково, улица Гагарина, 1Г - ул. – Центральная, 36 Верхотурский район, село Прокопьевская Салда, от котельной по улице Постникова, 4а - ул. Постникова – Молодежная – Сенянского 38 Первая очередь водоснабжения в составе скважин на реке Неромка, водопровода от скважины на реке Неромка до водопроводной башни по улицам Гагарина - Сенянского, расположенную в городе Верхотурье Оценка муниципального имущества: -воздушные линии электропередач ЛЭП-0,4 кВ расположенные по адресу: Свердловская область, Верхотурский район, п. Привокзальный; -воздушные линии электропередач ВЛ-0,4 кВ расположенные по адресу: Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Фрунзе; -самоходная машина- Автогрейдер ТА-10-08; -земельный участок с кадастровым номером 66:09:0402009:370, расположенный по адресу: Свердловская область, город Верхотурье, улица 8-е Марта, 1; -земельный участок с кадастровым номером 66:09:0101001:232,расположенный по адресу: Свердловская область, Верхотурский район, 22,5 км. северо-западнее поселка Карелино; Нежилое здание г.Верхотурье, ул.Советская,33 Верхотурский район, с.Красногорское, ул.Малышева, 1А г.Верхотурье, ул.Мелиораторов. 52 г.Верхотурье. ул. Огарьевская, 29 г.Верхотурье, ул. Комсомольская, 1 котельные г.Верхотурье, ул.Парковая, 6. г.Верхотурье, ул.Заводская,16 г.Верхотурье, ул.Воинская, 10 г.Верхотурье, ул. Фрунзе, 9 г.Верхотурье, ул. Мелиораторов, 48Б г.Верхотурье, ул.Советская, 6 А Верхотурский р-н, с. Дерябино, ул. 40 лет Победы, 6А Верхотурский район, село Красногорское, улица Пинягиных, 20 Верхотурский район, п. Карпунинский, улица Школьная1 Верхотурский район, село Кордюково, улица Гагарина, 1Г Верхотурский район, село Прокопьевская Салда, ул. Постникова,4 Верхотурский р-н, с. Кордюково, ул. Школьная, 7, строение 1 Верхотурский район, п. Привокзальный, ул. Вокзальная, Верхотурский р-н, п. Привокзальный, ул. Заводская 6Д инженерные сети теплоснабжения, Верхотурский р-н, с. Дерябино, ул. 40 лет Победы, 6А, Молодежная, Центральная, Гагарина Верхотурский район, село Красногорское, улица Пинягиных, 20 – ул. Молодежная - ул. Ленина Верхотурский район, поселок Карпунинский, улица Школьная, 1 до здания школы ул. Школьная, 1, лит. А Верхотурский район, село Кордюково, улица Гагарина, 1Г до здания детского сада Центральная, 36 Верхотурский район, село Прокопьевская Салда, ул. Постникова,4 до здания Сенянского, 38 Верхотурский район, село Кордюково, улица Школьная, 7, строение 1 - ул. Школьная – до дома ул. Школьная, 4 От котельной «ДПМК» по ул. Мелиораторов, 8-Марта, Баянова, Большая, Нагорная, Фрунзе, Бажова, Покровская г.Верхотурье, ул. Фрунзе до ул. Большая г.Верхотурье, ул.Воинская, ул.Советская, ул.Карла Маркса, ул.Ершова, ул.Ленина, ул. Ханкевича. г.Верхотурье, ул.Заводская д.12,15, 7, Есенина, Высоцкого, Спортивная г.Верхотурье, ул.Парковая, 20 лет Победы Верхотурский район, п. Привокзальный, ул. Вокзальная, ул.Мира, ул.Комсомольская. Верхотурский район, п. Привокзальный, ул. Заводская. водопровод Верхотурский р-н, п. Привокзальный, Новая до ул. Садовая Нежилое помещение № 1, общей площадью 37,7 кв.м., расположенное по адресу: Свердловская область, Верхотурский район, село Дерябино, улица Гагарина, 1; Нежилое помещение № 3, назначение: нежилое, площадью 13,0 кв.м., этаж 1 расположенное по адресу: Свердловская область, Верхотурский район, поселок Привокзальный, улица Советская, 6а, кадастровый номер 66:09:0201009:539; Помещение, назначение: нежилое, площадью 42,6 кв.м., этаж 1, расположенное по адресу: Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Ленина, 2а, кадастровый номер 66:09:0401008:804; Помещение, назначение: нежилое, общей площадью 52,7 кв.м, расположенное по адресу: Верхотурский район, с. Меркушино, ул. Центральная, 20, кадастровый номер 66:09:1301001:155. |
| 184 | Местный бюджет | 519,6 | 418,2 |  |
| 185 | Ремонт муниципального имущества | 195,9 | 187,7 | Приобретены автомобильные запчасти и запчасти для ремонта тракторов |
| 186 | Местный бюджет | 195,9 | 187,7 |  |
| 187 | Итого по разделу, в том числе: | 917,1 | 760,9 |  |
| 188 | Местный бюджет | 917,1 | 760,9 |  |
|  | Итого по комплексу мероприятий, в том числе: | 574 341,62 | 565 721,68 | процентов от годовых назначений |
|  |  |  |  | 98,5 |
|  | Федеральный бюджет | 23 463,09 | 23 463,09 | 100,00 |
|  | Областной бюджет | 493 509,70 | 487 970,70 | 98,88 |
|  | Местный бюджет | 46 700,13 | 43 076,89 | 92,24 |
|  | Внебюджетные средства | 10 668,70 | 11 211,00 | 105,08 |