ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации городского округа

Кинель Самарской области

от 02.11.2020г. № 2706

«Приложение №2

к муниципальной программе городского округа Кинель Самарской области «Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Кинель на 2016-2020 годы»

**Перечень программных мероприятий муниципальной программы**

**«Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Кинель на 2016-2020 годы»**

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель \* | Объем и источники финансирования, тыс.рублей | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 год | | | 2017 год | | | 2018 год | | | 2019 год | | | 2020 год | | |
| Всего | бюджет г.о. Кинель | иные источ-ники | Всего | бюджет г.о. Кинель | иные источ-ники | Всего | бюджет г.о. Кинель | иные источ-ники | Всего | бюджет г.о. Кинель | иные источ-ники | Всего | бюджет г.о. Кинель | иные источ-ники |
| 1 | Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и застройки территорий городского округа Кинель, документации по планировке территорий, ведение дежурной карты | УАиГ | 800,0 | 800,0 | 0,0 | 1 203,0 | 1 203,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 516,0 | 516,0 | 0,0 | 1600,0 | 1600,0 | 0,0 |
| 2 | Формирование земельных участков для жилищного строительства, комплексного освоения в целях жилищного строительства | КУМИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Проведение аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков в целях жилищного строительства | КУМИ | В рамках текущей деятельности | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Формирование земельных участков для предоставления их бесплатно в собственность граждан в целях индивидуального жилищного строительства | КУМИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Предоставление сформированных земельных участков в собственность граждан | КУМИ | В рамках текущей деятельности | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Проектирование и строительство коммунальной инфраструктуры на земельных участках для жилья экономического класса | УАиГ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 784,0 | 784,0 | 0,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **ИТОГО по Программе** | | **7903,0** | **800,0** | **800,0** | **0,0** | **1 987,0** | **1 987,0** | **0,0** | **3 000,0** | **3 000,0** | **0,0** | **516,0** | **516,0** | **0,0** | **1600,0** | **500,0** | **0,0** |
| в т.ч. | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комитет по управлению муниципальным имуществом | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление архитектуры и градостроительства | | 7903,0 | 800,0 | 800,0 | 0,0 | 1 987,0 | 1 987,0 | 0,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | 516,0 | 516,0 | 0,0 | 1600,0 | 500,0 | 0,0 |

».

\* КУМИ – Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа Кинель Самарской области

\* УАиГ – Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель Самарской области».