## Приложение № 6

к Порядку формирования и реализации

муниципальных программ

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2015-2020 ГОДЫ»

### Форма 1

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА 2018 год

| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Цель Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью Артемовского городского округа и земельными участками, находящимися в муниципальной и государственной собственности |
| 2 | Задача 1 Управление муниципальным имуществом |
| 3 | Целевой показатель 1 Балансовая стоимость муниципального имущества, закрепленного за предприятиями и учреждениями на праве хозяйственного ведения и оперативного управления | тыс.руб. | 5801170 | 5877276 | 101,3 | Увеличение за счет приобретения основных средств, безвозмездного поступления |
| 4 | Целевой показатель 2 Количество объектов, переданных в аренду | шт. | 9 | 9 | 100,0 |  |
| 5 | Целевой показатель 3 Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда, находящихся в муниципальной казне | тыс.руб. | 255,0 | 254,4 | 99,7 |  |
| 6 | Целевой показатель 4 Количество объектов, переданных в безвозмездное пользование | шт. | 28 | 28 | 100,0 |  |
| 7 | Целевой показатель 5 Количество приобретенных квартир в муниципальную собственность для предоставления отдельным категориям граждан по договорам социального найма | шт. | 9 | 9 | 100,0 |  |
| 8 | Целевой показатель 6 Просроченная кредиторская задолженность за услуги по содержанию и обеспечению сохранности имущества, находящегося в муниципальной казне | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 |  |
| 8.1. | Целевой показатель 6.1. приобретение (выкуп) комплекса системы холодного водоснабжения | шт. | 0 | 0 | 0 |  |
| 8.2. | Целевой показатель 6.2. количество приобретенного кварцевого песка, используемого в качестве фильтрующей загрузки скорого фильтра на станции обезжелезивания п. Буланаш | м3 | 5 | 5 | 100 |  |
| 9 | Задача 2 Приватизация муниципального имущества, не задействованного в решении вопросов местного значения |
| 10 | Целевой показатель 7 Количество приватизированных объектов | шт. | 1 | 1 | 100 |  |
| 11 | Целевой показатель 8 Доходы от реализации муниципального имущества | тыс.руб. | 215 | 214,6 | 99,8 |  |
| 12 | Задача 3 Предоставление гражданам земельных участков, льготных категорий, однократно бесплатно в собственность для индивидуального жилищного строительства |
| 13 | Целевой показатель 9 Количество земельных участков предоставленных гражданам льготных категорий, однократно бесплатно в собственность для индивидуального жилищного строительства | шт. | 18 | 20 | 111,1 | Показатель носит заявительный характер |
| 14 | Задача 4 Увеличение количества предоставляемых в пользование (аренду) земельных участков |
| 15 | Целевой показатель 10 количество земельных участков, переданных в собственность | шт. | 135 | 156 | 115,6 | Показатель носит заявительный характер |
| 16 | Целевой показатель 11 Доходы от продажи земельных участков | тыс.руб. | 3800 | 4088,5 | 107,6 | Зависит от целевого показателя № 10 |
| 17 | Целевой показатель 12 количество земельных участков, переданных в в аренду | шт. | 225 | 89 | 39,6 | Показатель носит заявительный характер |
| 18 | Целевой показатель 13 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки | тыс.руб. | 5565 | 6758,9 | 111,6 | Увеличение показателя в связи с поступлением задолженности прошлых лет |

Председатель                                              В.А. Юсупова

Исполнитель Белоусова Н.П. (34363)24028