## Приложение № 6

к Порядку формирования и реализации

муниципальных программ

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2015-2020 ГОДЫ»

### Форма 1

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА 2017 год

| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Цель Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью Артемовского городского округа и земельными участками, находящимися в муниципальной и государственной собственности |
| 2 | Задача 1 Управление муниципальным имуществом |
| 3 | Целевой показатель 1 Балансовая стоимость муниципального имущества, закрепленного за предприятиями и учреждениями на праве хозяйственного ведения и оперативного управления | тыс.руб. | 5829858 | 5751186 | 98,7 | Уменьшение за счет списания основных средств, жилфонда |
| 4 | Целевой показатель 2 Количество объектов, переданных в аренду | шт. | 11 | 11 | 100,0 |  |
| 5 | Целевой показатель 3 Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда, находящихся в муниципальной казне | тыс.руб. | 269,0 | 233,9 | 87,0 | В 2016 сумма больше за счет погашения задолженности прошлых лет |
| 6 | Целевой показатель 4 Количество объектов, переданных в безвозмездное пользование | шт. | 30 | 30 | 100,0 |  |
| 7 | Целевой показатель 5 Количество приобретенных квартир в муниципальную собственность для предоставления отдельным категориям граждан по договорам социального найма | шт. | 10 | 9 | 90,0 | Согласно расчета стоимости, исходя из Постановления главы АГО о стоимости квадратного метра на 4 квартал 2017 года жилых помещений в АГО, предусмотренных на 2017 год денежных средств хватило на 9 квартир, экономии по результатам проведенных аукционов не было |
| 8 | Целевой показатель 6 Просроченная кредиторская задолженность за услуги по содержанию и обеспечению сохранности имущества, находящегося в муниципальной казне | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 |  |
| 8.1. | Целевой показатель 6.1. приобретение (выкуп) комплекса системы холодного водоснабжения | шт. | 0 | 0 | 0 |  |
| 8.2. | Целевой показатель 6.2. количество приобретенного кварцевого песка, используемого в качестве фильтрующей загрузки скорого фильтра на станции обезжелезивания п. Буланаш | м3 | 86 | 86 | 100 |  |
| 9 | Задача 2 Приватизация муниципального имущества, не задействованного в решении вопросов местного значения |
| 10 | Целевой показатель 7 Количество приватизированных объектов | шт. | 3 | 3 | 100 |  |
| 11 | Целевой показатель 8 Доходы от реализации муниципального имущества | тыс.руб. | 471 | 472,3 | 100,3 |  |
| 12 | Задача 3 Предоставление гражданам земельных участков, льготных категорий, однократно бесплатно в собственность для индивидуального жилищного строительства |
| 13 | Целевой показатель 9 Количество земельных участков предоставленных гражданам льготных категорий, однократно бесплатно в собственность для индивидуального жилищного строительства | шт. | 72 | 73 | 101,4 | Показатель носит заявительный характер |
| 14 | Задача 4 Увеличение количества предоставляемых в пользование (аренду) земельных участков |
| 15 | Целевой показатель 10 количество земельных участков, переданных в собственность | шт. | 120 | 153 | 127,5 | Показатель носит заявительный характер |
| 16 | Целевой показатель 11 Доходы от продажи земельных участков | тыс.руб. | 3020 | 3317,9 | 109,9 | Зависит от целевого показателя № 10 |
| 17 | Целевой показатель 12 количество земельных участков, переданных в, в аренду | шт. | 187 | 196 | 104,8 | Показатель носит заявительный характер |
| 18 | Целевой показатель 13 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки | тыс.руб. | 6092 | 8719 | 143,1 | Увеличение показателя в связи с поступлением задолженности прошлых лет |

Председатель                                              В.А. Юсупова

Исполнитель Белоусова Н.П. (34363)24028