Администрация городского округа

Навашинский Нижегородской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.05.2020                                                                                                            №531

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства,

топливно-энергетического комплекса, социальной сферы городского округа Навашинский к осенне-зимнему периоду 2020-2021 гг.

В соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской области от 03.06.2016 № 773-р «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, социальной сферы Нижегородской области, автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, находящихся в собственности Нижегородской области, и сооружений на них к осенне-зимнему периоду» и в целях обеспечения устойчивой работы коммунально-энергетических систем в осенне-зимний период 2020-2021 гг. администрация городского округа Навашинский  п о с т а н о в л я е т:

1.  Утвердить:

1.1. Состав комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, социальной сферы городского округа Навашинский к  осенне-зимнему периоду 2020-2021 гг. (далее – Комиссия) (Приложение 1).

1.2. Положение о комиссии по обеспечению безаварийной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, социальной сферы городского округа Навашинский к осенне-зимнему периоду 2020-2021 гг. (далее – Положение) (Приложение 2).

1.3. План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, социальной сферы городского округа Навашинский к осенне-зимнему периоду 2020-2021 гг. (Приложение 3).

2. Создать и утвердить состав рабочей группы по проверке и  контролю за подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, социальной сферы городского округа Навашинский к  осенне-зимнему  периоду  2020-2021 гг. (Приложение 4).

3. Утвердить Программу проведения проверки готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, социальной сферы городского округа Навашинский к осенне-зимнему  периоду 2020-2021 гг.  (далее - Программа) (Приложение 5).

4.  Рекомендовать руководителям организаций независимо от  ведомственной принадлежности, организационно-правовой формы и формы собственности, имеющим в ведении жилищный фонд, объекты социальной сферы, топливно-энергетического комплекса и инженерной  инфраструктуры:

4.1. Обеспечить наличие в организациях, осуществляющих эксплуатацию и техническое обслуживание жилищного фонда, на случай аварийных отключений отопления в многоквартирной доме на сверхнормативный срок, необходимой техники для обогрева (тепловые пушки), а также аварийных мобильных дизель-генераторов для обеспечения аварийного объекта либо соответствующих договоров на право их обслуживания.

4.2. Обеспечить исполнение учреждениями и организациями всех организационно-правовых форм и форм собственности договорных обязательств по оплате за энергоресурсы.

4.3. Завершить подготовку к осенне-зимнему периоду 2020-2021 гг. жилищного фонда, объектов социальной сферы в срок до 15 сентября 2020 года, в отношении объектов коммунального комплекса – в срок до 1 ноября 2020 года и объектов энергетики – в срок до 15 ноября 2020 года с оформлением паспортов готовности.

4.4. Предоставлять еженедельно (по вторникам) в отдел ЖКХ и ТЭК управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства департамента строительства и ЖКХ администрации городского округа Навашинский сведения о ходе подготовки к работе в осенне-зимний период, начиная с июня месяца текущего года по форме  статистического наблюдения 1ЖКХ- зима.

5. Организационному отделу администрации городского округа Навашинский обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Навашинский Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в официальном вестнике - приложении к газете «Приокская правда».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации, директора департамента О.М.Мамонову.

Глава  администрации                                                                              Т.А.Берсенева

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению Администрации

городского округа Навашинский

от 15.05.2020 № 531

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

городского округа Навашинский

Нижегородской области

от 15.05.2020 № 531

СОСТАВ

комиссии  по  подготовке объектов жилищно-коммунального  хозяйства, топливно-энергетического комплекса, социальной сферы городского округа Навашинский к осенне-зимнему периоду

2020-2021  гг.

Мамонова                                  - заместитель главы администрации

Ольга Михайловна                     городского округа Навашинский, директор департамента                 строительства и ЖКХ администрации

городского округа Навашинский,

председатель комиссии

Виноградова                             - заведующий отделом  ЖКХ и ТЭК

Елена Ивановна                          департамента строительства и ЖКХ

администрации городского округа Навашинский,                                                                                                                                                                                       заместитель председателя комиссии

Члены комиссии:

Большаков                                 - генеральный директор ООО «Водоканал»

Максим Валентинович             (по согласованию)

Голицын                                   - начальник Навашинского РЭС

Дмитрий Юрьевич                   (по согласованию)

Герасимов                                 - начальник управления образования

Николай Николаевич               администрации городского округа Навашинский

Петров Сергей                          - заведующий территориальным отделом

Николаевич                               администрации городского округа  Навашинский

Тарасова                                    - главный врач ГБУЗ НО «Навашинская ЦРБ»

Светлана Николаевна               (по согласованию)

Сасов Сергей Васильевич       - генеральный директор ООО «ЖЭК»

(по согласованию)

Медведев                                   - директор ООО «Навашинские коммунальные системы»

Григорий Михайлович             (по согласованию)

Мурагин                                    - генеральный директор ООО «НТЦ»

Евгений Валерьевич                 (по согласованию)

Штырев                                     - директор МП «Жилкомсервис»

Николай Николаевич

Мешкова                                  - начальник управления культуры,

Нина Михайловна                    спорта и молодежной политики

администрации городского округа Навашинский

Соловьев                                  -  заведующий отделом жизнедеятельности и

Валерий Павлович                     мобилизационной подготовки администрации

городского округа Навашинский

Судаков                                   - начальник эксплуатационной

Сергей Алексеевич                   газовой службы (по согласованию).

Стекольников                          - главный энергетик АО «НЗСМ»

Сергей Александрович             (по согласованию).

________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению Администрации

городского округа Навашинский

от 15.05.2020 № 531

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации

городского округа Навашинский

Нижегородской области

от 15.05.2020 № 531

ПОЛОЖЕНИЕ

о  комиссии по обеспечению безаварийной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, социальной сферы городского округа Навашинский к осенне-зимнему периоду

2020-2021 гг.

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Комиссия  городского округа по обеспечению безаварийной работы объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурного назначения в осенне-зимний период (далее - Комиссия) состоит из руководителей структурных подразделений администрации городского округа Навашинский, жилищно-коммунальных организаций, подведомственных организаций по согласованию с ними. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации  городского округа Навашинский.

1.2. Комиссия формируется в составе председателя, который руководит ее деятельностью, его заместителя и других членов комиссии.

1.3. Комиссия осуществляет взаимодействие организаций жилищно-коммунального комплекса, социальной сферы, организаций независимо от организационно-правовых форм собственности с Администрацией городского округа Навашинский   по подготовке к работе в осенне-зимний период.

1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и Нижегородской области и настоящим Положением.

## 2. ЗАДАЧИ КОМИССИИ

2. Основными задачами Комиссии являются:

2.1. Содействие в разработке и реализации совместно с заинтересованными организациями мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса к работе в осенне-зимний период, осуществление контроля за их своевременным выполнением.

2.2. Рассмотрение аварийных ситуаций в работе энергетического, жилищно-коммунального хозяйства и осуществление совместно с заинтересованными организациями неотложных мер по их предупреждению и устранению, обеспечению безаварийной работы.

2.3. В установленном порядке координация деятельности организаций по защите населения в аварийных ситуациях, в необходимых случаях - его эвакуация из аварийных зон, организация жизнеобеспечения, предотвращение перебоев в обеспечении населения теплом, электроэнергией, газом и водой.

2.4. Доведение информации по наиболее важным вопросам, рассматриваемым и решаемым Комиссией, до главы местного самоуправления городского округа Навашинский.

Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

## 3. ПРАВА КОМИССИИ

3. Комиссия имеет право:

3.1. Запрашивать у организаций, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального  хозяйства, информацию  по  вопросам, относящимся  к  компетенции  комиссии.

3.2. Заслушивать  на  своих  заседаниях  представителей  органов  местного самоуправления  и  организаций,  осуществляющих  деятельность  в  сфере  жилищно-коммунального хозяйства, по вопросам, относящимся к компетенции комиссии.

3.3. Приглашать для участия в работе комиссии представителей органов местного  самоуправления  и  заинтересованных  организаций  (по  согласованию),  в  том  числе вносить  предложения  о  создании  рабочих  групп  по  направлениям  деятельности комиссии.

3.4. Принимать на себя в необходимых случаях и в установленном порядке непосредственное руководство работами по ликвидации аварийных ситуаций на объектах энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурного назначения.

___________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к постановлению Администрации

городского округа Навашинский

от 15.05.2020 № 531

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

городского округа Навашинский

Нижегородской области

от 15.05.2020 № 531

Состав рабочей группы

по  проверке и контролю  за подготовкой  объектов жилищно-коммунального  хозяйства, топливно-энергетического комплекса, социальной сферы городского округа Навашинский  к  осенне-зимнему  периоду

2020-2021 гг.

Мамонова                              - заместитель главы администрации

Ольга Михайловна                 городского округа Навашинский, директор департамента,

председатель комиссии

Виноградова                          - заведующий отделом  ЖКХ и ТЭК  департамента

Елена Ивановна                       строительства и ЖКХ  администрации

городского округа Навашинский, заместитель                                                                                                                                                          председателя комиссии

Члены комиссии:

Петров Сергей                         - заведующий территориальным отделом                          Николаевич                               администрации городского округа Навашинский

Соловьев                                  -  заведующий отделом жизнедеятельности и

Валерий Павлович                     мобилизационной подготовки администрации

городского округа Навашинский

________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

к постановлению Администрации

городского округа Навашинский

от 15.05.2020 № 531

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

городского округа Навашинский

Нижегородской области

от 15.05.2020 № 531

Программа

проведения проверки готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, социальной сферы городского округа Навашинский к осенне-зимнему  периоду 2020-2021 гг.

1. Общие положения

Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду».

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду проводится в целях исключения влияния температурных и других погодных факторов на надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для обеспечения требуемых условий жизнедеятельности населения и режимов функционирования систем коммунальной инфраструктуры инженерно-технического обеспечения зданий в отопительный период.

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду должна обеспечивать:

- нормативную техническую эксплуатацию объектов жилищно-коммунального хозяйства, соблюдение установленного температурно-влажностного режима в помещениях, санитарно-гигиенических условий проживания населения;

- максимальную надежность и экономичность работы объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- соблюдение нормативных сроков службы строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения зданий жилищного фонда и социальной сферы, оборудования коммунальных сооружений;

- рациональное расходование материально-технических средств и топливно-энергетических ресурсов.

Своевременная и качественная подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду достигается:

- выполнением должностными лицами требований федерального и областного законодательства, муниципальных нормативных правовых актов, требований правил, руководств и инструкций по эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- разработкой и соблюдением проектно-сметной документации на строительство, планов капитального и текущего ремонтов, а также технического обслуживания объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- постоянным контролем за техническим состоянием, проведением всех видов планово-предупредительных осмотров, а также тщательным анализом причин возникновения аварий и неисправностей и определением необходимого объема ремонтно-восстановительных работ;

- четкой организацией и выполнением ремонтно-восстановительных и наладочных работ в установленные сроки и с требуемым качеством, эффективной системой постановки задач и подведения итогов ремонтно-восстановительных работ;

- укомплектованием организаций жилищно-коммунального хозяйства подготовленным эксплуатационным и эксплуатационно-ремонтным персоналом до уровня, обеспечивающего решение возлагаемых задач;

- материально-техническим обеспечением ремонтно-восстановительных работ, выделением необходимого целевого финансирования на эксплуатационные нужды, капитальный и текущий ремонты фонда, рациональным использованием материальных ресурсов;

- выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятий перед началом отопительного периода, комплекса проверок и испытаний оборудования на функционирование.

2. Перечень теплоснабжающих организаций, осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения и потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду 2020-2021 гг.

2.1. Теплоснабжающие организации.

| № п/п | Наименование организации |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. | МП «Жилкомсервис» |
| 2. | АО «НЗСМ» |
| 3. | ООО «НТЦ» |

2.2.Управляющие организации, ТСЖ, объекты соцкультбыта

| № п/п | Наименование потребителя |
| --- | --- |
| 1. | 2 |
| 1. | ООО «НКС» |
| 2. | ООО «ЖЭК» |
| 3. | ООО «ЖКХ» |
| 4. | ТСЖ пр. Корабелов 10, ТСЖ Ленина 16, ТСЖ «Центральное», ТСЖ «Труд» |
| 5. | Объекты образования и соцкультбыта |

3. Проверка готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, социальной сферы городского округа Навашинский к осенне-зимнему  периоду 2020-2021 гг.

3.1.  В ходе проверки готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду 2020-2021 годов в отношении данных организаций проверяются документы, подтверждающие и указывающие на:

3.1.1. Наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения,  заключенного в порядке, установленном Федеральным  законом  РФ  от  27.07.2010  No 190-ФЗ «О теплоснабжении».

3.1.2. Соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами.

3.1.3. Наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии.

3.1.4. Функционирование  эксплуатационной,  диспетчерской  и  аварийной  служб,  а именно:

-укомплектованность указанных служб персоналом;

-обеспеченность персонала  средствами  индивидуальной  и  коллективной защиты,  спецодеждой, инструментами  и  необходимой  для  производства  работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией,  инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения.

3.1.5. Организацию контроля режимов потребления тепловой энергии.

3.1.6. Обеспечение качества теплоносителей.

3.1.7. Организацию коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии.

3.1.8. Отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на  надежность  работы  в  отопительный  период, выданных  уполномоченными  на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти.

3.1.9. Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

В  отношении  объектов  по  производству  тепловой  и  электрической  энергии  в режиме  комбинированной  выработки  проверяется  только  наличие  документа  о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций  составляется  акт  с  приложением перечня замечаний с указанием  сроков  устранения замечаний.

3.1.10. Результаты  проверки  оформляются  актом  проверки  готовности  к отопительному периоду 2020-2021годов, который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки. При наличии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее – Перечень) с указанием сроков их устранения.

3.1.11.  Паспорт  готовности  к  отопительному  периоду  (далее - паспорт)  выдается администрацией городского округа Навашинский по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок.

3.1.12. Сроки выдачи паспорта готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов  для потребителей тепловой энергии – не позднее 15 сентября 2020 года. Сроки выдачи паспорта для теплоснабжающих и теплосетевых организаций – не позднее 1 ноября 2020 года.

3.1.13. В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению)  требований  по  готовности  в  сроки,  установленные  в пункте 3.1.12. настоящей  Программы  проводится  повторная  проверка, по результатам которой составляется новый акт.

3.1.14. Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной  пунктом 3.1.13. настоящей Программы, обязана продолжить подготовку к  отопительному  периоду  и  устранение  указанных в  Перечне  к  акту  замечаний  к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об  устранении  замечаний  к выполнению  (невыполнению)  требований по готовности осуществляется повторная проверка. При  положительном  заключении  оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

4. График проведения проверки готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, социальной сферы городского округа Навашинский к осенне-зимнему периоду 2020-2021 гг.

Ресурсоснабжающие организации

| № п/п | Наименование организации | Дата проверки готовности объектов по плану графику ОМСУ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | МП «Жилкомсервис» | 02.09.2020-14.09.2020 |
| 2. | АО «НЗСМ» | 02.09.2020-14.09.2020 |
| 3. | ООО «НТЦ» | 02.09.2020-14.09.2020 |

Управляющие организации, объекты соцкультбыта

| № п/п | Наименование потребителя | Дата проверки готовности объектов по плану графику ОМСУ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | ООО «НКС» | 02.09.2020-14.09.2020 |
| 2. | ООО «ЖЭК» | 02.09.2020-14.09.2020 |
| 3. | ООО «ЖКХ» | 02.09.2020-14.09.2020 |
| 4. | Объекты образования и соцкультбыта | 02.09.2020-14.09.2020 |

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к постановлению Администрации городского округа Навашинский от 15.05.2020 № 531 УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации городского округа Навашинский Нижегородской области от 15.05.2020 № 531 |
| --- | --- |

ПЛАН

мероприятий по подготовке объектов  жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, социальной сферы  городского округа Навашинский к  осенне-зимнему периоду 2020-2021 гг.

| Коммунальное хозяйство |
| --- |
| № п/п | Адрес объекта | Наименование организации, мероприятия | Объем выполняемых работ, в том числе: | Объем в стоимостном выражении, тыс. руб | Сроки выполнения работ | Примечание |
|  |  |  | Ед. изм | Объем в натуральном выражении |  |  |  |
| 1 | г.Навашино, ул.Ленина, д.1,3,5,7,9,11 п.Силикатный, д. 1,2,3,4,5,6, 7,8,8а,10,10а,17,18,19,20. | ООО «НКС» ремонт входных дверей | ед. | 25 | 400 | 06.2020 |  |
| 2 | г.Навашино, ул. Ленина, д.1,3,5,7,9, 11; п. Силикатный, д.1,2,3,4,5,6, 7,8,8а, 10,10а, 17,18,19,20. | ООО «НКС» ремонт оконных заполнений | ед. | 45 | 100 | 06.2020 |  |
| 3 | г.Навашино, ул. Ленина, д.1,3,5,7,9, 11; п.Силикатный, д.1,2,3,4,5,6,7,8,8а, 10,10а, 17,18,19,20. | ООО «НКС» Остекление лестничных клеток | ед. | 45 | 450 | 07.2020 |  |
| 4 | г.Навашино, ул. Ленина, д.1,3,5,7,9, 11; п. Силикатный, д.1,2,3,4,5,6, 7,8,8а, 10,10а, 17,18,19,20. | ООО «НКС» Замена ветхих и аварийных сетей и оборуд. инжен.сетей | п.м. | 500 | 150 | 08.2020 |  |
| 5 | г.Навашино, ул. Почтовая, д.1,5,7; ул. Калинина, д.18, 29,30; пр. Корабелов, д.2,3 | ООО «НКС» Восстановление т/изоляции трубопроводов отопления | п.м. | 480 | 90 | 08.2020 |  |
| 6 | г.Навашино, пр. Корабелов, д.2,3; пл. Ленина, д.1,2,3,4 | ООО «НКС» Замена труб отопления | п.м. | 700 | 210 | 08.2020 |  |
| 7 | г.Навашино, Жилищный фонд ООО «НКС» | ООО «НКС» Промывка и опрессовка систем отопления | ед. | 89 | 350 | 08.2020 |  |
| 8 | г.Навашино, Жилищный фонд ООО «НКС» | ООО «НКС» Ревизия арматуры | ед. | 170 | 25 | 08.2020 |  |
| 9 | г.Навашино, ул.Калинина, д.28 | ООО «ЖЭК» Замена запорной арматуры на ЦО в подвале: | шт |  |  | 06.2020 |  |  |
|  |  | Кран шар. Ду 100 мм. | шт | 1 | 10 |  |  |  |
|  |  | Кран шар. Ду 20 мм. | шт | 14 | 11,48 |  |  |  |
|  |  | Кран шар. Ду 15 мм. | шт | 21 | 12,306 |  |  |  |
|  |  | Кран шар. Ду 25 мм. | шт | 7 | 7 |  |  |  |
|  |  | Тройник ДУ 25*15 мм | шт | 7 | 1,75 |  |  |  |
|  |  | Тройник ДУ 20*15 мм | шт | 14 | 2,52 |  |  |  |
|  |  | Труба п.м Д 26 мм | п.м | 12 | 9,3 |  |  |  |
|  |  | Труба п.м Д 20 мм | п.м. | 7 | 6,069 |  |  |  |
|  |  | Соединения п.м Д 20 мм | шт | 28 | 10,5 |  |  |  |
|  |  | Соединения п.м Д 25 мм | шт | 14 | 8,12 |  |  |  |
|  |  | Замена запорной арматуры на ЦО в подвале: кран шар. Ду 100 мм | шт | 1 | 10 | 05.2020 |  |  |
| 10 |  | Ремонт крыши входа в подвал | шт | 1 | 18 | 06.2020 |  |  |
| 11 |  | Ремонт козырьков при входе в подъезд | шт | 6 | 30 | 08.2020 |  |  |
| 12 | г.Навашино, ул,Воровского, д.46 | ООО «ЖЭК» Замена запорной арматуры на ЦО в подвале: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кран шар. Ду 20 мм. | шт | 14 | 11,48 | 06.2020 |  |  |
|  |  | Кран шар. Ду 15 мм. | шт | 14 | 8,204 |  |  |  |
|  |  | Тройник Ду 20*15 мм | шт | 14 | 2,52 |  |  |  |
|  |  | Соединения п.м. Д 20 мм | шт | 28 | 10,5 |  |  |  |
|  |  | Труба п.м. Д 20 мм | п.м. | 14 | 12,138 |  |  |  |
| 13 |  | Замена 1,3,4,5,6 канализационных выпусков Ду 150 мм (65 п.м.) | шт | 5 | 130 | 08.2020 |  |  |
| 14 |  | Замена труб ХВС в подвале: Ду 80 мм | п.м. | 4 | 6 | 05.2020 |  |  |
| 15 | г.Навашино, ул,Калинина, д.27 | ООО «ЖЭК» Замена запорной арматуры на ЦО в подвале: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кран шар. Ду 20 мм. | шт | 10 | 8,2 | 07.2020 |  |  |
|  |  | Кран шар. Ду 15 мм. | шт | 10 | 5,86 |  |  |  |
|  |  | Тройник Ду 20*15 мм | шт | 10 | 1,8 |  |  |  |
|  |  | Соединения п.м. Д 20 мм | шт | 20 | 7,5 |  |  |  |
|  |  | Труба п.м. Д 20 мм | п.м. | 10 | 8,67 |  |  |  |
| 16 |  | Ремонт ступеней при входе в подъезд | шт | 2 | 1,8 | 08.2020 |  |  |
| 17 |  | Замена 2-ого канализационного выпуска Ду 150 мм (15 п.м.) | шт | 1 | 26 | 08.2020 |  |  |
| 18 | г.Навашино, ул,Калинина, д.26 | ООО «ЖЭК» Замена запорной арматуры на ЦО в подвале: |  |  |  | 07.2020 |  |  |
|  |  | Кран шар. Ду 20 мм. | шт | 10 | 8,2 |  |  |  |
|  |  | Кран шар. Ду 15 мм. | шт | 10 | 5,86 |  |  |  |
|  |  | Тройник Ду 20*15 мм | шт | 10 | 1,8 |  |  |  |
|  |  | Соединения п.м. Д 20 мм | шт | 20 | 7,5 |  |  |  |
|  |  | Труба п.м. Д 20 мм | п.м. | 10 | 8,67 |  |  |  |
| 19 |  | Замена 3-ого канализационного выпуска Ду 150 мм. (15 мп) | шт | 1 | 26 | 08.2020 |  |  |
| 20 | г.Навашино, ул,Калинина, д.25 | ООО «ЖЭК» Замена 1,2,4 канализационных выпусков Ду 150 мм. (39 п.м.) | шт | 3 | 78 | 08.2020 |  |  |
| 21 | г.Навашино, ул,Калинина, д.25а | ООО «ЖЭК» Замена 1,3,6,8 канализационных выпусков Ду 150 мм. (52 п.м.) | шт | 4 | 104 | 08.2020 |  |  |
| 22 | г.Навашино, ул,Калинина, д.24 | ООО «ЖЭК» Замена 2-ого канализационного выпуска Ду 150 мм. (15 п.м.) | шт | 1 | 26 | 08.2020 |  |  |
| 23 | г.Навашино, ул,Калинина, д.22 | ООО «ЖЭК» Замена 4,5,6 канализационных выпусков Ду 150 мм. (39 п.м.) | шт | 3 | 78 | 08.2020 |  |  |
| 24 |  | Ремонт крыши входа в подвал | шт | 1 | 18 | 08.2020 |  |  |
| 25 | г.Навашино, ул,Калинина, д.20 | ООО «ЖЭК» Замена 1-ого канализационного выпуска Ду 150 мм. (15 п.м.) | шт | 1 | 26 | 08.2020 |  |  |
| 26 |  | Ремонт крыши входа в подвал | шт | 1 | 18 | 07.2020 |  |  |
| 27 |  | Замена труб канализации в подвале №1 (кв.1,5,9,13,17) | п.м. | 25 | 50 | 08.2020 |  |  |
| 28 |  | Замена задвижки Д 100 в подвале | шт | 1 | 10 | 05.2020 |  |  |
| 29 | г.Навашино, ул,50 лет Октября, д.18 | ООО «ЖЭК» Замена запорной арматуры на ЦО в подвале: |  |  |  | 08.2020 |  |  |
|  |  | Кран шар. Ду 20 мм. | шт | 10 | 8,2 |  |  |  |
|  |  | Кран шар. Ду 15 мм. | шт | 20 | 11.72 |  |  |  |
|  |  | Кран шар. Ду 25 мм. | шт | 10 | 7 |  |  |  |
|  |  | Тройник Ду 25*15 мм. | шт | 10 | 2,5 |  |  |  |
|  |  | Тройник Ду 25*15 мм. | шт | 10 | 1,8 |  |  |  |
|  |  | Труба п.м.Д 26 мм. | п.м. | 10 | 7,75 |  |  |  |
|  |  | Труба п.м.Д 20 мм. | п.м. | 10 | 8,67 |  |  |  |
|  |  | Соединение п.м. Д 20 мм. | шт | 20 | 7,5 |  |  |  |
|  |  | Соединение п.м. Д 25 мм. | шт | 20 | 8,12 |  |  |  |
| 30 |  | Замена задвижки Д 100 в подвале | шт | 1 | 10 | 08.2020 |  |  |
| 31 |  | Ремонт ступеней при входе в подвал | шт | 2 | 1,8 | 07.2020 |  |  |
| 32 | г.Навашино, ул,Почтовая, д.3 | ООО «ЖЭК» Замена трубы ЦО в подвале: |  |  |  | 08.2020 |  |
|  |  | Труба ПП Д 63мм с соединениями | п.м. | 17 | 34 |  |  |
| 33 |  | Ремонт ступеней при входе в подвал | шт. | 15 | 13,5 | 06.2020 |  |  |
| 34 |  | Замена труб канализации в подвале №2 | п.м. | 70 | 140 | 06.2020 |  |  |
| 35 |  | Замена 2,3 канализационных выпусков Ду 150 мм. (30 п.м.) | шт | 2 | 52 | 05.2020 |  |  |
| 36 | г.Навашино, пр,Корабелов, д.1 | ООО «ЖЭК» Замена запорной арматуры на ЦО в подвале: |  |  |  | 08.2020 |  |
|  |  | Кран шар. Ду 20 мм. | шт | 20 | 16,4 |  |  |
|  |  | Кран шар. Ду 15 мм. | шт | 20 | 11,72 |  |  |
|  |  | Труба п.м. Д 26 мм | п.м. | 20 | 15,5 |  |  |
|  |  | Труба п.м. Д 20 мм | п.м. | 20 | 17,34 |  |  |
|  |  | Соединение п.м. Д 20 мм. | шт | 20 | 7,5 |  |  |
|  |  | Соединение п.м. Д 25 мм. | шт | 20 | 11,6 |  |  |
| 37 |  | Ремонт ступеней и площадки при входе в подъезд | шт | 5 | 4,5 | 06.2020 |  |  |
| 38 | г.Навашино, пр,Корабелов, д.9 | ООО «ЖЭК» Замена запорной арматуры на ЦО в подвале: |  |  |  | 07.2020 |  |
|  |  | Кран шар. Ду 20 мм. | шт | 20 | 16,4 |  |  |
|  |  | Кран шар. Ду 15 мм. | шт | 20 | 11,72 |  |  |
|  |  | Труба п.м. Д 26 мм | п.м. | 20 | 15,5 |  |  |
|  |  | Труба п.м. Д 20 мм | п.м. | 20 | 17,34 |  |  |
|  |  | Соединение п.м. Д 20 мм. | шт | 20 | 7,5 |  |  |
|  |  | Соединение п.м. Д 25 мм. | шт | 20 | 11,6 |  |  |
| 39 |  | Ремонт крыши входа в подъезды | шт | 2 | 9 | 07.2020 |  |
| 40 |  | Ремонт ступеней при входе в подъезд | шт | 1 | 1,5 | 06.2020 |  |
| 41 | г.Навашино, ул.Трудовая, д.3 | ООО «ЖЭК» Замена трубы ЦО в подвале: |  |  |  | 07.2020 |  |
|  |  | Труба ПП Д 63 мм с соединениями | п.м. | 30 | 60 |  |  |
| 42 |  | Замена труб канализации в подвале №2 | п.м. | 15 | 30 | 05.2020 |  |
| 43 |  | Замена 2-ого канализационного выпуска Ду 150 мм.(15 п.м.) | шт | 1 | 26 | 06.2020 |  |
|  | г.Навашино, ул.Пионерская | МП «Жилкомсервис» ремонтные работы котельной городской бани |  |  |  |  |  |
| 44 |  | Текущий ремонт насосов №1,2,3 | шт | 4 | 2 | 08.2020 |  |
| 45 |  | Ревизия запорной арматуры с частичной заменой задвижки | кг | 2 | 0,150 | 08.2020 |  |
| 46 |  | Ремонт котла №1 с применением сварки | п.м. | 10 | 14 | 08.2020 |  |
| 47 |  | Гасповерка приборов КИПа, сигнализаторов загазованности СТГ и СЗ-2 |  |  | 30 | 09.2020 |  |
| 48 |  | Покраска трубопроводов свечей безопасности ГРУ | кг | 1 | 0,200 | 08.2020 |  |
| 49 |  | Замеры параметров контура заземления оборудования котельной дымовой трубы, проверка тех.состояния дымоходов, чистка дымохода |  |  | 10 | 09.2020 |  |
| 50 |  | Наладка горелок котлов с выдачей режимных карт |  |  | 25 | 09.2020 |  |
| 51 |  | Косметический ремонт помещений котельной, восстановление обмуровки котлов, окраска, побелка | кг | 43 | 20 | 09.2020 |  |
|  | г.Навашино, ул.Лепсе | МП «Жилкомсервис» ремонтные работы котельной ТАУ-0,7 |  |  |  |  |  |
| 52 |  | Текущий ремонт котлов №1,2,3,4, горелок котлов, насосов №1,2 котельной №6 и насосов №1,2 котельной №13 | шт | 14 | 4 | 09.2020 |  |
| 53 |  | Ремонт дымоходов, дым. труб и колонны | кг | 5 | 1,5 | 09.2020 |  |
| 54 |  | Ремонт деаэраторов ЛЭА-Т-2,5 или их замена | шт | 2 | 40 | 09.2020 |  |
| 55 |  | Ревизия КИПа, эл.оборудования с его частичной заменой |  |  | 2 | 08.2020 |  |
| 56 |  | Гос.проверка КИПа, сигнализаторов газа, приборов узла учета газа | мм | 20 | 30 | 09.2020 |  |
| 57 |  | Замеры сопротивления изоляции оборудования и проверка контура молниезащиты |  |  | 8 | 09.2020 |  |
| 58 |  | Восстановление изоляции наружного участка трубопровода тепловой ети | кв.м | 50 | 15 | 09.2020 |  |
| 59 |  | Наладка котлов перед отопительным сезоном с выдачей режимных карт |  |  | 80 | 09.2020 |  |
| 60 |  | Восстановление и окраска дымовых труб | кг | 8 | 4,5 | 09.2020 |  |
|  | г.Навашино, ул.Ленина | МП «Жилкомсервис» ремонтные работы котельной ТМА-2,5 |  |  |  |  |  |
| 61 |  | Окраска ствола дымовой трубы | кг | 10 | 2,5 | 09.2020 |  |
| 62 |  | Капитальный ремонт котлов №1,2 котельной | шт | 2 | 300 | 09.2020 |  |
| 63 |  | Текущий ремонт горелок котлов №1,2 с заменой подшипников | шт | 4 | 0,400 | 09.2020 |  |
| 64 |  | Текущий ремонт насосов №9,10 котельной насосов №1,2 ГВС, насосов №1,2 тепловые сети |  |  | 3 | 09.2020 |  |
| 65 |  | Чистка теплообменников ГВС и тепловой сети мех.способом, замена поврежденных прокладок | кв.м | 30 | 2 | 08.2020 |  |
| 66 |  | Ревизия запорной арматуры в котельной и тепловом пункте с ее частичной заменой | шт | 1 | 12 | 09.2020 |  |
| 67 |  | Гос.поверка приборов КИПа, сигнализатор загазованности приборов узла учета газа |  |  | 35 | 09.2020 |  |
| 68 |  | Замеры сопротивления изоляции оборудования и проверка контура молниезащиты дымовой трубы |  |  | 7 | 09.2020 |  |
| 69 |  | Чистка дымоходов, замена взрывных клапонов | мм | 5 | 3 | 09.2020 |  |
| 70 |  | Монтаж резервного насоса икпловой сети |  |  | 3 | 09.2020 |  |
| 71 |  | Частичный ремонт крыши теплового пункта |  |  | 0,400 | 09.2020 |  |
| 72 |  | Восстановление и окраска котельной и оборудования в тепловом пункте | кг | 7 | 0,700 | 09.2020 |  |
|  | г.Навашино, ул.Почтовая | МП «Жилкомсервис» ремонтные работы котельной ТМА-2,5 и ТП |  |  |  |  |  |
| 73 |  | Текущий ремонт горелки котла №1 |  |  | 0,8 | 06.2020 |  |
| 74 |  | Ревизия и текущий ремонт насосов №9,11,5,6 котельной и №3 теплопункта |  |  | 2 | 06.2020 |  |
| 75 |  | Капитальный ремонт насоса №10 котельной с заменой торцового уплотнения и подшипников |  |  | 8 | 06.2020 |  |
| 76 |  | Чистка теплообменников ГВС в ТП мех.способом, замена поврежденных прокладок | мм | 5 | 35 | 06.2020 |  |
| 77 |  | Ревизия и текущий ремонт запорной арматуры в ТП и котельной с заменой 2-х задвижек Ду 80 на котле №2, 2-х задвижек Ду 80 на насосе №11, 1 задвижки Ду 80 на насосе №1 ТП. |  |  | 16 | 06.2020 |  |
| 78 |  | Чистка фильтров в котельной и ТП с их разборкой и сборкой | мм | 5 | 2 | 06.2020 |  |
| 79 |  | Ревизия КИПиА, эл.оборудования |  |  | 1,5 | 06.2020 |  |
| 80 |  | Гос,поверка приборов КИПА, счетчика газа, сигнализатора СОУ-1 |  |  | 35 | 09.2020 |  |
| 81 |  | Замеры сопротивления изоляции оборудования и проверка контура молниезащиты дымовой трубы |  |  | 4 | 09.2020 |  |
| 82 |  | Монтаж счетчика холодной воды в тепловом пункте | шт | 6 | 14 | 06.2020 |  |
| 83 |  | Ремонт кирпичной кладки стены с восточной стороны теплового пункта |  |  | 200 | 09.2020 |  |
| 84 |  | Ремонт покрытия крыши ТП |  |  | 15 | 09.2020 |  |
| 85 |  | Окраска наружного газопровода |  |  | 7 | 09.2020 |  |
|  | г.Навашино, микр.Калиненский | МП «Жилкомсервис» ремонтные работы котельной №5 |  |  |  |  |  |
| 86 |  | Капитальный ремонт котла №3, котла №4, котла №7 |  |  | 1500 | 09.2020 |  |
| 87 |  | Текущий ремонт котлов №1,2,5,6,8,9,10 |  |  | 120 | 09.2020 |  |
| 88 |  | Восстановление кирпичной кладки котлов после ремонта |  |  | 80 | 09.2020 |  |
| 89 |  | Восстановление обмуровки котлов и побелка |  |  | 50 | 09.2020 |  |
| 90 |  | Ремонт электрических насосов №1,2,3,4,4а,6,7, замена подшипников в эл.двигателях, насосах, замена и ремонт сальниковых устройств |  |  | 120 | 09.2020 |  |
| 91 |  | Ремонт запорной арматуры котлов, арматуры ТС,ГВС, ХВС, чистка, смазка, покраска |  |  | 80 | 09.2020 |  |
| 92 |  | Замена газового крана на отпуске котла №9 | шт | 1 | 6 | 09.2020 |  |
| 93 |  | Механическая чистка водоподогревателей | мм | 4 | 17 | 09.2020 |  |
| 94 |  | Диагностика дымовых труб |  |  | 30 | 09.2020 |  |
| 95 |  | Чистка внутренней полости основания трубы №1 |  |  | 20 | 09.2020 |  |
| 96 |  | Ревизия и настройка эл.Приборов КИПиА на котлах №1,№10 |  |  | 1 | 09.2020 |  |
| 97 |  | Госповерка приборов КИПиА, сигнализаторов, манометров, диафрагмы, блоков питания узла учета |  |  | 40 | 09.2020 |  |
| 98 |  | Ремонт контрольных электродов | м | 5 | 2 | 09.2020 |  |
|  | г.Навашино, Силикатный пос. | АО «НЗСМ» Ремонт тепловых камер и колодцев |  |  | 91 | 09.2020 |  |
| 99 |  | АО «НЗСМ» Ремонт подземных участков теплотрассы (канальные) |  |  | 182 | 09.2020 |  |
| 100 |  | АО «НЗСМ» Текущий ремонт котла №1 |  |  | 211 | 09.2020 |  |
| 101 |  | АО «НЗСМ» Ремонт экономайзера котла №1 |  |  | 396 | 09.2020 |  |
| 102 |  | АО «НЗСМ» Ремонт механического фильтра |  |  | 44 | 09.2020 |  |
| 103 |  | АО «НЗСМ» Ремонт изоляции системы отопления (замена трубы) |  |  | 74 |  |  |
| 104 |  | АО «НЗСМ» Ремонт изоляции системы отопления (200м) |  |  | 55 | 09.2020 |  |
| 105 |  | АО «НЗСМ» Замена питательного насоса |  |  | 46 | 09.2020 |  |
| 106 |  | АО «НЗСМ» Частичный ремонт кровли здания ПКЦ |  |  | 128 | 09.2020 |  |
| 107 |  | АО «НЗСМ» Текущий ремонт дымовой трубы (отмостка) |  |  | 13 | 09.2020 |  |
| 108 |  | АО «НЗСМ» Текущий ремонт наружных стен и цоколя здания ПКЦ (отмостка) |  |  | 63 | 09.2020 |  |
| 109 |  | АО «НЗСМ» Текущий ремонт ГРУ котельной |  |  | 1 | 09.2020 |  |
| 110 |  | АО «НЗСМ» Ремонт сетевых насосов системы отопления |  |  | 10 | 09.2020 |  |
| 111 | г.Навашино, пр.Корабелов, д.10 КС | ООО «Водоканал» Замена кирпичной стены здания гаража (кирпич, песок, цемент) | кв.м | 1 | 450 | 09.2020 |  |
| 112 |  | ООО «Водоканал» Замена кровли на КНС №3, профнастил, брус, доска, саморезы, гвозди, пароизоляция | ед | 1 | 1026 | 09.2020 |  |
| 113 |  | ООО «Водоканал» Промывка канализационных сетей по городу | км | 1 | 550 | 09.2020 |  |
| 114 |  | ООО «Водоканал» Ремонт насосов КНС №3,4,5,6 | шт | 6 | 150 | 09.2020 |  |
| 115 |  | ООО «Водоканал» Замена участка канализационного коллектора, тр.Ф350, кольцо ж/б, тр.Ф50, крышка | м | 15 | 200 | 09.2020 |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 9976,077 |  |  |  |

Управление культуры, спорта и молодежной политики

| п/п | Адрес объекта | Наименование работ | Объем выполненных работ, в том числе: | Сроки выполнения работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Единицы измерения | Объем в натуральном выражение | Объем в стоимостном выражение тыс.руб. |  |  |
| МУК «ДК» |
| 1 | г. Навашино, пл. Ленина, д. 9 | Проведение поверки прибора потребления тепловой энергии | шт. | 1 | 14,00 | Июнь-август 2020 |  |
| 2 |  | Проведение опрессовки системы отопления | усл.ед. | 1 | 0,00 | Июль-август 2020 |  |
| 3 |  | Проведение пробного пуска тепла перед началом отопительного сезона | усл.ед. | 1 | 0,00 | Сентябрь 2020 |  |
|  |  |  |  |  | 14,0 |  |  |
| МУК «Навашинское СКО» |
| 1 | г.о. Навашинский, с. Поздняково, уд Богатова, 59а, Поздняковский СДК | Капитальный ремонт здания Поздняковского СДК: | м2 | 486 46,45 | 2649,8 | До 1 декабря 2020 |  |
| 2 | г.о. Навашинский, с. Большое Окулово, ул. Клубная, д. 8а, Большеокуловский СДК | выполнение работ по ремонту помещений танцевального зала, костюмерной (1-й и 2-й этажи), лестничного марша с 1-го на 2-й этаж Большеокуловского СДК | м2 | 140,8 | 646,4 | Июль 2020 |  |
| 3 | г.о. Навашинский, с. Большое Окулово, ул. Клубная, д. 8а, Большеокуловский СДК | Ремонт системы отопления в помещениях танцевального зала, костюмерной 1-й и 2-й этажи Большеокуловского СДК | м | 80 | 250,0 | Июль 2020 |  |
| 4 | Большеокуловский СДК, Поздняковский СДК, Натальинский СДК, Малокуловский СДК | Проверка дымоходов и вентиляционных каналов в газовых котельных Замеры сопротивления изоляции проводки в газовых котельных Проверка средств измерения | Котельная Котельная котельная | 4 4 4 | 10,00 8,00 24,00 | Август 2020 |  |
| 5 | Коробковский СДК, Горицкий ДД, Ефановский СДК, Монаковский СДК, Роговский СДК, Валтовский СДК, Степуринский СДК, Салавирский СДК | Заготовка, доставка, пилка, колка дров для отопления | м3 | 175 | 230,00 | Август 2020 |  |
| 6 | Ефановский СДК, Монаковский СДК, Роговский СДК | Поставка каменного угля | т | 186 | 930,00 | Сентябрь 2020 |  |
|  |  |  |  |  | 4748,2 |  |  |
| МБУ ДО «Навашинская ДШИ» |
| 1 | 607102, Нижегородская область, г. Навашино, площадь Ленина, дом 8 | Разработка ПСД на капитальный ремонт здания | шт. | 1 | 343,5 | Апрель-май 2020 | Заключен МП с ООО «МОДУСПРОЕКТ» |
| 2 |  | Ремонт туалетов МБУ ДО «Навашинская ДШИ» | шт. | 2 | 136,9 | Июнь-июль 2020 | Согласно локальному сметному расчету, проверенному Администрацией городского округа Навашинский |
| 3 |  | Промывка и опрессовка системы отопления | - | - | - | Июль 2020г. | МУ «ЦОСО» |
|  |  |  |  |  | 480,4 |  |  |
| МБУК ЦБС «Навашинская» |
| 1 | Валтовская библиотека, с. Валтово,ул.Советская,д.22; Тешинская библиотека,с.Теша, ул. Советская,д.8а; Коробковская библиотека, с.Коробково, ул. Школьная, д.34; Степуринская библиотека, с.Степурино, ул.Школьная,д.21 | Заготовка, доставка, распиловка,колка и уборка дров | куб. м. | 62,00 | 81,0 | июнь-август |  |
| 2 | Новошинская библиотека,с.Новошино,ул. Клубная,д.6б | Газификация библиотеки | кв.м. | 104,4 | 740,000 | февраль-сентябрь |  |
| 3 | Центральная библиотека, г.Навашино, ул. Трудовая,д.4 | Монтаж системы передачи извещений о пожаре в ПЧ | шт. | 1 | 39,5 (согл. сметы) | апрель-июнь |  |
|  |  |  |  |  | 860,5 |  |  |
| МАУ ФОЦ «Здоровье» |
| 1 | г.Навашино, пр.Корабелов, д.8 МАУ ФОЦ «Здоровье» | Ревизия: - насосов -вентиляторов -запорной арматуры | шт | 6 8 58 | 1,2 | Июнь-август |  |
| 2 |  | Зачистка и покраска потолков в душевых 2-го этажа и коридора 1 этажа | М2 | 220 | 4,0 | Июнь-август |  |
| 3 |  | Капитальный ремонт потолка душевых 1этажа | М2 | 36 | 10, | Май- август |  |
| 4 |  | Зачистка и покраска труб в душевых 1-го 2-го этажей и восстановительного центра | м | 1\2-240 2-68 | 1,7 | Май- август |  |
|  |  |  |  |  | 16,9 |  |  |
|  | Итого: | 6120,0 |  |  |

Управление образования

| № п/п | Адрес объекта | Наименование работ | Объем выполняемых работ | Сроки выполнения работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Единицы измерения | Объем в натуральном выражении | Объем в стоимостном выражении (тыс. руб.) |  |  |
| 1 | МБОУ «Средняя школа №2 г.Навашино» | Капитальный ремонт кровли | кв.м. | 2100 | 7129,0 | 12. 2020 |  |
| 2 | МБДОУ Детский сад №10 «Сказка» | Капитальный ремонт кровли | кв.м | 1900 | 6124,0 | 12.2020 |  |
| 3 | МБДОУ детский сад №7 «Елочка» | Капитальный ремонт кровли | кв.м | 500 | 2 654,0 | 12.2020 |  |
| 4 | МБДОУ детский сад комбинированного вида №8 «Ласточка» | Капитальный ремонт кровли | кв.м | 250 | 1633,2 | 12.2020 |  |
| 5 | Филиал МБОУ «Роговская СШ» - «Салавирская ОШ» | Устройство центрального отопления | - |  | 5301,1 | 12.2020 |  |
| 6 | Филиал МБОУ «Большеокуловская СШ» - «Поздняковская ОШ» | Капитальный ремонт спортивного зала | - | Локально-сметный расчет | 2000,0 | 09.2021 |  |
| 7 | МБОУ ДО «НЦДОД» | Ремонтные работы (ремонт забора, асфальтного покрытия, фасада корпусов, туалетов, пожарной сигнализации АПС), установка оборудования системы очистки воды, приобретение уличных тренажеров | - | Локально-сметный расчет | 5000,0 | 09.2021 |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 29 841,3 |  |  |

Учреждения здравоохранения

| № п/п | Адрес объекта | Наименование мероприятий | Объем выполняемых работ, в том числе: | Сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Единицы измерения | Объем в натуральном выражении | Объем в стоимостном выражении тыс. руб. |  |
| 1 | ГБУЗ НО «Навашинская ЦРБ» г. Навашино, ул. Терешкина, д. 6 | Ремонт системы отопления в зданиях: -замена труб (стояков) | шт | 4 | 130 | 09.2020 |
| 2 |  | Заключение договоров на приобретение топлива (уголь, дрова) | тн куб.м | 8 83 | 48 108,5 | 10.2020 |
| 3 |  | Капитальный ремонт входной группы здания | кв.м | 14,3 | 1279,9 | 11.2020 |
| 4 |  | Ремонт санитарно-гигиенической комнаты | куб.м | 73,47 | 422,2 | 12.2020 |
| 5 | г.о.Навашинский, с.Монаково, ул.Молодежная, д.5, кв.2 | Капитальный ремонт здания Монаковского фельдшерского пункта | куб.м | 222,72 | 1639,4 | 10.2020 |
| 6 | г.о. Навашинский, с.Валтово, ул.Комсомольская, д.28 | Подготовка котельной к отопительному сезону ( Пустынская врачебная амбулатория) - ревизия насосов; -чистка котла, дымоходов |  |  |  | 09.2020 |
|  | Итого: |  |  |  | 3628,00 |  |

__________________________