# СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

# ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАВАШИНСКИЙ

#### НИЖЕГОРОДСКОЙ   ОБЛАСТИ

# РЕШЕНИЕ

05 ноября 2020г.                                                                                                      № 28

О подготовке образовательных организаций

городского округа Навашинский

к новому 2020-2021 учебному году

Заслушав и обсудив информацию начальника Управления образования Герасимова Н.Н.  о подготовке образовательных организаций городского округа Навашинский к новому 2020-2021 учебному году

Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Информацию о подготовке образовательных организаций городского округа Навашинский  к новому 2020-2021 учебному году принять к сведению.

2. Рекомендовать администрации городского округа Навашинский  продолжить работу по привлечению дополнительных средств на укрепление материально-технической базы образовательных организаций, а также по более эффективному и рациональному использованию финансовых ресурсов, выделяемых на эти цели.

| Заместитель председателя Совета депутатов городского округа Навашинский О.Е. Ванин | И.о. главы местного самоуправления городского округа Навашинский Т.А. Берсенева |
| --- | --- |

Информация

о подготовке образовательных организаций городского округа Навашинский

к новому 2020-2021 учебному году

Образовательная сеть  городского округа Навашинский в настоящее время состоит из 32 образовательных организаций : 11 общеобразовательных школ из которых 3 филиала, 17 детских садов из которых 8 филиалов и 2 структурных подразделения (Семейные детские сады), а также 4 учреждения дополнительного образования детей из которых 1 филиал. С 1 января 2020 года МБОУ «Новошинская С(К) школа» перешла в подчинение министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области.

В 2020-2021 учебном году в школах городского округа  обучается 2108 учащихся, 975 детей посещают детские сады. В первые классы поступило 225 учащихся.

В ходе проведения проверки межведомственной комиссией   готовности образовательных организаций  к новому 2020-2021 учебному году все образовательные организации городского округа Навашинский  были признаны готовыми к работе в новом учебном году.   Замечания, выявленные в ходе проверки, были устранены в установленные сроки до начала учебного года.

Межведомственной комиссией  отмечена наиболее качественная подготовка образовательных организаций:

- МБОУ «СШ №4»

-МБОУ «Роговская СШ»

-Филиал МБОУ Роговская СШ»-«Салавирская ОШ»

-МБОУ «Новошинская С(К)Ш»

-Филиал МБОУ Большеокуловская СШ»-«Поздняковская ОШ»

-МБДОУ Детский сад №8 «Ласточка»

-МБДОУ Детский сад №5 «Солнышко»

-Филиал МБОУ «Тешинская СШ»- «Натальинский детский сад»

-МБДОУ Детский сад №1 «Василек» и его филиалы:

-МБДОУ Коробковский детский сад «Березка»

-МБДОУ Ефановский детский сад «Сказка»

В ходе подготовки образовательных организаций к новому 2020-2021 учебному году  велась и продолжается  работа по осуществлению проектов в рамках областных и федеральных программ:

В соответствии с:

1. ГП РФ «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. №1642 и подпрограммы 6 «Ресурсное обеспечение сферы образования в Нижегородской области» государственной программы «Развитие образования Нижегородской области», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года№ 301 в 2020-2021 годах, в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, в летний период 2020 году  выполнены работы по устройству центрального отопления в филиале МБОУ «Роговская средняя школа»- «Салавирская основная школа»  г.о. Навашинский. Ранее школа имела печное отопление.

Также в рамках мероприятия данной программы: «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,

условий для занятия физической культурой и спортом» проведен капитальный ремонт спортивного зала Филиала МБОУ «Большеокуловская СШ» - «Поздняковская ОШ».

(В прошлом году аналогичный ремонт выполнен в МБОУ «Тешинская СШ»)

2.  ГП РФ «Доступная среда на 2020 год.

В рамках программы выполнен капитальный ремонт филиала МБДОУ  «Детский сад комбинированного вида №8 «Ласточка»- «Детский сад №2 «Звездочка» г. Навашино.

В ходе ремонта созданы условий для беспрепятственного посещения детского сада маломобильным группам населения. (для детей-инвалидов)

(Аналогичные работы уже выполнены в предыдущие годы в МБОУ «СШ №4», МБДОУ Детский сад №10, ГБОУ Новошинская (СКО) школа, МБОУ ДО «ДДТ»)

3. ГП Нижегородской области «Капитальный ремонт образовательных  организаций Нижегородской области реализующих общеобразовательные программы на 2020-2024 годы.

В соответствии с данной программой в 2020 году выполнен капитальный ремонт кровель     МБОУ «Средняя школа №2» г. Навашино,  МБДОУ Детский сад №7 «Елочка» г. Навашино, МБДОУ Детский сад комбинированного вида №8 «Ласточка» г. Навашино, МБДОУ Детский сад №10 «Сказка» г. Навашино.

Также в рамках данной программы в настоящее время ведется капитальный ремонт МБОУ «Большеокуловская СШ»

(В прошлом году в рамках данной программы выполнен капитальный ремонт кровли в МБОУ «Большеокуловская СШ», МБОУ «Средняя школа №4»)

4. Федеральный проект «Современная технология» национального проекта «Образование»

В рамках данного проекта в МБОУ «Средняя школа №4 г. Навашино, МБОУ «Большеокуловская средняя школа» с. Б-Окулово, МБОУ «Натальинская средняя школа»  с. Натальино созданы Центры образования цифрового и гуманитарного профилей - «Точка роста»

5. Областной проект «ВАМ РЕШАТЬ!» в 2020 году

В рамках данного проекта в Филиале МБОУ ДО «НЦ ДОД»-«Детский оздоровительно-образовательный центр «Озеро Свято» проведен капитальный ремонт туалетов, 3 жилых корпусов, канализации пищеблока, твердого покрытия пешеходных дорожек и т.д.

6. Денежные средства выделенные Правительством Нижегородской области  из фонда на поддержку территорий

Распоряжением Правительства Нижегородской области из областного фонда на поддержку территорий выделены денежные средства МБДОУ Детский сад №7 «Елочка» г. Навашино на замену оконных блоков.

Информация

о   ремонте   образовательных организаций  в период подготовки их к новому 2020-2021 учебному году

| № п/п | Наименование ОО | Наименование работ |  | Обоснование необходимости ремонта | Сметная стоимость (тыс. руб.) | Подрядчик | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ШКОЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МБОУ «Средняя школа № 2 г. Навашино» | - Капитальный ремонт кровли |  | - Протекание кровли | - 7 129,050 основная кровля - 248,552 ремонт кровли входного крыльца | - ООО «ПСК-«Капитал» ИП Мальцев О.А. | - исполнено |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 7 377,6 |  |  |
| 2 | МБОУ «Средняя школа №4 г. Навашино» | Капитальный ремонт 2-х классных комнат |  | Приказ министерства образования, науки и мол. политики о создании центра- «Точка роста» | 663,636 |  | исполнено |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 663,636 |  |  |
| 3 | Филиал МБОУ «Большеокуловская средняя школа» - «Поздняковская основная школа» | Капитальный ремонт спортивного зала |  | Необходимость проведения капитального ремонта | 2 000,0 | - ООО «ПСК-«Капитал» | исполнено |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 2 000,0 |  |  |
| 4 | МБОУ «Большеокуловская средняя школа» | Капитальный ремонт систем водоснабжения,отопления, канализации, электроснабжения, фасада здания Капитальный ремонт классной комнаты |  | Необходимость проведения капитального ремонта «Цифровая образовательная среда» | 18 143,83 355,572 |  | Не исполнено Работы планируется закончить до конца 2020 года. исполнено |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 18 499,4 |  |  |
| 5 | МБОУ «Натальинская средняя школа» | Капитальный ремонт 2-х классных комнат |  | Приказ министерства образования, науки и мол. политики о создании центра- «Точка роста» | 514,224 |  | исполнено |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 514,224 |  |  |
| 6 | Филиал МБОУ «Роговская средняя школа» - «Салавирская основная школа» | Устройство центрального отопления здания школы |  | Отсутствие центрального отопления | 5 254, 090 | ООО «Стройкомплекс» | исполнено |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 5 254, 090 |  |  |
| ИТОГО по ШКОЛАМ: |  |  |  |  | 34 308,95 |  |  |
| 1 | ДЕТСКИЕ САДЫ |  |  |  |  |  | исполнено |
|  | МБДОУ детский сад №7 «Елочка» г. Навашино | Капитальный ремонт мягкой кровли | Протекание кровли |  | 2 011, 330 | ООО «Нижтрейд» |  |
|  |  | Замена оконных блоков | Ветхое состояние окон |  | 495,548 |  | исполнено |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 2 506,878 |  |  |
| 2 | Филиал МБДОУ Детский сад №8 комбинированного вида «Ласточка» | Капитальный ремонт мягкой кровли | Протекание кровли |  | 2 631, 331 | ООО «Стройпроминвест» | исполнено |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 2 631, 331 |  |  |
| 3 | МБДОУ Детский сад №10 «Сказка» Г. Навашино | Капитальный ремонт мягкой кровли | Протекание кровли |  | 4 558,145 | ООО «Нижтрейд» | исполнено |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 4 558,145 |  |  |
| ИТОГО по ДЕТСКИМ САДАМ: |  |  |  |  | 9 696,354 |  |  |
| 1 | УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ |  |  |  |  |  | исполнено |
|  | Филиал МБОУ ДО «НЦДОД»- ДОЦ «Озеро Свято» | Капитальный ремонт туалетов, канализации пищеблока, ограждения. Установка системы очистки воды Текущий ремонт 3-х жилых корпусов, кровли прачечной. | Ветхое состояние |  | 5 000,0 | ИП Ганин, ИП Крылов, ООО «БИОС», Дор. отдел г. Вача |  |
|  | ИТОГО по УДО: |  |  |  | 5 000,0 |  |  |
|  | ВСЕГО по образовательным организациям: |  |  |  | 49 005,304 |  |  |

Также в ходе подготовки образовательных организаций к новому 2020-2021 учебному году выполнены необходимые противопожарные мероприятия на сумму более 3млн. руб.

Традиционно в подготовке образовательных организаций  к новому учебному году принимали участие педагоги, младший обслуживающий персонал, старшеклассники,  родители. С их помощью проведен декоративный ремонт классных комнат, благоустроены территории.

Немалая помощь в процессе подготовки оказана спонсорами, таких предприятий как АО «Навашинский завод строительных материалов», АО «Окская судоверфь», АО «Навашинский хлеб», ООО «БаСиСт» и т.д.

Несмотря на большой объем финансирования на содержание в исправном состоянии зданий и сооружений образовательных организаций в период подготовки к новому 2020-2021 учебному году, остаются нерешенными  проблемы, требующие значительных финансовых затрат. В основном, это капитальный ремонт зданий   школ и детских садов. Требуется ремонт кровель, замена систем отопления, водопроводов, канализации, окон, дверей. Не один год не обходится без гарантийных писем в Роспотребнадзор, который требует увеличения финансовых вложений в надлежащее содержание образовательных организаций.

Перед управлением образования, образовательными организациями  стоит большая задача, которую невозможно решать без достаточного и своевременного финансирования.

Со своей стороны мы призываем образовательные организации к эффективному и рациональному расходованию  выделяемых денежных средств, своевременному формированию бюджетных заявок и ходатайствуем о поддержке со стороны депутатов.

Начальник

Управления образования                                                                  Н.Н. Герасимов