****

**Администрация городского округа**

**Навашинский Нижегородской области**

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.06.2020 №611

Об утверждении Программы комплексного

развития социальной инфраструктуры муниципального образования городской округ Навашинский на 2020 – 2030 годы

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 г. №1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», постановлением Правительства Нижегородской области от 06.12.2019 №930 «Об утверждении генерального плана городского округа Навашинский Нижегородской области» Администрация городского округа Навашинский Нижегородской области **п о с т а н о в л я е т :**

1. Утвердить прилагаемую [Программу](#P31) комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования городской округ Навашинский на 2020 - 2030 годы.

2. Организационному отделу Администрации городского округа Навашинский обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном вестнике – приложении к газете «Приокская правда» и размещение на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Навашинский Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Навашинский Нижегородской области Е.В. Колпакову.

Глава администрации Т.А. Берсенева

Утверждена

постановлением администрации

городского округа Навашинский

от 05.06.2020 № 611

**Программа**

**комплексного развития социальной инфраструктуры**

**муниципального образования городской округ Навашинский**

**на 2020 – 2030 годы**

1. **Паспорт программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования городской округ Навашинский на 2020 – 2030 годы (далее – Программа) |
| Основание для разработки Программы | * «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 №190-ФЗ;
* Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
* Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»;
* Генеральный план городского округа Навашинский Нижегородской области, утвержденный Постановлением Правительства Нижегородской области от 06.12.2019 №930 (в редакции Постановления от 20.02.2020 №148);
* Распоряжение Администрации городского округа Навашинский от 20.01.2020 №23-р «О разработке программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа Навашинский»
 |
| Заказчик Программы | Администрация городского округа Навашинский Нижегородской области, 607102 Нижегородская область г.Навашино пл. Ленина д.7 |
| Разработчики Программы | Управление образования администрации городского округа Навашинский, 607100 Нижегородская область г. Навашино ул. 1 Мая д.6,Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации городского округа Навашинский, 607100 Нижегородская область г. Навашино ул. 1 Мая д.6,Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Навашинский, 607102 Нижегородская область г. Навашино пл. Ленина д.7 |
| Исполнители Программы | Управление образования администрации городского округа Навашинский, 607100 Нижегородская область г. Навашино ул. 1 Мая д.6,Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации городского округа Навашинский, 607100 Нижегородская область г. Навашино ул. 1 Мая д.6,Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Навашинский, 607102 Нижегородская область г. Навашино пл. Ленина д.7 |
| Цели Программы | Сбалансированное, перспективное развитие системы социальной инфраструктуры муниципального образования городской округ Навашинский Нижегородской области (далее - городской округ, городской округ Навашинский) в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения |
| Задачи Программы | – обеспечение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры городского округа;– обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры городского округа в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;– создание благоприятных условий для привлечения населения городского округа к организованным занятиям физической культурой и спортом;– создание новых мест в общеобразовательных учреждениях городского округа в соответствии с прогнозируемой потребностью и действующими требованиями к условиям обучения и воспитания;– обеспечение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры городского округа. |
| Целевые показатели (индикаторы) Программы | Целевые показатели к окончанию срока реализации Программы:в области образования:- строительство нового здания МБОУ «Гимназия г. Навашино» на 650 мест;- капитальный ремонт 7 дошкольных и 8 общеобразовательных учреждений системы образования городского округа Навашинский;- капитальный ремонт спортивных залов в 2 сельских школах (филиал МБОУ «Большеокуловская средняя школа» - «Поздняковская основная школа», филиал МБОУ «Тёшинская средняя школа» - «Степуринская основная школа»).в области физической культуры и массового спорта:- строительство модульной котельной для МАУ ФОЦ «Здоровье»;-увеличение количества плоскостных сооружений до 2 объектов (факт – 38, план – 40)-реконструкция стадиона (устройство искусственного покрытия футбольного поля площадью 7038 м2; капитальный ремонт беговых дорожек площадью 4458 м2, секторов, трибун – 2000 мест)в области культуры:- строительство культурно-спортивного комплекса в с.Коробково мощностью 200 посадочных мест ,- реконструкция Поздняковского СДК, - реконструкция Натальинского СДК, - реконструкция зала Дворца культуры под мультимедийный музей, - реконструкция библиотеки «Дом Кирсановой», Новошинской библиотеки,-капитальный ремонт МУ ДОД «Детская школа искусств»Программой предусмотрены следующие целевые индикаторы развития социальной инфраструктуры городского округа:доля капитально отремонтированных зданий общеобразовательных организаций от общего количества общеобразовательных организаций;удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся образовательных организаций;охват детей в возрасте от 1 года до 7 лет дошкольным образованием;охват от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования;уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры городского округа Навашинский от нормативной потребности;увеличение количества пользователей библиотек;увеличение количества посетителей музея;уровень удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания);увеличение количества плоскостных спортивных сооружений;доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий | Программа включает комплекс мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры, обеспечивающих безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры; развитие социальной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации: 2020-2030 годыЭтапы реализации: I этап - 2020 г.II этап - 2021 г.III этап - 2022 г.IV этап - 2023 г.V этап - 2024 г.VI этап - 2025 - 2030 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы на срок ее реализации составляет 697,5992млн. руб., из них федеральный бюджет – 6,0345 млн. руб., областной бюджет – 612,1963млн.руб., бюджет городского округа – 79,3684млн. руб.В том числе:Область культуры, физической культуры и массового спорта- 134,4 млн. руб., в том числе областной бюджет – 89.9 млн.руб., бюджет городского округа – 44,5 млн. руб. , из них:2020 г. – 33,1 млн. руб.2021 г. – 42 млн. руб.2022 г. – 23,3 млн. руб.2023 г. – 16 млн. руб.2024 г. – 20 млн.руб.Область образования –563,1992 млн. руб., в том числе федеральный бюджет – 6,0345 млн. руб., областной бюджет – 522,2963 млн.руб., бюджет городского округа – 34,8684 млн. руб. , из них:2020 г. – 50,64060 млн. руб.2021 г. – 29,81330 млн. руб.2022 г. – 41,64810 млн. руб.2023 г. – 54,77560 млн. руб.2024 г. – 386,32160 млн.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | К 2030 году предполагается достигнуть следующих результатов:в области образования:доля капитально отремонтированных зданий общеобразовательных организаций от общего количества общеобразовательных организаций – не менее 50%;удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся образовательных организаций – 100%;охват детей дошкольным образованием – 89%;охват от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования –90%;в области культуры:уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры городского округа Навашинский от нормативной потребности – 100%;увеличение количества пользователей библиотек на 5%;увеличение количества посетителей музея на 5%;уровень удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) – 100 %.в области физической культуры и массового спорта:увеличение количества плоскостных спортивных сооружений на 10%;доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, – 50%. |

1. **Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры**
	1. **Описание социально-экономического состояния поселения и сведения о градостроительной деятельности на территории поселения**

Городской округ Навашинский расположен в юго-западной части Нижегородской области. Район граничит с городскими округами г. Выкса, г. Кулебаки, Ардатовским, Сосновским и Вачским районами и Владимирской областью.

На территории городского округа Навашинский Нижегородской области расположены 1городской населенный пункт и 50 сельских населенных пунктов.

Общая численность постоянного населения в соответствии с Генеральным планом городского округа Навашинский Нижегородской области составляет 23017 человек.

Город Навашино – административный центр, который является для населенных пунктов городского округа местом приложения труда и рынком сбыта товаров.Общая численность постоянного населения в соответствии с Генеральным планом – 15281 человек.

Площадь территории городского округа Навашинский составляет 127,7 тыс.га.

**Состав муниципального образования городской округ Навашинский**

**согласно Закону Нижегородской области от 08.05.2015№58-3:**

1) городской населенный пункт город Навашино;

2) сельские населенные пункты:

а) деревня Безверниково, деревня Бельтеевка, село Большое Окулово, поселок разъезда Велетьма, деревня Волосово, деревня Горицы, деревня Князево, деревня Малое Окулово, село Новошино, деревня Ольховка, деревня Покров, поселок разъезда Приокский, село Сонино, деревня Угольное, деревня Ярцево, входящие в состав административно-территориального образования Большеокуловский сельсовет;

б) деревня Бобровка, деревня Валтово, поселок разъезда Валтово, деревня Кистаново, деревня Левино, сельский поселок Масловское, сельский поселок Мещерское, село Натальино, деревня Пустынь, деревня Рогово, деревня Родяково, деревня Румасово, деревня Салавирь, деревня Степурино, сельский поселок Степурино, входящие в состав административно-территориального образования Натальинский сельсовет;

в) деревня Анцифрово, село Дедово, село Ефаново, деревня Ефремово, деревня Кондраково, деревня Корниловка, село Коробково, деревня Красный Октябрь, деревня Кутарино, деревня Малышево, деревня Мартюшиха, село Монаково, деревня Петряево, село Поздняково, деревня Родиониха, село Спас-Седчено, сельский поселок Судострой, деревня Трудовик, село Чудь, входящие в состав административно-территориального образования Поздняковский сельсовет;

г) сельский поселок Теша, входящий в состав административно-территориального образования сельсовет Теша.

Градостроительная деятельность на территории городского округа Навашинский Нижегородской области осуществляется в соответствии с:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации;

 - Законом Нижегородской области от 08.04.2008 №37-З «Об основах регулирования градо-строительной деятельности на территории Нижегородской области»;

 - Генеральным планом городского округа Навашинский Нижегородской области, утвержденный постановлением Правительства Нижегородской области от 06.12.2019 №930 (с изменениями);

- Правилами землепользования и застройки городского округа Навашинский Нижегородской области, утвержденными решением Совета депутатов городского округа Навашинский Нижегородской области от 20.12.2018 №401 (с изменениями);

 - региональными нормативами градостроительного проектирования Нижегородской области, утвержденными постановлением Правительства Нижегородской области от 31.12.2015 № 921;

 - местными нормативами градостроительного проектирования городского округа Навашинский Нижегородской области, утвержденными решением Совета депутатов городского округа Навашинский Нижегородской области от 30.03.2017 № 233.

Полномочия в сфере градостроительной деятельности на территории городского округа Навашинский Нижегородской области распределены следующим образом (см. Таблицу).

|  |  |
| --- | --- |
| **Вид градостроительной документации** | **Осуществление полномочий по:** |
| **принятию решения по разработке документации** | **согласованию****документации** | **проведению публичных слушаний** | **утверждению** |
| Документы территориального планирования- Генеральный план городского округа Навашинский Нижегородской области | Правительство Нижегородской области | Правительство Нижегородской области | ОМСУ городского округа Навашинский Нижегородской области | Правительство Нижегородской области |
| Документы градостроительного зонирования - Правилаземлепользования и застройки городского округа Навашинский Нижегородской области | ОМСУ (администрация)городского округа Навашинский Нижегородской области | ОМСУ (администрация)городского округа Навашинский Нижегородской области | ОМСУ городского округа Навашинский Нижегородской области | ОМСУ (Совет депутатов)городского округа Навашинский Нижегородской области  |
| Документация по планировке территории – проекты планировки и проекты межевания территории | ОМСУ (администрация)городского округа Навашинский Нижегородской области | ОМСУ (администрация)городского округа Навашинский Нижегородской области | ОМСУ городского округа Навашинский Нижегородской области | ОМСУ (администрация)городского округа Навашинский Нижегородской области |

Одним из критериев оценки качества жизни населения является наличие и уровень обеспеченности объектами социального и культурно-бытового обслуживания, качество предоставляемых объектами услуг.

Обеспеченность населения объектами социального и культурно-бытового обслуживания населения осуществляется в следующих областях: образование, культура, физическая культура и массовый спорт.

Описание объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения с указанием количества объектов и мощностей выполнено на основании исходных данных о действующей сети учреждений и организаций по состоянию на начало 2020 года.

В целях обеспечения устойчивого развития территории, развития социальной инфраструктуры, обеспечения учета интересов граждан и их объединений в городском округе определены основные задачи и направления развития градостроительной деятельности. Наиболее приоритетной задачей является разработка градостроительной и землеустроительной документации для эффективного управления и развития территории городского округа.

* 1. **Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры городского округа Навашинский, сложившийся уровень обеспеченности населения городского округа услугами в областях образования, физической культуры, массового спорта и культуры**
		1. **Образование**

Сеть образовательных учреждений городского округа Навашинский, по состоянию на 01.01.2020 года представлена 18 учреждениями, среди которых:

- 7 образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования. Структуру учреждений дошкольного образования дополняют 2 семейных детских сада – структурных подразделений МБДОУ Детский сад №1 «Василек» и МБДОУ детский сад комбинированного вида №8 «Ласточка». МБДОУ Детский сад №1 «Василек» реализует программы дошкольного образования на базе своих филиалов, расположенных в сельской местности (с. Ефаново, с. Поздняково, с. Коробково). МБДОУ детский сад комбинированного вида №8 «Ласточка» реализует программы дошкольного образования помимо собственной базы, на базе своих структурных подразделений и филиала, расположенных в черте г. Навашино (Структурное подразделение Детский сад «Аленка», структурное подразделение «Светлячок» и филиал Детский сад «Звездочка»).

- гимназия (реализует программы начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, кроме того, на уровнях основного и среднего образования реализуются общеобразовательные программы с углубленным изучением английского языка и предметов гуманитарного цикла);

- 7 общеобразовательных школ, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, и три филиала, осуществляющих обучение по программам начального общего и основного общего образования. Кроме того, МБОУ "Тёшинская средняя школа" имеет в своей структуре два филиала, реализующие программы дошкольного образования («Тёшинский детский сад» и «Натальинский детский сад»). МБОУ "Тёшинская средняя школа" и МБОУ «Роговская средняя школа» реализуют программы начального общего и основного общего образования на базе своих филиалов в п. Степурино и в д. Салавирь (соответственно). МБОУ «Натальинская средняя школа» перешло на новый тип финансирования и стало МАОУ «Натальинская средняя школа».

 - 3 учреждения дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, филиал МБОУ ДО «Навашинский Центр дополнительного образования детей» - «Детский оздоровительно-образовательный центр «Озеро Свято».

Системой дошкольного образования в городском округе Навашинский по состоянию на 01.01.2020 охвачено 1136 детей.

Обеспечена 100% доступность дошкольного образования для детей с 3 до 7 лет, очередность среди детей данной возрастной группы отсутствует. Доступность услуг дошкольного образования для детей от 2-х месяцев до 3-х лет в городском округе Навашинский составляет 100% от численности желающих определить ребёнка в детский сад.

Количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях городского округа составляет 2093 человек, из них 266 - ученики гимназии. 98 обучающихся 10-11 классов школ округа охвачены профильным обучением. Реализуются профили: физико-математический, химико-биологический, социально-экономический. 159 учащихся гимназии (с 5 по 11 класс) углубленно изучают английский язык. В целях реализации права на образование детей с ограниченными возможностями здоровья организуется обучение детей по индивидуальным учебным планам. По состоянию на 01.01.2020 года индивидуально на дому обучалось по медицинским показаниям 7 учащихся.

В городском округе Навашинский нет общеобразовательных организаций, занимающихся во вторую смену.

Все школы городского округа оснащены средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации требований федерального государственного образовательного стандарта образовательных программ и соответствуют современным условиям обучения.

В городском округе Навашинский функционируют три учреждения дополнительного образования детей: МБОУДО «ДДТ», МБОУ ДОД «НЦДОД» и МАОУ ДО «ДЮСШ».

Охват занятости детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами во всех структурных организациях городского округа Навашинский составляет 89%

. На протяжении трёх лет остаётся стабильным показатель сохранности контингента воспитанников детских творческих объединений.

С каждым годом обучение в учреждениях дополнительного образования выходит на более высокий уровень за счет предоставления бесплатных услуг, увеличения доли детей в возрасте от 5 до 18 лет; осуществляют образовательную деятельность по 6 направленностям: художественной, технической, туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной, социально-педагогической, естественнонаучной.

**Характеристика учреждений образования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование населенного пункта (адрес)** | **Наименование объекта**  | **Мощность объекта по проекту, мест** | **Факт.посещаем.** | **Дефицит (-), излишек (+)** | **Степень загрузки %** | **Характер.здания** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | г. Навашино, ул. 1 мая, д. 6 | МБОУДО «Дворец детского творчества» | 700 | 700 | - | 100 | Здание каменное типовое, отдельно стоящее,3-этажное, общая площадь - 4900,9 кв.м., введено в эксплуатацию 25.10.2004г., оснащенное всеми необходимыми коммуникациями, капитальный ремонт не проводился |
| 2 | г. Навашино, ул. Ленина, д. 20 | МБОУ ДО «НавашинскийЦентр дополнительного образования детей» (МБОУ ДО «НЦДОД»)  | 35 | 30 | +5 | 85 | Здание деревянное типовое, приспособленное, 1-этажное, с железной крышей, общ.площ. 212.00м2, введено в эксплуатацию в 1957 году, перекрытия деревянные, канализация централизованная, имеется водопровод, капитальный ремонт не проводился |
| 3 | с. Дедово | Филиал МБОУ ДО «НЦДОД» - «ДООЦ «Озеро Свято»»  | 192 | - | - | - | Шесть деревянных типовых корпусов, отдельно стоящих, одноэтажных, площадь каждого корпуса 192 кв.м., введены в эксплуатацию в 1957 году, необходимыми коммуникациями не оснащены, капитальный ремонт не производился;Клуб здание каменное типовое, отдельно стоящее, двухэтажное, общ.пл. 620 кв.м., введено в эксплуатацию в 1980 году, необходимыми коммуникациями не оснащены, капитальный ремонт не производился;Столовая здание каменное типовое, отдельно стоящее, одноэтажное, общ.пл. 1400 кв.м., введено в эксплуатацию в 1990 году, необходимыми коммуникациям оснащены, капитальный ремонт не производился |
| 4 | г. Навашино, ул. Лепсе, д. 4 | МБДОУ Детский сад № 1 «Василек»  | 95 | 107 | +12 | 112,6 | Здание каменное типовое, отдельно стоящее, 2-этажное, общ.пл. 747,77 кв.м., введено в эксплуатацию в 1940 году, оснащенное всеми необходимыми коммуникациями, капитальный ремонт не проводился. |
| 5 | г. Навашино, ул. Власть Советов, д. 10 | Семейный детский сад г.Навашино | 10 | 10 | - | - | Здание каменное, часть жилого дома 1-этажное, общ.пл. 64,47 кв.м., введено в эксплуатацию в 2012 году, оснащенное всеми необходимыми коммуникациями, капитальный ремонт не проводился. |
| 6 | с. Поздняково, ул. Губнина, д. 29 | Филиал №1 МБДОУ Детского сада № 1 «Василек»- «Поздняковский детский сад» | 25 | 19 | -6 | 76 | Здание каменное типовое, отдельно стоящее, 1-этажное, общ.пл. 502,2 кв.м., введено в эксплуатацию в 1975 году, оснащенное всеми необходимыми коммуникациями, капитальный ремонт крыши проводился в 2019 году. |
| 7 | с. Ефаново, ул. Молодежная, д. 19 | Филиал №2 МБДОУ Детского сада № 1 «Василек»- «Ефановский детский сад» | 24 | 10 | -14 | 41,7 | Здание каменное типовое, отдельно стоящее, 1-этажное, общ.пл. 475,2 кв.м., введено в эксплуатацию в 1984 году, оснащенное всеми необходимыми коммуникациями, капитальный ремонт части крыши проводился в 2018 году. |
| 8 | с. Коробково, ул. Школьная, д. 38 | Филиал №3 МБДОУ Детского сада № 1 «Василек»- «Коробковский детский сад» | 27 | 11 | -16 | 40,7 | Здание каменное типовое, отдельно стоящее, 1-этажное, общ.пл. 329,1 кв.м., введено в эксплуатацию в 1979 году, оснащенное всеми необходимыми коммуникациями, капитальный ремонт не проводился. |
| 9 | г. Навашино, ул. Чапаева, д. 14 | МБДОУ Детский сад №3 «Берёзка» | 75 | 84 | +9 | 112,0 | Здание каменное типовое, отдельно стоящее, 2-этажное, общ.пл. 901,5 кв.м., введено в эксплуатацию в 1961 году, оснащенное всеми необходимыми коммуникациями, с железной крышей, перекрытия деревянные, имеется водопровод, капитальный ремонт непроводился |
| 10 | с. Б. Окулово, ул. Комсомольская, д.1а | МБДОУ Детский сад № 4 «Ромашка» | 30 | 51 | +21 | 170 | Здание каменное нетиповое, отдельно стоящее, приспособленное, двухэтажное, с железной четырех скатной крышей, общ.площ. 469,5 кв. м., введено в эксплуатацию в 1958 году, построено методом народной стройки, перекрытия деревянные, канализация принудительная, имеется водопровод, капитальный ремонт не проводился |
| 11 | г. Навашино, ул. Приозёрная, д. 4 | МБДОУ Детский сад №5 «Солнышко» | 140 | 159 | +19 | 113,6 | Здание каменное типовое, отдельно стоящее, 2-этажное, общ.пл. 1636,4 кв.м., введено в эксплуатацию в 1968 году, оснащенное всеми необходимыми коммуникациями. Капитальный ремонт кровли - 2018 год. |
| 12 | г. Навашино, п. Силикатный, д. 30 | МБДОУ Детский сад №7 «Ёлочка»  | 140 | 139 | -1 | 99 | Здание каменное типовое, отдельно стоящее, 2-х этажное, общ.пл. здания 1053 кв.м., площадь земельного участка 4600,59 кв.м, введено в эксплуатацию в 1964 году, оснащенное всеми необходимыми коммуникациями, перекрытия каменные, внутренняя отделка простая, капитальный ремонт не проводился |
| 13 | г. Навашино, ул. 1 мая, д.3 | МБДОУ детский сад комбинированного вида №8 «Ласточка»  | 140 | 103 | -37 | 73,6 | Здание каменное типовое, перекрытия железобетонные, отдельно стоящее, 2 - этажное, общая площадь детского сада 877,2 кв.м., введено в эксплуатацию в 1965 году, оснащенное всеми необходимыми коммуникациями |
| 14 | г. Навашино, ул. Власть Советов, д. 4 | Семейный детский сад г. Навашино | 10 | 10 | 0 | 100 | Одноквартирный жилой дом с помещениями, из газосиликатных блоков, отдельно стоящее, 1-этажное, общая площадь детского сада 100,1 кв.м., введено в эксплуатацию в 2011 году, оснащенное всеми необходимыми коммуникациями |
| 15 | г. Навашино, ул. 1 мая, д. 1 | Структурное подразделение МБДОУ детского сада комбинированного вида №8 «Ласточка» - Детский сад «Алёнка»  | 142 | 150 | +8 | 105,6 | Здание каменное типовое, отдельно стоящее, 2 - этажное, общая площадь детского сада 842,4 кв.м., введено в эксплуатацию в 1962 году, оснащенное всеми необходимыми коммуникациями |
| 16 | г. Навашино, ул. Ленина, д. 8 | Структурное подразделение МБДОУ детского сада комбинированного вида №8 «Ласточка» - Детский сад«Светлячок» | 140 | 73 | -67 | 52,1 | Здание каменное типовое, перекрытия железобетонные, отдельно стоящее, 2 - этажное, общая площадь детского сада 686,6 кв.м., введено в эксплуатацию в 1972 году, оснащенное всеми необходимыми коммуникациями |
| 17 | г. Навашино, ул. Трудовая, д. 10 | МБДОУ Детский сад №10 «Сказка»  | 210 | 152 | -58 | 72,4 | Здание кирпичное типовое, состоит из семи 2-этажных корпусов, общ.пл. 2666 кв.м,перекрытия железобетонные, кровля плоская, мягкая. Введено в эксплуатацию в 1983 году, оснащенное всеми необходимыми коммуникациями |
| 18 | г. Навашино, ул. Ленина, д. 30 | МБОУ «Гимназия г. Навашино» | 320 | 269 | -51 | 84,0 | Здание каменное типовое, отдельно стоящее, 3-этажное, с шиферной крышей общ.пл. 2167,5 кв.м., введено в эксплуатацию в 1934 году, оснащенное всеми необходимыми коммуникациями |
| 19 | г. Навашино, п. Силикатный, д. 31 | МБОУ «Средняя школа №2 г. Навашино» | 520 | 325 | -195 | 62,5 | Здание каменное типовое, отдельно стоящее, 3-этажное, общ.пл. 4262,5 кв.м., введено в эксплуатацию в 1961 году, оснащенное всеми необходимыми коммуникациями, проведена реконструкция здания в 1992г., капитальный ремонт не проводился |
| 20 | г. Навашино, ул. Лепсе, д. 6 | МБОУ «Средняя школа №3 г. Навашино» | 300 | 291 | -9 | 97 | 1.Основное здание: каменное (засыпные стены) , отдельно стоящее, 3-этажное, общ.пл. 1511,4 кв.м., введено в эксплуатацию в 1959 году, оснащенное всеми необходимыми коммуникациями, капитальный ремонт не проводился 2.Блок мастерских:каменное, отдельно стоящее, 1-этажное, общ.пл. 405,18 кв.м., введено в эксплуатацию в 1985 году, оснащенное всеми необходимыми коммуникациями, капитальный ремонт не проводился |
| 21 | г. Навашино, ул. 50 лет Октября, д. 20 | МБОУ «Средняя школа №4 г. Навашино» | 550 | 469 | -81 | 85,3 | Здание каменное типовое, отдельно стоящее, 3-этажное, общ.пл. 4347,3 кв.м., введено в эксплуатацию в 1965г., оснащенное всеми необходимыми коммуникациями, прошедшее капитальный ремонт кровли в 2019 г. -2111кв.м. |
| 22 | с. Б. Окулово, ул. Заречная,д.2 | МБОУ «Большеокуловская средняя школа» | 320 | 370 | +50 | 115,6 | 1 - Здание шлакоблочное, нетиповое, одноэтажное, перекрытия и полы – деревянные; с железной крышей, общ.площ. 1800 кв. м., введено в эксплуатацию в 1964 г., построено методом народной стройки, перекрытия деревянные, канализация принудительная, имеется водопровод, капитальный ремонт не проводился2 - Здание каменное нетиповое, приспособленное, двухэтажное, перекрытия - железобетонные плиты; полы деревянные; общ.площ. 649 кв. м., введено в эксплуатацию в 1974 году, принудительная, имеется водопровод, капитальный ремонт не проводился |
| 23 | с. Поздняково, пер. Школьный, д.3 | Филиал МБОУ «Большеокуловская средняя школа» - «Поздняковская основная школа» | 192 | 89 | +103 | 46,4 | Здание филиала МБОУ «Большеокуловская СШ» - «Поздняковская ОШ» двухэтажное, кирпичное, перекрытия деревянные. Кровля – металлическая. Въезд на территорию школы осуществляется через центральные железные ворота, закрывающиеся на замок. Введено в эксплуатацию в 1979 году, оснащено всеми необходимыми коммуникациями, капитальный ремонт не проводился. |
| 24 | с.п. Теша, ул. Кооперативная, д. 28 | МБОУ «Тёшинская средняя школа» | 640 | 76 | -564 | 11,9 | Здание кирпичное, типовое, отдельно стоящее, 3-х этажное, общая площадь 2 940,5 м2, введено в эксплуатацию в 1975 году, оснащенное всеми необходимыми коммуникациями, прошедшее капитальный ремонт спортивного зала в 2019 году |
| 25 | с.п. Теша, ул. Кооперативная, д. 29 | Филиал МБОУ «Тёшинская СШ» - «Тёшинский детский сад» | 70 | 26 | -44 | 37,1 | Здание каменное типовое, отдельно стоящее, 2-этажное, общ.пл. 697,90 кв.м., введено в эксплуатацию в 1985 году, оснащенное всеми необходимыми коммуникациями, капитальный ремонт не проводился |
| 26 | с. Натальино, ул. Молодежная, д.45 | Филиал МБОУ «Тёшинская СШ» - «Натальинский детский сад» | 40 | 12 | -28 | 30,0 | Здание каменное типовое, отдельно стоящее, 2-этажное, общ.пл. 792 кв.м.. Введено в эксплуатацию в 1990 году. Оснащено необходимыми коммуникациями: канализация, отопление. Капитальный ремонт кровли был проведен в 2015 г. |
| 27 | с.п. Степурино, ул. Жукова, д. 1 | Филиал МБОУ «Тёшинская средняя школа» - «Степуринскаяосновная школа» | 192 | 16 | -176 | 8,3 | Здание каменное, отдельно стоящее, 2- х этажное, с рубероидной крышей, общая площадь 1 211,2, введено в эксплуатацию в 1980 г. Перекрытия кирпичные. Оснащено канализационной системой, но она не работает, капитальный ремонт не проводился |
| 28 | с. Натальино, ул. Школьная, д. 52 | МАОУ «Натальинская средняя школа» | 150 | 112 | -38 | 74,7 | Здание каменное типовое, с железной крышей, отдельно стоящее, 2-этажное, общ.пл. 3197,0кв.м., введено в эксплуатацию в 2017 году, оснащенное всеми необходимыми коммуникациями |
| 29 | д. Рогово, ул. Школьная, д. 2 | МБОУ «Роговская средняя школа» | 320 | 11 | -309 | 3,4 | Здание каменное типовое, отдельно стоящее, одноэтажное, общ.пл. 1327,7 кв.м., введено в эксплуатацию в 1963 году, оснащено всеми необходимыми коммуникациями, капитальный ремонт не проводился. |
| 30 | д. Салавирь, ул. Школьная | Филиал МБОУ «Роговская средняя школа» - «Салавирская основная школа» | 150 | 15 | -135 | 10,0 | Здание деревянное, нетиповое, одноэтажное, перекрытие и перегородки деревянные, общ.пл. 634,5 кв.м., введено в эксплуатацию в 1937 году, капитальный ремонт по оборудованию отопления, водопровода и канализации в 2020 году(заключен контракт). |
| 31 | г. Навашино, ул. 1 мая, д. 6 | МАОУ ДО «ДЮЦ г.Навашино» | 426 | 426 | 0 | 100 | Общая площадь предоставляемых в безвозмездное пользование помещений 52,7 м2 |

**Показатели обеспеченности и доступности объектов,**

**относящихся к области образование**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Объект нормирования** | **Условия применения показателя** | **Значение** |
| **Показатель, ед. измерения:** Охват населения услугами образования – доля численности населения, получающего образовательную услугу в общей численности населения соответствующего возраста, не менее % |
| Дошкольное образование | Население в возрасте от 2 месяцев до 6 лет включительно | 100,0 |
| Начальное общее образование (1 – 4 классы) | Население в возрасте от 7 до 10 лет включительно |
| Основное общее образование (5 – 9 классы) | Население в возрасте от 11 до 15 лет включительно |
| Cреднее (полное) общее образование (10 – 11 классы) | Городское население в возрасте от 16 до 17 лет включительно | 90 |
| Сельское население в возрасте от 16 до 17 лет включительно | 80 |
| Дополнительное образование | Население в возрасте от 7 до 17 лет включительно | 85 |
| **Показатель, ед. измерения:** Охват учащихся разными видами отдыха и оздоровления – доля численности учащихся в общеобразовательных учреждениях, охваченных разными видами отдыха и оздоровления в общей численности таких учащихся, не менее % |
| Охват учащихся разными видами отдыха и оздоровления(продолжительность отдыха – 20 дней в летнее время) | Учащиеся общеобразовательных учреждений | 100 |
| **Показатель, ед. измерения:** Удельная на 1000 жителей потребность во вместимости объектов, мест |
| Дошкольное образование | При размещении, строительстве, преобразовании и реконструкции объектов, относящихся к области образованиеПри размещении, строительстве, и реконструкции жилой застройки | 78 |
| Начальное общее образование (1 – 4 классы) | 36 |
| Основное общее образование (5 – 9 классы) | 43 |
| Cреднее (полное) общее образование (10 – 11 классы) в г. Навашино | 14 |
| Cреднее (полное) общее образование (10 – 11 классы) в сельских населенных пунктах | 13 |
| Дополнительное образование | 82 |
| Отдых и оздоровление | 20,2 |
| **Показатель, ед. измерения:** Коэффициент запаса к вместимости объекта образования – отношение вместимости такого объекта к расчетной потребности |
| Объект, в котором оказывается (который предназначен для оказания) образовательная услуга:- дошкольное образование- общее образование | При размещении, строительстве объекта / При реконструкции объекта | 1,2/1,1 |
| Объект жилой застройки:- группа малоэтажной жилой застройки в сельском населенном пункте;- БЖД, СЖД в сельском населенном пункте;- территория дачной (садовой) застройки;- группа СЖД;- микрорайон (квартал) жилой застройки;- район малоэтажной жилой застройки | 1,4/1,2 |
| **Показатель, ед. измерения:**Коэффициент изменения показателя обеспеченности объектами, относящимися к области образование - отношение значения показателя объекта после реконструкции к его значению до реконструкции, не менее |
| Площадь земельного участка объекта, предназначенного для оказания образовательной услуги и (или) для отдыха и оздоровления детей.Площадь зеленых насаждений садов при здании (учреждении), предназначенном для оказания образовательной услуги и (или) для осуществления отдыха и оздоровления детей.Площадь помещений, в которых оказывается (которые предназначены для оказания) образовательная услуга и (или) осуществляется (который предназначен для осуществления) отдыха и оздоровления детей.Вместимость объекта, в котором оказывается (который предназначен для оказания) образовательная услуга и (или) осуществляется (который предназначен для осуществления) отдыха и оздоровления детей | При размещении, строительстве, преобразовании и реконструкции объектов, относящихся к области образование | 1,0 |
| **Показатель:** **\***Кондиции объектов улично-дорожной сети, с которыми у перечисленных объектов должна быть обеспечена основная пешеходная коммуникация (проложенная вдоль улиц и дорог (тротуары) или независимо от них), не хуже |
| Объект на территории г. Навашино, в котором оказывается (который предназначен для оказания) образовательная услуга и (или) осуществляется (который предназначен для осуществления) отдыха и оздоровления детей | При размещении, строительстве, преобразовании и реконструкции объектов, относящихся к области образование, и пешеходных коммуникаций | Улица районного значения, транспортно-пешеходная,пешеходная улица |
| Объект на территории сельского населенного пункта, в котором оказывается (который предназначен для оказания) образовательная услуга и (или) осуществляется (который предназначен для осуществления) отдых и оздоровления детей | Улица в жилой застройке основная |
| Объект вне территории населенных пунктов, в котором осуществляется (который предназначен для осуществления) отдых и оздоровления детей | Автомобильная дорога IV -ой технической категории |
| **Показатель:** Объекты, между которыми объектов должна быть обеспечена основная пешеходная коммуникация (проложенная вдоль улиц и дорог (тротуары) или независимо от них) |
| Объект жилой застройки:- микрорайон (квартал) индивидуальной жилой застройки;- СЖД | Объект, в котором оказывается образовательная услуга:- дошкольное образование- общее образование | При размещении, строительстве, преобразовании и реконструкции объектов жилой застройки, объектов, относящихся к области образование, и пешеходных коммуникаций |  |
| **Показатель:** **\***Кондиции основного маршрута движения (маршрута движения с наибольшей пропускной способностью) к перечисленным объектам от транспортных узлов муниципального образования и от перечисленных объектов к таким узлам – кондиции дороги (улицы) или участка дороги (улицы), по которому проходит такой маршрут с худшими (наиболее низкими) показателями,не хуже |
| Объект на территории г. Навашино, в котором оказывается (который предназначен для оказания) образовательная услуга и (или) осуществляется (который предназначен для осуществления) отдыха и оздоровления | При размещении, строительстве, преобразовании и реконструкции объектов, относящихся к области образование, дорог и улиц | Улица районного значения транспортно-пешеходная |
| Объект на территории сельского населенного пункта, в котором оказывается (который предназначен для оказания) образовательная услуга и (или) осуществляется (который предназначен для осуществления) отдыха и оздоровления детей | Главная улица |
| Объект вне территории населенных пунктов, в котором осуществляется (который предназначен для осуществления) отдыха и оздоровления детей | Автомобильная дорога IV -ой технической категории |
| **Показатель, ед. измерения:**Коэффициент изменения показателя обеспеченности объектами, относящимися к области образование - отношение значения показателя объекта после реконструкции к его значению до реконструкции, не менее |
| Площадь земельного участка объекта, предназначенного для оказания образовательной услуги и (или) для отдыха и оздоровления детей.Площадь зеленых насаждений садов при здании (учреждении), предназначенном для оказания образовательной услуги и (или) для осуществления отдыха и оздоровления детей.Площадь помещений, в которых оказывается (которые предназначены для оказания) образовательная услуга и (или) осуществляется (который предназначен для осуществления) отдыха и оздоровления детей.Вместимость объекта, в котором оказывается (который предназначен для оказания) образовательная услуга и (или) осуществляется (который предназначен для осуществления) отдыха и оздоровления детей | При размещении, строительстве, преобразовании и реконструкции объектов | 1,0 |

* + 1. **Культура**

 Формирование социокультурной среды, доступности к культурным ценностям и информации, развитие единого культурного, творческого пространства в городском округе Навашинский обеспечивают 5 учреждений (4 муниципальных бюджетных учреждений и 1 муниципальное автономное учреждение):

|  |  |
| --- | --- |
| **Типы учреждений культуры**  | **Количество**  |
| Муниципальное учреждение культуры «Дворец культуры городского округа Навашинский»  | 1 |
| Муниципальное учреждение культуры «Социально-культурное объединение городского округа Навашинский»  | 1 (15 сельских домов культуры) |
| Муниципальное бюджетной учреждение культуры Централизованная библиотечная система «Навашинская» | 1 (17библиотек)  |
| Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Навашинская Детская школа искусств»  | 1 |
| Муниципальное автономное учреждение Центр развития культуры и туризма «Возрождение» | 1 (историко-краеведческий музей) |

Фонды библиотек МБУК ЦБС «Навашинская» являются ценнейшим информационным ресурсом. Всего документный фонд общедоступных библиотек городского округа составляет 148412 единиц хранения.

Особое место в общественной жизни округа занимает историко-краеведческий музей имени Г.Д. Корчина. О востребованности и качестве работы музея свидетельствуют следующие факты:

- рост посещаемости музея (в 2015 году посещаемость составила 3643 человека . человек, в 2019 – 3764 человек).

- организация экскурсий в 2015 году - 210 экскурсий, 2019 год - 287 экскурсий.

Музейный фонд составляет 1476 единиц, в т.ч. основной фонд – 940 единиц.

По состоянию на 01.01.2020 в городском округе Навашинский функционируют два культурно – досуговых учреждения МУК «ДК», МУК «Навашинское СКО». В культурно-досуговых учреждениях работает 235 клубных формирований с количеством участников более 2770 человек, 137 коллектива художественной самодеятельности с количеством участников 1252 человек, прикладного самодеятельного творчества 31 с количеством участников 281человек; из них звание «народный» и «образцовый» имеют 18 творческих самодеятельных коллектива с охватом 558 человек.

МБУ ДО «Навашинская ДШИ» реализует программы дополнительного образования по специальностям: фортепиано, баян, аккордеон, домбра, балалайка, гитара, изобразительное искусство, раннее эстетическое развитие и др.

Воспитанниками детской школы искусств являются дети дошкольного и школьного возрастов, количество учащихся на 1 января 2020 года составило - 474 человек.

Таким образом, муниципальные учреждения культуры своей деятельностью позволяют внести позитивные изменения в улучшение качества жизни населения городского округа Навашинский Нижегородской области, а одной из приоритетных задач остается сохранение и развитие сети муниципальных учреждений культуры.

**Показатели социальной эффективности мероприятий по развитию сети объектов социальной инфраструктуры**

|  |  |
| --- | --- |
| **Вид объекта** | **Уровень обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры (%)** |
| Учреждения культуры клубного типа  | 100 |
| Библиотеки  | 100 |
| Музеи  | 100 |

**Характеристика учреждений культуры**

| **№ п\п** | **Наименование видов учреждений культуры** | **Местоположение** | **Мощность по проекту** | **Фактическая посещаемость в год, чел.** | **Характеристика здания** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **7** |
| 1 | Муниципальное учреждение культуры «Дворец культуры городского округа Навашинский» | Нижегородская область, г. Навашино, пл. Ленина, д. 9 | 900 | 52972 | Здание каменное типовое, отдельностоящее, 3-этажное, общ.пл. 4292,1 кв.м., оснащенное всеми необходимыми коммуникациями, прошедшее капитальный ремонт в 2018 г. |
| 2 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Навашинская детская школа искусств» | Нижегородская область, г. Навашино, пл. Ленина, д. 8 | 3224 | 5760(среднее 380 учеников в месяц х на 9 мес=3420 + мероприятия (26х90=2340)- | Здание приспособленное, отдельностоящее, 2-этажное, кирпичное, общ.пл. 686,6кв.м., оснащенное всеми необходимыми коммуникациями, |
| 3 | Историко-краеведческий музей имени Г.Д.Корчина | Нижегородская область,. Навашино, ул.. 1 Мая, д. 6 | - | 3764  | Приспособленное, общ.пл. 102 кв.  |
| 4 | Большеокуловский сельский Дом культуры / Б. Окуловская библиотека | Нижегородская область, Навашинский район, с. Б. – Окулово, ул. Клубная, д. 8а/ с. Б. Окулово, ул.Комсомольская,7 | 765  | 8242/10327 | Здание каменное, типовое, отдельностоящее, одноэтажное, наличие всех необходимых коммуникаций/ здание каменное, приспособленное. |
| 5 | Новошинский сельский Дом культуры/ Новошинская библиотека | Нижегородская область, Навашинский район, с. Новошино, ул. Пролетарская, д.28а/с. Новошино, ул.Клубная, д.6б | 2223/3200 | Здание приспособленное, кирпичное, одноэтажное/ каменное типовое здание  |
| 6 | Сонинский сельский Дом культуры/ Сонинская библиотека | Нижегородская область, Навашинский район, с. Сонино, ул. Зелёная, д.4а /с. Сонино, Ул.Трудовая, 92 | 4474/3200 | Здание приспособленное, кирпичное, одноэтажное/ каменное приспособленное здание |
| 7 | Малоокуловский сельский Дом культуры  | Нижегородская область, Навашинский район, д. М. Окулово, ул. Пионерская, д.1а | 1742 | Отдельностоящее, кирпичное, одноэтажное. |
| 8 | Горицкий Дом Досуга  | Нижегородская область, Навашинский район, д. Горицы, ул. Советская, д.49 | 921 | Приспособленное, деревянное, одноэтажное. |
| 9 | Тешинский Дом Досуга/. Тешинская библиотека | Нижегородская области, Навашинский район, п. Теша, ул. Кооперативная, д.3а/с.п. Теша, ул. Советская,д.8а | 100 | 4694/3862 | Приспособленное, кирпичное, одноэтажное/ деревянное приспособленное здание |
| 10 | Натальинский сельский Дом культуры / Натальинская библиотека | Нижегородская область, Навашинский район с. Натальино, ул. Школьная, д.53/с. Натальино, ул.Молодежная, д.45 | 240 | 7627/7516 | Приспособленное, кирпичное, двухэтажно/ каменное приспособленное здание. |
| 11 | Валтовскийселдьский Дом культуры/Валтовская библиотека | Нижегородская область, Навашинский район, д.Валтово, ул. Советская, д.22/д. Валтово, ул.Советская,д.22 | 150 | 2702/3422 | Типовое, отдельностоящее, деревянное, одноэтажное/ деревянное типовое здание |
| 12 | Салавирский сельский Дом культуры/ Салавирская библиотека | Нижегородскапя область, Навашинский районСалавирь,ул.Школьная, д.3а | 150 | 972/1502 | Типовое, отдельностоящее, деревянное, одноэтажное. |
| 13 | Роговский сельский Дом культуры/ Роговская библиотека | Нижегородская область, Навашинский район, д. Рогово, ул.Школьная,д.117 | 200 | 3725/1874 | Типовое, отдельностоящее, кирпичное, одноэтажное. |
| 14 | Степруринский сельский Дом культтурыСтепуринская библиотека | Нижегородская область, Навашинский район, п. Степурино, ул. Школьная, д.20/ с.п.Степурино, ул.Школьная,21 | 200 | 2288/4452  | Типовое, отдельностоящее, засыпное, одноэтажное/ деревянное приспособленное здание |
| 15 | Поздняковский сельский Дом культуры\_ Поздняковская библиотека | Нижегородская область, Навашинский район, с. Поздняково, ул. Богатова, д.59а /с. Поздняково, пер.Школьный д.3 | 7002 | 2721/5687 | Отдельностоящее, кирпичное, двухэтажное |
| 16 | Ефановский сельский Дом культуры /Ефановская библиотека | Нижегородская область, Навашинский район,с. Ефаново, ул. Молодежная,18 | 2656/2522 | Типовое отдельностоящее, кирпичное, двухэтажное  |
| 17 | Коробковский сельский Дом культуры/ Коробковская библиотека | Нижегородская областьб, навашинский район, с. Коробково, ул.школьная,34 | 1765/3636 | Приспособленное, отдельностоящее, деревянное, одноэтажное |
| 18 | Монаковскийц сельский Дом культуры/ Монаковская библиотека | с. Монаково, ул.Зеленая,д.33б | 823/1900 | Типовое, отдельностоящее, кирпичное, одноэтажное. |
| 19 | Центральная библиотека | Нижегородская область, г.Навашино, ул.Трудовая,4 |  | 20000 | Приспособленное, каменное |
| 20 | Детская библиотека | Нижегородская область, г.Навашино,ул.Почтовая,3 | 80 | 15732 | Приспособленное, каменное |
| 21 | Библиотека-центр чтения | Нижегородская область, г.Навашино, ул.Калинина, д.25А | 5 | 3291 | Приспособленное, каменное |
| 22 | Библиотека «Дом Кирсановых» | Нижегородская область г.Навашино, ул.Советская, д.51 | 5 | 0 | Приспособленное, отдельностоящее, деревянное, одноэтажное |

**Показатели обеспеченности и доступности объектов культуры**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Объект нормирования** | **Условия применения показателя** | **Значение** |
| **Показатель:** **\***Кондиции объектов улично-дорожной сети, с которыми у перечисленных объектов должна быть обеспечена основная пешеходная коммуникация (проложенная вдоль улиц и дорог (тротуары) или независимо от них), не хуже |
| Объект на территории г. Навашино:- Дворец культуры | При размещении, строительстве, преобразовании и реконструкции объектов, относящихся к области культура, и пешеходных коммуникаций | Магистральная улица обще-городского значения регулируемого движенияПешеходная улица |
| Объект на территории г. Навашино, кроме объектов дополнительного образования детей\*\*:- прочий объект (библиотека, музей) | Улица районного значения транспортно-пешеходнаяПешеходная улица |
| Объект на территории сельского населенного пункта:- районный Дом культуры | Главная улица |
| Объект на территории сельского населенного пункта:- прочий объект (библиотека, сельский Дом культуры, Клуб, Дом досуга) | Улица в жилой застройке основная |
| Объект вне территории населенных пунктов, в том числе Детский оздоровительно-образовательный центр | Автомобильная дорога IV-ой технической категории |
| **Показатель:** **\***Кондиции основного маршрута движения (маршрута движения с наибольшей пропускной способностью) к перечисленным объектам от транспортных узлов Муниципального образования и от перечисленных объектов к таким узлам – кондиции дороги (улицы) или участка дороги (улицы), по которому проходит такой маршрут с худшими (наиболее низкими) показателями, не хуже |
| Объект на территории г. Навашино:- Дворец культуры | При размещении, строительстве, преобразовании и реконструкции объектов, относящихся к области культура, дорог и улиц | Магистральная улица обще-городского значения регулируемого движения |
| Объект на территории сельского населенного пункта:- районный Дом культуры | Главная улица |
| Объект на территории г. Навашино, кроме объектов дополнительного образования детей\*\*:- прочий объект (библиотека, музей) | Улица районного значения транспортно-пешеходная |
| Объект на территории сельского населенного пункта:- прочий объект (библиотека, сельский Дом культуры, Клуб, Дом досуга) | Улица в жилой застройке основная |
| Объект вне территории населенных пунктов, в том числе Детский оздоровительно-образовательный центр | Автомобильная дорога IV-ой технической категории |
| **Показатель, ед. измерения:** Коэффициент изменения показателя обеспеченности объектами, относящимися к области культуры - отношение значения показателя объекта после реконструкции к его значению до реконструкции, не менее |
| Площадь земельного участка объекта культурыПлощадь зеленых насаждений садов при здании (учреждении) культурыПлощадь помещений для культурно-массовой и политико-воспитательной работы с населением, досуга и любительской деятельностиВместимость объекта культурыФонды библиотек и количество читательских мест в них | При размещении, строительстве, преобразовании и реконструкции объектов | 1,0 |

* + 1. **Физическая культура и спорт**

Общая численность систематически занимающихся физической культурой и спортом в городском округе Навашинский на 01.01.2020 составила 8937 человек – это 44,1 % от общей численности населения округа.

Количество спортивных сооружений на начало 2020 года составляет 80 единиц. Из них в собственности субъекта РФ - 11, в муниципальной собственности - 69. Единовременная пропускная способность - 1691 человек.

На территории городского округа Навашинский функционируют 2 учреждения физкультурно-спортивной направленности: муниципальное автономное учреждение «Физкультурно-оздоровительный центр «Здоровье»» (МАУ ФОЦ «Здоровье») и государственное автономное учреждение Нижегородской области «Ледовый дворец в г. Навашино Нижегородской области» (ГАУ НО «Ледовый дворец в г.Навашино Нижегородской области».

МАУ ФОЦ «Здоровье»

Муниципальное автономное учреждение «Физкультурно-оздоровительный центр «Здоровье» построен в 1979 году. В 2015 году был проведен капитальный ремонт фасада здания, крыши, бассейна, смена витражей, в 2018 году - капитальный ремонт большого спортивного игрового зала в 2019 - проведеноустройство искусственного покрытия футбольного поля стадиона.

В составе МБУ ФОЦ «Здоровье»: 4 спортивных зала (игровой зал 42х18м, зал бокса 18х6м, тренажерный зал 24х6м, зал аэробики 15х6м), бассейн 25м на 6 дорожек, с площадью зеркала 300 кв.м.;восстановительный центр(сауна+малый бассейн) – 4х20м , стадион на 1500 зрительных мест, футбольное поле с естественным газоном с беговыми дорожками (8 дорожек) и секторами для прыжков в длину. На территории стадиона имеются плоскостные сооружения: волейбольная площадка 9х18м, мини-футбольная площадка 20х40м, площадка воркаута 20х15м. Год постройки стадиона – 1958.

Общая пропускная способность (Дворца спорта со стадионом) – 310 чел./час.

На базе МАУ ФОЦ «Здоровье» функционируют группы оздоровительной направленности, а также секции по видам спорта (футбол, флорбол, пауэрлифтинг, армлифтинг, бокс, плавание, волейбол, баскетбол, рукопашный бой, хоккей с мячом, кудо, детский фитнес), проводятся районные, областные, межрегиональные соревнования и турниры по различным видам спорта.

ГАУ НО «Ледовый дворец в г.Навашино Нижегородской области»

 Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Ледовый дворец в г.Навашино Нижегородской области» был создан в 2016 году.

ГАУ НО «Ледовый дворец в г.Навашино Нижегородской области» располагает следующей материально-технической базой: ледовая арена – 2468,70 м2, в том числе ледовое поле – 1737,98 м2; бросковая зона с искусственным льдом - 40,25 м2;  тренажёрный зал 1 – 58,7 м2; тренажёрный зал 2 -  64,9 м2;хореографический зал – 314,5 м2. Инфраструктура Учреждения позволяет осуществлять образовательную деятельность в соответствии с государственными нормативными требованиями к учреждениям дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности.

На базе Ледового дворца функционируют секции: пауэрлифтинг, фигурное катание на коньках, фитнес аэробика, хоккей, бокс, чирлидинг, хоккей,проводятся районные, областные, межрегиональные соревнования и турниры по различным видам спорта.

Мероприятия, проводимые на данных сооружениях направлены на пропаганду здорового образа жизни, создание условий для привлечения наибольшего количества разновозрастного населения к занятиям физической культурой и спортом.

**Показатели обеспеченности и доступности объектов, относящихся к области физическая культура и массовый спорт**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Объект нормирования** | **Условия применения показателя** | **Значение, не менее** |
| **Показатель:**Коэффициент запаса к площади плоскостных спортивных сооружений – отношение площади плоскостных спортивных сооружений к расчетной потребности |
| Квартал малоэтажной жилой застройки | При размещении, строительстве и реконструкции плоскостных спортивных сооружений /объектов жилой застройки | -/- |
| Район малоэтажной жилой застройки | 1,4/1,2 |
| Территория дачной (садовой) застройки | 1,0/1,0 |
| Группа СЖД | 0,5/0,4 |
| Квартал среднеэтажной жилой застройки(с учетом плоскостных спортивных сооружений групп домов) | 1,0/0,8 |
| Район среднеэтажной жилой застройки(с учетом плоскостных спортивных сооружений групп домов и кварталов жилой застройки) | 1,5/1,2 |
| **Показатель:** Коэффициент запаса к площади помещений для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайоне – отношение площади помещений для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайоне к расчетной потребности |
| Квартал малоэтажной жилой застройки | При размещении, строительстве и реконструкции плоскостных спортивных сооружений /объектов жилой застройки | -/- |
| Район малоэтажной жилой застройки | 1,4/1,2 |
| Группа СЖД | 1,0/0,8 |
| Квартал среднеэтажной жилой застройки(с учетом плоскостных спортивных сооружений групп домов) | 1,5/1,2 |
| **Показатель, ед. измерения:**Доля объектов физической культуры и массового спорта, отвечающих требованиям к обеспечению доступности для маломобильных групп населения, % |
| Объект физической культуры и массового спорта | При размещении, строительстве и реконструкции системы объектов физической культуры и массового спорта | 100,0 |
| **Показатель:** Коэффициент изменения пропускной способности (площади плоскостных спортивных сооружений площади пола спортивных залов и зеркала бассейнов вместимости трибун и т. д.) объектов – отношение значения показателя объекта после реконструкции к его значению до реконструкции |
| Объект физической культуры и массового спорта | При реконструкции объектов физической культуры и массового спорта | 1,0 |

* 1. **Прогнозируемый спрос на услуги объектов социальной инфраструктуры**

Показатели потребности населения городского округа в объектах социальной инфраструктуры в период реализации Программы представлены ниже (таблица №1).

**Таблица 1. Расчет потребности населения городского округа в объектах социальной инфраструктуры местного значения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Наименование показателя* | *Проектная мощность действующих объектов* | *Сохраняемая мощность действующих объектов* | 2020 год\* | 2021 год\* | 2022 год\* | 2023 год\* | 2024 год\* | 2025-2030 годы\* | Дефицит (-), излишек (+) на 2030 г. |
| Прогнозная численность населения, тыс. человек |
| *21,62* | *21,282* | *20,944* | *20,606* | *20,268* | *19,93* |  |
| *В области культуры и искусства* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организации культурно-досуговой деятельности (клубы, музеи, библиотеки) | 92613 м 2 | 92613 м 2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | *0* |
| *В области физической культуры и массового спорта* |
| Физкультурно-спортивные залы | 3630 м 2 | 3630 м 2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |
| Плоскостные сооружения  | 30797 м2 | 30797 м2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |
| Бассейн крытый  | 300 м2 | 300 м2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |
| Стадионы | 11496 м2 | 11496 м2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 |
| В области образования |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные учреждения | 1318 | 1318 | 1116 | 1134 | 1148 | 1157 | 1171 | 1186 | +132 |
| Общеобразо-вательные учреждения | 3654 | 3654 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | 2043 | +1611 |
| Учреждения дополнит.образования | 1353 | 1353 | *100%* | *100%* | *100%* | *100%* | *100%* | *100%* | *0* |

Оценка социальной сферы проведена в разрезе социально значимых объектов образования, культуры и спорта в соответствии с данными Генерального плана городского округа Навашинский.

**Потребности в учреждениях образования**

Стратегическими задачами развития отрасли образования является:

- оптимизация сети образовательных учреждений;

- строительство новых объектов инфраструктуры;

- реконструкция существующих объектов инфраструктуры;

- совершенствование содержания, технологии обучения и воспитания;

- развитие системы обеспечение качества образования;

- повышение эффективности управления в отрасли.

Концентрация финансовых вложений должна способствовать оснащению школ современным оборудованием, в первую очередь – компьютерным оборудованием, наглядными пособиями и пр., а также привлечению квалифицированных кадров.

Конечной целью всех этих организационных мероприятий является повышение качества школьной подготовки, общего культурного уровня молодежи и создание условий для нормального развития личности каждого молодого человека.

Общий анализ состояния образовательной системы показывает, что образовательная система городского округа обеспечивает реализацию государственной политики в области образования. С учетом существующей возрастной структуры населения наблюдается неполная загрузка школ и детских садов. Данная ситуация связана с особенностями городского округа.

**Потребности в учреждениях культуры, физкультуры и спорта**

Основные задачи в сфере культуры:

- сохранение культурного потенциала и культурного наследия, сети учреждений культуры и искусства;

- развитие и укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства;

- продолжение работы по совершенствованию системы мониторинга состояния и использования памятников истории и культуры, сохранности предметов библиотечных фондов.

Современное развитие сферы культуры должно быть направлено на просвещение населения об истории и культуре своего края, способствующее росту национального самосознания и гордости за свою малую родину.

Основные задачи в сфере физической культуры и спорта должны быть направлены на:

- достижения нормативов обеспеченности объектов физической культуры и спорта;

- оснащение спортивных залов и площадок (в том числе школьных) современным спортивным оборудованием и инвентарем;

- приобретение спортивного инвентаря и оборудования для спортивных школ, центров дополнительного образования (спортивных секций).

Генеральным планом городского округа Навашинский строительство новых объектов культуры, физкультуры и спорта не предусмотрено.

**2.4 Оценка нормативно-правовой базы,**

**необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры**

Основы правового регулирования отношений по обеспечению граждан медицинской помощью, образованием, социальной защитой закреплены в Конституции Российской Федерации. В Основном законе страны содержится комплекс социальных норм и гарантий, определяющих в первую очередь базовые принципы формирования социальной инфраструктуры. Предусмотренные ст. 8 Конституции Российской Федерации поддержка конкуренции, признание и равная защита государственной, муниципальной и частной собственности являются конституционной основой для создания и нормального функционирования государственного, муниципального и частного секторов социальной отрасли, конкуренции и свободы выбора при оказании и при получении различного спектра социальных услуг, что создает реальную основу для повышения качества социальной инфраструктуры. Конституция Российской Федерации содержит иные важнейшие положения, составляющие основу регулирования правоотношений социальной сферы. Так, в статье 41 закреплено право каждого на охрану здоровья и медицинскую помощь, статья 43 закрепляет право каждого на образование – важнейшие права, необходимые для полноценного развития современного общества.

Принятые в развитие Конституции Российской Федерации Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (далее – Закон № 184-ФЗ) и Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Закон № 131-ФЗ) разграничивают полномочия в области функционирования и развития социальной инфраструктуры между органами государственной власти и органами местного самоуправления.

Так, согласно статье 26.3 Закона № 184-ФЗ к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации относится решение следующих вопросов в социальной сфере:

* в области образования: организация предоставления общего образования в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации и обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях посредством предоставления субвенций местным бюджетам; организация предоставления среднего профессионального образования, включая обеспечение государственных гарантий реализации права на получение общедоступного и бесплатного среднего профессионального образования; организация предоставления дополнительного образования детей в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации; организация предоставления дополнительного профессионального образования в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации;
* в области культуры: организация библиотечного обслуживания населения библиотеками субъекта Российской Федерации, комплектования и обеспечения сохранности их библиотечных фондов, создание и поддержка государственных музеев, организация и поддержка учреждений культуры и искусства;
* в области физической культуры и спорта: осуществление региональных и межмуниципальных программ и проектов в области физической культуры и спорта, организация и проведение официальных региональных и межмуниципальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, в том числе физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), обеспечение подготовки спортивных сборных команд субъекта Российской Федерации.

Значительное число вопросов по обеспечению населения объектами социальной инфраструктуры в соответствии с нормами Закона № 131-ФЗ отнесено к вопросам местного значения поселений, городских округов.

В настоящее время в области социальной инфраструктуры действует ряд профильных федеральных законов, устанавливающих правовое регулирование общественных отношений в определенной сфере. К таким законам относятся:

* Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
* Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
* Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
* Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре».

Указанные нормативные правовые акты регулируют общественные отношения, возникающие в связи с реализацией гражданами их прав на образование, на медицинскую помощь, культурную деятельность, а также устанавливают правовые, организационные, экономические и социальные основы оказания государственной социальной помощи нуждающимся гражданам и основы деятельности в области физической культуры и спорта.

Развитие социальной сферы невозможно без осуществления в нее инвестиций. Правовые акты российского законодательства, регулирующие инвестиции и инвестиционный процесс, направлены на создание благоприятного режима инвестиционной деятельности, в том числе в социальной сфере.

Гражданский кодекс Российской Федерации предусматривает, что при участии Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, они участвуют в таких отношениях на равных началах с иными участниками этих отношений — гражданами и юридическими лицами.

Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» является основополагающим законодательным актом в инвестиционной сфере, который определяет правовые и экономические основы инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, на территории Российской Федерации, а также устанавливает гарантии равной защиты прав, интересов и имущества субъектов инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, независимо от форм собственности.

Анализ нормативно-правовой базы, регламентирующей инвестиционную деятельность в социальной сфере Российской Федерации, показывает, что к настоящему времени сложилась определенная система правовых актов, регулирующих общие проблемы (гражданские, бюджетные, таможенные и др. отношения), которые в той или иной мере относятся и к социальной сфере.

На региональном и местном уровне в целях создания благоприятных условий для функционирования и развития социальной инфраструктуры особую роль играют документы территориального планирования и нормативы градостроительного проектирования.

Региональные нормативы градостроительного проектирования Нижегородской области утверждены постановлением ПравительстваНижегородской области от 31.12.2015 № 921 и содержат совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения, в том числе в области образования, здравоохранения, физической культуры и спорта и в иных областях, указанным в части 3 статьи 14 Градостроительного кодекса Российской Федерации и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Нижегородской области, а также содержат предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, предусмотренными частями 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения муниципальных образований и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований.

Постановлением Правительства Нижегородской области от 29.04.2010 № 254 утверждена Схема территориального планирования Нижегородской области, в которой определены виды, назначение и наименование объектов регионального значения в области образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, в области культуры и социального обслуживания, планируемые для размещения на территории Нижегородской области.

Таким образом, регулирование вопросов развития и функционирования социальной инфраструктуры осуществляется системой нормативных правовых актов, принятых на федеральном, региональном и местном уровнях в различных областях общественных отношений.

В связи с этим Программа обеспечивает сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры городского округа в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения и разработана в пределах утвержденного расчетного срока действия Генерального плана города городского округаНавашинский Нижегородской области, утвержденного Постановлением Правительства Нижегородской области от 06.12.2019 №930.

1. **Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского округа**

Программные мероприятия разработаны с учетом участия городского округа Навашинскийв федеральных и региональных программах:Адресная инвестиционная программа Нижегородской области на 2020-2022 годы, утвержденная постановлением Правительства Нижегородской области от 17.12.2019 №960,государственная программа РФ «Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 №1642, государственная программа РФ «Доступная среда», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 29.03.2019 №363, государственная программа «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Нижегородской области», утвержденная постановлением Правительства Нижегородской области от 29.12.2015 №893,государственная программа «Развитие образования Нижегородской области», утвержденная постановлением Правительства Нижегородской области от 30.04.2014 №301, государственная программа «Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области», утвержденная постановлением Правительства Нижегородской области от 29.03.2019 №180;муниципальных программах городского округа Навашинский: «Развитие образования городского округа Навашинский на 2019-2023 годы», утвержденной постановлением Администрации городского округа Навашинский от 16.10.2018 №769; «Развитие культуры и туризма на территории городского округа Навашинский на 2019-2023 годы», утвержденной постановлением Администрации городского округа Навашинский от 16.10.2018 №775;«Развитиефизическойкультуры,спорта и молодежнойполитики натерриториигородскогоокруга Навашинский на2019-2023 годы», утвержденной постановлением Администрации городского округа Навашинский от 16.10.2018 №776.

Для достижения цели Программы и выполнения поставленных задач запланированы мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского округа, которые приведены в [приложении 1](#P658)к Программе.

**Таблица 2. Перечень мероприятий по строительству объектов местного значения городского округа\***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** **объекта** | **Местоположение объекта** | **Параметры объекта** | **Мероприятие** | **Сроки реализации мероприятия** | **Ответственный исполнитель/****соисполнитель** | **Источник мероприятия** |
| 1 | **В области спорта** |
| 1.1 | Модульная котельная для МАУ ФОЦ «Здоровье» | г.Навашино |  | строительство | 2021 г. | Департамент строительства и ЖКХ/ управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Навашинский | «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории городского округа Навашинский на 2019-2023 годы» |
| 1.2 | Устройство искусственного покрытия футбольного поляМАУ ФОЦ «Здоровье» | г.Навашино | 7038 м2 | реконструкция | 2020 г. | Департамент строительства и ЖКХ Администрации городского округа Навашинский Нижегородской области | Адресная инвестиционная программа Нижегородской огбласти |
| 1.3 | Капитальный ремонт беговых дорожек, секторов стадиона МАУ ФОЦ «Здоровье» | г.Навашино | 4458 м2 | реконструкция |  2021 г. | Департамент строительства и ЖКХ Администрации городского округа Навашинский Нижегородской области | Адресная инвестиционная программа Нижегородской огбласти |
| 1.4. | Капитальный ремонт трибун стадиона МАУ ФОЦ «Здоровье» | г.Навашино | 2000 мест | реконструкция | 2021 г. | Департамент строительства и ЖКХ Администрации городского округа Навашинский Нижегородской области | Адресная инвестиционная программа Нижегородской огбласти |
| 1.5. | Спортивные площадки в сельских населенных пунктах: с.Натальино, с.Валтово, с.Салавирь, с.Паоздняково, с.п.Теша | г.о.Навашинский | 3,7 га | строительство |  2026 г. | Департамент строительства и ЖКХ/ управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Навашинский | «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории городского округа Навашинский на 2019-2023 годы» |
| 2. | **В области культуры** |
| 2.1. | Поздняковский СДК | г.о.Навашинский | 250 мест | Капитальный ремонт | 2020 г. | МУК «Навашинское СКО» | «Развитие культуры и туризма на территории городского округа Навашинский на 2019-2023 годы» |
| 2.2 | Натальинский СДК | г.о.Навашинский | 250 мест | Капитальный ремонт | 2022 г. | МУК «Навашинское СКО» | Адресная инвестиционная программа Нижегородской области |
| 2.3. | Культурно-спортивный комплекс | г.о.НавашинскийС.Коробково | 250 мест | Строительство | 2024 г. | Департамент строительства и ЖКХ/ управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Навашинский | Адресная инвестиционная программа Нижегородской области |
| 2.4. | Мультимедийный музей | г.Навашино | 300 м2 | реконструкция | 2023 г. | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Навашинский | Адресная инвестиционная программа Нижегородской области |
| 2.5 | Библиотека «Дом Кирсановых» | г.Навашино | 105 м2 | реконструкция | 2022 г.. | МБУК «ЦБС» | Адресная инвестиционная программа Нижегородской области |
| 2.6. | Новошинская библиотека | г.о.Навашинский | 90 м2 | газификация | 2020 г. | МБУК «ЦБС» | «Развитие культуры и туризма на территории городского округа Навашинский на 2019-2023 годы» |
| 2.7. | МБУ ДОД «Детская школа искусств» | г.Навашино | 350 м2 | Капитальный ремонт | 2023 г. | МБУ ДОД «Детская школа искусств» | Адресная инвестиционная программа Нижегородской области |
| 3. | **в области образования** |
| 3.1 | МБОУ «Гимназия г.Навашино»  | г.Навашино | 675 мест | строительство | 2024 г. | Департамент строительства и ЖКХ/ управление образования Администрации городского округа Навашинский | государственная программа «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Нижегородской области» |
| 3.2 | спортивный зал филиал МБОУ «Большеокуловская средняя школа» - «Поздняковская основная школа»,  | с. Поздняково | 162 м2 | капитальный ремонт | 2020 г. | Управление образования Администрации городского округа Навашинский | Государственная программа «Развитие образования Нижегородской области», подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования» |
| 3.3 | спортивный зал филиал МБОУ «Тёшинская средняя школа» - «Степуринская основная школа») | п. Степурино | 148,6 м2 | капитальный ремонт | 2021 г. | Управление образования Администрации городского округа Навашинский | Государственная программа «Развитие образования Нижегородской области», подпрограмма «Содействие развитию дошкольного и общего образования» |
| 3.4 | Создание доступной среды в МБДОУ Детский сад комбинированного вида №8 «Ласточка» | г.Навашино | 801 м2 | реконструкция | 2020 г. | Управление образования Администрации городского округа Навашинский | Государственная программа РФ «Доступная среда» |
| 3.5 | Устройство системы отопления, установка блочно – модульной котельной филиал МБОУ «Роговская средняя школа» - «Салавирская основная школа» | д. Салавирь |  | капитальный ремонт | 2020 г. | Управление образования Администрации городского округа Навашинский | Государственная программа РФ «Развитие образования» |
| 3.6 | Модернизация Филиал МБОУ ДО «НЦДОД» - «ДООЦ «Озеро Свято»»  | д. Дедово | 192 места | модернизация  | 2020 г.  | Управление образования Администрации городского округа Навашинский | Региональный проект участия населения в модельном бюджете «ВАМ РЕШАТЬ» |
| 3.7 | Капитальный ремонт кровли МБОУ «Средняя школа №2 г. Навашино» | г.Навашино | 6000 м2 | капитальный ремонт | 2020 г. | Управление образования Администрации городского округа Навашинский | государственная программа «Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области» |
| 3.8 | Капитальный ремонт кровли МБДОУ Детский сад №7 «Ёлочка» | г.Навашино | 650 м2 | капитальный ремонт | 2020 г. | Управление образования Администрации городского округа Навашинский | государственная программа «Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области» |
| 3.9 | Капитальный ремонт кровли МБДОУ Детский сад комбинированного вида №8 «Ласточка» | г.Навашино | 400 м2 | капитальный ремонт | 2020 г. | Управление образования Администрации городского округа Навашинский | государственная программа «Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области» |
| 3.10 | Капитальный ремонт кровли МБДОУ Детский сад №10 «Сказка» | г.Навашино | 1500 м2 | капитальный ремонт | 2020 г. | Управление образования Администрации городского округа Навашинский | государственная программа «Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области» |
| 3.11 | Капитальный ремонт кровли МБОУ «Гимназия г. Навашино» | г.Навашино | 1100 м2 | капитальный ремонт | 2021 г. | Управление образования Администрации городского округа Навашинский | государственная программа «Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области» |
| 3.12 | Капитальный ремонт системы водоотведения и внутренних помещений МБОУ «Средняя школа №3 г. Навашино» | г.Навашино | 1807 м2 | капитальный ремонт | 2021 г. | Управление образования Администрации городского округа Навашинский | государственная программа «Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области» |
| 3.13 | Капитальный ремонт кровли МБДОУ Детский сад №1 «Василек» | г.Навашино | 600 м2 | капитальный ремонт | 2021 г. | Управление образования Администрации городского округа Навашинский | государственная программа «Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области» |
| 3.14 | Капитальный ремонт системы электроснабжения МБДОУ Детский сад №4 «Ромашка» | с. Большое Окулово | 600 м2 | капитальный ремонт | 2021 г. | Управление образования Администрации городского округа Навашинский | государственная программа «Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области» |
| 3.15 | Капитальный ремонт системы электроснабжения МБДОУ Детский сад №7 «Ёлочка» | г.Навашино | 600 м2 | капитальный ремонт | 2021 г. | Управление образования Администрации городского округа Навашинский | государственная программа «Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области» |
| 3.16 | Капитальный ремонт кровли Структурное подразделение МБДОУ Детский сад комбинированного вида №8 «Ласточка» - «Детский сад «Алёнка» | г.Навашино |  650 м2 | капитальный ремонт | 2021 г. | Управление образования Администрации городского округа Навашинский | государственная программа «Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области» |
| 3.17 | Капитальный ремонт кровли Структурное подразделение МБДОУ Детский сад комбинированного вида №8 «Ласточка» - «Детский сад «Светлячок» | г.Навашино | 600 м2 | капитальный ремонт | 2021 г. | Управление образования Администрации городского округа Навашинский | государственная программа «Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области» |
| 3.18 | Капитальный ремонт системы электроснабженияМБДОУ Детский сад №10 «Сказка» | г.Навашино | 1300 м2 | капитальный ремонт | 2021 г. | Управление образования Администрации городского округа Навашинский | государственная программа «Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области» |
| 3.19 | Капитальный ремонт кровли филиал МБОУ «Роговская средняя школа» - «Салавирская основная школа» | д. Салавирь |  1200 м2 | капитальный ремонт | 2022 г. | Управление образования Администрации городского округа Навашинский | государственная программа «Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области» |
| 3.20 | Капитальный ремонт кровли МБОУ «Тёшинская средняя школа» | п. Тёша | 1600 м2 | капитальный ремонт | 2022 г. | Управление образования Администрации городского округа Навашинский | государственная программа «Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области» |
| 3.21 | Капитальный ремонт системы электроснабжения МБОУ «Большеокуловская средняя школа» | с. Большое Окулово | 1800 м2 | капитальный ремонт | 2022 г. | Управление образования Администрации городского округа Навашинский | государственная программа «Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области» |
| 3.22 | Капитальный ремонт системы электроснабжения МБОУ «Гимназия г. Навашино» | г.Навашино | 3000 м2 | капитальный ремонт | 2022 г. | Управление образования Администрации городского округа Навашинский | государственная программа «Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области» |
| 3.23 | Капитальный ремонт системы электроснабжения МБДОУ Детский сад №1 «Василек» | г.Навашино | 700 м2 | капитальный ремонт | 2022 г. | Управление образования Администрации городского округа Навашинский | государственная программа «Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области» |
| 3.24 | Капитальный ремонт системы отопления МБДОУ Детский сад №4 «Ромашка» | с. Большое Окулово | 500 м2 | капитальный ремонт | 2022 г. | Управление образования Администрации городского округа Навашинский | государственная программа «Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области» |
| 3.25 | Капитальный ремонт системы отопления МБДОУ Детский сад №7 «Ёлочка» | г.Навашино | 700 м2 | капитальный ремонт | 2022 г. | Управление образования Администрации городского округа Навашинский | государственная программа «Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области» |
| 3.26 | Капитальный ремонт системы отопления и электроснабженияМБДОУ Детский сад комбинированного вида №8 «Ласточка»  | г.Навашино | 1300 м2 | капитальный ремонт | 2022 г. | Управление образования Администрации городского округа Навашинский | государственная программа «Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области» |
| 3.27 | Капитальный ремонт системы электроснабжения Структурное подразделение МБДОУ Детский сад комбинированного вида №8 «Ласточка» - «Детский сад «Аленка» | г.Навашино | 800 м2 | капитальный ремонт | 2022 г. | Управление образования Администрации городского округа Навашинский | государственная программа «Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области» |
| 3.28 | Капитальный ремонт системы электроснабжения Структурное подразделение МБДОУ Детский сад комбинированного вида №8 «Ласточка» - «Детский сад «Светлячок» | г.Навашино | 700 м2 | капитальный ремонт | 2022 г. | Управление образования Администрации городского округа Навашинский | государственная программа «Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области» |
| 3.29 | Капитальный ремонт системы отопленияМБДОУ Детский сад №10 «Сказка» | г.Навашино | 1500 м2 | капитальный ремонт | 2022 г. | Управление образования Администрации городского округа Навашинский | государственная программа «Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области» |
| 3.30 | Капитальный ремонт систем электроснабжения и отопления МБОУ «Средняя школа№2 г. Навашино» | г.Навашино | 3000 м2 | капитальный ремонт | 2023 г. | Управление образования Администрации городского округа Навашинский | государственная программа «Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области» |
| 3.31 | Капитальный ремонт системы электроснабжения МБОУ «Средняя школа№4 г. Навашино» | г.Навашино | 3000 м2 | капитальный ремонт | 2023 г. | Управление образования Администрации городского округа Навашинский | государственная программа «Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области» |
| 3.32 | Капитальный ремонт системы отопления МБОУ «Большеокуловская средняя школа» | с. Большое Окулово | 1800 м2 | капитальный ремонт | 2023 г. | Управление образования Администрации городского округа Навашинский | государственная программа «Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области» |
| 3.33 | Капитальный ремонт системы отопления МБОУ «Гимназия г. Навашино» | г.Навашино | 1500 м2 | капитальный ремонт | 2023 г. | Управление образования Администрации городского округа Навашинский | государственная программа «Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области» |
| 3.34 | Капитальный ремонт системы отопления, горячего и холодного водоснабжения МБДОУ Детский сад №1 «Василек» | г.Навашино | 1200 м2 | капитальный ремонт | 2023 г. | Управление образования Администрации городского округа Навашинский | государственная программа «Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области» |
| 3.35 | Капитальный ремонт горячего и холодного водоснабжения МБДОУ Детский сад №4 «Ромашка» | с. Большое Окулово | 1200 м2 | капитальный ремонт | 2023 г. | Управление образования Администрации городского округа Навашинский | государственная программа «Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области» |
| 3.36 | Капитальный ремонт горячего и холодного водоснабженияМБДОУ Детский сад №7 «Ёлочка» | г.Навашино | 1400 м2 | капитальный ремонт | 2023 г. | Управление образования Администрации городского округа Навашинский | государственная программа «Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области» |
| 3.37 | Капитальный ремонт системы холодного водоснабженияМБДОУ Детский сад комбинированного вида №8 «Ласточка»  | г.Навашино | 600 м2 | капитальный ремонт | 2023 г. | Управление образования Администрации городского округа Навашинский | государственная программа «Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области» |
| 3.38 | Капитальный ремонт системы отопления и холодного водоснабжения Структурное подразделение МБДОУ Детский сад комбинированного вида №8 «Ласточка» - «Детский сад «Аленка» | г.Навашино | 1300 м2 | капитальный ремонт | 2023 г. | Управление образования Администрации городского округа Навашинский | государственная программа «Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области» |
| 3.39 | Капитальный ремонт системы отопления, горячего и холодного водоснабжения Структурное подразделение МБДОУ Детский сад комбинированного вида №8 «Ласточка» - «Детский сад «Светлячок» | г.Навашино | 2100 м2 | капитальный ремонт | 2023 г. | Управление образования Администрации городского округа Навашинский | государственная программа «Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области» |
| 3.40 | Капитальный ремонт горячего и холодного водоснабжения, системы водоотведенияМБДОУ Детский сад №10 «Сказка» | г.Навашино |  2350 м2 | капитальный ремонт | 2023 г. | Управление образования Администрации городского округа Навашинский | государственная программа «Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области» |
| 3.41 | Капитальный ремонт системы отопления, фасада, внутренних помещений МБОУ «Средняя школа№4 г. Навашино» | г.Навашино | 3448 м2 | капитальный ремонт | 2024 г. | Управление образования Администрации городского округа Навашинский | государственная программа «Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области» |
| 3.42 | Капитальный ремонт системы отопления, фасада, внутренних помещений и благоустройство МБОУ «Тёшинская средняя школа» | п. Тёша | 7765 м2 | капитальный ремонт | 2024 г. | Управление образования Администрации городского округа Навашинский | государственная программа «Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области» |
| 3.43 | Капитальный ремонт системы отопления, инженерных сетей, системы горячего и холодного водоснабжения, системы водоотведения, фасада, внутренних помещений филиал МБОУ «Роговская средняя школа» - «Салавирская основная школа» | д. Салавирь | 3380 м2 | капитальный ремонт | 2024 г. | Управление образования Администрации городского округа Навашинский | государственная программа «Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области» |
| 3.44 | Капитальный ремонт инженерных сетей, системы холодного водоснабжения, фасада, внутренних помещений и благоустройство МБОУ «Гимназия г. Навашино» | г.Навашино | 5588 м2 | капитальный ремонт | 2024 г. | Управление образования Администрации городского округа Навашинский | государственная программа «Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области» |
| 3.45 | Капитальный ремонт инженерных сетей, системы холодного водоснабжения, фасада, внутренних помещений и благоустройство МБОУ «Средняя школа №2 г. Навашино» | г.Навашино | 4343 м2 | капитальный ремонт | 2024 г. | Управление образования Администрации городского округа Навашинский | государственная программа «Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области» |
| 3.46 | Капитальный ремонт фасада, внутренних помещений и благоустройство МБОУ «Большеокуловская средняя школа» | с. Большое Окулово | 11347 м2 | капитальный ремонт | 2024 г. | Управление образования Администрации городского округа Навашинский | государственная программа «Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области» |
| 3.47 | Капитальный ремонт фасада МБОУ «Средняя школа №3 г. Навашино» | г.Навашино | 545 м2 | капитальный ремонт | 2024 г. | Управление образования Администрации городского округа Навашинский | государственная программа «Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области» |
| 3.48 | Капитальный ремонт внутренних помещений филиал МБОУ «Большеокуловская средняя школа» - «Поздняковская основная школа» | с. Поздняково | 1000 м2 | капитальный ремонт | 2024 г. | Управление образования Администрации городского округа Навашинский | государственная программа «Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области» |
| 3.49 | Капитальный ремонт системы водоотведения, фасада, ремонт внутренних помещений и благоустройство МБДОУ Детский сад №1 «Василек» | г.Навашино |  5150 м2 | капитальный ремонт | 2024 г. | Управление образования Администрации городского округа Навашинский | государственная программа «Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области» |
| 3.50 | Капитальный ремонт водоотведения, фасада, ремонт внутренних помещений и благоустройство МБДОУ Детский сад №4 «Ромашка» | с. Большое Окулово | 5300 м2 | капитальный ремонт | 2024 г. | Управление образования Администрации городского округа Навашинский | государственная программа «Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области» |
| 3.51 | Капитальный ремонт водоотведения, фасада, ремонт внутренних помещений и благоустройствоМБДОУ Детский сад №7 «Ёлочка» | г.Навашино | 6000 м2 | капитальный ремонт | 2024 г. | Управление образования Администрации городского округа Навашинский | государственная программа «Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области» |
| 3.52 | Капитальный ремонт водоотведения, фасада, ремонт внутренних помещений и благоустройствоМБДОУ Детский сад комбинированного вида №8 «Ласточка»  | г.Навашино | 5700 м2 | капитальный ремонт | 2024 г. | Управление образования Администрации городского округа Навашинский | государственная программа «Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области» |
| 3.53 | Капитальный ремонт водоотведения, фасада, ремонт внутренних помещений и благоустройствоСтруктурное подразделение МБДОУ Детский сад комбинированного вида №8 «Ласточка» - «Детский сад «Аленка» | г.Навашино | 11856 м2 | капитальный ремонт | 2024 г. | Управление образования Администрации городского округа Навашинский | государственная программа «Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области» |
| 3.54 | Капитальный ремонт водоотведения, фасада, ремонт внутренних помещений и благоустройствоСтруктурное подразделение МБДОУ Детский сад комбинированного вида №8 «Ласточка» - «Детский сад «Светлячок» | г.Навашино | 5100 м2 | капитальный ремонт | 2024 г. | Управление образования Администрации городского округа Навашинский | государственная программа «Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области» |
| 3.55 | Капитальный ремонт фасада, ремонт внутренних помещений и благоустройствоМБДОУ Детский сад №10 «Сказка» | г.Навашино | 8800 м2 | капитальный ремонт | 2024 г. | Управление образования Администрации городского округа Навашинский | государственная программа «Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области» |

1.
2. **Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектовсоциальной инфраструктуры городского округа**

Информация по оценке объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского округа представлена в [приложении № 2](#P1141) к Программе.

Стоимость строительства в соответствии с методикой реализации мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры предполагает расчет по сборникам:

"НЦС 81-02-02-2020. Укрупненные нормативы цены строительства. Сборник N 02. Административные здания", утвержден Приказом Минстроя России от 30.12.2019 N 910/пр;

"НЦС 81-02-05-2020. Укрупненные нормативы цены строительства. Сборник N 05. Спортивные здания и сооружения", утвержден Приказом Минстроя России от 30.12.2019 N 913/пр;

"Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства", утвержден Приказом Минстроя России от 25.12.2019 N 868/пр;

"Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства", утвержден Приказом Минстроя России от 30.12.2019 N 915/пр;

Коэффициенты перехода от цен базового района к уровню цен субъектов Российской Федерации, утверждены приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.08.2014 N 506/пр;

Методические рекомендации по применению государственных сметных нормативов - укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденные Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.08.2014 N 506/пр.

Стоимость оборудования общеобразовательных организаций определена в соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 N 465 "Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания".

Уровень софинансирования мероприятий программы по строительству общеобразовательных организаций из средств местного бюджета утвержден постановлением Правительства Нижегородской области от 29.12.2015 N 893 "Об утверждении государственной программы "Создание новых мест в общеобразовательных организациях Нижегородской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения".

Уровень софинансирования мероприятий программы по строительству дошкольных образовательных организаций из средств местного бюджета утвержден постановлением Правительства Нижегородской области от 30.04.2014 N 301 "Развитие образования Нижегородской области".

1. **Оценка эффективности мероприятийпо развитию сетиобъектов социальной инфраструктуры**

Реализация мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского округа позволит достичь следующих социальных эффектов:

повышение качества оказываемых услуг организациями городского округа в сфере образования, культуры, физической культуры и массового спорта;

обеспечение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры городского округа;

обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры городского округа для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования.

**Показатели социальной эффективности мероприятий по развитию сети объектов социальной инфраструктуры в городском округе**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид объекта | Количество создаваемых рабочих мест | Уровень обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры, % |
| 2020 год | 2030 год |
| Дошкольные образовательные организации | 5 | 100 | 100 |
| Общеобразовательные организации | 100 | 100 |
| Организации дополнительного образования | 100 | 100 |
| Учреждения культуры клубного типа | 3 | 100 | 100 |
| Библиотеки | 100 | 100 |
| Музеи | 100 | 100 |
| Физкультурно-спортивные залы | 2 | 100 | 100 |
| Плавательные бассейны | 100 | 100 |
| Плоскостные сооружения | 100 | 100 |
|  |  |  |  |

Создание новых рабочих мест, которые предусматриваются мероприятиями программы комплексного развития социальной инфраструктуры, приведет к увеличению налоговых доходов за счет увеличения поступлений налога на доходы физических лиц в бюджет городского округа Навашинский.

1. **Предложения по совершенствованию нормативно-правового обеспечения развития социальной инфраструктуры**

В ходе совершенствования нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры на территории городского округа, направленного на достижение целевых показателей программы, необходимо обеспечить своевременное внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования на основе постоянного мониторинга изменений законодательства Нижегородской области и федерального законодательства Российской Федерации.

Настоящая Программа подлежит корректировке или пересмотру при вступлении в силу законов, постановлений, распоряжений, методических рекомендаций и других нормативно-правовых актов, регламентирующих требования и рекомендации к программам комплексного развития социальной инфраструктуры. Предусматривается возможность корректировки целевых индикаторов и показателей в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей, изменений во внешней среде, социально-экономических условий и других оказывающих влияние факторов.

Информационное обеспечение Программы реализуется с соблюдением принципа транспарентности информации о ходе реализации программы и ее отдельных мероприятий как для средств массовой информации, общественных объединений и организаций, так и для отдельных граждан.

**ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

**Объемы и источники финансирования мероприятий по строительству объектов социальной инфраструктуры городского округа**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Параметры объекта | Мероприятие | Срок реализации мероприятия, годы | Источники финансирования, тыс. руб. | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025-2030 годы |
| всего, в том числе | за счет федерального бюджета | за счет регионального бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет других источников |
| 1.  | **В области спорта** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Модульная котельная для МАУ ФОЦ «Здоровье |  | строительство | 2021 г. | 10000 |  |  | 1000 |  |  |  | 10000,0 |  |  |  |
| 1.2 | Устройство искусственного покрытия футбольного поля МАУ ФОЦ «Здоровье» | 7038 м2 | реконструкция | 2020 г. | 29000 |  | 23200 | 5800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Капитальный ремонт беговых дорожек, секторов стадиона МАУ ФОЦ «Здоровье» | 4458 м2 | реконструкция |  2021 г. | 25000 |  | 20000 | 5000 |  |  | 25000,0 |  |  |  |  |
| 1.4 | Капитальный ремонт трибун стадиона МАУ ФОЦ «Здоровье» | 2000 мест | реконструкция | 2021 г. | 7000 |  | 5600 | 1400 |  |  | 1400,0 |  |  |  |  |
| 1.5 | Спортивные площадки в сельских населенных пунктах: с.Натальино, с.Валтово, с.Салавирь, с.Паздняково, с.п.Теша | 3,7 га | строительство |  2026 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.  | **в области культуры** |
| 2.1 | Поздняковский СДК | 250 мест | Капитальный ремонт | 2020 г. | 3500 |  |  | 3500 |  | 3500,0 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Натальинский СДК | 250 мест | Капитальный ремонт | 2022 г. | 18000 |  | 14400 | 3600 |  |  |  | 18000,0 |  |  |  |
| 2.3 | Культурно-спортивный комплекс | 250 мест | Строительство | 2024 г. | 20000 |  | 10000 | 10000 |  |  |  |  |  | 20000,0 |  |
| 2.4 | Мультимедийный музей | 300 м2 | реконструкция | 2023 г. | 8000 |  | 6400 | 1600 |  |  |  |  | 8000,0 |  |  |
| 2.5 | Библиотека «Дом Кирсановых» | 105 м2 | реконструкция | 2022 г.. | 5300 |  | 4300 | 1000 |  |  |  | 5300,0 |  |  |  |
| 2.6 | Новошинская библиотека | 90 м2 | газификация | 2020 г. | 600 |  |  | 600 |  | 600,0 |  |  |  |  |  |
| 2.7 | МБУ ДОД «Детская школа искусств» | 350 м2 | Капитальный ремонт | 2023 г. | 8000 |  | 6400 | 1600 |  |  |  |  | 8000,0 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 3 | В области образования |
| 3.1 | МБОУ «Гимназия г.Навашино»  | 675 мест | строительство | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | спортивный зал филиал МБОУ «Большеокуловская средняя школа» - «Поздняковская основная школа»,  | 162 м2 | Капитальный ремонт | 2020 | 2000,0 | 740,0 | 260,0 | 1000,0 | - | 2000,0 | - | - | - | - | - |
| 3.3 | спортивный зал филиал МБОУ «Тёшинская средняя школа» - «Степуринская основная школа») | 148,6 м2 | Капитальный ремонт | 2020 | 2000,0 | 740,0 | 260,0 | 1000,0 | - | - | 2000,0 | - | - | - | - |
| 3.4 | Создание доступной среды в МБДОУ Детский сад комбинированного вида №8 «Ласточка» | 801 м2 | реконструкция | 2020 | 1389,7 | 702,8 | 246,9 | 440,0 | - | 1389,7 | - | - | - | - | - |
| 3.5 | Устройство системы отопления, установка блочно – модульной котельной филиал МБОУ «Роговская средняя школа» - «Салавирская основная школа» |  | капитальный ремонт | 2020 | 5301,2 | 3851,7 | 1396,5 | 53,0 | - | 5301,2 | - | - | - | - | - |
| 3.6 | Модернизация Филиал МБОУ ДО «НЦДОД» - «ДООЦ «Озеро Свято»»  | 192 места | модернизация  | 2020 | 5000,0 | - | - | 5000,0 | - | 5000,0 | - | - | - | - | - |
| 3.7 | Капитальный ремонт кровли МБОУ «Средняя школа №2 г. Навашино» | 6000 м2 | Капитальный ремонт | 2020 | 26538,0 | - | 25211,1 | 1326,9 | - | 26538,0 | - | - | - | - | - |
| 3.8 | Капитальный ремонт кровли МБДОУ Детский сад №7 «Ёлочка» | 650 м2 | Капитальный ремонт | 2020 | 2654,0 | - | 2521,3 | 132,7 | - | 2654,0 | - | - | - | - | - |
| 3.9 | Капитальный ремонт кровли МБДОУ Детский сад комбинированного вида №8 «Ласточка» | 400 м2 | Капитальный ремонт | 2020 | 1633,2 | - | 1551,5 | 81,7 | - | 1633,2 | - | - | - | - | - |
| 3.10 | Капитальный ремонт кровли МБДОУ Детский сад №10 «Сказка» | 1500 м2 | Капитальный ремонт | 2020 | 6124,5 | - | 5818,3 | 306,2 | - | 6124,5 | - | - | - | - | - |
| 3.11 | Капитальный ремонт кровли МБОУ «Гимназия г. Навашино» | 1100 м2 | Капитальный ремонт | 2021 | 4865,3 | - | 4622,0 | 243,3 | - | - | 4865,3 | - | - | - | - |
| 3.12 | Капитальный ремонт системы водоотведения и внутренних помещений МБОУ «Средняя школа №3 г. Навашино» | 1807 м2 | Капитальный ремонт | 2021 | 6192,2 | - | 5882,6 | 309,6 | - | - | 6192,2 | - | - | - | - |
| 3.13 | Капитальный ремонт кровли МБДОУ Детский сад №1 «Василек» | 600 м2 | Капитальный ремонт | 2021 | 2449,8 | - | 2327,3 | 122,5 | - | - | 2449,8 | - | - | - | - |
| 3.14 | Капитальный ремонт системы электроснабжения МБДОУ Детский сад №4 «Ромашка» | 600 м2 | Капитальный ремонт | 2021 | 2208,5 | - | 2098,1 | 110,4 | - | - | 2208,5 | - | - | - | - |
| 3.15 | Капитальный ремонт системы электроснабжения МБДОУ Детский сад №7 «Ёлочка» | 600 м2 | Капитальный ремонт | 2021 | 2208,5 | - | 2098,1 | 110,4 | - | - | 2208,5 | - | - | - | - |
| 3.16 | Капитальный ремонт кровли Структурное подразделение МБДОУ Детский сад комбинированного вида №8 «Ласточка» - «Детский сад «Алёнка» |  650 м2 | Капитальный ремонт | 2021 | 2654,0 | - | 2521,3 | 132,7 | - | - | 2654,0 | - | - | - | - |
| 3.17 | Капитальный ремонт кровли Структурное подразделение МБДОУ Детский сад комбинированного вида №8 «Ласточка» - «Детский сад «Светлячок» | 600 м2 | Капитальный ремонт | 2021 | 2449,8 | - | 2327,3 | 122,5 | - | - | 2449,8 | - | - | - | - |
| 3.18 | Капитальный ремонт системы электроснабженияМБДОУ Детский сад №10 «Сказка» | 1300 м2 | Капитальный ремонт | 2021 | 4785,2 | - | 4545,9 | 239,3 | - | - | 4785,2 | - | - | - | - |
| 3.19 | Капитальный ремонт кровли филиал МБОУ «Роговская средняя школа» - «Салавирская основная школа» |  1200 м2 | Капитальный ремонт | 2022 | 5307,6 | - | 5042,2 | 265,4 | - | - | - | 5307,6 | - | - | - |
| 3.20 | Капитальный ремонт кровли МБОУ «Тёшинская средняя школа» | 1600 м2 | Капитальный ремонт | 2022 | 7076,8 | - | 6723,0 | 353,8 | - | - | - | 7076,8 | - | - | - |
| 3.21 | Капитальный ремонт системы электроснабжения МБОУ «Большеокуловская средняя школа» | 1800 м2 | Капитальный ремонт | 2022 | 2331,0 | - | 2214,5 | 116,5 | - | - | - | 2331,0 | - | - | - |
| 3.22 | Капитальный ремонт системы электроснабжения МБОУ «Гимназия г. Навашино» | 3000 м2 | Капитальный ремонт | 2022 | 3885,0 | - | 3690,8 | 194,2 | - | - | - | 3885,0 | - | - | - |
| 3.23 | Капитальный ремонт системы электроснабжения МБДОУ Детский сад №1 «Василек» | 700 м2 | Капитальный ремонт | 2022 | 2576,6 | - | 2447,8 | 128,8 | - | - | - | 2576,6 | - | - | - |
| 3.24 | Капитальный ремонт системы отопления МБДОУ Детский сад №4 «Ромашка» | 500 м2 | Капитальный ремонт | 2022 | 1875,8 | - | 1782,0 | 93,8 | - | - | - | 1875,8 | - | - | - |
| 3.25 | Капитальный ремонт системы отопления МБДОУ Детский сад №7 «Ёлочка» | 700 м2 | Капитальный ремонт | 2022 | 2626,1 | - | 2494,8 | 131,3 | - | - | - | 2626,1 | - | - | - |
| 3.26 | Капитальный ремонт системы отопления и электроснабженияМБДОУ Детский сад комбинированного вида №8 «Ласточка»  | 1300 м2 | Капитальный ремонт | 2022 | 4820,5 | - | 4579,5 | 241,0 | - | - | - | 4820,5 | - | - | - |
| 3.27 | Капитальный ремонт системы электроснабжения Структурное подразделение МБДОУ Детский сад комбинированного вида №8 «Ласточка» - «Детский сад «Аленка» | 800 м2 | Капитальный ремонт | 2022 | 2944,7 | - | 2797,5 | 147,2 | - | - | - | 2944,7 | - | - | - |
| 3.28 | Капитальный ремонт системы электроснабжения Структурное подразделение МБДОУ Детский сад комбинированного вида №8 «Ласточка» - «Детский сад «Светлячок» | 700 м2 | Капитальный ремонт | 2022 | 2576,6 | - | 2447,8 | 128,8 | - | - | - | 2576,6 | - | - | - |
| 3.29 | Капитальный ремонт системы отопленияМБДОУ Детский сад №10 «Сказка» | 1500 м2 | Капитальный ремонт | 2022 | 5627,4 | - | 5346,0 | 281,4 | - | - | - | 5627,4 | - | - | - |
| 3.30 | Капитальный ремонт систем электроснабжения и отопления МБОУ «Средняя школа№2 г. Навашино» | 3000 м2 | Капитальный ремонт | 2023 | 6321,0 | - | 6005,0 | 316,0 | - | - | - | - | 6321,0 | - | - |
| 3.31 | Капитальный ремонт системы электроснабжения МБОУ «Средняя школа№4 г. Навашино» | 3000 м2 | Капитальный ремонт | 2023 | 3885,0 | - | 3690,7 | 194,3 | - | - | - | - | 3885,0 | - | - |
| 3.32 | Капитальный ремонт системы отопления МБОУ «Большеокуловская средняя школа» | 1800 м2 | Капитальный ремонт | 2023 | 5254,2 | - | 4991,5 | 262,7 | - | - | - | - | 5254,2 | - | - |
| 3.33 | Капитальный ремонт системы отопления МБОУ «Гимназия г. Навашино» | 1500 м2 | Капитальный ремонт | 2023 | 4378,5 | - | 4159,6 | 218,9 | - | - | - | - | 4378,5 | - | - |
| 3.34 | Капитальный ремонт системы отопления, холодного водоснабжения МБДОУ Детский сад №1 «Василек» | 1200 м2 | Капитальный ремонт | 2023 | 4275,1 | - | 4061,3 | 213,8 | - | - | - | - | 4275,1 | - | - |
| 3.35 | Капитальный ремонт горячего и холодного водоснабжения МБДОУ Детский сад №4 «Ромашка» | 1200 м2 | Капитальный ремонт | 2023 | 4048,2 | - | 3845,8 | 202,4 | - | - | - | - | 4048,2 | - | - |
| 3.36 | Капитальный ремонт горячего и холодного водоснабженияМБДОУ Детский сад №7 «Ёлочка» | 1400 м2 | Капитальный ремонт | 2023 | 4723,0 | - | 4486,9 | 236,1 | - | - | - | - | 4723,0 | - | - |
| 3.37 | Капитальный ремонт системы холодного водоснабженияМБДОУ Детский сад комбинированного вида №8 «Ласточка»  | 600 м2 | Капитальный ремонт | 2023 | 2024,1 | - | 1922,9 | 101,2 | - | - | - | - | 2024,1 | - | - |
| 3.38 | Капитальный ремонт системы отопления и холодного водоснабжения Структурное подразделение МБДОУ Детский сад комбинированного вида №8 «Ласточка» - «Детский сад «Аленка» | 1300 м2 | Капитальный ремонт | 2023 | 4650,2 | - | 4417,7 | 232,5 | - | - | - | - | 4650,2 | - | - |
| 3.39 | Капитальный ремонт системы отопления, горячего и холодного водоснабжения Структурное подразделение МБДОУ Детский сад комбинированного вида №8 «Ласточка» - «Детский сад «Светлячок» | 2100 м2 | Капитальный ремонт | 2023 | 7349,1 | - | 6981,6 | 367,5 | - | - | - | - | 7349,1 | - | - |
| 3.40 | Капитальный ремонт горячего и холодного водоснабжения, системы водоотведенияМБДОУ Детский сад №10 «Сказка» |  2350 м2 | Капитальный ремонт | 2023 | 7867,2 | - | 7473,8 | 393,4 | - | - | - | - | 7867,2 | - | - |
| 3.41 | Капитальный ремонт системы отопления, фасада, внутренних помещений МБОУ «Средняя школа№4 г. Навашино» | 3448 м2 | Капитальный ремонт | 2024 | 22047,3 | - | 20944,9 | 1102,4 | - | - | - | - | - | 22047,3 | - |
| 3.42 | Капитальный ремонт системы отопления, фасада, внутренних помещений и благоустройство МБОУ «Тёшинская средняя школа» | 7765 м2 | Капитальный ремонт | 2024 | 30511,5 | - | 28985,9 | 1525,6 | - | - | - | - | - | 30511,5 | - |
| 3.43 | Капитальный ремонт системы отопления, инженерных сетей, системы горячего и холодного водоснабжения, системы водоотведения, фасада, внутренних помещений филиал МБОУ «Роговская средняя школа» - «Салавирская основная школа» | 3380 м2 | Капитальный ремонт | 2024 | 17026,6 | - | 16175,3 | 851,3 | - | - | - | - | - | 17026,6 | - |
| 3.44 | Капитальный ремонт инженерных сетей, системы холодного водоснабжения, фасада, внутренних помещений и благоустройство МБОУ «Гимназия г. Навашино» | 5588 м2 | Капитальный ремонт | 2024 | 29596,2 | - | 28116,4 | 1479,8 | - | - | - | - | - | 29596,2 | - |
| 3.45 | Капитальный ремонт инженерных сетей, системы холодного водоснабжения, фасада, внутренних помещений и благоустройство МБОУ «Средняя школа №2 г. Навашино» | 4343 м2 | Капитальный ремонт | 2024 | 25534,2 | - | 24257,5 | 1276,7 | - | - | - | - | - | 25534,2 | - |
| 3.46 | Капитальный ремонт фасада, внутренних помещений и благоустройство МБОУ «Большеокуловская средняя школа» | 11347 м2 | Капитальный ремонт | 2024 | 51557,7 | - | 48979,8 | 2577,9 | - | - | - | - | - | 51557,7 | - |
| 3.47 | Капитальный ремонт фасада МБОУ «Средняя школа №3 г. Навашино» | 545 м2 | Капитальный ремонт | 2024 | 2810,6 | - | 2670,1 | 140,5 | - | - | - | - | - | 2810,6 | - |
| 3.48 | Капитальный ремонт внутренних помещений филиал МБОУ «Большеокуловская средняя школа» - «Поздняковская основная школа» | 1000 м2 | Капитальный ремонт | 2024 | 9103,6 | - | 8648,4 | 455,2 | - | - | - | - | - | 9103,6 | - |
| 3.49 | Капитальный ремонт системы водоотведения, фасада, ремонт внутренних помещений и благоустройство МБДОУ Детский сад №1 «Василек» |  5150 м2 | Капитальный ремонт | 2024 | 19726,8 | - | 18740,5 | 986,3 | - | - | - | - | - | 19726,8 | - |
| 3.50 | Капитальный ремонт водоотведения, фасада, ремонт внутренних помещений и благоустройство МБДОУ Детский сад №4 «Ромашка» | 5300 м2 | Капитальный ремонт | 2024 | 18805,4 | - | 17865,1 | 940,3 | - | - | - | - | - | 18805,4 | - |
| 3.51 | Капитальный ремонт водоотведения, фасада, ремонт внутренних помещений и благоустройствоМБДОУ Детский сад №7 «Ёлочка» | 6000 м2 | Капитальный ремонт | 2024 | 22795,1 | - | 21655,3 | 1139,8 | - | - | - | - | - | 22795,1 | - |
| 3.52 | Капитальный ремонт водоотведения, фасада, ремонт внутренних помещений и благоустройствоМБДОУ Детский сад комбинированного вида №8 «Ласточка»  | 5700 м2 | Капитальный ремонт | 2024 | 20965,2 | - | 19916,9 | 1048,3 | - | - | - | - | - | 20965,2 | - |
| 3.53 | Капитальный ремонт водоотведения, фасада, ремонт внутренних помещений и благоустройствоСтруктурное подразделение МБДОУ Детский сад комбинированного вида №8 «Ласточка» - «Детский сад «Аленка» | 11856 м2 | Капитальный ремонт | 2024 | 60385,5 | - | 57366,2 | 3019,3 | - | - | - | - | - | 60385,5 | - |