РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрации Камешковского района

# от 03.09.2020                                                                                                      № 1129

О внесении изменений в постановление администрации Камешковского района от 31.03.2017 № 519 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Камешково на период 2017-2020 г.г.»

В целях уточнения программных мероприятий, руководствуясь статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, статьей 12 Устава города Камешково, п о с т а н о в л я ю:

- Внести следующие изменения в постановление администрации Камешковского района от 31.03.2017 №519 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Камешково на период 2017-2020 г.г.»:

1.1. В наименовании и пункте 1 постановления слова «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Камешково на период 2017-2020 г.г.» заменить словами «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Камешково на период 2017-2022 г.г.».

1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).

- Признать утратившим силу постановление администрации Камешковского района от 12.11.2019 №1410 «О внесении изменений в постановление администрации Камешковского района от 31.03.2017 №519 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Камешково на период 2017-2020 г.г.».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации района.

- Опубликовать настоящее постановление без приложения в районной газете «Знамя», с приложениями разместить в сетевом издании «Знамя 33» в сети «Интернет» (http://znamja.com).

Глава администрации района                                                                А.З. Курганский

Приложение

к постановлению администрации района

от 03.09.2020 № 1129

Муниципальная программа

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Камешково на период 2017-2022 г.г.»

Ответственный исполнитель:

Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» города Камешково

Год составления: 2017

Непосредственный исполнитель:

Начальник учреждения Осипов Александр Борисович

тел.: (49248) 2-50-20, e-mail: mugkh@mail.ru

________________

(подпись)

ПАСПОРТ

муниципальной  программы

муниципального образования город Камешково

| Наименование программы | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Камешково на период 2017-2022 г.г.» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» города Камешково |
| Соисполнители программы |  |
| Перечень подпрограмм |  |
| Цели программы | -Повышение энергетической эффективности объектов жилищного фонда и систем коммунальной инфраструктуры; -рациональное использование топливно-энегетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий на основе внедрения энергоэффективных технологий; - повышение комфортности проживания населения на доступном уровне; - повышение энергоэффективности потребления коммунальных ресурсов в жилищном фонде, коммунальной инфраструктуре, производственной и социальной инфраструктуре. |
| Задачи программы | -Обеспечение устойчивого и надежного снабжения потребителей муниципального образования коммунальными ресурсами; - снижение затрат на потребление электрической и тепловой энергии за счет снижения доли потерь; - оптимизация затрат ресурсоснабжающих организаций на подачу ресурса потребителям. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | -Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях -количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии -удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии; - величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям; -протяженность тепловых сетей. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2017-2022 гг |
| Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы | Общий объем финансирования Программы составляет: - 99 463 765,70 рублей, средства бюджета муниципального образования – 10 913 214,68 рублей средства областного бюджета — 16 558 725,00 рублей, средства концессионера – 17 997 912,5 рублей, средства Фонда содействия реформирования ЖКХ — 53 993 913,52 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | -Замена морально устаревшего оборудования -эффективное использование коммунальных ресурсов; -обеспечение устойчивого снабжения потребителей коммунальными ресурсами, снижение аварийных отказов работы энергетического оборудования и как следствие снижение затрат на аварийные и текущие ремонты, техническое обслуживание; -уменьшение потерь электрической и тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей. |

Перечень используемых сокращений

(глоссарий)

АМО - администрация муниципального образования Камешковский район.

МБ - местный бюджет, бюджет муниципального образования город Камешково

ОБ – областной бюджет

Программа – муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

МУ «УЖКХ» г.Камешково — Муниципальное учреждение «Управление жилищно- коммунального хозяйства» г.Камешково

ГРБС – главный распорядитель бюджетных средств

ТЭ – теплоэнергия

МКД - многоквартирный дом

Раздел 1

Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, включая описание текущего состояния, основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

В настоящее  время  теплоснабжение  потребителей  города  осуществляется  от  котельных ООО «Владтеплоресурс».

Подключенная нагрузка котельных -10,01 Гкал/час. Резерв мощности котельных – 1,91 Гкал/час. Котлы работают на природном газе.

Протяженность тепловых сетей, эксплуатируемых ООО «Владтеплоресурс» составляет 10308 м в двухтрубном исполнении.

В эксплуатации ООО «Владтеплоресурс» находится котельная, в которой установлен котел ДКВР-6,5-13.Тепловая мощность котельной составляет 5,09 Гкал/час, подключенная нагрузка  3,64 Гкал/час. Резерв мощности на котельной отсутствует по причине аварийного состояния оборудования. Работа котельной осуществляется на природном газе.

Для повышения качества, надежности и доступности теплоснабжения на территории города предусмотрена оптимизация схемы теплоснабжения с целью наиболее полной загрузки имеющихся мощностей, исключения из схемы нерентабельных и морально устаревших источников тепловой энергии с заменой на более современные блочно-модульные котельные.

Раздел 2

Приоритеты муниципальной политики в рамках реализации муниципальной программы в городе Камешково

Приоритетами муниципальной политики в рамках реализации муниципальной программы являются

1) обеспечение надежности теплоснабжения в соответствии с требованиями технических регламентов;

2) обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами;

3) соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

4) обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности теплоснабжающих организаций и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала;

5) обеспечение экологической безопасности теплоснабжения.

Долгосрочная  муниципальная целевая  программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в  муниципальном  образовании  город Камешково  на 2017-2022 годы» разработана в соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от 01.02.2012 № 94 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности во Владимирской области» (в ред. распоряжения Департамента жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области от 26.06.2020 №11-р).

Цели, задачи и показатели достижения целей и задач муниципальной программы

Целями Программы являются:

-Повышение энергетической эффективности объектов жилищного фонда и систем коммунальной инфраструктуры;

-рациональное использование топливно-энегетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий на основе внедрения энергоэффективных технологий;

- повышение комфортности проживания населения на доступном уровне;

- повышение энергоэффективности потребления коммунальных ресурсов в жилищном фонде, коммунальной инфраструктуре, производственной и социальной инфраструктуре.

Задачами Программы являются:

-обеспечение устойчивого и надежного снабжения потребителей муниципального образования коммунальными ресурсами;

- снижение затрат на потребление электрической и тепловой энергии за счет снижения доли потерь;

- оптимизация затрат ресурсоснабжающих организаций на подачу ресурса потребителям.

Целевая направленность Программы определяется необходимостью решения задач в части энергосбережения  и повышения энергоэффективности топливно – энергетического и коммунального комплекса муниципального образования город Камешково, экономии по видам энергетических и иных коммунальных ресурсов в натуральном выражении.

Сведения об индикаторах и показателях Программы приведены в приложении № 1 к Программе.

Описание основных и ожидаемых конечных результатов, сроки реализации муниципальной программы

В результате строительства новой блочно-модульной котельной потребители тепловой энергии, отапливавшиеся ранее от котельной ООО «Содружество» будут переведены на новый источник теплоснабжения. Котельная «Теремок», работающая сейчас  в основном для осуществления горячего водоснабжения будет закрыта. Необходимость в работе котельной по ул. Молодежная, мощностью 3,2 МВт, которая была в экстренном порядке перевезена из другого населенного пункта и смонтирована для надежного обеспечения нового детского сада и снятия части нагрузки с котельной ООО «Содружества» отпадет за ненадобностью. Для надежной работы системы теплоснабжения, с учетом обеспечения новой котельной нормативных значений давления теплоносителя, будут проведены работы по реконструкции основной (магистральной) теплотрассы ввиду ее неудовлетворительного состояния. В связи с невозможностью расположить новую котельную в месте нахождения котельной ООО «Содружество», была определена территория на ул. Молодежной, с максимальным приближением к домам жилой застройки. Вследствие этого, возникла необходимость в изменении  организации схемы теплоснабжения  и  строительстве  новых участков тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения протяженностью 445м. Проектом модернизации системы теплоснабжения г. Камешково предусматривается реконструкция квартальной котельной, расположенной по адресу: ул. Свердлова, д.10 а. Данная котельная обеспечивает теплоснабжение и горячее водоснабжение потребителей по ул. Ленина, ул. 3 Интернационала, ул. Свердлова, ул. Володарского. В рамках реализации данного мероприятия  будет выполнена замена котлового, вспомогательного оборудования, автоматики безопасности и регулирования.

Программа реализуется в один этап . Срок реализации — 2017 год.

Вся деятельность по формированию и реализации Программы должна проходить в условиях прозрачности и гласности, обеспечиваемой своевременным освещением этой деятельности в средствах массовой информации, а также участием в тематических выставках, конференциях, семинарах.

Раздел 3

Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы

В современных условиях инновационного развития и модернизации экономики, нарастающего дефицита энергоносителей, их стоимости и энергетических мощностей, повышение энергетической эффективности и энергосбережения играет ключевую роль в обеспечении топливно-энергетическими ресурсами потребителей района.

Целевая направленность Программы определяется необходимостью решения задач в части энергосбережения и повышения энергоэффективности  жилищного фонда и систем коммунальной инфраструктуры города Камешково. При этом главной задачей всех участников процесса энергоснабжения и энергопотребления является комплексное использование всех рычагов управления для перехода на энергоэффективный путь развития.

Настоящая Программа определяет комплекс системных мероприятий, направленных на реализацию проектов и технологий по повышению энергоэффективности жилищного фонда и систем коммунальной инфраструктуры города Камешково

Проектом модернизации системы теплоснабжения г.Камешково предусматриваются следующие направления

- Мероприятия, направленные на снижение потерь тепловой энергии и топливно-энергетических ресурсов

- Мероприятия по энергосбережению и повышению эффективности потребления коммунальных ресурсов в жилищном фонде

Раздел 4

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Общий объем финансирования Программы составляет: - 99 463 765,70 рублей,

-средства местного бюджета – 10 913 214,68 рублей,

-средства областного бюджета — 16 558 725,00 рублей,

-средства концессионера – 17 997 912,50 рублей,

-средства Фонда реформирования ЖКХ — 53 993 913,52 рублей.

Источниками финансирования для осуществления мероприятий данной Программы являются средства МБ, ОБ, а также средства концессионера (будет определен по результатам конкурса) и средства Фонда реформирования ЖКХ. Объем финансирования мероприятий Программы определяется исходя из объемов необходимых работ, количества объектов, а также текущих цен на соответствующие материалы и работы.

Объём финансирования мероприятий уточняется ежегодно.

Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации Программы, отражен в приложении № 3 к Программе.

Раздел 5

Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

Реализация Программы подвержена влиянию следующих групп рисков и негативных факторов.

При реализации Программы следует учитывать ряд возможных рисков, связанных с выбором Подрядчиков, качеством  проведения ремонтных работ и плановым финансированием мероприятий Программы.

Риск с отбором Подрядчиков связан в первую очередь с возможностью отбора недобросовестного Подрядчика и, как следствие, некачественным выполнением или невыполнением работ. Данный риск может быть минимизирован на стадии подготовки аукционной документации и выбора критериев оценки заявок на участие в аукционе.

Риск не проведения ремонтных работ в основном может быть связан с отсутствием в необходимом количестве материалов, техники.  Минимизация данного риска осуществляется за счет обеспечения жесткой системы контроля за производством работ.

Раздел 6

Порядок и методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе использования целевого индикатора, который обеспечит мониторинг динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутого показателя за соответствующий год с его прогнозным значением, утвержденным Программой.

Критерии оценки эффективности реализации Программы:

Cel = ()*,

где

Cel - степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы

Si  - оценка достижения планового значения i-го индикатора программы

m - количество индикаторов

,

где

Fi- фактическое значение i-го индикатора

Pi - планового значения i-го индикатора программы.

- Программа реализуется эффективно (за отчетный год, за весь период реализации), если ее эффективность составляет более 75 процентов;

- Программа нуждается в корректировке и доработке, если эффективность реализации Программы составляет от 50 до 75 процентов;

- Программа считается неэффективной, если мероприятия Программы выполнены с эффективностью менее 50 процентов.

Расчет степени соответствия фактических затрат на реализацию Программы запланированному уровню производится по следующей формуле:

П =  * 100%,   где

П — полнота использования бюджетных средств;

ЗФ — фактические расходы на реализацию Программы в соответствующем периоде;

ЗП — запланированные бюджетные расходы на реализацию Программы в соответствующем периоде.

Приложение №1

к муниципальной программе

Сведения о показателях (индикаторах)

муниципальной программы их значениях

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовое значение | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | Шт/км сетей | 1,226624 | 0,90664 | 0,9066 | 0,90664 | 0,90664 | 0,90664 | 0,90664 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | Шт/1 Гкал/час | 3,48 | 2,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии; | кг.у.т/Гкал | 173,4 | 166,8 | 166,8 | 166,8 | 166,8 | 166,8 | 166,8 |
| 4 | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям. | % | 17,03 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 |
| 5 | Протяженность тепловых сетей | км | 10,4 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 |
| 6 | Снижение количества жалоб на неудовлетворительное уличное освещение города | шт | 15 | 15 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Снижение количества предписаний ГИБДД на неудовлетворительное уличное освещение города | шт | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение №2

к муниципальной программе

Перечень программных мероприятий муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Камешково

на период 2017-2022 г.г.»

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствие нереализации програмных мероприятий | Связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало реализации | Окончание реализации |  |  |  |
| 1 | Строительство блочно-модульной котельной в г.Камешково на ул.Молодежная мощностью 11МВт | МУ «УЖКХ» г.Камешково | 2017 | 2017 | Получение качественной услуги теплоснабжения, снижение аварийных отказов работы энергооборудования | Частые поломки котла, как следствие на время ремонта прекращение отпуска теплоэнергии потребителям | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии |
| 2 | Реконструкция участков сетей теплоснабжения, протяженностью 359,22 м | МУ «УЖКХ» г.Камешково | 2017 | 2017 | Надежность, устойчивость работы системы теплоснабжения | Частые прорывы теплотрассы, как следствие на время ремонта прекращение отпуска теплоэнергии потребителям | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям |
| 3 | Строительство участков сетей теплоснабжения, протяженностью 445 м | МУ «УЖКХ» г.Камешково | 2017 | 2017 | В связи с невозможностью установки новой котельной на месте котельной ООО «Содружество» необходимо строительство новых сетей для подключения к магистральным сетям | Теплоноситель, поступающий от блочно-модульной котельной в г.Камешково на ул.Молодежная, поступать в магистральные теплосети не будет | Протяженность тепловых сетей |
| 4 | Реконструкция квартальной котельной в г.Камешково, ул.Свердлова, д.10-а, мощностью 5,2МВт | МУ «УЖКХ» г.Камешково | 2017 | 2017 | Замена котлового, вспомогательного оборудования, автоматики безопасности и регулирования для повышения эффективности использования котельной | Превышение нормативных значений удельных расходов топливно-энергетических ресурсов оборудование | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |
| 5 | Модернизация сетей уличного освещения восточной части г.Камешково | МУ «УЖКХ» г.Камешково | 2020 | 2020 | Получение качественной уличного освещения, снижение аварийных отказов работы энергооборудования | Отсутствие уличного освещения | Снижение количества жалоб граждан на неудовлетворительное уличное освещение |
| 6 | Модернизация сетей уличного освещения западной части г.Камешково | МУ «УЖКХ» г.Камешково | 2020 | 2020 | Получение качественной уличного освещения, снижение аварийных отказов работы энергооборудования | Отсутствие уличного освещения | Снижение количества жалоб граждан на неудовлетворительное уличное освещение |
| 7 | Модернизация уличного освещения по ул.Бориса Французова, ул.Герцена, ул.Заозерная г.Камешково | МУ «УЖКХ» г.Камешково | 2020 | 2020 | Получение качественной уличного освещения, снижение аварийных отказов работы энергооборудования | Отсутствие уличного освещения | Снижение количества жалоб граждан на неудовлетворительное уличное освещение |
| 8 | Модернизация уличного освещения по ул. Молодежная г.Камешково | МУ «УЖКХ» г.Камешково | 2020 | 2020 | Получение качественной уличного освещения, снижение аварийных отказов работы энергооборудования | Отсутствие уличного освещения | Снижение количества предписаний ГИБДД на неудовлетворительное состояние линии освещения |
| 9 | Модернизация уличного наружного освещения на территории г.Камешково | МУ «УЖКХ» г.Камешково | 2022 | 2022 | Получение качественной уличного освещения, снижение аварийных отказов работы энергооборудования | Отсутствие уличного освещения | Снижение количества предписаний ГИБДД на неудовлетворительное состояние линии освещения |

Приложение  №3

к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Камешково

на период 2017-2022 г.г.»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, подпрограммы основного мероприятия ведомственной целевой программы | Код бюджетной классификации | Расходы (рублей) по годам реализации МП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | Всего по МП | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Муниципальная программа | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Камешково на период 2017-2022 гг | Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» города Камешково | 603 | 0502 | 10 |  | 81 465 853,20 | 71 991 885,2 | - | - | 5 473 968,00 | - | 4 000 000,00 |
|  |  | Концессионер |  |  |  |  | 17 997 912,5 | 17 997 912,5 |  |  | - | - | - |
| 1. | Строительство блочно-модульной котельной в г.Камешково на ул.Молодежная мощностью 11МВт | Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» города Камешково | 603 | 0502 | 10 0 01 |  | 34 457 625,21 | 34 457 625,21 |  |  | - | - | - |
|  |  |  | 603 | 0502 | 1000109505 | 400 | 25 843 218,91 | 25 843 218,91 |  |  | - | - | - |
|  |  |  | 603 | 0502 | 1000122570 | 400 | 1792 227,23 | 1792 227,23 |  |  | - | - | - |
|  |  |  | 603 | 0502 | 1000171250 | 400 | 6 822 179,07 | 6 822 179,07 |  |  | - | - | - |
|  |  | Концессионер |  |  |  |  | 8 614 406,3 |  |  |  | - | - | - |
| 2 | Реконструкция участков сетей теплоснабжения, протяженностью 359,22 м | Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» города Камешково | 603 | 0502 | 10 0 02 |  | 3 547 149,5 | 3 547 149,5 |  | - | - | - | - |
|  |  |  | 603 | 0502 | 1000209505 | 400 | 2 660 361,8 | 2 660 361,8 |  |  | - | - | - |
|  |  |  | 603 | 0502 | 1000222570 | 400 | 886 787,7 | 886 787,7 |  |  | - | - | - |
|  |  | Концессионер |  |  |  |  | 886 728,32 | 886 728,32 |  |  | - | - | - |
| 3. | Строительство участков сетей теплоснабжения, протяженностью 445 м | Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» города Камешково | 603 | 0502 | 10 0 03 |  | 10 967 398,83 | 10 967 398,83 |  |  | - | - | - |
|  |  |  | 603 | 0502 | 1000309505 | 400 | 8 225 549,12 | 8 225 549,12 |  |  | - | - | - |
|  |  |  | 603 | 0502 | 1000322570 | 400 | 679 203,78 | 679 203,78 |  |  | - | - | - |
|  |  |  | 603 | 0502 | 1000371250 | 400 | 2 062 645,93 | 2 062 645,93 |  |  | - | - | - |
|  |  | Концессионер |  |  |  |  | 2 741 849,7 | 2 741 849,7 |  |  | - | - | - |
| 4. | Реконструкция квартальной котельной в г.Камешково, ул.Свердлова, д.10-а, мощностью 5,2МВт | Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» города Камешково | 603 | 0502 | 10 0 04 |  | 23 019 711,66 | 23 019 711,66 |  |  | - | - | - |
|  |  |  | 603 | 0502 | 1000409505 | 400 | 17 264 783,69 | 17 264 783,69 |  |  | - | - | - |
|  |  |  | 603 | 0502 | 1000422570 | 400 | 5 754 927,97 | 5 754 927,97 |  |  | - | - | - |
|  |  | Концессионер |  |  |  |  | 5 754 928,18 | 5 754 928,18 |  |  | - | - | - |
| 5. | Модернизация сетей уличного освещения восточной части г.Камешково | Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» города Камешково | 603 | 0502 | 10 0 05 | 400 | 2 156 542,00 |  |  |  | 2 156 542,00 | - | - |
| 6. | Модернизация сетей уличного освещения западной части г.Камешково | Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» города Камешково | 603 | 0502 | 10 0 06 | 400 | 2 017 914,00 |  |  |  | 2 017 914,00 | - | - |
| 7. | Модернизация уличного освещения по ул.Бориса Французова, ул.Герцена, ул.Заозерная г.Камешково | Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» города Камешково | 603 | 0502 | 10 0 07 | 400 | 1 025 438,00 |  |  |  | 1 025 438,00 | - | - |
| 8. | Модернизация уличного освещения по ул. Молодежная г.Камешково | Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» города Камешково | 603 | 0502 | 10 0 08 | 400 | 274 074,00 |  |  |  | 274 074,00 | - | - |
| 9. | Модернизация уличного наружного освещения на территории г.Камешково | Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» города Камешково | 603 | 0502 | 1000822570 | 400 | 4 000 000,00 | - | - | - | - | - | 4 000 000,00 |

Приложение  №4

к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов местного бюджета, областного бюджета, средств концессионера,  средств Фонда реформирования ЖКХ на реализацию целей  муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Камешково

на период 2017-2022 г.г.»

| Статус документа | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, главные распорядители средств областного бюджета (далее также – ГРБС) по долгосрочной областной целевой программе, ведомственной целевой программе | Оценка расходов по годам реализации МП, годы, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего по МП | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| Муниципальная программа | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Камешково на период 2017-2020 гг | Всего | 99 463 765,70 | 89 989 797,7 | - |  | 5 473 968,00 | - | 4 000 000,00 |
|  |  | Областной бюджет | 16 558 725,00 | 8 884 825,0 | - |  | 4 433 900,00 | - | 3 240 000,00 |
|  |  | Местный бюджет | 10 913 214,68 | 9 113 146,68 | - |  | 1 040 068,00 | - | 760 000,00 |
|  |  | Средства концессионера | 17 997 912,5 | 17 997 912,5 | - |  |  | - |  |
|  |  | Средства Фонда реформирования ЖКХ | 53 993 913,52 | 53 993 913,52 | - |  |  | - |  |
| 1. Основное мероприятие | Строительство блочно-модульной котельной в г.Камешково на ул.Молодежная мощностью 11МВт | Всего | 43 072 031,51 | 43 072 031,51 |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 6 822 179,07 | 6 822 179,07 |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 1 792 227,23 | 1 792 227,23 |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства концессионера | 8 614 406,3 | 8 614 406,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства Фонда реформирования ЖКХ | 25 843 218,91 | 25 843 218,91 |  |  |  |  |  |
| 2. Основное мероприятие | Реконструкция участков сетей теплоснабжения, протяженностью 359,22 м | Всего | 4 433 877,82 | 4 433 877,82 | - | - | - |  |  |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 886 787,7 | 886 787,7 | - | - | - |  |  |
|  |  | Средства концессионера | 886 728,32 | 886 728,32 | - |  |  |  |  |
|  |  | Средства Фонда реформирования ЖКХ | 2 660 361,8 | 2 660 361,8 | - | - | - |  |  |
| 3. Основное мероприятие | Строительство участков сетей теплоснабжения, протяженностью 445 м | Всего | 13 709 248,53 | 13 709 248,53 | - | - | - |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 2 062 645,93 | 2 062 645,93 | - | - | - |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 679 203,78 | 679 203,78 | - | - | - |  |  |
|  |  | Средства концессионера | 2 741 849,7 | 2 741 849,7 | - |  |  |  |  |
|  |  | Средства Фонда реформирования ЖКХ | 8 225 549,12 | 8 225 549,12 | - | - | - |  |  |
| 4. Основное мероприятие | Реконструкция квартальной котельной в г.Камешково, ул.Свердлова, д.10-а, мощностью 5,2МВт | Всего | 28 774 639,84 | 28 774 639,84 | - | - | - |  |  |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 5 754 927,97 | 5 754 927,97 | - | - | - |  |  |
|  |  | Средства концессионера | 5 754 928,18 | 5 754 928,18 | - | - | - |  |  |
|  |  | Средства Фонда реформирования ЖКХ | 17 264 783,69 | 17 264 783,69 | - | - | - |  |  |
| 5. Основное мероприятие | Модернизация сетей уличного освещения восточной части г.Камешково | Всего | 2 156 542,00 | - | - | - | 2 156 542,00 |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 1 746 799,02 | - | - | - | 1 746 799,02 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 409 742,98 | - | - | - | 409 742,98 |  |  |
| 6. Основное мероприятие | Модернизация сетей уличного освещения западной части г.Камешково | Всего | 2 017 914,00 | - | - | - | 2 017 914,00 |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 1 634 510,34 | - | - | - | 1 634 510,34 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 383 403,66 | - | - | - | 383 403,66 |  |  |
| 7. Основное мероприятие | Модернизация уличного освещения по ул.Бориса Французова, ул.Герцена, ул.Заозерная г.Камешково | Всего | 1 025 438,00 | - | - | - | 1 025 438,00 |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 830 604,78 | - | - | - | 830 604,78 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 194 833,22 | - | - | - | 194 833,22 |  |  |
| 8. Основное мероприятие | Модернизация уличного освещения по ул. Молодежная г.Камешково | Всего | 274 074,00 | - | - | - | 274 074,00 |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 221 999,94 | - | - | - | 221 999,94 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 52 074,06 | - | - | - | 52 074,06 |  |  |
| 9. Основное мероприятие | Модернизация уличного наружного освещения на территории г.Камешково | Всего | 4 000 000,00 | - | - | - | - | - | 4 000 000,00 |
|  |  | Областной бюджет | 3 240 000,00 | - | - | - | - | - | 3 240 000,00 |
|  |  | Местный бюджет | 760 000,00 | - | - | - | - | - | 760 000,00 |