**ПРОЕКТ**

**УТВЕРЖДЕНА**

**постановлением администрации**

**муниципального образования**

**«Холмогорский муниципальный район»**

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и охрана окружающей среды в Холмогорском муниципальном районе»**

**ПАСПОРТ муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и охрана окружающей среды в Холмогорском муниципальном районе»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и охрана окружающей среды в Холмогорском муниципальном районе» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» (отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МО «Холмогорский муниципальный район» |
| Соисполнители муниципальной программы | нет |
| Участники муниципальной программы | Администрации сельских поселений МО «Холмогорский муниципальный район»;  Управление образования администрации МО «Холмогорский муниципальный район»;  МКУК ХЦКС;  МКУК ХЦМБ;  МКУК «Историко-мемориальный музей М.В. Ломоносова» |
| Подпрограммы, в том числе ведомственные целевые программы | нет |
| Цели муниципальной программы | Повышение конкурентоспособности, финансовой устойчивости, энергетической и экологической безопасности системы коммунальной и энергетической инфраструктуры, направленной на обеспечение потребностей социально-экономического развития Холмогорского муниципального района;  Улучшение качества окружающей среды и формирование предпосылок создания экологически ориентированной модели роста экономики Холмогорского муниципального района, обеспечивающей сохранение благоприятной среды обитания для достижения высокого качества жизни каждого человека |
| Задачи муниципальной программы | 1. Повышение устойчивости и надежности функционирования инфраструктуры жизнеобеспечения населения МО «Холмогорский муниципальный район»;  2. Развитие системы организации деятельности с отходами потребления на территории МО «Холмогорский муниципальный район»;  3. Сокращение объема потерь энергетических ресурсов в процессе эксплуатации муниципальных зданий и уменьшение объема потребления энергетических ресурсов с сохранением полезного эффективного использования. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2021 - 2024 годы. Программа реализуется в один этап |
| Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы | 1. Доля жителей, пользующихся одновременно централизованными системами водоснабжения и водоотведения  2. Удовлетворённость населения качеством жилищно-коммунальных услуг  3. Показатель надежности и энергетической эффективности в теплоснабжении  4. Показатель надежности и энергетической эффективности в водоснабжении  5. Показатель надежности и энергетической эффективности в водоотведении  6. Количество ликвидированных несанкционированных свалок  7. Количество вновь созданных мест (площадок) для сбора ТКО  8. Количество установленных контейнеров  9. Удельный расход энергетических ресурсов муниципальными учреждениями (электроэнергия; тепловая энергия; холодная вода) |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | общий объем финансирования – 21967,0 тыс. рублей,  в том числе:  средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;  средства областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;  средства районного бюджета - 21967,0 тыс. рублей;  внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей;  иные источники – 0,0 тыс. рублей. |

**I. Приоритеты деятельности в сфере реализации муниципальной программы**

В соответствии со Стратегией социально - экономического развития муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» до 2035 года приоритетным направлением деятельности органов местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального комплекса является создание комфортных условий для проживания граждан на территории Холмогорского муниципального района.

Основной целью муниципальной программы является предоставление коммунальных услуг надлежащего качества. Для этого необходимо развитие коммунальной инфраструктуры. Значительную актуальность имеет увеличение качества услуг водоснабжения и водоотведения.

Кроме того, для улучшения экологической ситуации ведётся обустройство мест накопления отходов, в том числе с использованием раздельного сбора мусора. Повышается экологическое сознание населения района.

В целях развития энергосбережения в рамках Программы реализуются мероприятия в области повышения энергоэффективности.

При разработке Программы учтены следующие нормативно-правовые акты:

- Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года";

- приказ Минэнерго России от 30.06.2014 № 398 "Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации";

- Стратегия социально-экономического развития Архангельской области до 2035 года, утвержденная областным законом Архангельского областного Собрания депутатов от 13 февраля 2019 г. № 57-5-03;

- Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» до 2035 года, утвержденная Решением Собрания депутатов МО «Холмогорский муниципальный район» от 15 июня 2020 г. № 86.

**II. Характеристика сферы реализации муниципальной программы**

Устаревшая система топливно-энергетического комплекса и жилищно - коммунального хозяйства Холмогорского муниципального района не позволяет обеспечивать выполнение требований к качеству коммунальных услуг, поставляемых потребителям.

Системы холодного водоснабжения и водоотведения в Холмогорском районе эксплуатируется от 17 до 54 лет. К системам водоснабжения относятся насосные станции водозабора в количестве 15 сооружений и 5 станций очистки воды. К системам водоотведения относятся канализационно- насосные станции в количестве 19 единиц, станции биологической очистки в количестве 10 сооружений. Сверхнормативные сроки эксплуатации оборудования приводят к аварийным и техническим эксплуатационным неисправностям.

Модернизация объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно - коммунального хозяйства позволит:

-повысить эффективность, качество жилищно-коммунальных услуг;

-повысить надежность работы инженерных систем жизнеобеспечения, комфортность и безопасность условий проживания;

-улучшить экологическую ситуацию в поселениях.

В целом Холмогорский район является районом с благоприятной экологической ситуацией. Негативное воздействие на окружающую среду оказывается в основном из-за несовершенства системы обращения с отходами производства и потребления.

На территории МО «Холмогорский муниципальный район» ежегодно проводятся мероприятия:

- общие субботники по уборке территории поселков ;

- благоустройство и озеленение территорий населенных пунктов, памятных и мемориальных мест;

- рейды по выявлению несанкционированных свалок и ликвидация этих мест;

- расчистка водоохранных зон водных объектов от твердых коммунальных отходов;

- ведется работа в учебных заведениях по экологическому образованию и воспитанию учащихся;

- размещается информация экологической направленности в СМИ и на стендах (за 2016-2020 гг. ликвидировано 46 несанкционированных свалок на территории МО «Холмогорский муниципальный район»).

- с 2019 года произведено устройство 175 контейнерных площадок.

Наиболее острыми проблемами в районе остаются следующие проблемы:

- отсутствие современного подхода к применению экологически корректных технологий обезвреживания отходов;

- необходимость использования всех возможностей для предотвращения образования отходов;

- отсутствие вторичного использования всех полезных фракций отходов, включая получение энергии; экологически правильное обезвреживание неутилизируемых фракций;

- отсутствие мест хранения, переработки и утилизации твердых бытовых отходов. Многие свалки на территории Холмогорского муниципального района не соответствуют экологическим требованиям.

Для решения озвученных проблем необходимо:

- повышение экономической и экологической эффективности процесса санитарной очистки на территории района;

- выявление необходимого комплекса мероприятий и перспективное развитие системы организации деятельности с отходами производства и потребления на территории Холмогорского муниципального района;

- создание и содержание системы сбора вторсырья;

- создание современного, отвечающего всем требованиям экологического законодательства, полигона твердых бытовых отходов.

На территории Холмогорского района к 2020 году выполнены требования федерального закона № 261-ФЗ в части установки приборов учета энергетических ресурсов и воды в большинстве бюджетных учреждений. Однако вопрос установки приборов учета энергетических ресурсов и воды в бюджетных учреждениях остается актуальным.

В результате проведенных энергосберегающих мероприятий и мероприятий по установке приборов учета в бюджетных учреждениях района снизилось потребление топливно-энергетических ресурсов: тепловая энергия – на 20%, холодное водоснабжение – на 11%. Потребление электрической энергии незначительно возросло на 1,5% что объясняется увеличением электрических приборов, техники в образовательном процессе.

Энергосбережение является актуальным и необходимым условием нормального функционирования всех сфер деятельности района. При непрерывном росте цен на энергоресурсы, только повышение эффективности использования энергоносителей, позволит добиться экономии как топливно – энергетических, так и финансовых ресурсов

На территории Холмогорского муниципального района недостаточно развита система учета отпуска и расходования энергоресурсов на розничном рынке, что не позволяет выстраивать экономически выгодные и эффективные отношения между производителями и потребителями коммунальных услуг.

Существующий уровень потребления и энергоемкости экономики и социальной сферы муниципального образования приводит к следующим негативным последствиям:

снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;

опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание муниципальных бюджетных учреждений образования, культуры и вызванному этим снижению эффективности оказания услуг;

росту затрат предприятий района на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;

росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления;

отсутствие свободных мощностей для подключения новых потребителей.

В связи с трудным финансовым положением предприятий, сложной ситуацией в бюджетной сфере района с каждым годом работа в данном направлении становится все актуальнее.

**III. Механизм реализации муниципальной программы**

Ответственным исполнителем муниципальной программы является администрация МО «Холмогорский муниципальный район», в лице отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МО «Холмогорский муниципальный район».

Перечень мероприятий муниципальной программы приведен в приложении № 1 к муниципальной программе.

Мероприятия пункта 1.1 перечня мероприятий предусматривают приобретение оборудования его частей и комплектующих для объектов муниципальной собственности, таких как приобретение резервных источников электропитания, ремонт/устройство водоразборных колонок, проводить ежегодную актуализацию схем теплоснабжения/водоснабжения и водоотведения, приобретение воздуходувок на СБО, приобретение резервных насосов для скважины на станции ВОС М.Товра.

Мероприятия пункта 2.1. перечня мероприятий предусматривают устройство контейнерных площадок, приобретение контейнеров для накопления ТКО, содержание мест накопления ТКО, мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок. Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» принимает участие в реализации национального проекта «Комплексная система обращения с ТКО», включенная в национальный проект «Экология». По данным мероприятиям ответственный исполнитель отдел ЖКХ администрации МО «Холмогорский муниципальный район».

Мероприятия пункта 3.1 перечня мероприятий предполагает: оснащение муниципальных учреждений приборами учета энергетических ресурсов в муниципальных бюджетных учреждениях, замену люминесцентных светильников на светодиодные, которые осуществляются подведомственными учреждениями: управление образования администрации МО «Холмогорский муниципальный район»; МКУК ХЦКС; МКУК ХЦМБ; МКУК «Историко-мемориальный музей М.В. Ломоносова».

По всем мероприятиям муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и охрана окружающей среды в Холмогорском муниципальном районе» закупки будут проходить в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Объемы финансовых средств муниципальной программы являются прогнозными и подлежат ежегодному уточнению.

**IV. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы**

Реализация Программы позволит достичь следующих результатов:

-полное обеспечение территории Холмогорского муниципального района местами (площадками) накопления твердых коммунальных отходов, также и их содержание (60 контейнерных площадок, 120 контейнеров, содержание 235 контейнерных площадок);

-ликвидация крупных несанкционированных свалок на территории Холмогорского муниципального района - 4 шт.;

- приобретение двух резервных источников электропитания на объекты первой категории на котельную пос. Рембуево МО «Ухтостровское», котельную ст. Паленьга, МО «Белогорское»;

- произвести ремонт 10 шт. водоразборных колонок на территории Холмогорского муниципального района;

- к 2024 году произвести устройство 8 водоразборных колонок

- провести ежегодную актуализацию схем теплоснабжения/водоснабжения и водоотведения - актуализация 12 схем;

- приобрести две воздуходувки на СБО (МО «Усть-Пинежское»; МО «Холмогорское»);

- приобрести два резервных насоса для артезианской скважины на ст. ВОС М.Товра;

- провести энергосберегающие мероприятия в муниципальных бюджетных учреждениях Холмогорского муниципального района (оснащение 3 приборов учета холодной воды, приобретение и установка 346 светильников).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе

«Развитие жилищно-коммунального

хозяйства и охраны окружающей

среды в Холмогорском

муниципальном районе»

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ муниципальной программы**

**«**Развитие жилищно-коммунального хозяйства и охрана окружающей средыв Холмогорском муниципальном районе»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители, участники | | Источник  финансирова  ния | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | | Показатели  результата  реализации  мероприятия  по годам | Связь с целевыми показателями программы (подпрограммы) | |
| всего | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Цель муниципальной программы: повышение конкурентноспособности, финансовой устойчивости, энергетической и экологической безопасности системы коммунальной и энергетической инфраструктуры, направленной на обеспечение потребностей социально-экономического развития Холмогорского муниципального района; улучшение качества окружающей среды и формирование предпосылок создания экологически ориентированной модели роста экономики Холмогорского муниципального района, обеспечивающей сохранение благоприятной среды обитания для достижения высокого качества жизни каждого человека. | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 Повышение устойчивости и надежности функционирования инфраструктуры жизнеобеспечения населения МО «Холмогорский муниципальный район» | | | | | | | | | | | |
| 1.1.  Приобретение оборудования его частей и комплектующих для объектов муниципальной собственности | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район»  (Отдел ЖКХ) | | итого | 3090,0 | 1510,0 | 1240,0 | 180,0 | 160,0 |  | | Пункт 1.1., 1.2. Перечня целевых показателей муниципальной программы (Далее – Перечень) |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 3090,0 | 1510,0 | 1240,0 | 180,0 | 160,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные  средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. Замена воздуходувок | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район»  (Отдел ЖКХ) | | итого | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | В 2021 году приобретение и замена воздуходувов на СБО в МО «Усть-Пинежское» и МО «Холмогорское» | | Пункт 1.1., 1.2., 1.5. Перечня |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные  средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. Приобретение резервных источников электропитания на объекты первой категории – котельная ст. Паленьга МО «Белогорское», Рембуево МО «Ухтостровское» | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район»  (Отдел ЖКХ) | | итого | 1200,0 | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | В 2021 году приобретение РИСЭ на котельную пос. Рембуево МО «Ухтостровское»  В 2022 году приобретение РИСЭ на котельную ст. Паленьга, МО «Белогорское» | | Пункт 1.1., 1.2.Перечня |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 1200,0 | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные  средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. Приобретение насосов для артезианской скважины на ст. М.Товра | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район»  (Отдел ЖКХ) | | итого | 300,0 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | В 2021 году приобретение насоса (1 шт.) на ВОС М. Товра.  В 2022 году приобретение насоса (1шт.) на ВОС М.Товра | | Пункт 1.1., 1.2., 1.4.Перечня |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 300,0 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные  средства источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные  средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4. Ремонт водоразборных колонок в МО «Кехотское» | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район»  (Отдел ЖКХ) | | итого | 100,0 | 50,0 | 30,0 | 20,0 | 0,0 |  | |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 100,0 | 50,0 | 30,0 | 20,0 | 0,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные  средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.5 Устройство водоразборных колонок | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район»  (Отдел ЖКХ) | | итого | 640,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | В 2021 году устройство двух водоразборных колонок в МО «Луковецкое»; МО «Белогорское» В 2022 году устройство двух водоразборных колонок в МО «Усть-Пинежское», МО «Двинское»; В 2023 году устройство двух водоразборных колонок в МО «Емецкое», МО «Холмогорское»; В 2024 году устройство двух водоразборных колонок в МО «Холмогорское» | | Пункт 1.2., 1.4. Перечня |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 640,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные  средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.6. Актуализация схем водоснабжения и водоотведения/ теплоснабжения | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район»  (Отдел ЖКХ) | | итого | 600,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | В 2021 году актуализация схем теплоснабжения:  МО «Двинское»,  МО «Емецкое», МО «Белогорское», актуализация схем водоснабжения: МО «Луковецкое», МО «Ухтостровское» МО «Ракульское.  В 2022 году актуализация схем теплоснабжения: МО «Ракульское», МО «Усть-Пинежское»,  МО «Холмогорское» актуализация схем водоснабжения: МО «Емецкое», МО «Двинское», МО «Светлозерское» | | Пункт 1.3., 1.4., 1.5. Перечня |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 600,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные  средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача 2: Развитие системы организации деятельности с отходами потребления на территории МО «Холмогорский муниципальный район» | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Реализация мероприятий в сфере обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами | | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район»  (Отдел ЖКХ) | итого | 18000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 3000,0 |  | | Пункт 2.1., 2.2., 2.3. Перечня |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 18000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 3000,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные  средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1 Устройство контейнерных площадок | | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район»  (Отдел ЖКХ) | итого | 4000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | В 2021 году устройство 15 шт. контейнерных площадок;  в 2022 году устройство 15 шт. контейнерных площадок;  в 2023 году устройство 15 шт. контейнерных площадок;  в 2024 году устройство 15 шт. контейнерных площадок. | | Пункт 2.2. Перечня |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 4000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные  средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2 Приобретение контейнеров (бункеров) для накопления твердых коммунальных отходов | | Администрация  МО «Холмогорский муниципальный район» | итого | 1200,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | В 2021 году приобретение 30 шт. контейнеров;  в 2022 году приобретение 30 шт. контейнеров;  в 2023 году приобретение 30 шт. контейнеров;  в 2024 году приобретение 30 шт. контейнеров. | | Пункт 2.3. Перечня |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 1200,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные  средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.3 Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» | итого | 2800,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | В 2021 году содержание 190 шт. контейнерных площадок;  в 2022 году содержание 205 шт. контейнерных площадок;  в 2023 году содержание 220 шт. контейнерных площадок;  в 2024 году содержание 235 шт. контейнерных площадок. | | Пункт 1.2.,2.2. Перечня |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 2800,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные  средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.4. Ликвидация несанкционированных свалок | | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» | итого | 10000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 1000,0 | В 2021 г. ликвидация свалки в МО «Луковецкое»;  в 2022 году ликвидация свалки МО «Светлозерское»  в 2023 г. ликвидация свалки МО « Холмогорсое»;  в 2024 г ликвидация свалки в МО «Емецкое» | | Пункт 2.1. Перечня |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 10000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 1000,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные  средства |  |  |  |  |  |
| Задача 3 Сокращение объема потерь энергетических ресурсов в процессе эксплуатации муниципальных зданий и уменьшение объема потребления энергетических ресурсов с сохранением полезного эффекта от их использования | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Энергосберегающие мероприятия в муниципальных бюджетных учреждениях | | Администрация  МО «Холмогорский муниципальный район» Администрации сельских поселений МО «Холмогорский муниципальный район»;  Управление образования администрации МО «Холмогорский муниципальный район»;  МКУК ХЦКС;  МКУК ХЦМБ;  МКУК «Историко-мемориальный музей М.В. Ломоносова» | итого | 874,00 | 236,5 | 195,00 | 210,00 | 232,5 |  | | Пункт 3.1. Перечня |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 874,00 | 236,5 | 195,00 | 210,00 | 232,5 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные  средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1 Оснащение муниципальных учреждений приборами учета энергетических ресурсов в муниципальных бюджетных учреждениях | | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» Администрации сельских поселений МО «Холмогорский муниципальный район»;  Управление образования администрации МО «Холмогорский муниципальный район»;  МКУК ХЦКС;  МКУК ХЦМБ;  МКУК «Историко-мемориальный музей М.В. Ломоносова» | итого | 9,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | В 2021 году установка трех счетчиков воды (Курейская библиотека; Луковецкая библиотека  им. Ю. Т. Мамонтова; Холмогорская районная  библиотека им. М. В. Ломоносова) | | Пункт 3.1 Перечня |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 9,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные  средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2. Замена люминесцентных светильников на светодиодные | | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» Администрации сельских поселений  МО «Холмогорский муниципальный район»;  Управление образования администрации МО «Холмогорский муниципальный район»;  МКУК ХЦКС;  МКУК ХЦМБ;  МКУК «Историко-мемориальный музей М.В. Ломоносова» | итого | 865,00 | 227,5 | 195,00 | 210,00 | 232,5 | Замена светильников люминесцентных на светодиодные  в 2021 году: Холмогорская районная  библиотека им. М. В. Ломоносова - 45 шт, Хаврогорская библиотека - 4 шт., Ухтостровская библиотека - 5 шт. Быстрокурская библиотека - 7 шт.,  Брин-Наволоцкая библиотека - 21 шт., Белогорская библиотека - 9 шт.;  в 2022 году: Усть-Пинежская библиотека - 9 шт.; Емецкая библиотека  им. Н. М. Рубцова - 36 шт., библиотека дер. М.Товра - 6 шт., Светлозерская библиотека - 18 шт.  Верхне-Матигорская библиотека - 9 шт.  в 2023 г. Ровдогорская библиотека - 5 шт.,  Двинская библиотека - 4 шт.,  Рато-Наволоцкая библиотека - 6 шт.,  Ракульская библиотека - 6 шт.,  Прилуцкая библиотека - 6 шт; Пиньгишенская библиотека - 6 шт.,  Луковецкая библиотека  им. Ю. Т. Мамонтова - 51 шт.,  в 2024 г. Ломоносовская библиотека - 28 шт.,  Курейская библиотека - 5 шт., Кузоменская библиотека - 8 шт.,  Копачевская библиотека - 7 шт., Койдокурская библиотека – 3 шт.,  Кехотская библиотека - 6 шт.,  Ичковская библиотека – 6 шт.,  Заболотская библиотека - 20 шт.,  Заозерская библиотека - 4 шт. | | Пункт 3.1 Перечня |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 865,00 | 227,5 | 195,00 | 210,00 | 232,5 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные  средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итог муниципальной программы | | | итого | 21967,0 | 6749,5 | 6435,0 | 5390,0 | 3392,5 |  | |  |
|  | | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |  |
|  | | | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |  |
|  | | | районный бюджет | 21967,0 | 6749,5 | 6435,0 | 5390,0 | 3392,5 |  | |  |
|  | | | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |  |
|  | | | внебюджетные  средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе

«Развитие жилищно-коммунального

хозяйства и охраны окружающей

среды в Холмогорском

муниципальном районе»

**ПЕРЕЧЕНЬ целевых показателей муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  целевого показателя | Ответственный исполнитель | Единица  измерения | Значения целевых показателей | | | | |
| базовый 2019 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа **«**Развитие жилищно-коммунального хозяйства и охрана окружающей среды в Холмогорском муниципальном районе**»** | | | | | | | |
| Задача 1. Повышение устойчивости и надежности функционирования инфраструктуры жизнеобеспечения населения МО «Холмогорский муниципальный район» | | | | | | |  |
| 1.1.Доля жителей, пользующихся одновременно централизованными системами водоснабжения и водоотведения, % | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» | % | 52,6 | 54,8 | 55,6 | 56,4 | 58,4 |
| 1.2.Удовлетворенность населения качеством жилищно-коммунальных услуг | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» | % | 32 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| 1.3.Показатель надежности и энергетической эффективности в теплоснабжении | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» | ед./км | 0,14 | 0,1 | 0,08 | 0,07 | 0,06 |
| 1.4 Показатель надежности и энергетической эффективности в водоснабжении | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» | ед./км | 0,17 | 0,15 | 0,13 | 0,1 | 0,08 |
| 1.5. Показатель надежности и энергетической эффективности в водоотведении | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» | ед./км | 0,3 | 0,25 | 0,2 | 0,16 | 0,1 |
|  | | | | | | | |
| Задача 2. Развитие системы организации деятельности с отходами потребления на территории МО «Холмогорский муниципальный район» | | | | | | | |
| 2.1. Количество ликвидированных несанкционированных свалок | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» | ед. | 0 | 1 | 1 | 1 | 51 |
| 2.2. Количество вновь созданных мест (площадок) для сбора ТКО, ед. | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» | ед. | 175 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 2.3. Количество установленных контейнеров, ед. | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» | ед. | 382 | 30 | 30 | 30 | 5 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Сокращение объема потерь энергетических ресурсов в процессе эксплуатации муниципальных зданий и уменьшение объема потребления энергетических ресурсов с сохранением полезного эффекта от их использования | | | | | | | |
| 3.1. Удельный расход энергетических ресурсов муниципальными учреждениями (электроэнергия; тепловая энергия; холодная вода) (в расчете на 1 м2 общей площади) (в расчете на 1 человека) | Администрация МО «Холмогорский муниципальный район» | кВт·ч/м2;  Гкал/м2;  м3/чел | 59,57  0,23  0,78 | 54,2  0,20  0,70 | 52,33  0,19  0,68 | 52,33  0,19  0,68 | 52,33  0,19  0,68 |
|  | | | | | | | |

Порядок расчета и источники информации о значениях

целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевых показателей муниципальной программы | Порядок расчета | Источники информации |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.1. Доля жителей, пользующихся одновременно централизованными системами водоснабжения и водоотведения, % | И1.0 = Nодн./Nрайона\*100 %  где:  Nодн. - количество жителей, пользующихся одновременно централизованными системами водоснабжения и канализации, чел.;  Nсумм. - всего количество жителей в районе (по состоянию на 1 января отчётного года), чел. | отдел ЖКХ администрации МО «Холмогорский муниципальный район» |
| 1.3;1.4;1.5 Показатель надежности и энергетической эффективности в теплоснабжении; водоснабжении; водоотведении | 1,3;1.4;1.5 = N ед./N км., где Nед. Кол-во аварий за 1 год на сетях водоснабжения/ теплоснабжения/ водоотведения, N км протяженность сетей водоснабжения/ теплоснабжения/ водоотведения. | отдел ЖКХ администрации МО «Холмогорский муниципальный район», Комитет по управлению имуществом |
| 2.1. Количество ликвидированных несанкционированных свалок ед. | И 2.1 = количество ликвидированных несанкционированных свалок, ед. | отдел ЖКХ администрации МО «Холмогорский муниципальный район» |
| 2.2. Количество вновь созданных (мест) площадок для сбора ТКО, ед. | И 2.1 = количество площадок для сбора ТКО в отчётном году, ед. | отдел ЖКХ администрации МО «Холмогорский муниципальный район» |
| 2.3. Количество установленных контейнеров, ед | И 2.2 = количество контейнеров для сбора ТКО в отчётном году, ед. | отдел ЖКХ администрации МО «Холмогорский муниципальный район» |
| 3.1. Удельный расход энергетических ресурсов муниципальными учреждениями (электроэнергия; тепловая энергия; холодная вода) (в расчете на 1 м2 общей площади) (в расчете на 1 человека) | И3.1 = N е.р../N, где N е.р. потребление/расход электроэнергии; тепловой энергии; воды в год, N – площадь помещения/кол-во чел. | Администрации сельских поселений МО «Холмогорский муниципальный район»;  Управление образования администрации МО «Холмогорский муниципальный район»;  МКУК ХЦКС;  МКУК ХЦМБ;  МКУК «Историко-мемориальный музей М.В. Ломоносова» |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_