ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

**Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда**

 **Кичменгско-Городецкого муниципального район на 2016-2019 годы»**

(наименование программы)

по Кичменгско-Городецкому муниципальному району

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Характеристики программы |
| 1. | Цели и задачи программы | Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на основе проведения капитального ремонта муниципального жилищного фонда.Улучшение эксплуатационных показателей мест общего пользования муниципального жилищного фонда.Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда с высоким уровнем износа. Устранение причин, способствующих разрушению конструктивных элементов и инженерного оборудования муниципальных помещений многоквартирных домов |
| 2. | Коды бюджетной классификации | Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов |
| 0501 | 7440021110 | 810 |
| 3 | Объем финансирования, тыс.руб. | план | факт | отклонение, % |
| 4747,678 | 1093,678 | -76,96 |
| В том числе:первый год реализации программы | 1093,678 | 1093,678 | 0 |
| второй год реализации программы | 1218,0 | - | - |
| третий год реализации программы | 1218,0 | - | - |
| четвертый год реализации программы | 1218,0 | - | - |
| 4 | Показатели результатов деятельности | план | факт | отклонение, % |
| Показатель 1. (наименование и единица измерения)**Площадь муниципального жилищного фонда участвующего в муниципальной программе, кв.м** |  |  |  |
| до реализации программы |  |  |  |
| первый год реализации программы | 557,4 | 557,4 | 0 |
| второй год реализации программы | 446,0 | - | - |
| третий год реализации программы | 7502 | - | - |
| четвертый год реализации программы | 614,3 | - | - |
| Целевое значение (конечный результат) |  |  |  |
| Показатель 2. (наименование и единица измерения)**Количество человек, проживающих в муниципальном жилищном фонде, улучшивщих жилищные условия, чел** |  |  |  |
| до реализации программы |  |  |  |
| первый год реализации программы | 27 | 27 | 0 |
| второй год реализации программы | 24 | - | - |
| третий год реализации программы | 38 | - | - |
| четвертый год реализации программы | 27 | - | - |
| Целевое значение (конечный результат) |  |  |  |

ВРИО Главы администрации района Г.П.Труфанова

Филин В.Н.

2-17-96