Утверждено

КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ

по обеспечению населения доброкачественной питьевой водой и снижению заболеваемости острыми кишечными инфекциями среди населения в паводковый период 2018 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий | Ответственный | Срок исполнения |
| 1 | Осуществить необходимый запас реагентов и дезинфекционных средств для обеспечения стабильной работы по очистке сточных вод | МУП «Кич-Городецкое муниципальное имущество» | до 01.04.18 |
| 2 | Проведение заключительной дезинфекции и сплошной дератизации по границе затопления | Отдел ГО и ЧС | При необходимости |
| 3 | Создать аварийную бригаду на водопроводных сетях на базе МУП «Кич-Городецкое муниципальное имущество» | директор МУП «Кич-Городецкое муниципальное имущество» | до 01.04.18 |
| 4 | Постоянно осуществлять лабораторный контроль за качеством питьевой воды и воды водоисточников по микробиологическим показателям | Ресурсоснабжающие организации | на период паводка |
| 5 | В случае несоответствия качества водопроводной воды гигиеническим нормативам на объектах социальной сферы организовать подвоз бутылированной воды | Руководители объектов (детские образовательные и лечебно-профилактические учреждения) | в случае выявления несоответствия |
| 6 | Организациям осуществляющим водоснабжение выполнить комплекс мероприятий по профилактическому хлорированию и дезинфекции водопроводных сетей | Ресурсоснабжающие организации | до 10.04.18 |
| 7 | Провести очистку территорий населенных пунктов от мусора, очистку и дезинфекцию выгребных ям, емкостей – накопителей стоков неканализованных жилых и общественных зданий, ликвидировать стихийные свалки | Сельские поселения | до 15.04.18 |
|  | В период подтопления и введения режима «чрезвычайной ситуации» | | |
| 8 | Организовать подвоз воды и продуктов питания в места временного размещения людей | Кич-Городецкий РПС | в период подтопления |
| 9 | Активизировать работу по обеспечению безопасности объектов водоснабжения,  канализации, выгребных ям, надворных и общественных туалетов | управление по имущественным отношениям, ЖКХ и градостроительству администрации Кич-Городецкого района, сельские поселения | в период подтопления |
| 10 | Обеспечить обеззараживание воды децентрализованных систем водоснабжения | МУП «Кич-Городецкое муниципальное имущество» | в период подтопления |
| 11 | Организовать проведение заключительной дезинфекции и сплошной дератизации по границе затопления | сельские поселения, управление по имущественным отношениям, ЖКХ и градостроительству | в период подтопления |
| 12 | Организовать рейды по контролю за санитарной очисткой и дезинфекцией территории | сельские поселения, управление по имущественным отношениям, ЖКХ и градостроительству администрации Кич-Городецкого района | в период подтопления |
| 13 | Организовать работу по мониторингу цен и недопущению необоснованного роста цен на продукты и питьевую воду и предметы первой необходимости в населенных пунктах, пострадавших от наводнения | Управление по экономической политике и сельскому хозяйству | в период подтопления |
| 14 | Осуществлять контроль за ходом проведения восстановительных работ и устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения на пострадавших территориях | Управление по имущественным отношениям, ЖКХ и градостроительству | в период подтопления |
| 15 | Информировать население через средства массовой информации о существующих угрозах, изменениях в обстановке, о состоянии хозяйственно-питьевых водопроводах и качестве подаваемой воды | Отдел по ПП, ГО и ЧС администрации района | в период подтопления |