Приложение 1

Сведения о достижении значений целевых показателей

(индикаторов) муниципальной программы «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда на 2020-2025 годы»,

подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному <\*> | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда на 2020-2025 годы», | | | | | |
| 1 | Площадь муниципального жилищного фонда участвующего в муниципальной программе «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда на 2017-2020 годы», | кв.м. | 167,2 | 200,0 | 221,1 | Увеличение суммы финансирования муниципальной программы, |
|  | Подпрограмма 1 | | | | | |
| ... | Целевой показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| ... | ... | | | | | |

--------------------------------

<\*> Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

Приложение 2

Сведения о степени выполнения основных

мероприятий подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <\*\*> |
| начала реализации | окончания реализации (наступления контрольных событий) | начала реализации | окончания реализации (наступления контрольных событий) | запланированные | достигнутые <\*> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие |  | x |  | x |  | x | x |  |
|  | Контрольное событие |  | x |  | x |  | x | x |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма ... | | | | | | | | |

--------------------------------

<\*> Описание достигнутых результатов должно обеспечивать однозначную оценку степени выполнения основного мероприятия.

<\*\*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий, наступления контрольных событий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет"

Приложение 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования

на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, исполнители | Расходы (тыс. руб.) | | |
| на 1 января отчетного года | на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда на 2020-2025 годы», | всего | 500,00 | 498,905 | 498,905 |
| ответственный исполнитель государственной программы | Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального района | Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального района | Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального район23 |
| соисполнитель ... | МУП «Кичменгско-Городецкое муниципальное имущество» | МУП «Кичменгско-Городецкое муниципальное имущество» | МУП «Кичменгско-Городецкое муниципальное имущество» |
| исполнитель ... |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Проведение работ по капитальному ремонту и реконструкции жилых домов | ответственный исполнитель мероприятия |  | 498,905 | 498,905 |
| Мероприятие 1 | Капитальный ремонт кровли, электропроводки:  пос. Югский, ул. Дальняя, д. 11, кв. 2 | Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального района |  | 121 403,50 | 121 403,50 |
| Мероприятие 2 | Капитальный ремонт кровли:  пос. Югский, ул. Задорожная, д. 7, кв. 3 | Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального района |  | 149 994,96 | 149 994,96 |
| Мероприятие 3 | Капитальный ремонт кровли:  с. Кичменгский Городок, ул. Заречная, д. 49 | Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального района |  | 206 178,30 | 206 178,30 |
| Мероприятие 4 | Ремонт жилого помещения:  д. Ананино, ул. Дорожная, д. 5, кв. 1 | Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального района |  | 21 328,47 | 21 328,47 |

Приложение 4

Справочная информация о расходах областного бюджета,

федерального бюджета, бюджета района, бюджетов государственных внебюджетных фондов,

физических и юридических лиц на реализацию целей

муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансового обеспечения | Оценка расходов на отчетный год | Фактические расходы за отчетный год [<\*>](#Par3314) | Освоено средств за отчетный год, % | Пояснение (причины неосвоения, экономии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда на 2020-2025 годы», | всего | 498,905 | 498,905 | 100 |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 498,905 | 498,905 | 100 |  |
| бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
| физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Проведение работ по капитальному ремонту и реконструкции жилых домов | всего | 498,905 | 498,905 | 100 |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 498,905 | 498,905 | 100 |  |
| бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
| физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 | Капитальный ремонт кровли, электропроводки:  пос. Югский, ул. Дальняя, д. 11, кв. 2 | всего | 121 403,50 | 121 403,50 | 100 |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 121 403,50 | 121 403,50 | 100 |  |
| бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
| физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Мероприятие 2 | Капитальный ремонт кровли:  пос. Югский, ул. Задорожная, д. 7, кв. 3 | всего | 149 994,96 | 149 994,96 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | 149 994,96 | 149 994,96 | 100 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Мероприятие 3 | Капитальный ремонт кровли:  с. Кичменгский Городок, ул. Заречная, д. 49 | всего | 206 178,30 | 206 178,30 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | 206 178,30 | 206 178,30 | 100 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |
| Мероприятие 4 | Ремонт жилого помещения:  д. Ананино, ул. Дорожная, д. 5, кв. 1 | всего | 21 328,47 | 21 328,47 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | 21 328,47 | 21 328,47 | 100 |  |
|  |  | бюджеты сельских поселений |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | физические и юридические лица |  |  |  |  |

--------------------------------

.

<\*> Кассовые расходы областного бюджета, бюджетов муниципальных образований области, государственных внебюджетных фондов и фактические расходы физических и юридических лиц.

Приложение 5

Сведения о нормативных правовых актах, принятых

в целях реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнитель, являющийся главным распорядителем средств бюджета муниципального образования | Дата принятия, номер |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Подпрограмма 1 | | | |
|  | Основное мероприятие 1.1 | | | |
|  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 | | | |
|  |  |  |  |  |
|  | ... | | | |

Приложение 6

Сведения об изменениях, внесенных

в муниципальную программу за отчетный период

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Реквизиты нормативного правового акта | Содержание изменений (краткое изложение) | Обоснование (краткое изложение) |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |