Приложение 2 к постановлению

администрации района от 29.06.2016 № 418

Приложение 5   к муниципальной программе

Подпрограмма «Укрепление материально-технических условий и обеспечение   комплексной безопасности образовательных организаций »

(далее – подпрограмма 5)

П А С П О Р Т подпрограммы 5

| Наименование подпрограммы 5 | «Укрепление материально-технических условий и обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 5 | управление образования |
| Цель подпрограммы 5 | создание условий обучения, соответствующих современным требованиям |
| Задачи подпрограммы 5 | - обеспечение безопасности образовательного процесса и сохранение здоровья обучающихся и воспитанников через реализацию муниципальных и региональных программ; - ресурсное обеспечение образовательного процесса, в том числе капитальный ремонт и реконструкция зданий образовательных организаций района с привлечением средств областного бюджета; - создание безбарьерного образовательного пространства для детей с ограниченными возможностями здоровья |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 5 | -доля образовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве образовательных организаций; -доля зданий, оборудованных ПАК «Стрелец- Мониторинг» с выводом сигнала о пожаре на пульт пожарной части без участия персонала ; - доля ветхих (аварийных) зданий; -доля школ, в которых создана доступная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья |
| Сроки реализации подпрограммы 5 | 2015 – 2018 годы |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 | Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 5 за счет районного бюджета составляет - 30707,4 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2015 год –17612,5 тыс. руб.; 2016 год –5894,9 тыс. руб.; 2017 год –3600,0 тыс. руб.; 2018 год –3600,0 тыс. руб.; |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 5 | - увеличение доли образовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве образовательных организаций до 25%; - увеличение доли зданий, оборудованных ПАК «Стрелец- Мониторинг» с выводом сигнала о пожаре на пульт пожарной части без участия персонала до 100%; - уменьшение доли ветхих (аварийных) зданий до 10% ; - увеличение доли школ, в которых создана доступная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья до 28,57%; - увеличение доли детских садов, в которых создана доступная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья до 28,57% . -улучшение условий для занятий обучающихся физической культурой и спортом в сельской местности до 70% |

I. Характеристика сферы реализации подпрограммы 5,

основные проблемы и перспективы

С целью улучшения современных условий обучения   активно формируется современная школьная инфраструктура.

За последние годы на мероприятия комплексной безопасности образовательных учреждений направлено более 12 млн. рублей. Мероприятия программы «Комплексная безопасность» выполняются в плановом порядке: оборудованы автоматическими пожарными сигнализациями здания всех образовательных организаций. Установлен во втором полугодии 2013 года ПАК «Стрелец- Мониторинг» с выводом сигнала о пожаре на пульт пожарной части без участия персонала (оборудовано здание БОУ «СКОШИ VIII вида»). В 1 полугодии 2014 года установкой ПАК «Стрелец- Мониторинг» будут оборудованы основные здания образовательных организаций БОУ «Кичменгско-Городецкая СОШ», БОУ «Первомайская СОШ», БОУ «Заречная ООШ», БДОУ «Детский сад «Аленушка», БДОУ «Детский сад «Березка», БДОУ «Детский сад «Солнышко». Остальные  образовательные организации планируется оборудовать постепенно в соответствии с программой «Комплексная безопасность образовательных организаций на 2014-2016 годы».

Ежегодно проводятся текущие и капитальные ремонты зданий, систем теплоснабжения, водопровода и канализации, проведено техническое перевооружение 5 котельных с выносом из здания. В 2013 году проведены крупные ремонты в 7 образовательных организациях.

Капитальные ремонты в 2014 году:

- ремонт системы отопления в Нижнеенангской СОШ ;

- ремонт кровли и печей в д/с «Березка»;

- капитальный ремонт потолка в детском саду «Ивушка» с. Косково;

-ремонт пищеблока в БОУ «Шонгская ООШ» ;

- ремонт пищеблока в  БОУ «Югская СОШ» ;

- ремонт  здания БОУ «Захаровская начальная школа- детский сад».

Для создания безбарьерного образовательного пространства для детей с ограниченными возможностями здоровья в БОУ «Первомайская  СОШ»     проведена реконструкция  первого этажа школы, установлены пандусы, входная группа, поступило специальное учебно-лабораторное оборудование для детей-инвалидов на сумму более 700 тыс.руб. В 2015 году в бюджете планируется заложить средства на оборудование пандусами Кичменгско-Городецкой СОШ (750 тыс. руб. - район, 750 тыс.руб. - федеральные средства на оборудование). При строительстве Косковской школы проектируется создание условий для детей-инвалидов. Таким образом, 20 % школ (в соответствии с Указом Президента РФ) будут оборудованы для инклюзивного образования.

Вместе с тем, продолжает сохраняться выраженная дифференциация по ключевым показателям, характеризующим уровень развития образовательной инфраструктуры. Сегодня школьники городских и сельских школ имеют разные возможности доступа к современным кабинетам, библиотекам, спортивным залам.

Актуальны проблемы, требующие ближайшего решения:

- невысокое значение показателя эффективности  «Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений». (Так, данный показатель уменьшился в 2013 г по сравнению с 2012 г. на 60,9 %., т.к. меньшее количество школ в 2013 г. вошли в категорию учреждений, в которых создано от 80 до 100 % условий, соответствующих современным требованиям обучения, тем не менее, в них обучается большее количество детей- 63,04 % всех обучающихся).

- состояние инфраструктуры общего образования при отсутствии инвестиций в течение длительного времени достигло низкого уровня.

- низкие темпы обновления учебно-материальной базы образовательных организаций для реализации ФГОС в основной и старшей школе, оснащения учебно-лабораторным оборудованием;

- большой процент ветхих (аварийных) зданий образовательных организаций.

Таким образом, необходимо:

-      капитальные ремонты зданий образовательных организаций;

-   строительство новых современных зданий   (В перспективе необходимо строительство здания школы на 150 мест в с. Косково,   строительство начальной школы МБОУ «Кичм-Городецкая средняя школа», строительство здания детского сада на 200 мест в с. Кичменгский Городок);

- выделение средств на улучшение материально-технической базы образовательных организаций, на закупку оборудования для реализации ФГОС основного и среднего общего образования;

- продолжение оснащения образовательных организаций цифровым учебно-лабораторным оборудованием, мультимедийными проекторами, программно-техническими комплексами на базе интерактивной доски, другими современными программно-аппаратными средствами обучения для реализации ФГОС основного и среднего   общего образования;

- создание безбарьерного образовательного пространства для детей с ограниченными возможностями здоровья в 28,57 %  школ и 28,57 % детских садов;

Выполнение программных мероприятий создаст условия для совершенствования материально-технической и реабилитационной базы образовательных организаций.

II. Цель, задачи и целевые показатели (индикаторы) достижения цели

и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты, сроки

реализации подпрограммы 5

Целью подпрограммы   является создание условий обучения, соответствующих современным требованиям.

Для реализации цели   предусматривается  решение следующих задач:

- развитие инфраструктуры организаций общего и дополнительного образования детей для обеспечения качественных условий обучения;

- обеспечение   безопасности   образовательного   процесса   и   сохранение  здоровья обучающихся и воспитанников через реализацию муниципальных и региональных программ;

- ресурсное  обеспечение образовательного     процесса,     в    том     числе     капитальный     ремонт и реконструкция зданий образовательных организаций района с привлечением средств областного бюджета;

- создание безбарьерного образовательного пространства для детей с ограниченными возможностями здоровья;

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы  представлены в приложении 1   к подпрограмме 5.

Методика расчета значений целевых индикаторов (показателей) приведена в приложении 2 к подпрограмме 5.

В результате реализации подпрограммы 5 будет обеспечено достижение к 
2018 году следующих результатов:

-увеличение доли общеобразовательных организаций,  осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных организаций до 10%;

-  увеличение доли зданий, оборудованных ПАК «Стрелец- Мониторинг» с выводом сигнала о пожаре на пульт пожарной части без участия персонала  до 100%;

- увеличение доли образовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве образовательных организаций до 25 %;

- уменьшение доли ветхих (аварийных) зданий до 10% ;

- увеличение доли школ и доли детских садов, в которых создана доступная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья до 28,57 %.

Сроки реализации подпрограммы: 2015 - 2018 годы.

III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 5

Для достижения цели и решения задач подпрограммы 5 необходимо реализовать ряд основных мероприятий.

Основное мероприятие 1 «Обеспечение современных требований к условиям организации образовательного процесса в образовательных организациях».

Цель мероприятия: обеспечение устойчивого развития системы образования в условиях модернизации образования и введения ФГОС общего образования.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается:

-приобретение оборудования (музыкального, спортивного, мебели и др.) для реализации ФГОС основного и среднего общего образования,

-приобретение  учебников и учебно-наглядных пособий в рамках реализации ФГОС общего образования;

-материально-техническое обеспечение информационной инфраструктуры образовательного пространства района: продолжение оснащения образовательных организаций цифровым учебно-лабораторным оборудованием, мультимедийными проекторами, программно-техническими комплексами на базе интерактивной доски, другими современными программно-аппаратными средствами обучения для реализации ФГОС основного и среднего   общего образования.

Основное мероприятие 2     «Обеспечение   безопасности   образовательного   процесса».

Цель мероприятия:

обеспечение комплексной безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций во время их учебной и трудовой деятельности путем повышения безопасности их жизнедеятельности: пожарной, электрической и технической, антитеррористической и антикриминальной безопасности образовательных организаций на основе использования современных достижений науки и техники в этой области, готовности образовательных организаций к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается:

- оборудование зданий ПАК «Стрелец- Мониторинг» с выводом сигнала о пожаре на пульт пожарной части без участия персонала (все ОО) ;

- обработка огнезащитным составом деревянных конструкций (кирпичные здания);

-     проведение обследование ветхих зданий образовательных организаций организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности и получение заключения на дальнейшее функционирование (эксплуатацию ) зданий.

( в рублях)

| объект | сумма | сроки |
| --- | --- | --- |
| Оборудование 2 –х зданий Пак «Стрелец-Мониторинг» с выводом сигнала о пожаре на пульт пожарной части без участия персонала БДОУ «Детский сад «Рябинка» место ведения образовательной деятельности по адресу п.Югский, ул.Центральная д.15), (место ведения образовательной деятельности по адресу деревня Большое Буртаново, улица Центральная, дом 12) | 35000,00 43750,00 | 2015г. 2015г. |
| Оборудование в 2-х зданиях Пак «Стрелец-Мониторинг» с выводом сигнала о пожаре на пульт пожарной части без участия персонала БДОУ «Детский сад «Ивушка» с.Кичменгский Городок, д.Ананино, ул.Дорожная,6) БДОУ «Детский сад «Ивушка» (место ведения образовательной деятельности по адресу деревня Плоская, улица Первомайская, дом 6) | 35000,00 43750,00 | 2015г. 2015г. |
| Огнезащитная обработка чердачного перекрытия БДОУ «Детский сад «Ивушка» (место ведения образовательной деятельности адресу деревня Плоская, улица Первомайская, дом 6) | 15862,50 | 2015г. |
| Оборудование в 3-х зданиях Пак «Стрелец-Мониторинг» с выводом сигнала о пожаре на пульт пожарной части без участия персонала БДОУ «Детский сад «Березка» | 35000,00 87500,00 | 2015г. |
| Оборудование в 4-х зданиях Пак «Стрелец-Мониторинг» с выводом сигнала о пожаре на пульт пожарной части без участия персонала БДОУ «Детский сад комбинированного вида «Аленушка» » (место ведения образовательной деятельности по адресу с.Кичменгский Городок, ул.Мира,10) БДОУ «Детский сад комбинированного вида «Аленушка» (место ведения образовательной деятельности по адресу поселок Находка, улица Полевая, дом 1, место ведения образовательной деятельности по адресу с.Кичменгский Городок, ул.Лесная д.15, место ведения образовательной деятельности по адресу деревня Березовая Гора, улица Центральная, дом 32) | 35000,00 122500,00 | 2015г. 2015г. |
| Оборудование в 3-х зданиях Пак «Стрелец-Мониторинг» с выводом сигнала о пожаре на пульт пожарной части без участия персонала БДОУ «Детский сад «Буратино» (место ведения образовательной деятельности по адресу с.Нижний Енангск, ул.Школьная д.13) БДОУ «Детский сад «Буратино» (место ведения образовательной деятельности по адресу деревня Олятово, дом 26, место ведения образовательной деятельности по адресу село Верхняя Ентала, улица Больничная, дом 4) | 35000,00 87500,00 | 2015г. 2015г. |
| Оборудование в 3-х зданиях Пак «Стрелец-Мониторинг» с выводом сигнала о пожаре на пульт пожарной части без участия персонала БДОУ детский сад «Улыбка» (место ведения образовательной деятельности по адресу с.Кичменгский Городок, ул.Пионерская д.33) БДОУ детский сад «Улыбка» (место ведения образовательной деятельности по адресу село Светица, улица Центральная, дом 2; деревня Слобода, улица Центральная, дом 2.) | 35000,00 87500,00 | 2015г. 2015г. |
| Оборудование в 2-х зданиях Пак «Стрелец-Мониторинг» с выводом сигнала о пожаре на пульт пожарной части без участия персонала БДОУ «Детский сад «Солнышко» (место ведения образовательной деятельности по адресу с.Кичменгский Городок, ул.Строителей д.34) БДОУ детский сад «Солнышко» (структурное подразделение Родничок) | 35000,00 43750,00 | 2015г. 2015г. |
| Оборудование зданий Пак «Стрелец-Мониторинг» с выводом сигнала о пожаре на пульт пожарной части без участия персонала БОУ «Трофимовская основная школа» | 35000,00 | 2015г. |
| Оборудование зданий Пак «Стрелец-Мониторинг» с выводом сигнала о пожаре на пульт пожарной части без участия персонала БОУ «Куриловская основная школа» | 35000,00 | 2015г. |
| Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения МБОУ «Первомайская средняя школа» (место ведения образовательной деятельности по адресу д. Курилово, ул. Школьная, д.2 ) | 16650,00 | 2015г. |
| Огнезащитные обработка чердачных перекрытий БДОУ «Детский сад комбинированного вида «Аленушка» (место ведения образовательной деятельности по адресу поселок Находка, улица Полевая, дом 1.) | 25991,00 | 2015г. |
| Ремонт пожарной сигнализации БДОУ «Детский сад комбинированного вида «Аленушка» (место ведения образовательной деятельности по адресу поселок Находка, улица Полевая, дом 1.) | 32943,05 | 2015г. |
| Электромонтажные работы БДОУ «Детский сад комбинированного вида «Аленушка» (место ведения образовательной деятельности по адресу поселок Находка, улица Полевая, дом 1.) | 59668,27 | 2015г. |
| Оборудование зданий Пак «Стрелец-Мониторинг» с выводом сигнала о пожаре на пульт пожарной части без участия персонала БОУ «Захаровская начальная школа-детский сад» | 43750,00 | 2015г. |
| Оборудование зданий Пак «Стрелец-Мониторинг» с выводом сигнала о пожаре на пульт пожарной части без участия персонала БОУ «Югская средняя общеобразовательная школа» | 43750,00 | 2015г. |
| Оборудование в 3-х зданиях Пак «Стрелец-Мониторинг» с выводом сигнала о пожаре на пульт пожарной части без участия персонала БОУ «Косковская средняя школа» ( место ведения образовательной деятельности по адрес с. Косково, ул.Школьная д.6; д. Буртаново;д. Еловино, ул. Цветочная, д. 8) | 131250,00 | 2015г. |
| Оборудование зданий Пак «Стрелец-Мониторинг» с выводом сигнала о пожаре на пульт пожарной части без участия персонала МБОУ «Первомайская средняя школа» (место ведения образовательной деятельности по адресу с. Шатенево, ул. Центральная, д.4) | 43750,00 | 2015г. |
| Оборудование в 2-х зданиях Пак «Стрелец-Мониторинг» с выводом сигнала о пожаре на пульт пожарной части без участия персонала МБОУ «Кичменгско - Городецкая средняя школа» (место ведения образовательной деятельности по адресу д. Б. Гора; с. Светица, д. 4) | 87500,00 | 2015г. |
| Оборудование зданий Пак «Стрелец-Мониторинг» с выводом сигнала о пожаре на пульт пожарной части без участия персонала БОУ ДОД «Дом детского творчества» | 43750,00 | 2015г. |
| ИТОГО | 1376114,82 |  |
| Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения МБОУ «Кичменгско - Городецкая средняя школа», (место ведения образовательной деятельности по адресу с.Кичменгский Городок, ул.Комсомольская д.6,с. Сараево, д. 41) | 60000,00 | 2016г. |
| Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения БОУ «Косковская средняя школа» (место ведения образовательной деятельности по адресу с. Кобыльск, ул. Набережная, д. 5; д. Еловино, ул. Цветочная, д. 8) | 60000,00 | 2016г. |
| Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения БДОУ детский сад «Улыбка» село Кичменгский Городок, улица Пионерская, дом 33 и место ведения образовательной деятельности по адресу деревня Слобода, улица Центральная, дом 2.) | 60000,00 | 2016г. |
| Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения БДОУ «Детский сад комбинированного вида «Аленушка» (место ведения образовательной деятельности по адресу с.Кичменгский Городок, ул.Мира,10) и место ведения образовательной деятельности по адресу с.Кичменгский Городок, ул.Лесная д.15, | 60000,00 | 2016г. |
| Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения БДОУ детский сад «Солнышко» и структурное подразделение Родничок | 60000,00 | 2016г. |
| Оборудование зданий Пак «Стрелец-Мониторинг» с выводом сигнала о пожаре на пульт пожарной части без участия персонала БОУ «Югская средняя общеобразовательная школа» | 43750,00 | 2016г. |
| ИТОГО | 343750,00 |  |

Основное мероприятие 3 «Ресурсное  обеспечение образовательного     процесса,     в    том     числе     капитальный   и текущий   ремонт, реконструкция зданий образовательных организаций района».

Цель мероприятия: обеспечение безопасных условий и сохранение  здоровья обучающихся

- текущие и капитальные ремонты зданий образовательных организаций, ( в руб.);

| Объект | Сумма | Сроки |
| --- | --- | --- |
| - Текущий ремонт кровли здания БОУ «Верхнеентальская основная школа» (Замена кровли, покраска фасада) | 439636,00 | 2015г. |
| Замена окон БОУ «Нижнеенангская средняя общеобразовательная школа» | 368600,00 | 2015г. |
| Капитальный и текущий ремонт здания и внутренней системы отопления в здании, демонтаж старого игрового оборудования на прогулочных участках и произведен монтаж нового игрового оборудования на территории детского сада п. Находка БДОУ «Детский сад комбинированного вида «Аленушка» | 2400 000,00 (федеральные средства) 600000,00 муниципальный бюджет (доля софинансирования) | 2015г. |
| Капитальный и текущий ремонт здания и внутренней системы отопления в здании, демонтаж старого игрового оборудования на прогулочных участках и произведен монтаж нового игрового оборудования на территории детского сада п. Находка БДОУ «Детский сад комбинированного вида «Аленушка» | 25842,80 | 2015г. |
| Текущий ремонт кровли здания БДОУ «Детский сад «Березка» | 154400,00 | 2015г. |
| Текущий ремонт системы водоснабжения и канализации в зданиях кухни и прачечной БДОУ детский сад «Березка» | 9819,00 | 2015г. |
| Ремонт теплотрассы от котельной ДРСУ до БДОУ детский сад «Ивушка», приобретение и оборудование для монтажных работ для теплотрассы | 196388,99 | 2015г. |
| Устройство глубинной скважина для БДОУ «Детский сад комбинированного вида «Аленушка» | 198553,00 | 2015г. |
| Ремонт теплотрассы, приобретение материалов и оборудование для проведения монтажных работ БДОУ «Детский сад комбинированного вида «Аленушка» | 88176,98 | 2015г. |
| Ремонт теплотрассы от котельной БОУ «Первомайская средняя общеобразовательная школа», приобретение материалов оборудования для проведения монтажных работ | 1055433,49 | 2015г. |
| Ремонт двух котлов БОУ «Кичменгско-Городецкая средняя общеобразовательная школа» (доля софинансирования) | 6000,00 | 2015г. |
| Разработка проектно-сметной документации строительства здания детского сада в с. Кич-Городок | 1860752,24 | Соисполнитель Администрация района 2015г. |
| Разработка проектно-сметной документации строительства здания школы на 150 мест в с. Косково; | 1880922,46 | Соисполнитель Администрация района 2015г. |
| Капитальный ремонт системы отопления в здании БОУ «Еловинская основная школа» | 184030,74 | 2015 г. |
| Текущий ремонт кровли здания №3 БОУ «Косковская средняя школа» | 543441,79 | 2015г. |
| Ремонт отмостки здания БДОУ «Детский сад «Улыбка» | 335461,88 | 2015г. |
| Ремонт кровли БДОУ детский сад «Буратино» | 444575,36 | 2015г. |
| Текущий ремонт отопления в БОУ «Захаровская начальная школа-сад» | 84281,00 | 2015г. |
| Текущий ремонт полов в БОУ «Захаровская начальная школа-сад» | 94950,00 | 2015г. |
| Ремонт кровли здания начальной школы МБОУ «Кичменгско-Городецкая средняя школа» | 1030658,63 | 2015г. |
| Строительство новой пристройки МБОУ «Первомайская средняя школа» | 0 | 2015-2018г. Соисполнитель Администрация района |
| ИТОГО | 12 001 924,36 |  |
| Разработка проектно-сметной документации пристройки здания МБОУ «Кичменгско-Городецкая средняя школа» | 1 779 000,00 | Соисполнитель Администрация района 2016г. |
| Текущий ремонт потолка в спортивном зале МБОУ «Югская средняя школа» Текущий ремонт стен у лестничных клеток МБОУ «Югская средняя школа» | 130 000,00 60 000,00 | 2016г. 2016г. |
| Текущий ремонт кровли БДОУ детский сад «Улыбка» (место ведения образовательной деятельности по адресу деревня Слобода, улица Центральная, дом 2) | 50 000,00 | 2016г. |
| Демонтаж дымовой трубы в старой котельной МБОУ «Нижнеенангская средняя школа» | 40 157,00 | 2016г. |
| Текущий ремонт кровли МБОУ «Кичменгско-Городецкая средняя школа» (место ведения образовательной деятельности по адресу с. Светица, д. 4) | 100 000,00 | 2016г. |
| Текущий ремонт печей МБОУ «Кичменгско-Городецкая средняя школа» (место ведения образовательной деятельности по адресу с. Светица, д. 4) | 30 000,00 | 2016г. |
| Текущий ремонт отопления МБОУ «Кичменгско-Городецкая средняя школа» | 100 000,00 | 2016г. |
| Замена горючей отделки стен на путях эвакуации БДОУ «Детский сад «Солнышко» | 24 800,00 | 2016г. |
| Текущий ремонт печей БДОУ «Детский сад комбинированного вида «Аленушка» ( место ведения образовательной деятельности по адресу с.Кичменгский Городок, ул.Лесная д.15) | 30 000,00 | 2016г. |
| Текущий ремонт печей БДОУ «Детский сад «Березка» | 30 000,00 | 2016г. |
| Текущий ремонт кровли БДОУ «Детский сад «Березка» | 6 000,00 | 2016г. |
| Текущий ремонт котельной БДОУ «Детский сад «Рябинка», (место ведения образовательной деятельности по адресу деревня Большое Буртаново, улица Центральная, дом 12) | 99995 | 2016г. |
| Текущий ремонт отопления МБОУ ДО «Кичменгско-Городецкий ЦДО» | 30 000,00 | 2016г. |
| Текущий ремонт потолка БДОУ «Детский сад «Буратино» | 30 000,00 | 2016г. |
| Приобретение оборудования и материалов по требованиям Роспотребнадзора БДОУ «Детский сад «Улыбка» | 30 000,00 | 2016г. |
| Приобретение оборудования и материалов по требованиям Роспотребнадзора (цельнометаллические столы) МБОУ «Первомайская средняя школа» (место ведения образовательной деятельности по адресу с. Шатенево, ул. Центральная, д.4) | 15 000,00 | 2016г. |
| Приобретение оборудования и материалов по требованиям Роспотребнадзора (цельнометаллические столы) БОУ «Косковская средняя школа» (место ведения образовательной деятельности по адресу с. Кобыльск, ул. Набережная, д. 5; д. Еловино, ул. Цветочная, д. 8, деревня Большое Буртаново, улица Центральная, дом 12.) | 49 000,00 | 2016г. |
| Приобретение оборудования и материалов по требованиям Роспотребнадзора БДОУ «Детский сад комбинированного вида «Аленушка» | 145178 | 2016г. |
| Приобретение оборудования и материалов по требованиям Роспотребнадзора (раковины, водонагреватели, смесители) БДОУ «Детский сад «Солнышко» | 28 000,00 | 2016г. |
| Приобретение оборудования и материалов по требованиям Роспотребнадзора (терморегулятор) БДОУ «Детский сад «Ивушка» (место ведения образовательной деятельности по адресу деревня Плоская, улица Первомайская, дом 6.) | 17 000,00 | 2016г. |
| Текущий ремонт водоснабжения (приобретение материалов) МБОУ «Нижнеенагская средняя школа» | 10 795,00 | 2016г. |
| Капитальный ремонт спортзала МБОУ «Нижненгская средняя школа» | 472000,00 обл.средства 888000,00 федер. средства | 2016г. |
| Капитальный ремонт спортзала МБОУ «Югская средняя школа» | 438000,00 обл.средства 822000,00 федер. средства | 2016г. |
| Доля софинасирования за счет муниципального бюджета по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости МБОУ «Нижненгская средняя школа» | 13599,50 | 2016г. |
| Доля софинасирования за счет муниципального бюджета по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости МБОУ «Югская средняя школа» | 12600,04 | 2016г. |
| итого | 13 246 124,54 |  |

1. Строительство новых современных зданий:  строительство здания школы на 150 мест в с. Косково, строительство нового учебного корпуса МБОУ «Первомайская средняя школа», строительство начальной школы МБОУ «Кичменгско-Городецкая средняя школа», здания детского сада на 200 мест в с. Кичменгский Городок

- Выделение средств на улучшение материально-технической базы образовательных организаций (приобретение оборудования)

| Объекты | Сумма, (в рублях) | год |
| --- | --- | --- |
| Приобретение оборудования (игрушек, мебели, посуды, текстиля, бытовой техники и прочего инвентаря) БДОУ «Детский сад комбинированного вида «Аленушка» (структурное подразделение поселок Находка, улица Полевая, дом 1.) | 1650812,31 | 2015г. |
| Приобретение оборудования (мебели, оргтехники) МБОУ «Первомайская средняя общеобразовательная школа» | 1990712,50 | 2015г. |
| Приобретение оборудования (производственные столы) Мебель (детские столы) БДОУ «Детский сад комбинированного вида «Аленушка» | 27700,00 22750,00 | 2015г. |
| Приобретение оборудования для водоснабжении, мебели (школьный стол) БОУ «Косковская средняя школа» | 10701,00 10395,00 | 2015г. |
| Приобретение бытовой техники (холодильник, стиральная машина -46560,00, комфорки- 15810,00) для БДОУ «Детский сад»Улыбка» | 62370,00 | 2015г. |
| Приобретение ковра для дошкольной группы по требованиям роспотребнадзора БОУ «Захаровская начальная школа-сад» | 9020,00 | 2015г. |
| ИТОГО | 3784460,81 |  |

IV. Объем финансовых средств, необходимых для реализации

подпрограммы 5

Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 5 за счет районного бюджета составляет -  30 707,4 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2015 год –17612,5  тыс. руб.;

2016 год –5894,9 тыс. руб.;

2017 год –3600,0 тыс. руб.;

2018 год –3600,0 тыс. руб.;

Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы, и перечень мероприятий подпрограммы  представлены в приложении 3.

Приложение 1 к подпрограмме 5

Сведения о целевых индикаторах (показателях)  подпрограммы 5

| Задачи, направленные на достижение цели | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Планируемое значение индикатора (показателя) по годам реализации программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Обеспечение современных требований к условиям организации образовательного процесса в образовательных организациях | -доля образовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве образовательных организаций; | % | 15,4 | 21,4 | 23,0 | 25,0 |
|  | - удельный вес численности обучающихся, которым предоставлены все основные виды современных условий обучения, от общей численности обучающихся по основным программам общего образования | % | 67,0 | 68,0 | 69,0 | 70,0 |
| Обеспечение безопасности образовательного процесса и сохранение здоровья обучающихся и воспитанников через реализацию муниципальных и региональных программ | -доля зданий, оборудованных ПАК «Стрелец- Мониторинг» с выводом сигнала о пожаре на пульт пожарной части без участия персонала | % | 50 | 100 | 100 | 100 |
| Ресурсное обеспечение образовательного процесса, в том числе капитальный ремонт и реконструкция зданий образовательных организаций района с привлечением средств областного бюджета; |  |  |  |  |  |  |
|  | -доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений | % | 14,2 | 12,5 | 11 | 10 |
|  | - доля ветхих (аварийных) зданий школ; | % | 21,4 | 15,3 | 14 | 10 |
|  | - улучшение условий для занятий обучающихся физической культурой и спортом в сельской местности | % |  | 70,0 |  |  |
| Создание безбарьерного образовательного пространства для детей с ограниченными возможностями здоровья | -доля школ, в которых создана доступная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья | % | 7,6 | 15,4 | 25 | 28,57 |
|  | -доля детских садов, в которых создана доступная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья | % | 0 | 0 | 14,28 | 28,57 |

Приложение 2 к подпрограмме 5

Методика расчета значений целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 5

1. Доля обучающихся, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, в общей численности школьников, рассчитывается в % по формуле:

Д1=XN⋅100, где:

Д1 - доля обучающихся, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями федеральных государственных образовательных стандартов;

X – количество обучающихся общеобразовательных учреждений, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями федеральных государственных образовательных стандартов;

N – общее количество обучающихся общеобразовательных учреждений.

Под количеством обучающихся общеобразовательных учреждений, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, понимается количество обучающихся, которым предоставлено от 61% до 100% современных условий.

Источник данных: отчетность органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования электронный мониторинг реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».

2. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений

Единица измерения – процентов.

Источник информации: орган управления образования субъекта Российской Федерации (форма федерального статистического наблюдения № Д-4).

Расчет показателя:

Шав = ШАНГ+ ШАОГ+ ШАНС+ ШАОС+ ШКНГ+ ШКОГ+ ШКНС+ ШКОС,

где:

ШАНГ – число образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста, находящихся в аварийном состоянии, расположенные в городской местности (Д-4 раздел 1 строка 31 графа 4);

ШАОГ – число общеобразовательных учреждений, находящихся в аварийном состоянии, расположенные в городской местности (Д-4 раздел 1 строка 31 графа 5);

ШАНС – число образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста, находящихся в аварийном состоянии, расположенные в сельской местности (Д-4 раздел 2 строка 31 графа 4);

ШАОС – число общеобразовательных учреждений, находящихся в аварийном состоянии, расположенные в сельской местности (Д-4 раздел 2 строка 31 графа 5);

ШКНГ – число образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста, здания которых требуют капитального ремонта, расположенные в городской местности (Д-4 раздел 1 строка 28 графа 4);

ШКОГ – число общеобразовательных учреждений, здания которых требуют капитального ремонта, расположенные в городской местности (Д-4 раздел 1 строка 28         графа 5);

ШКНС – число образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста, здания которых требуют капитального ремонта, расположенные в сельской местности (Д-4 раздел 2 строка 28 графа 4);

ШКОС – число общеобразовательных учреждений, здания которых требуют капитального ремонта, расположенные в сельской местности (Д-4 раздел 2 строка 28           графа 5).

В случае, если у муниципального общеобразовательного учреждения есть здания, находящиеся в аварийном состоянии и одновременно есть здания, требующие капитального ремонта, то данное муниципальное общеобразовательное учреждение учитывается один раз.

Приложение 3 к подпрограмме 5

Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы, и перечень мероприятий подпрограммы

| Статус | Наименование основного мероприятия, ответственный исполнитель, соисполнители, | всего средств | Финансовые расходы, тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 5 | управление образования, ОО | ВСЕГО: 30707,4 | 17612,5 | 5894,9 | 3600,0 | 3600,0 |
| Основное мероприятие 1. | «Обеспечение современных требований к условиям организации образовательного процесса в образовательных организациях»: | 520,0 | 450,0 | 70,0 |  |  |
|  | -реализация проекта по улучшению результатов деятельности образовательных организаций (оплата труда педагогических работников, повышение квалификации руководителей и педагогических работников общеобразовательной организации, материально-техническое обеспечение информационной инфраструктуры образовательного пространства района: продолжение оснащения образовательных организаций цифровым учебно-лабораторным оборудованием, мультимедийными проекторами, программно-техническими комплексами на базе интерактивной доски, другими современными программно-аппаратными средствами обучения для реализации ФГОС основного и среднего общего образования. | 250,0 | 250,0 |  |  |  |
|  | -единовременные выплаты молодым педагогам | 270,0 | 200,0 | 70,0 |  |  |
| Основное мероприятие 2. | «Обеспечение безопасности образовательного процесса»: | 2419,9 | 1376,1 | 343,8 | 350,0 | 350,0 |
|  | - оборудование зданий ПАК «Стрелец- Мониторинг» с выводом сигнала о пожаре на пульт пожарной части без участия персонала; | 1268,8 | 1225,0 | 43,8 |  |  |
|  | - обработка огнезащитным составом деревянных конструкций (кирпичные здания); | 998,5 | 58,5 | 300,0 | 320,0 | 320,0 |
|  | - проведение обследование ветхих зданий образовательных организаций организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности и получение заключения на дальнейшее функционирование (эксплуатацию ) зданий | 60,0 |  |  | 30,0 | 30,0 |
| Основное мероприятие 3. | «Ресурсное обеспечение образовательного процесса, в том числе капитальный ремонт и реконструкция зданий образовательных организаций района» (соисполнитель – Администрация района) | 26267,5 | 15786,4 | 5481,1 | 2500,0 | 2500,0 |
|  | - капитальные и текущие ремонты зданий ОО (приобретение материалов и оборудования) | 18100,6 | 12044,7 | 1055,9 | 2500,0 | 2500,0 |
|  | - строительство (реконструкция) зданий: Разработка проектно-сметной документации строительства здания школы на 150 мест в с. Косково; Разработка проектно-сметной документации строительства здания детского сада в с. Кич-Городок Разработка проектно-сметной документации строительства здания детского сада в с. Кич-Городок Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом за счет средств федерального бюджета Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом за счет средств областного бюджета Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом за счет средств муниципального бюджета (доля софинансирования) | 1880,9 1860,8 1779,0 1710,0 910,0 26,2 | 1880,9 1860,8 | 1779,0 1710,0 910,0 26,2 |  |  |
| Основное мероприятие 4. | «Создание безбарьерного образовательного пространства для детей с ограниченными возможностями здоровья » устройство пандусов БДОУ «Детский сад комбинированного вида «Аленушка» устройство пандусов БДОУ детский сад «Улыбка» | 1500,0 750,0 750,0 |  |  | 750,0 750,0 | 750,0 750,0 |