УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Ленинского муниципального района

от 24.10.2017 № 524

**Паспорт**

**муниципальной программы Ленинского муниципального района**

**Волгоградской области «Капитальное строительство и развитие**

**социальной сферы Ленинского муниципального района»**

(в редакции постановления от 21.12.2017 № 634, от 30.07.2018 № 445, от 16.01.2019 № 20)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы (подпрограммы) | Отдел по жизнеобеспечению администрации Ленинского муниципального района |
| Соисполнители Программы (подпрограммы) | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Ленинского муниципального района, отдел образования администрации Ленинского муниципального района |
| Подпрограммы Программы | 1. Строительство и модернизация социальных объектов. 2. Газификация |
| Цели Программы (подпрограммы) | Основными целями Программы является создание системы экономико-правовых условий, направленных на:   1. Увеличение количества социальных объектов и их модернизация; 2. Газификацию социальных объектов и создание при этом условий, соответствующих нормативам |
| Задачи Программы (подпрограммы) | Задачами Программы являются:   * техническое перевооружение, реконструкция и модернизация социальных объектов; * повышение уровня газификации объектов социально-культурного назначения |
| Целевые показатели Программы (подпрограммы) | 1. Количество социальных объектов, подлежащих реконструкции и модернизации –2ед. 2. Количество установленных газовых блочно-модульных котельных - 3 штуки |
| Сроки и этапы реализации Программы  (подпрограммы) | Сроки реализации 2018-2023 годы.  Этапы:  Подпрограмма «Строительство и модернизация социальных объектов»: 1 этап – 2018 год, 2 этап - 2019-2023 годы;  Подпрограмма «Газификация»: 1 этап - 2018 год, 2 этап - 2019-2023 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы (подпрограммы) | Общий объем финансирования программы составляет - 11979,48 тысяч рублей, в том числе:  За счет средств:  федерального бюджета - 0,00тысяч рублей;  областного бюджета –0,00 тысяч рублей;  бюджета района – 11979,48 тысяч рублей,  в том числе по годам:  федеральный бюджет:  0,00 тысяч рублей – 2018 год;  0,00 тысяч рублей – 2019 год;  000,00 тысяч рублей – 2020 год;  0,00 тысяч рублей – 2021 год;  0,00 тысяч рублей – 2022 год;  0,00 тысяч рублей – 2023 год;  областной бюджет:  0,00 тысяч рублей – 2018 год;  0,00 тысяч рублей – 2019 год;  0,00 тысяч рублей – 2020 год;  0,00 тысяч рублей – 2021 год;  0,00 тысяч рублей – 2022 год;  0,00 тысяч рублей – 2023 год;  бюджет района:  0,00 тысяч рублей – 2018 год;  0,00 тысяч рублей – 2019 год;  3990,00 тысяч рублей – 2020 год;  2389,48 тысяч рублей – 2021 год;  3100,00 тысяч рублей – 2022 год;  2500,00 тысяч рублей – 2023 год |
| Ожидаемые результаты реализации Программы (подпрограммы) | Реконструкция здания МКОУ «Ленинская СОШ № 2» Ленинского муниципального района Волгоградской области;  Реконструкция здания хозяйственного помещения в МКДОУ «Детский сад № 1 «Буратино» Ленинского муниципального района Волгоградской области (корпус 2 по адресу г. Ленинск ул. Комсомольская, 28);  Перевод на автономное отопление МКОУ «Царевская СОШ» Ленинского муниципального района Волгоградской области и МБДОУ «Царевский детский сад» Ленинского района Волгоградской области;  Перевод на автономное отопление МКОУ «Заплавинская СОШ» Ленинского муниципального района Волгоградской области и МБДОУ «Заплавинский детский сад» Ленинского района Волгоградской области;  Техническое перевооружение системы отопления МКДОУ "Маляевский детский сад" с. Маляевка Ленинского муниципального района Волгоградской области  Объем экономии бюджетных средств в результате перевода котельных на газовое топливо на 20% |

**Раздел 1. «Общая характеристика сферы реализации**

**муниципальной программы»**

В соответствии с требованиями к техническому и санитарному состоянию общеобразовательных учреждений в районе возникла необходимость в реконструкции здания МКОУ «Ленинская СОШ № 2» Ленинского муниципального района Волгоградской области. Для решения этой проблемы необходимо провести реконструкцию существующего здания школы № 2 в г. Ленинск и внедрение экономичного, экологически безопасного оборудования для отопления образовательных учреждений.

Низкое качество предоставляемых коммунальных услуг является следствием износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры. По состоянию на 1 января 2018 уровень износа объектов коммунальной инфраструк­туры Ленинского муниципального района составляет в среднем 72 процента. Качество теплоснабжения социальных объектов не соответствует нормативам, себестоимость тепла чрезвычайно высока.

Вопросы, связанные с обеспечением социальных объектов качественными жилищно-коммунальными услугами в Ленинском муниципальном районе комплексно решаются в рамках настоящей Программы.

Для решения вопросов по теплоснабжению социальных объектов в соответствии с нормативами и достижению постоянного теплового режима в отопительный период, Программой предусматривается перевод на автономное отопление МКОУ «Царевская СОШ» Ленинского муниципального района Волгоградской области и МКДОУ «Царевский детский сад» Ленинского муниципального района Волгоградской области, МКОУ «Заплавинская СОШ» Ленинского муниципального района Волгоградской области и МКДОУ «Заплавинский детский сад» Ленинского муниципального района Волгоградской области, техническое перевооружение системы отопления МКДОУ "Маляевский детский сад" с. Маляевка Ленинского муниципального района Волгоградской области.

**Раздел 2. «Цели, задачи, сроки и этапы реализации**

**муниципальной программы»**

Основными целями Программы является создание системы экономико-правовых условий, направленных на:

1. Увеличение количества социальных объектов и их модернизация;
2. Газификацию социальных объектов и создание при этом условий, соответствующих нормативам.

Задачами Программы являются:

* техническое перевооружение, строительство, реконструкция и модернизация социальных объектов;
* повышение уровня газификации объектов социально-культурного назначения.

Сроки реализации 2018-2023 годы

Этапы:

* 1 подпрограмма «Строительство и модернизация социальных объектов»: 1 этап – 2018 год, 2 этап - 2019-2023 годы;
* 2 подпрограмма «Газификация»: 1 этап – 2018 год, 2 этап - 2019-2023 годы.

**Раздел 3. «Целевые показатели муниципальной программы и ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы»**

Целевые показатели Программы включают в себя: количество социальных объектов, подлежащих реконструкции, строительству, модернизации, количество установленных газовых блочно-модульных котельных. Целью и задачами данных показателей является реконструкция, строительство, модернизация общеобразовательных организаций, строительство котельных на газовом топливе.

Целевые показатели характеризуются по форме 1 (прилагается).

Ожидаемыми результатами реализации Программы являются: реконструкция здания МКОУ «Ленинская СОШ № 2» Ленинского муниципального района Волгоградской области; реконструкция здания хозяйственного помещения в МКДОУ «Детский сад № 1 «Буратино» Ленинского муниципального района Волгоградской области (корпус 2 по адресу: г. Ленинск, ул. Комсомольская, 28); перевод на автономное отопление МКОУ «Царевская СОШ» Ленинского муниципального района Волгоградской области и МКДОУ «Царевский детский сад» Ленинского муниципального района Волгоградской области; МКОУ «Заплавинская СОШ» Ленинского муниципального района Волгоградской области и МКДОУ «Заплавинский детский сад» Ленинского муниципального района Волгоградской области; техническое перевооружение системы отопления МКДОУ "Маляевский детский сад" с. Маляевка Ленинского муниципального района Волгоградской области объем экономии бюджетных средств в результате перевода котельных на газовое топливо на 20%.

**Раздел 4. «Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)»**

Программа содержит две подпрограммы:

- подпрограмма 1 «Строительство и модернизация социальных объектов».

- подпрограмма 2 «Газификация».

Подпрограмма 1 «Строительство и модернизация социальных объектов» предусматривает выполнение следующих мероприятий:

- реконструкция здания МКОУ «Ленинская СОШ № 2» Ленинского муниципального района Волгоградской области;

- реконструкция здания хозяйственного помещения в МКДОУ «Детский сад № 1 «Буратино» Ленинского муниципального района Волгоградской области (корпус 2 по адресу: г. Ленинск, ул. Комсомольская, 28;

Подпрограмма 2 «Газификация» предусматривает выполнение следующих мероприятий:

- перевод на автономное отопление МКОУ «Царевская СОШ» Ленинского муниципального района Волгоградской области и МКДОУ «Царевский детский сад» Ленинского муниципального района Волгоградской области;

- перевод на автономное отопление МКОУ «Заплавинская СОШ» Ленинского муниципального района Волгоградской области и МКДОУ «Заплавинский детский сад» Ленинского муниципального района Волгоградской области;

- техническое перевооружение системы отопления МКДОУ "Маляевский детский сад" с. Маляевка Ленинского муниципального района Волгоградской области.

Перечень мероприятий соответствует форме 2 (прилагается).

**Раздел 5. «Обоснование объема финансовых ресурсов,**

**необходимых для реализации муниципальной программы»**

Обоснование финансирования Программы является необходимость в реконструкции, строительстве, модернизации общеобразовательных организаций и потребность в переводе на газовое отопление общеобразовательных организаций с целью приведения их в соответствии с нормативными требованиями. Программа обеспечивает эффективное решение проблем в области экономического, экологического, социального и культурного развития Ленинского муниципального района.

Общий объем финансирования программы составляет – 11979,48 тысяч рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 0,00 тысяч рублей;

областного бюджета – 0,00 тысяч рублей;

бюджета района – 11979,48 тысяч рублей,

в том числе по годам:

федеральный бюджет:

0,00 тысяч рублей – 2018 год;

0,00 тысяч рублей – 2019 год;

0,00 тысяч рублей – 2020 год;

0,00 тысяч рублей – 2021 год;

0,00 тысяч рублей – 2022 год;

0,00 тысяч рублей – 2023 год,

областной бюджет:

0,00 тысяч рублей – 2018 год;

0,00 тысяч рублей – 2019 год;

0,00 тысяч рублей – 2020 год;

0,00 тысяч рублей – 2021 год;

0,00 тысяч рублей – 2022 год;

0,00 тысяч рублей – 2023 год,

бюджет района:

0,00 тысяч рублей – 2018 год;

0,00 тысяч рублей – 2019 год;

3990,00 тысяч рублей – 2020 год;

2389,48 тысяч рублей – 2021 год;

3100,00 тысяч рублей – 2022 год;

2500,00 тысяч рублей – 2023 год.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы соответствует форме 3 (прилагается).

**Раздел 6. «Механизмы реализации муниципальной программы»**

Муниципальная программа «Капитальное строительство и развитие социальной сферы Ленинского муниципального района» на 2018-2023 годы призвана стать важнейшим инструментом устойчивого социально-экономического развития Ленинского муниципального района в рамках современной районной политики. Программа предусматривает объединение усилий общественных органов, государственных законодательных и исполнительных органов власти, органов местного самоуправления, банковских и инвестиционно-финансовых структур, проектных и строительных организаций, учебных заведений и населения. Программа реализуется в соответствии с постановлением администрации Ленинского муниципального района от 25.09.2018 № 573 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Ленинского муниципального района Волгоградской области», в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказании услуг для государственных и муниципальных нужд», а также иным законодательством, регулирующим муниципальные заказы.

Общее руководство и контроль по реализации Программы осуществляет ответственный исполнитель.

Рабочие группы по разработке и реализации мероприятий в общеобразовательных, дошкольных организациях администрации Ленинского муниципального района осуществляют:

- подготовку ежегодной информации о расходовании бюджетных средств;

- подготовку ежегодных отчетов о ходе реализации Программы;

- подготовку предложений о внесении изменений и дополнений в Программу;

- подготовку ежегодной заявки на финансирование мероприятий Программы из областного и федерального бюджета на текущий год и на плановый период;

- контроль за эффективным использованием бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы.

**Раздел 7. «Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого)**

**в ходе реализации муниципальной программы.**

**Сведения о правах на имущество, создаваемого (приобретаемого)**

**в ходе реализации муниципальной программы»**

Перечень товаров, работ и услуг включает в себя оплату проектно-сметных работ, строительно-монтажных работ, стоимость материалов, оборудования, налоги и обязательные платежи.

В рамках реализации мероприятий муниципальнойпрограммы будут созданы следующее объекты:

Реконструкция здания МКОУ «Ленинская СОШ № 2» Ленинского муниципального района Волгоградской области:

Срок начала проектирования 2020 год, строительства – 2021-2023 годы, объем финансирования: 2018 год – 0,00 тысяч рублей, 2019 год – 0,00 тысяч рублей, 2020 год – 1990,00 тысяч рублей, 2021 год – 2389,48 тысяч рублей, 2022 год – 2500,00 тысяч рублей, 2023 год – 2500,00 тысяч рублей.

Бюджет Ленинского муниципального района: 2018 год – 0,00 тысяч рублей, 2019 год – 0,00 тысяч рублей, 2020 год – 1990,00 тысяч рублей, 2021 год – 2389,48 тысяч рублей, 2022 год – 2500,00 тысяч рублей, 2023 год – 2500,00 тысяч рублей.

Реконструкция здания хозяйственного помещения в МКДОУ «Детский сад № 1 «Буратино» Ленинского муниципального района Волгоградской области (корпус 2 по адресу: г. Ленинск, ул. Комсомольская, 28):

Срок начала проектирования 2021 год, строительства – 2022 год, объем финансирования: 2021 год – 0,00 тысяч рублей, 2022 год – 0,00 тысяч рублей. Бюджет Ленинского муниципального района: 2021 год – 0,00 тысяч рублей, 2022 год – 0,00 тысяч рублей.

Автономная газовая котельная МКОУ «Царевская СОШ» Ленинского муниципального района Волгоградской области и МКДОУ «Царевский детский сад» Ленинского муниципального района Волгоградской области:

Срок начала проектирования 2020 год, строительства –2022 год, объем финансирования: 2020год – 700,00 тысяч рублей, 2021год -0,00 тысяч рублей, 2022 год – 300,00 тысяч рублей 2023 год – 0,00 тысяч рублей. Бюджет Ленинского муниципального района: 2020год – 700,00 тысяч рублей, 2021год -0,00 тысяч рублей, 2022 год – 300,00 тысяч рублей 2023 год – 0,00 тысяч рублей.

Автономная газовая котельная МКОУ «Заплавинская СОШ» Ленинского муниципального района Волгоградской области и МКДОУ «Заплавинский детский сад» Ленинского муниципального района Волгоградской области:

Срок начала проектирования 2020 год, строительства –2022 год, объем финансирования: 2020год – 700,00 тысяч рублей, 2021год -0,00 тысяч рублей, 2022 год – 300,00 тысяч рублей 2023 год – 0,00 тысяч рублей. Бюджет Ленинского муниципального района: 2020год – 700,00 тысяч рублей, 2021год -0,00 тысяч рублей, 2022 год – 300,00 тысяч рублей 2023 год – 0,00 тысяч рублей.

Техническое перевооружение системы отопления МКДОУ "Маляевский детский сад" с. Маляевка Ленинского муниципального района Волгоградской области:

Срок начала проектирования 2020 год, строительства –2022- 2023 год, объем финансирования: 2020 год – 600,00 тысяч рублей, 2021год -0,00 тысяч рублей, 2022год -0,00 тысяч рублей, 2023 год – 0,00 тысяч рублей. Бюджет Ленинского муниципального района: 2020 год – 600,00 тысяч рублей, 2021год -0,00 тысяч рублей, 2022год -0,00 тысяч рублей, 2023 год – 0,00 тысяч рублей.

ФОРМА 1

к муниципальной программе «Капитальное строительство и развитие социальной сферы Ленинского муниципального района», утвержденной постановлением администрации Ленинского муниципального района от 24.10.2017 № 524

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей достижения поставленных целей и задач муниципальной программы Ленинского муниципального района «Капитальное строительство и развитие социальной сферы Ленинского муниципального района»

(в редакции постановлений от 21.12.2017 № 634, от 30.07.2018 № 445, от 16.01.2019 № 20)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель (цени),  задача (задачи), мероприятия | | | Наименование  целевого  показателя | Единица  измерения | Значения целевых показателей | | | | | | | | | | | |
| базовый 2016 год | текущий 2017 год | первый год реализации муниципальной программы 2018 год | второй год реализации муниципальной программы 2019 год | третий год реализации муниципальной программы 2020 год | четвертый год реализации муниципальной программы 2021 год | пятый год реализации муниципальной программы 2022год | | | шестой год реализации муниципальной программы 2023 год | | |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | 12 | | |
| Муниципальная программа «Капитальное строительство и развитие социальной сферы Ленинского муниципального района» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Цель (цели) | | увеличение количества социальных объектов и их модернизация; газификация социальных объектов и создание при этом условий, соответствующих нормативам | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача (задачи) | | техническое перевооружение, реконструкция и модернизация социальных объектов; повышение уровня газификации объектов социально-культурного назначения | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Реконструкция здания МКОУ «Ленинская СОШ № 2» Ленинского муниципального района Волгоградской области | | Количество социальных объектов, подлежащих реконструкции и модернизации | | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 1 | | |
| 2 | Реконструкция здания хозяйственного помещения в МКДОУ «Детский сад № 1 «Буратино» Ленинского муниципального района Волгоградской области (корпус 2 по адресу: г. Ленинск, ул. Комсомольская, 28) | | Количество социальных объектов, подлежащих реконструкции и модернизации | | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 1 | | |
| 3 | Перевод на автономное отопление МКОУ «Царевская СОШ» Ленинского муниципального района Волгоградской области и МБДОУ «Царевский детский сад» Ленинского муниципального района Волгоградской области | | Количество установленных автономных газовых котельных | | штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | 0 | | |
| 4 | Перевод на автономное отопление МКОУ «Заплавинская СОШ» Ленинского муниципального района Волгоградской области и МБДОУ «Заплавинский детский сад» Ленинского муниципального района Волгоградской области | | Количество установленных автономных газовых котельных | | штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | 0 | | |
|  |  | | I. Подпрограмма «Строительство и модернизация социальных объектов» | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Цель (цели) | | увеличение количества социальных объектов и их модернизация | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача (задачи) | | техническое перевооружение, реконструкция и модернизация социальных объектов | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Реконструкция здания МКОУ «Ленинская СОШ № 2» Ленинского муниципального района Волгоградской области | | Количество социальных объектов, подлежащих реконструкции и модернизации | | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 1 | |
| 2 | Реконструкция здания хозяйственного помещения в МКДОУ «Детский сад № 1 «Буратино» Ленинского муниципального района Волгоградской области (корпус 2 по адресу: г. Ленинск, ул. Комсомольская, 28) | | Количество социальных объектов, подлежащих реконструкции и модернизации | | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 1 | |
|  | II. Подпрограмма «Газификация» | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Цель (цели) | газификация социальных объектов и создание при этом условий, соответствующих нормативам | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача (задачи) | повышение уровня газификации объектов социально-культурного назначения | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Перевод на автономное отопление МКОУ «Царевская СОШ» Ленинского муниципального района Волгоградской области и МБДОУ «Царевский детский сад» Ленинского муниципального района Волгоградской области | Количество установленных автономных газовых котельных | | | штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 1 | | | 0 |
| 2 | Перевод на автономное отопление МКОУ «Заплавинская СОШ» Ленинского муниципального района Волгоградской области и МБДОУ «Заплавинский детский сад» Ленинского муниципального района Волгоградской области | Количество установленных автономных газовых котельных | | | штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 1 | | | 0 |
| 3 | Техническое перевооружение системы отопления МКДОУ "Маляевский детский сад" с. Маляевка Ленинского муниципального района Волгоградской области | Количество установленных автономных газовых котельных | | | штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 1 | | | 0 |

ФОРМА 2

к муниципальной программе «Капитальное строительство и развитие социальной сферы Ленинского муниципального района», утвержденной постановлением администрации Ленинского муниципального района от 24.10.2017 № 524

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной программы Ленинского муниципального района «Капитальное строительство и развитие социальной сферы Ленинского муниципального района»

(в редакции постановления от 21.12.2017 № 634, от 30.07.2018 № 445, от 16.01.2019 № 20, от № )

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель,  соисполнитель муниципальной программы,  подпрограммы | Год  реализации | | Объемы и источники финансирования (тыс.рублей) | | | | | | | Непосредственные  результаты реализации мероприятия | |
| всего | | в том числе | | | | |
| федеральный бюджет | областной бюджет | | местный бюджет | внебюджетные  средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | |
| Муниципальная программа «Капитальное строительство и развитие социальной сферы Ленинского муниципального района» | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Реконструкция здания МКОУ «Ленинская СОШ № 2» Ленинского муниципального района Волгоградской области | Отдел по жизнеобеспечению, отдел образования администрации Ленинского муниципального района | 2018 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | Улучшение качества оказываемых услуг, внедрение энергоэффективного оборудования | |
| 2019 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1990,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 1990,00 | 0,00 |
| 2021 | 2389,48 | | | 0,00 | 0,00 | | 2389,48 | 0,00 |
| 2022 | 2500,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 2500,00 | 0,00 |
| 2023 | 2500,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 2500,00 | 0,00 |
| 2 | Реконструкция здания хозяйственного помещения в МКДОУ «Детский сад № 1 «Буратино» Ленинского муниципального района Волгоградской области (корпус 2 по адресу: г. Ленинск, ул. Комсомольская, 28) | Отдел по жизнеобеспечению, отдел образования администрации Ленинского муниципального района | 2018 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | Безопасная эксплуатация отопительного оборудования | |
| 2019 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Перевод на автономное отопление МКОУ «Царевская СОШ» Ленинского муниципального района Волгоградской области и МБДОУ «Царевский детский сад» Ленинского муниципального района Волгоградской области | Отдел по жизнеобеспечению, отдел образования администрации Ленинского муниципального района | 2018 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | Достижение постоянного теплового режима в отопительный период | |
| 2019 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 700,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 700,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 300,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 300,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Перевод на автономное отопление МКОУ «Заплавинская СОШ» Ленинского муниципального района Волгоградской области и МБДОУ «Заплавинский детский сад» Ленинского муниципального района Волгоградской области | Отдел по жизнеобеспечению, отдел образования администрации Ленинского муниципального района | 2018 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | Достижение постоянного теплового режима в отопительный период | |
| 2019 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 700,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 700,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 300,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 300,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Техническое перевооружение системы отопления МКДОУ "Маляевский детский сад" с. Маляевка Ленинского муниципального района Волгоградской области | Отдел по жизнеобеспечению, отдел образования администрации Ленинского муниципального района | 2018 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  | |
| 2019 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 600,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 600,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Модернизация здания МБУК «ДК «Октябрь» Ленинского муниципального района Волгоградской области | Отдел по жизнеобеспечению, отдел по социальной политике администрации Ленинского муниципального района, МБУК «ДК «Октябрь» | 2018 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  | |
| 2019 | 250,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 250,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по муниципальной программе |  | 2018 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  | |
| 2019 | 250,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 250,00 | 0,00 |
| 2020 | 3990,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 3990,00 | 0,00 |
| 2021 | 2389,48 | | | 0,00 | 0,00 | | 2389,48 | 0,00 |
| 2022 | 3100,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 3100,00 | 0,00 |
| 2023 | 2500,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 2500,00 | 0,00 |
| 2018-2023 | 12229,48 | | | 0,00 | 0,00 | | 12229,48 | 0,00 |  | |
|  | I. Подпрограмма «Строительство и модернизация социальных объектов». | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Реконструкция здания МКОУ «Ленинская СОШ № 2» Ленинского муниципального района Волгоградской области | Отдел по жизнеобеспечению, отдел образования администрации Ленинского муниципального района | 2018 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | Улучшение качества оказываемых услуг, внедрение энергоэффективного оборудования |
| 2019 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020 | | 1990,00 | 0,00 | | 0,00 | 1990,00 | | 0,00 | |
| 2021 | | 2389,48 | 0,00 | | 0,00 | 2389,48 | | 0,00 | |
| 2022 | | 2500,00 | 0,00 | | 0,00 | 2500,00 | | 0,00 | |
| 2023 | | 2500,00 | 0,00 | | 0,00 | 2500,00 | | 0,00 | |
| 2 | Реконструкция здания хозяйственного помещения в МКДОУ «Детский сад № 1 «Буратино» Ленинского муниципального района Волгоградской области (корпус 2 по адресу: г. Ленинск, ул. Комсомольская, 28) | Отдел по жизнеобеспечению, отдел образования администрации Ленинского муниципального района | 2018 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | Безопасная эксплуатация отопительного оборудования |
| 2019 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2021 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2022 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2023 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3 | Модернизация здания МБУК «ДК «Октябрь» Ленинского муниципального района Волгоградской области | Отдел по жизнеобеспечению, отдел по социальной политике администрации Ленинского муниципального района, МБУК «ДК «Октябрь» | 2018 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  |
| 2019 | | 250,00 | 0,00 | | 0,00 | 250,0 | | 0,00 | |
| 2020 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2021 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2022 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2023 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | Итого по подпрограмме |  | 2018 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  |
| 2019 | | 250,00 | 0,00 | | 0,00 | 250,00 | | 0,00 | |
| 2020 | | 1990,00 | 0,00 | | 0,00 | 1990,00 | | 0,00 | |
| 2021 | | 2389,48 | 0,00 | | 0,00 | 2389,48 | | 0,00 | |
| 2022 | | 2500,00 | 0,00 | | 0,00 | 2500,00 | | 0,00 | |
| 2023 | | 2500,00 | 0,00 | | 0,00 | 2500,00 | | 0,00 | |
| 2018-2023 | | 9629,48 | 0,00 | | 0,00 | 9629,48 | | 0,00 | |  |
|  | II. Подпрограмма «Газификация» | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Перевод на автономное отопление МКОУ «Царевская СОШ» Ленинского муниципального района Волгоградской области и МБДОУ «Царевский детский сад» Ленинского муниципального района Волгоградской области | Отдел по жизнеобеспечению, отдел образования администрации Ленинского муниципального района | 2018 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | Достижение постоянного теплового режима в отопительный период |
| 2019 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020 | | 700,00 | 0,00 | | 0,00 | 700,00 | | 0,00 | |
| 2021 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2022 | | 300,00 | 0,00 | | 0,00 | 300,00 | | 0,00 | |
| 2023 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2 | Перевод на автономное отопление МКОУ «Заплавинская СОШ» Ленинского муниципального района Волгоградской области и МБДОУ «Заплавинский детский сад» Ленинского муниципального района Волгоградской области; | Отдел по жизнеобеспечению, отдел образования администрации Ленинского муниципального района | 2018 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | Достижение постоянного теплового режима в отопительный период |
| 2019 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020 | | 700,00 | 0,00 | | 0,00 | 700,00 | | 0,00 | |
| 2021 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2022 | | 300,00 | 0,00 | | 0,00 | 300,00 | | 0,00 | |
| 2023 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3 | Техническое перевооружение системы отопления МКДОУ "Маляевский детский сад" с. Маляевка Ленинского муниципального района Волгоградской области | Отдел по жизнеобеспечению, отдел образования администрации Ленинского муниципального района | 2018 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | Достижение постоянного теплового режима в отопительный период |
| 2019 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020 | | 600,00 | 0,00 | | 0,00 | 600,00 | | 0,00 | |
| 2021 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2022 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2023 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | Итого по подпрограмме |  | 2018 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  |
| 2019 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020 | | 2000,00 | 0,00 | | 0,00 | 2000,00 | | 0,00 | |
| 2021 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2022 | | 600,00 | 0,00 | | 0,00 | 600,00 | | 0,00 | |  |
| 2023 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  |
| 2018-2023 | | 2600,00 | 0,00 | | 0,00 | 2600,00 | | 0,00 | |  |

ФОРМА 3

к муниципальной программе «Капитальное строительство и развитие социальной сферы Ленинского муниципального района», утвержденной постановлением администрации Ленинского муниципального района от 24.10.2017 № 524

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

муниципальной программы Ленинского муниципального района «Капитальное строительство и развитие социальной сферы Ленинского муниципального района» за счет средств привлеченных из различных источников финансирования (в редакции постановления от 21.12.2017 № 634, от 30.07.2018 № 445, от 16.01.2019 № 20, от № )

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Год  реализации | Ответственный исполнитель, соисполнитель муниципальной программы, подпрограммы | Объемы и источники финансирования (тысяч рублей) | | | | |
| всего | в том числе | | | |
| федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные  средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | «Капитальное строительство и развитие социальной сферы Ленинского муниципального района»  Итого по муниципальной программе | 2018 | Отдел по жизнеобеспечению, отдел образования администрации Ленинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1990,00 | 0,00 | 0,00 | 1990,00 | 0,00 |
| 2021 | 2389,48 | 0,00 | 0,00 | 2389,48 | 0,00 |
| 2022 | 3100,00 | 0,00 | 0,00 | 3100,00 | 0,00 |
| 2023 | 2500,00 | 0,00 | 0,00 | 2500,00 | 0,00 |
| 2018-2023 | 9979,48 | 0,00 | 0,00 | 9979,48 | 0,00 |
| I | Подпрограмма «Строительство и модернизация социальных объектов».  Итого по подпрограмме | 2018 | Отдел по жизнеобеспечению, отдел образования администрации Ленинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1990,00 | 0,00 | 0,00 | 1990,00 | 0,00 |
| 2021 | 2389,48 | 0,00 | 0,00 | 2389,48 | 0,00 |
| 2022 | 2500,00 | 0,00 | 0,00 | 2500,00 | 0,00 |
| 2023 | 2500,00 | 0,00 | 0,00 | 2500,00 | 0,00 |
| 2018-2023 | 9379,48 | *0,00* | *0,00* | 9379,48 | 0,00 |
| II | Подпрограмма «Газификация»  Итого по подпрограмме | 2018 | Отдел по жизнеобеспечению, отдел образования администрации Ленинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018-2023 | 2600,00 | 0,00 | 0,00 | 2600,00 | 0,00 |