Приложение 2

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование объекта  и проводимые мероприятия | Цели реализации мероприятия | Объем финансирования, тыс. рублей |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | | |
| 2016 г. | | |
| 1. Модернизация тепловых сетей от котельной № 1 по ул. Заводская, 17 в п. Октябрьский (II этап). 2. Строительство новых сетей и ЦТП. 3. Реконструкция котельной п. Костылево | Обеспечение качественным и бесперебойным теплоснабжением объектов жилищного фонда и социальной сферы. | 29078,00 |
| 2017 г. | | |
| 1. Модернизация тепловых сетей от котельной № 1 по ул. Заводская, 17 в п. Октябрьский IIIэтап) | Обеспечение качественным и бесперебойным теплоснабжением объектов жилищного фонда и социальной сферы. | 218,6 |
| 2018 г. | | |
| 1. Модернизация тепловых сетей от котельной № 1 по ул. Заводская, 17 в п. Октябрьский IVэтап) | Обеспечение качественным и бесперебойным теплоснабжением объектов жилищного фонда и социальной сферы. | 1000,0 |
| 2019 г. | | |
| 1. Модернизация тепловых сетей от котельной № 1 по ул. Заводская, 17 в п. Октябрьский Vэтап) | Обеспечение качественным и бесперебойным теплоснабжением объектов жилищного фонда и социальной сферы. | 27000,0 |
| 2020 – 2025 гг. | | |
| 1. Модернизация и капитальный ремонт сетей. | Обеспечение качественных услуг водоотведения и улучшения экологической ситуации. | 70000,0 |
|  | | |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ | | |
| 2016 - 2025 гг. | | |
| 1. Модернизация и капитальный ремонт сетей. 2. Строительство сетей. 3. Строительство станции водоочистки. | Обеспечение качественным и бесперебойным водоснабжением населения. | 50000,00  20000,00  30000,00 |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ 2015 – 2025 гг. | | |
| 1.Модернизация и капитальный ремонт сетей.   1. Реконструкция канализационных очистных сооружений (КОС) с пропускной способностью 3000 куб.м. в сутки. | Обеспечение качественных услуг водоотведения и улучшения экологической ситуации. | 60000,0  582000,00 |
| ИТОГО: | | 869 296,6 |