РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

ЧУКОТСКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ИУЛЬТИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 9 февраля 2015 г.  	            	  № 21 - па			      пос. Эгвекинот

Об утверждении краткосрочного плана реализации Региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Иультинского муниципального района Чукотского автономного округа на 2014-2043 годы» на 2014-2016 годы

В целях реализации части 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьи 13 Закона Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 года № 108-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа», Региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа на 2014-2043 годы», утверждённой Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 25 ноября 2014 года № 555 «Об утверждении Региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа на 2014-2043 годы», Администрация  Иультинского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

- Утвердить краткосрочный план реализации Региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Иультинского муниципального района Чукотского автономного округа на 2014-2043 годы» на 2014-2016 годы, согласно приложениям к настоящему постановлению.

- Разместить настоящее постановление на официальном сайте Иультинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление промышленной и сельскохозяйственной политики Администрации  Иультинского муниципального района (Абакаров А.М.).

Глава  Администрации  							А.Г. Максимов

Проект постановления Администрации Иультинского муниципального района «Об утверждении краткосрочного плана реализации Региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Иультинского муниципального района Чукотского автономного округа на 2014-2043 годы» на 2014-2016 годы»  от    февраля 2015 г.  №     - па

Подготовил:                          Абакаров А.М.

| Согласовано: | Р.В. Коркишко Е. И. Михно Н. М. Зеленская Т.В. Колесник А. В. Егорова |
| --- | --- |
| Разослано: дело, Департамент промышленной политики, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа, УФЭИ, УПСХП |

Приложение 1

к постановлению Администрации

Иультинского муниципального района

от  февраля 2015 года №   - па

Краткосрочный план реализации Региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Иультинского муниципального района ЧукотскогоАО на 2014-2043 годы» на 2014-2016 годы

| Перечень многоквартирных домов, включенных в Краткосрочный план реализации Региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа на 2014-2043 годы» на 2014-2016 годы |
| --- |
| № п/п | Адрес МКД | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет Фонда содействия реформирования ЖКХ | за счет средств окружного бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Итого по ИМР: | Х | Х | Х | Х | Х | 7 394,70 | 6 285,10 | 844,20 | 235,00 | 79 071 379,96 | 6 590 804,43 | 4 335 595,49 | 3953569 | 64 191 411,04 | Х | Х | Х |
|  | Городское поселение Эгвекинот |
| 1. | Гагарина 6 | 23.08.1957 | 09.08.2004 | кирпичные | 2 | 2 | 837,2 | 758,7 | 63,2 | 23 | 7 296 228,23 | 1 649 729,17 | 1 085 232,98 | 364 811,41 | 4 196 454,67 | 9 617 | 29 493 | IV квартал 2015 года |
| 2. | Гагарина 7 | 04.10.1957 | 00.00.0000 | кирпичные | 2 | 2 | 803,9 | 728,3 | 58,8 | 25 | 7 004 607,33 | 1 582 668,35 | 1 041 118,70 | 350 230,37 | 4 030 589,91 | 9 618 | 29 493 | IV квартал 2015 года |
| 3. | Комсомольская 3 | 13.08.1954 | 00.00.0000 | кирпичные | 2 | 1 | 822,4 | 692,3 | 424,7 | 17 | 7 322 228,80 | 3 358 406,91 | 2 209 243,81 | 366 111,44 | 1 388 466,64 | 29 149 | 29 493 | IV квартал 2015 года |
|  | Итого по городскому поселению Эгвекинот | Х | Х | Х | Х | Х | 2 424,20 | 1 738,20 | 151,20 | 58,00 | 21 623 064,36 | 6 590 804,43 | 4 335 595,49 | 1 081 153,22 | 9 615 511,22 | Х | Х | Х |
| Сельское поселение Рыркайпий |
| 1. | Солнечная 1 | 05.09.1988 | 26.09.2007 | деревянные | 2 | 2 | 940,8 | 802,2 | 53,6 | 30 | 11 227 591,20 |  |  | 561 379,56 | 10 666 211,64 | 13 996 | 31 127 | IV квартал 2016 года |
| 2. | Солнечная 3 | 05.07.1988 | 0.00.0000 | деревянные | 2 | 2 | 943,4 | 817,2 | 102,9 | 35 | 11 436 714,00 |  |  | 571 835,70 | 10 864 878,30 | 13 995 | 31 127 | IV квартал 2016 года |
| 3. | Строительная 5 | 06.07.1985 | 24.09.2013 | деревянные | 2 | 3 | 934,6 | 788,8 | 51,6 | 25 | 11 026 635,20 |  |  | 551 331,76 | 10 475 303,44 | 13 979 | 31 127 | IV квартал 2016 года |
| 4. | Транспортная 5 | 05.06.1990 | 23.08.2008 | деревянные | 2 | 1 | 1 176,3 | 911,2 | 38,3 | 50 | 12 754 066,40 |  |  | 637 703,32 | 12 116 363,08 | 13 997 | 31 127 | IV квартал 2016 года |
| 5. | Транспортная 22 | 09.10.1985 | 23.08.2007 | деревянные | 2 | 2 | 936,1 | 786,4 | 51,1 | 30 | 11 003 308,80 |  |  | 550 165,44 | 10 453 143,36 | 13 992 | 31 127 | IV квартал 2016 года |
|  | Итого по сельскому поселению Рыркайпий | Х | Х | Х | Х | Х | 4 931,2 | 4 105,8 | 297,5 | 170 | 57 448 315,60 | 0,00 | 0,00 | 2 872 415,78 | 54 575 899,82 | Х | Х | Х |
|  | в том числе финансирование по муниципальным образованиям и по годам: |
|  | 2015 год |
|  | Итого по ИМР: | Х | Х | Х | Х | Х | 2 463,50 | 2 179,30 | 546,70 | 65,00 | 21 623 064,36 | 6 590 804,43 | 4 335 595,49 | 1 081 153,22 | 9 615 511,22 | Х | Х | Х |
| 1. | Итого по городскому поселению Эгвекинот | Х | Х | Х | Х | Х | 2 424,20 | 1 738,20 | 151,20 | 58,00 | 21 623 064,36 | 6 590 804,43 | 4 335 595,49 | 1 081 153,22 | 9 615 511,22 | Х | Х | Х |
|  | 2016 год |
|  | Итого по ИМР: | Х | Х | Х | Х | Х | 4 931,2 | 4 105,8 | 297,5 | 170 | 57 448 315,60 | 0,00 | 0,00 | 2 872 415,78 | 54 575 899,82 | Х | Х | Х |
| 1. | Итого по сельскому поселению Рыркайпий | Х | Х | Х | Х | Х | 4 931,20 | 4 105,80 | 297,5 | 170 | 57 448 315,60 | 0 | 0 | 2 872 415,78 | 54 575 899,82 | Х | Х | Х |

Приложение 2

к постановлению Администрации

Иультинского муниципального района

от      февраля 2015 года №      - па

| II. Реестр многоквартирных домов по видам работ и (или) услуг, включенных в Краткосрочный план реализации Региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Иультинского муниципального района Чукотского автономного округа на 2014-2043 годы» на 2014-2016 годы |
| --- |
| Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта, всего | Виды работ, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации | Дополнительные виды работ, установленные статьей 11 Закона Чукотского автономного округа от 21.10.2013 г. № 108-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа» |
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений | ремонт фасада | ремонт фундамента | Разработка проектной документации (в случае если подготовка проектной документации необходима в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности) | Энергетическое обследование многоквартирного дома | Техническая инвентаризация и паспортизация многоквартирного дома |
|  | руб. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кол-во | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Итого по ИМР: | 79 071 379,96 | 3225474,8 | 4 249,50 | 36 260 705,10 | 0,00 | 0,00 | 4 739,90 | 37 905 546,80 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 2 012 947,66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Городское поселение Эгвекинот |
| Гагарина | 6 | 7 296 228,23 |  | 643,3 | 2 723 733,00 |  |  | 688,9 | 4 328 383,50 |  |  | 2 | 244 111,73 |  |  |  |  |
| Гагарина | 7 | 7 004 607,33 |  | 642,3 | 2 615 325,30 |  |  | 525,6 | 4 154 951,50 |  |  | 2 | 234 330,53 |  |  |  |  |
| Комсомольская | 3 | 7 322 228,80 | 3225474,8 |  |  |  |  | 671,3 | 4106754 |  |  | 2 | 323 294,40 |  |  |  |  |
| Итого по ГП Эгвекинот |  | 21 623 064,35 | 3225474,8 | 1 285,60 | 5 339 058,30 |  |  | 1 885,80 | 12 590 089,00 |  |  | 6 | 801 736,66 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| Солнечная | 1 | 11 227 591,20 |  | 554,6 | 6 040 566,00 |  |  | 562,9 | 4 950 376,20 |  |  | 2 | 236 649,00 |  |  |  |  |
| Солнечная | 3 | 11 436 714,00 |  | 554,5 | 6 153 516,00 |  |  | 541,2 | 5 042 124,00 |  |  | 2 | 241 074,00 |  |  |  |  |
| Строительная | 5 | 11 026 635,20 |  | 553,2 | 5 941 241,60 |  |  | 535,5 | 4 852 697,60 |  |  | 2 | 232 696,00 |  |  |  |  |
| Транспортная | 5 | 12 754 066,40 |  | 730,4 | 6 863 158,40 |  |  | 688,9 | 5 622 104,00 |  |  | 2 | 268 804,00 |  |  |  |  |
| Транспортная | 22 | 11 003 308,80 |  | 571,2 | 5 923 164,80 |  |  | 525,6 | 4 848 156,00 |  |  | 2 | 231 988,00 |  |  |  |  |
| Итого по сельскому поселению Рыркайпий | 57448315,6 | 0 | 2 963,90 | 30 921 646,80 | 0 | 0 | 2 854,10 | 25 315 457,80 | 0 | 0 | 10 | 1 211 211,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |

Приложение 3

к постановлению Администрации

Иультинского муниципального района

от      февраля 2015 года №      - па

| III. Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации Региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа на 2014-2043 годы» на 2014-2016 годы |
| --- |
| № п/п | Наименование МО | общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрирован ных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта |
|  |  |  |  | I квар тал | II квар тал | III квар тал | IV квар тал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: |
|  |  | кв.м | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Итого по ИМР: | 7 394,70 | 235 | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 79 071 379,95 | 79 071 379,95 |
| 3. | Итого по сельскому поселению Рыркайпий | 4 931,20 | 170 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 57 448 315,60 | 57 448 315,60 |
| 4. | Итого по городскому поселению Эгвекинот | 2 463,50 | 65 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 623 064,35 | 21 623 064,35 |
|  | в том числе по годам: |
|  | 2015 год |
|  | Итого по ИМР: | 2463,50 | 65 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | 21 623 064,35 | 21 623 064,35 |
| 3. | Итого по городскому поселению Эгвекинот | 2463,50 | 65 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 623 064,35 | 21 623 064,35 |
|  | 2016 год |
|  | Итого поИМР: | 4 931,20 | 170 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 57 448 315,60 | 57 448 315,60 |
| 1. | Итого по сельскому поселению Рыркайпий | 4 931,20 | 170 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 57 448 315,60 | 57 448 315,60 |