Отчет об итогах реализации инициативного проекта

«Благоустройство территории горнолыжной базы «Медвежий угол».

Завершилась реализация инициативного проекта по благоустройству территории горнолыжной базы «Медвежий угол».

Основные цели и задачи проекта:

Благоустройство зоны отдыха ГО Эгвекинот на территории горнолыжной базы ЦДО ГО Эгвекинот, распадка ручья «Изыскательский»:

а) организация досуга, активного отдыха населения ГО Эгвекинот;

б) организация праздничных мероприятий ГО Эгвекинот;

в) развитие туристической привлекательности ГО Эгвекинот.

Реализация проекта осуществлена в соответствии с решением Совета депутатов городского округа Эгвекинот от 05.02.2021 г. № 111 «О реализации инициативных проектов в городском округе Эгвекинот».

Заключен договор купли-продажи от 24.05.2021г. № 7/12, договор транспортной экспедиции от 25.08.2021 г. № 210811/3. На реализацию проекта израсходовано 3 476 770 рублей, из них средства окружного бюджета - 3 268 163,8 рублей, средств бюджета городского округа Эгвекинот – 173 838,5 рублей, средства населения – 34 767,7 рублей. Так как проект был доставлен в ноябре 2021 года, установку было решение перенести на 2022 год. Установка будет осуществлена за счет средств бюджета городского округа Эгвекинот, средства на это предусмотрели при формировании бюджета городского округа Эгвекинот на 2022 год.