|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**"ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА ДО 2020 ГОДА"**

**ЗА 2016 ГОД**

**Форма 1**

**ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**"ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА ДО 2020 ГОДА"**

**ЗА 2016 ГОД**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ строки** | **Цели, задачи и целевые показатели** | **Единица измерения** | **Значение целевого показателя**  | **Процент выполнения** | **Причины отклонения от планового показателя** |
| **план** | **факт** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1** | **Подпрограмма 1.Совершенствование информационно-технической инфраструктуры**  |
| 2 | Цель 1. Обеспечение эффективного управления информационными ресурсами администрации городского округа, внедрение инновационных технологий в процесс работы органов местного самоуправления городского округа Нижняя Салда |
| 3 | Задача 1. Создание инфраструктуры и программного обеспечения для коммуникационного обеспечения муниципального управления на территории городского округа Нижняя Салда. |
| **4** | Целевой показатель 1.1. Повышение эффективности муниципального управления за счет более качественного использования компьютерной техники | % | **30** | **30** | **100** |   |
| **5** | **Подпрограмма 2. Организация центров общественного доступа к сети Интернет на базе общедоступных муниципальных библиотек** |
| **6** | Цель 2. Обеспечение эффективного управления информационными ресурсами администрации городского округа, внедрение инновационных технологий в процесс работы органов местного самоуправления городского округа Нижняя Салда |
| **7** | Задача 2. Обеспечить технологическую возможность предоставления муниципальных услуг в электронном виде. |
| **8** | Целевой показатель 2.1. Количество центров общественного доступа к сети Интернет на безе муниципальных библиотек | единиц | **4** | **4** | **100** |   |
| **9** | **Подпрограмма 3. Повышение квалификации муниципальных служащих в области использования информационных технологий.** |
| **10** | Цель 3. Обеспечение эффективного управления информационными ресурсами администрации городского округа, внедрение инновационных технологий в процесс работы органов местного самоуправления городского округа Нижняя Салда |
| **11** | Задача 3. Обеспечить технологическую возможность предоставления муниципальных услуг в электронном виде. |
| **12** | Целевой показатель 3.1. Количество муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде | единиц | **64** | **64** | **100** |   |
| **13** | **Подпрограмма 4. Внедрение инновационных технологий в работу органов местного самоуправления городского округа.** |
| **14** | Цель 4. Обеспечение эффективного управления информационными ресурсами администрации городского округа, внедрение инновационных технологий в процесс работы органов местного самоуправления городского округа Нижняя Салда |
| **15** | Задача 4. Обеспечить технологическую возможность предоставления муниципальных услуг в электронном виде. |
| 16 | Целевой показатель. 4.1 Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме | % | **50** | **62,25** | **124,5** |   |
| **17** | **Подпрограмма 5. Обеспечение подключения к единой сети передачи данных Правительства Свердловской области муниципальных учреждений** |
| **18** | Цель 5. Обеспечение эффективного управления информационными ресурсами администрации городского округа, внедрение инновационных технологий в процесс работы органов местного самоуправления городского округа Нижняя Салда |
| **19** | Задача 5. Создание инфраструктуры и программного обеспечения для коммуникационного обеспечения муниципального управления на территории городского округа Нижняя Салда. |
| **20** | Целевой показатель 5.1. Доля управлений, учреждений муниципального образования подключенных к единой сети передачи данных Правительства Свердловской области | % | **73** | **73** | **100** |   |

**Форма 2**

**ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**"ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА ДО 2020 ГОДА"**

**ЗА 2016 ГОД**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ строки** | **Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование** | **Объёмы расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей** | **Причины отклонения от планового значения** |
| **План** | **Факт** | **Процент выполнения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1** | **ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:** | **80,000** | **80,000** | **100,00** |  |
| 2 | местный бюджет | 80,000 | 80,000 | 100,00 |  |
| 3 | областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
| 4 | **Прочие нужды, ВСЕГО, в том числе:** | **80,000** | **80,000** | **100,00** |  |
| 5 | местный бюджет | 80,000 | 80,000 | 100,00 |  |
| 6 | областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
| **Подпрограмма 1. Совершенствование информационно-технической инфраструктуры** |
| **7** | **Мероприятие 1. Развитие и обеспечение эксплуатации единой компьютерной сети администрации** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |  |
| 8 | местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 |   |
| 9 | **Мероприятие 2. Приобретение сетевого активного и пассивного оборудования** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |  |
| 10 | местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 |   |
| 11 | **Мероприятие 3.Внедрение элементов системы защиты информации в единой компьютерной сети** | **30,000** | **30,000** | **100,00** | Освоены в августе 2016 года по договору №8 от 01.08.2016г. с ООО «Электронный муниципалитет». Расчеты за развитие и информационно-техническое сопровождение официального сайта муниципального образования в единой системе муниципальных сайтов.  |
| 12 | местный бюджет | 30,000 | 30,000 | 100,000 |   |
| **Подпрограмма 2. Организация центров общественного доступа к сети Интернет на базе общедоступных муниципальных библиотек** |
| **13** | **Мероприятие 1. Организация центров общественного доступа к сети Интернет на базе общедоступных муниципальных библиотек** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |  |
| 14 | местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 15 | областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 |   |
| **Подпрограмма 3. Повышение квалификации муниципальных служащих в области использования информационных технологий.** |
| 16 | **Мероприятие 1. Обучение муниципальных служащих**  | **0,000**  | **0,000**  | **0,000**  |   |
| 17 | местный бюджет | 0,000  | 0,000  | **0,000**  |   |
| **Подпрограмма 4.Внедрение инновационных технологий в работу органов местного самоуправления городского округа.** |
| 18 | **Мероприятие 1.Приобретение оргтехники и лицензионного программного обеспечения** | **50,000** | **50,000** | **100,00** | Приобретен МФУ Кyocere Ecosys для отдела архитектуры у ИП Бессоновой О.А. за 9 248 руб, 2 монитора и 1 системный блок и клавиатура для ПК для отдела экономики у ИП Бусыгина А.А.за 40752 руб. |
| 19 | местный бюджет | 50,000 | 50,000 | 100,00 |   |
| 20 | **Мероприятие 2. Развитие функциональных возможностей официального сайта** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |   |
| 21 | местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 |   |
| **Подпрограмма 5. Обеспечение подключения к единой сети передачи данных Правительства Свердловской области муниципальных учреждений** |
| **22** | **Мероприятие 1. Обеспечение подключения к единой сети передачи данных Правительства Свердловской области муниципальных учреждений** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | . |
| 23 | местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 |   |
| 24 | областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 |   |