

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**НИЖНЯЯ САЛДА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

18.05.2015 № 422

Нижняя Салда

***Об утверждении плана мероприятий* *по модернизации жилищно-коммунального хозяйства городского округа Нижняя Салда***

***на 2015-2019 годы***

# Во исполнение решения протокола совещания по модернизации ЖКХ от 07.05.2015 года при главе городского округа Нижняя Салда, на основании договора пожертвования от 20 января 2015 г. № 1 заключенного между некоммерческой организацией «Благотворительный фонд «Евраза»- Урал» и администрацией городского округа Нижняя Салда, руководствуясь Уставом городского округа Нижняя Салда, администрация городского округа Нижняя Салда

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить план мероприятий по модернизации ЖКХ городского округа Нижняя Салда на 2015-2019 годы (прилагается).
2. Назначить ответственным за решение вопросов по модернизации жилищно-коммунального хозяйства городского округа Нижняя Салда заместителя главы администрации городского округа Нижняя Салда Масленникову Е.Б.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник - Нижняя Салда» и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

городского округа С.Н. Гузиков

Утвержден

постановлением администрации

городского округа Нижняя Салда

от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_2015 № \_\_\_\_\_\_

«Об утверждении плана мероприятий по модернизации жилищно-коммунального хозяйства городского округа Нижняя Салда на 2015-2019 годы»

**План мероприятий по модернизации жилищно-коммунального хозяйства городского округа Нижняя Салда на 2015-2019 годы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования, в руб. |
| **1** | **2** | **3** |
| **2015 год** |
| 1. | Разработка ПСД и государственная экспертиза проекта «Строительство магистральных сетей теплофикации от узла врезки в районе ЦРС до ул. Металлургов (часть П и Р)»Проект предусматривает замену 9 участков:уч.1- от узла врезки до градирни, уч.2 - от градирни до перехода через р. Салда ,уч.3- участок переход через р. Салда и ул. М.Горького, уч.4 - участок от ул. М.Горького до ул. Свердлова, уч.5 – от ул. Свердлова до ответвления на комплекс ЦГБуч. 6 – ответвление на комплекс ЦГБ,уч.7 – от ответвления на комплекс ЦГБ до ул. Подбельского,уч.8 – от ул. Подбельского до ул. Володарского с установкой автоматизированных узлов учета тепловой энергии 1,2,3,4,5,6,7,8. | ПСД за счет средств ЕВРАЗ НТМК, гос.экспертиза за счет пожертвования НО «Благотворительный фонд «Евраза» -Урал» |
| 2. | Разработка ПСД и государственная экспертиза проекта «Строительство водопроводной сети Ключевского водозабора от скважин 5,6,7,8 до насосной станции у ФГУЗ МСЧ №121 ФМБА России» | -//- |
| 3. | Разработка ПСД и государственная экспертиза проекта «Реконструкция скважины у школы №5 ул. Урицкого. Строительство нового водопровода по ул. Урицкого- ул. К.Либкнехта - ул. Р.Люксембург» |  -//- |
| 4. | Разработка ПСД и государственная экспертиза проекта «Строительство газопровода в комплексе ГРП и блочной котельной на очистные сооружения».  |  -//- |
| 5. | Разработка ПСД и государственная экспертиза проекта «Строительство магистрального подводящего газопровода для обеспечения топливно природным газом жилых домов по пер. Коммунаров, ул.Кузьмина, Терешковой, парижской Коммуны» |  -//- |
| **1** | **2** | **3** |
| 6. | Приобретение экскаватора на пневмоколесном ходу с комплектом навесного оборудования (быстросъем и гидромолот) | Пожертвования НО «Благотворительный фонд «Евраза» -Урал», 6 100 000 |
| 7. | Приобретение ГАЗ -330273 Газель-Фермер Бизнес борт полноприводный 4х4  |  -//-760 000 |
| 8. | Выполнение инженерно-геологических, экологических изысканий для выполнения работ по реконструкции водопровода от скважин № 5,6 ,7,8 до насосной станции НИИМаш. |  -//- 500 000 |
| 9. | Выполнение инженерно-геодезических, геологических, экологических изысканий для выполнения работ по строительству новой химводоочистки котельной НСМЗ, производительностью 25 тн/час | -//-700 000 |
| 10. | Разработка ПСД и государственная экспертиза проекта «Строительство новой химводоочистки котельной. | -//-1 000 000  |
| 11. | Выполнение инженерно-геодезических, геологических, экологических изысканий для выполнения работ реконструкции очистных сооружений | -//-700 000 |
| 12. | Выполнение инженерно-геодезических, геологических, экологических изысканий для выполнения работ реконструкции очистных сооружений | -//-700 000 |
| 13. | Разработка ПСД и государственная экспертиза проекта «Реконструкция очистных сооружений» | -//-2 000 000 |
| 14. | Разработка ПСД по модернизации водоразборных колонок (замена старых 10 шт., проточных ВК на новые автоматические ВК с интерфейс управлением в комплекте с бесконтактными пластиковыми карточками)(Проектная и рабочая документация) с прохождением ценовой экспертизы | -//-100 000 |
| 15. | Разработка и внедрение автоматизированной системы управления энергетическим и городским хозяйством на базе гео информационной системы Zulu | -//-5 500 000  |
| 16. | Приобретение вакуумной машины КО-529 (ассанизаторская машина) | -//-3 400 000 |
| 17. | Разработка ПСД и реализация проекта по обеспечению качественным ХВС и возможно ГВС многоквартирных домов 1-го микрорайона (при наличии согласия собственников) | Средства собственников и пожертвования НО «Благотворительный фонд «Евраза» -Урал» |
| 18. | Разработка ПСД и государственная экспертиза проекта «Строительство миниочистных сооружений микрорайона Cовхоз» | ПСД за счет средств ЕВРАЗ НТМК, госэкспертиза за счет пожертвованийНО «Благотворительный фонд «Евраза» -Урал» |
| **1** | **2** | **3** |
| **2016 год** |
| 1. | Разработка ПСД и государственная экспертиза проекта «Газификация частного сектора ул.Урицкого-ул.К.Либкнехта - ул.Р.Люксембург» | ПСД за счет средств ЕВРАЗ НТМК, госэкспертиза за счет пожертвованийНО «Благотворительный фонд «Евраза» -Урал» |
| 2. | Разработка ПСД и государственная экспертиза проекта «Газификация частного сектора ул.Волкова - ул.Энгельса –ул.Д.Бедного» |  -//- |
| 3. | Разработка ПСД и государственная экспертиза проекта «Газификация частного сектора ул.Ленина – ул. К.Маркса – ул.Д.Бедного» |  -//- |
| 4. | Разработка ПСД и государственная экспертиза проекта «Монтаж блочной котельной жилого района квартала 95» |  -//- |
| 5. | Разработка ПСД и государственная экспертиза проекта «Монтаж блочной котельной на здание школы № 5» |  -//- |
| 6. | Разработка ПСД и государственная экспертиза проекта «Монтаж блочной котельной на здание полиции по ул. Фрунзе» |  -//- |
| 7. | Разработка ПСД и государственная экспертиза проекта «Монтаж блочной котельной жилого района по ул. К.Маркса (нечетная сторона)» |  -//- |
| 8. | Модернизация водоразборных колонок (замена старых 10 шт., проточных ВК на новые автоматические ВК с интерфейс управлением в комплекте с бесконтактными пластиковыми карточками) | -//-600 000 |
| 9. | Строительство магистральных сетей теплофикации от узла врезки в районе ЦРС до ул. Металлургов  | Областные средства и софинансирование за счет местного бюджета |
| 10. | Строительство водопроводной сети Ключевского водозабора от скважин 5,6,7,8 до насосной станции у ФГУЗ МСЧ №121 ФМБА России | -//- |
| 11. | Реконструкция скважины у школы №5 ул. Урицкого. Строительство нового водопровода по ул. Урицкого- ул. К.Либкнехта - ул. Р.Люксембург | -//- |
| 12. | Строительство газопровода в комплексе ГРП и блочной котельной на очистные сооружения | -//- |
| 13. | Строительство магистрального подводящего газопровода для обеспечения топливно-природным газом жилых домов по пер. Коммунаров, ул.Кузьмина, Терешковой, парижской Коммуны | -//- |
| 14. | Начало строительства новой химводоочистки котельной НСМЗ | -//- |
| 15. | Начало реконструкции очистных сооружений | -//- |
| **1** | **2** | **3** |
| **2017 год** |
| 1. | Разработка ПСД и государственная экспертиза проекта «Реконструкция котельной НСМЗ (или строительство новой блочной) | ПСД за счет средств ЕВРАЗ НТМК, госэкспертиза за счет пожертвованийНО «Благотворительный фонд «Евраза» -Урал» |
| 2. | Разработка ПСД и государственная экспертиза проекта «Реконструкция котельной НИИмаш (или строительство новой блочной котельной на микрорайон НСМЗ 61 Гкал/час) | -//- |
| 3. | Разработка ПСД и государственная экспертиза проекта «Реконструкция трубопроводов теплофикации жилого района НИИМаш» | -//- |
| 4. | Разработка ПСД и государственная экспертиза проекта «Строительство водовода от Ключевского водозабора на микрорайон НИИМаш». | -//- |
| 5. | Разработка ПСД и государственная экспертиза проекта «Реконструкция водопроводной сети по ул.Энгельса» | -//- |
| 6. | Окончание строительства новой химводоочистки котельной НСМЗ | Областные средства и софинансирование за счет местного бюджета |
| 7. | Окончание реконструкции очистных сооружений | -//- |
| 8. | Газификация частного сектора ул.Урицкого-ул.К.Либкнехта - ул.Р.Люксембург |  |
| 9. | Строительство миниочистных сооружений микрорайона совхоз | -//- |
| 10. | Газификация частного сектора ул.Волкова - ул.Энгельса –ул.Д.Бедного» |  -//- |
| 11. | Газификация частного сектора ул.Ленина – ул. К.Маркса – ул.Д.Бедного» |  -//- |
| 12. | Монтаж блочной котельной жилого района квартала 95 |  -//- |
| 13. | Монтаж блочной котельной на здание школы № 5 |  -//- |
| 14. | Монтаж блочной котельной на здание полиции по ул. Фрунзе |  -//- |
| 15. | Монтаж блочной котельной жилого района по ул. К.Маркса (нечетная сторона) |  -//- |
| **2018 год** |
| 1. | Начало реконструкции котельной НСМЗ (или строительство новой блочной | Областные средства и софинансирование за счет местного бюджета-//- |
| 2. | Начало реконструкции котельной НИИмаш (или строительство новой блочной котельной на микрорайон НСМЗ 61 Гкал/час) |
| 3. | Реконструкция трубопроводов теплофикации жилого района НИИМаш | -//- |
| 4. | Строительство водовода от Ключевского водозабора на микрорайон НИИМаш. | -//- |
| 5. | Реконструкция водопроводной сети по ул.Энгельса | -//- |
| **1** | **2** | **3** |
| **2019 год** |
| 1. | Окончание реконструкции котельной НСМЗ (или строительство новой блочной | Областные средства и софинансирование за счет местного бюджета-//- |
| 2. | Окончание реконструкции котельной НИИмаш (или строительство во новой блочной котельной на микрорайон НСМЗ) |