ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

НИЖНЯЯ САЛДА

# Р Е Ш Е Н И Е

15.09.2011                                                                              			№ 57/9

О принятии к сведению информации администрации

о ходе подготовки к работе в зимних условиях

Согласно Устава городского округа Нижняя Салда, заслушав информацию заместителя главы администрации городского округа Нижняя Салда С.Н. Гузикова,   Дума городского округа Нижняя Салда

Р Е Ш И Л А :

1. Информацию администрации городского округа Нижняя Салда о ходе подготовки к работе в зимних условиях принять к сведению (прилагается).

Глава городского округа 			                                     Корсаков В.В.

Приложение к решению Думы городского округа Нижняя Салда от 15.09.2011 года № 57/9

Информация администрации о ходе подготовки

к работе в зимних условиях

В рамках выполнения  Постановления  администрации городского округа Нижняя Салда от 31.05.2011 № 533 « Об итогах отопительного сезона 2010/2011 и задачах по подготовке к отопительному сезону 2011/2012 в городском округе Нижняя Салда»,  первые испытания на инженерных сетях начаты после окончания отопительного сезона 2010/2011 г.г., определены проблемные места и составлены графики ремонтных работ.

На 13.09.2011 года в городском округе Нижняя Салда готовность к отопительному сезону 2011/2012 года следующая:

- котельные по всем видам собственности  (4 шт.) - 100 %;

- тепловые сети   (45,1 км)  - 99 %;

- водопроводные сети  (21,2  км) - 93 %;

- сети канализации (33,9 км) - 100 %.

Готовность жилищного фонда составляет на 13.09.2011 года (343 многоквартирных домов из 350) 98 %, объектов соц. культ быта составляет:

Школы – 100%,

Детские сады – 100%,

ДК – 100%,

Реабилитационные центры - 100%,

МУ НС ЦГБ – на 90%.

Кредиторская задолженность предприятий жилищно-коммунального хозяйства за топливно-энергетические ресурсы составляет 2 003 000 рублей (462 000 рублей – «Уралсевергаз», 1 541 000 рублей – ОАО «Свердловэнергосбыт») за исключением средств, по которым ведутся судебные разбирательства между филиалом ОАО «НТМК» - «НСМЗ» и ООО «Тепловодоканал».

За летний период были выполнены следующие работы:

- Проведены работы по опрессовке сетей отопления в 321 многоквартирном доме, порывов не выявлено, неполадки устранены, подготовлены к отопительному сезону 2011/2012 – 98 %.

- Проложено 700 п.м. новой теплотрассы (взамен ветхой).

- Отремонтировано 1700 п.м. трубопроводов тепловых сетей.

- Проложен новый водовод 120 п.м.

- Отремонтировано 250 п.м. водопровода ХВС.

- Проложен новый канализационный коллектор  120 п.м., ø200.

- Заключен договор со специализированной организацией и выполнены работы по прочистке существующих канализационных коллекторов в проблемных местах, общей длиной 1200 п.м.

Количество бригад, работающих по подготовке к отопительному сезону 2011/2012,  на территории городского округа Нижняя Салда – 7.

Материалы на выполнение ремонтно-восстановительных работ (НИИМаш и филиал НТМК-НСМЗ) приобретены в полном объёме на сумму 1,3 млн. руб., на ремонт оборудования – 10,5 млн. руб.

Выполнен проект на строительство канализационного коллектора

по переводу фекальных стоков от ул. Ломоносова в коллектор по ул. Пушкина (на КНС по ул. М. Горького). Работы будут произведены в течение октября-ноября 2011 года.

Основной проблемой при подготовке инженерных сетей  к отопительному сезону 2011/2012 в городском округе Нижняя Салда является большой процент их изношенности и, как следствие, увеличение сроков и объёмов работ по  ремонту и восстановлению.

08.09.2011 года подписано постановление главы администрации городского округа Нижняя Салда № 841 « О начале отопительного  сезона 2011-2012 в городском округе Нижняя Салда» в соответствие, с которым подача теплоносителя в детские дошкольные учреждения, больницы, общеобразовательные школы, другие социально-значимые объекты при наличии паспортов готовности начнется с 15 сентября 2011 года, в жилые дома с 19 сентября 2011 года. Подача теплоносителя в жилой фонд должна быть закончена до 26 сентября 2011 года.