АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11.09.2013                                                                            	               № 888

Нижняя Салда

# Об утверждении муниципальной целевой программы

# "Развитие благоустройства в городском округе Нижняя Салда

# на 2013-2016 годы"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Уставом   городского округа Нижняя Салда, решением Думы городского округа Нижняя Салда от  27.09.2012  № 10/13   «Об утверждении правил благоустройства городского округа Нижняя Салда» (с изменениями  от 15.11.2012)  администрация городского округа Нижняя Салда

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу "Развитие благоустройства в городском округе Нижняя Салда на 2013-2016 годы" (прилагается).

2. Администрации городского округа Нижняя Салда   при формировании проекта бюджета городского округа Нижняя Салда на очередной финансовый год предусмотреть средства на реализацию муниципальной целевой программы «Развитие благоустройства в городском округе Нижняя Салда на 2013-2016 годы».

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда и опубликовать в газете "Городской вестник - Нижняя Салда».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Масленникову Е.Б.

| Глава администрации городского округа С.Н. Гузиков |  |
| --- | --- |

Утверждена

постановлением администрации

городского округа Нижняя Салда

от 11.09.2013  № 888

«Развитие благоустройства

в городском округе Нижняя Салда

на 2013-2016 годы»

# Муниципальная целевая программа
"Развитие благоустройства в городском округе Нижняя Салда

# на 2013-2016 годы"

# Раздел I. Паспорт муниципальной целевой программы

# "Развитие благоустройства в городском округе Нижняя Салда

# на 2013-2016 годы"

| 1. | Наименование целевой программы | Муниципальная целевая программа "Развитие благоустройства в городском округе Нижняя Салда на 2013-2016 годы" (далее - Программа) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Реквизиты правового акта о концепции целевой программы |  |
| 3. | Реквизиты правового акта, утверждающего целевую программу |  |
| 4. | Заказчик-координатор | Администрация городского округа Нижняя Салда |
| 5. | Заказчик (заказчики) | Дума городского округа Нижняя Салда, администрация городского округа Нижняя Салда |
| 6. | Цели и задачи Программы | Цель - повышение уровня благоустройства территории городского округа Нижняя Салда. Для реализации поставленной цели Программой решаются следующие задачи: 1)выполнение необходимых объемов работ по содержанию объектов благоустройства. 2) улучшение санитарного состояния территории городского округа Нижняя Салда; 3)выполнение комплекса работ по обеспечению полномочий органов местного самоуправления согласно действующему законодательству. |
| 7. | Важнейшие целевые индикаторы и показатели | 1) межевание и постановка на кадастровый учет земельных участков, отведенных под прочие объекты благоустройства (детские площадки, контейнерные площадки), учет и постановка на баланс бесхозных дорог городского округа Нижняя Салда; 2) содержание уличного освещения; 3) приобретение бункера-накопителя для мусора в местах образования ; 4) приобретение бункеровозов; 5) приобретение контейнеров для мусора; 6) содержание, ремонт мемориалов и памятников; 7) приобретение урн и установка в местах общего пользования; 8) санитарная уборка городского округа Нижняя Салда ежегодно; 9) кошение травы ежегодно; 10) инженерно-геодезические изыскания для проектирования благоустройства территории (организация рельефа) между улицами Ломоносова и Юрия Гагарина – 2 га; 11) выполнение проектных работ по объекту : «Благоустройство территории (организация рельефа) между улицами Ломоносова и Юрия Гагарина»; 12) выполнение работ по объекту; «Благоустройство территории (организация рельефа) между улицами Ломоносова и Юрия Гагарина»; 13) обустройство контейнерных площадок; 14) приобретение уличных цветных IP-видеокамер; 15) установка уличных цветных IP-видеокамер; 16) обслуживание уличных цветных IP-видеокамер. |
| 8. | Перечень подпрограмм |  |
| 9. | Сроки и этапы реализации программы | 2013-2016 годы |
| 10. | Объемы и источники финансирования | Общий объем необходимых средств местного бюджета для реализации Программы в 2013-2016 годах составит 31 257, 944 тыс. рублей, в том числе: 2013 год - 2 698,744 тыс. рублей; 2014 год - 10 166,400 тыс. рублей; 2015 год - 10 346,400 тыс. рублей; 2016 год - 8 046,400 тыс. рублей внебюджетных источников – нет. |
| 11. | Ожидаемые конечные результаты реализации целевой программы | 1) межевание и постановка на кадастровый учет земельных участков, отведенных под прочие объекты благоустройства (детские площадки, контейнерные площадки) учет и постановка на баланс бесхозных дорог городского округа Нижняя Салда - 25 000,0 кв.м; 2)содержание уличного освещения – 8 500 шт.; 3) приобретение бункера-накопителя для мусора в местах образования -20 штук; 4) приобретение бункеровозов – 2 ед.; 5) приобретение контейнеров для мусора - 40 шт.; 6) содержание, ремонт мемориалов и памятников - 11 штук; 7) приобретение урн и установка в местах общего пользования - 15 шт.; 8) санитарная уборка городского округа Нижняя Салда ежегодно - 121 130 кв.м; 9) кошение травы ежегодно до 269,253 тыс. кв.м 10) инженерно-геодезические изыскания для проектирования благоустройства территории (организация рельефа) между улицами Ломоносова и Юрия Гагарина – 2 га; 11) выполнение проектных работ по объекту : «Благоустройство территории (организация рельефа) между улицами Ломоносова и Юрия Гагарина» - 2 га; 12) выполнение работ по объекту : «Благоустройство территории (организация рельефа) между улицами Ломоносова и Юрия Гагарина» -2 га; 13) обустройство контейнерных площадок – 8 шт.; 14) приобретение уличных цветных IP-видеокамер - 12 шт.; 15) установка уличных цветных IP-видеокамер – 12 шт.; 16) обслуживание уличных цветных IP-видеокамер – 12 шт. |
| 12. | Показатели эффективности реализации программы | Обеспечение и улучшение санитарного и эстетического состояния территории городского округа Нижняя Салда, повышения комфортности условий проживания для жителей, поддержание единого архитектурного облика населенных пунктов. |

Раздел 1. Общие положения

Программа разработана в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  во исполнение требований Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом   городского округа Нижняя Салда, решением Думы городского округа Нижняя Салда от  27.09.2012  № 10/13   «Об утверждении правил благоустройства городского округа Нижняя Салда» (с изменениями  от 15.11.2012) .

Благоустройство - комплекс мероприятий, направленных на обеспечение и улучшение санитарного и эстетического состояния территории городского округа Нижняя Салда, повышения комфортности условий проживания для жителей, поддержание единого архитектурного облика населенных пунктов.

Благоустройство всегда было одной из важнейших социальных задач, поскольку именно оно в большинстве случаев определяет качество жизни населения. "Благоустройство" включает в себя несколько статей: уличное освещение, строительство, ремонт, содержание дорог и инженерных сооружений на них, организация благоустройства территории городского округа, использования, охраны, защиты.

Основные объекты благоустройства, в отношении которых осуществляются работы по текущему содержанию, ремонту:

- оплата электрической энергии уличного освещения;

- содержание  электрических установок уличного освещения;

- санитарная уборка территории;

- выполнение проектных работ по благоустройству;

-приобретение и установка уличных видеокамер, для установки их на контейнерных площадках;

- прочие мероприятия по благоустройству.

# Раздел 2. Характеристика проблемы и необходимость ее решения программно-целевым методом

Актуальность разработки муниципальной целевой программы "Благоустройство территории городского округа Нижняя Салда на 2013-2016 годы" (далее - Программа) обусловлена как социальными, так и экономическими факторами и направлена на повышение эффективности работ по благоустройству территории и создание комфортной среды проживания.

Предоставление услуг уличного освещения напрямую влияет на здоровье и жизнедеятельность граждан города, на безопасность пешеходного и транспортного движения, а также на уровень преступности. Эта проблема особо остро возникает в зимнее время года, когда продолжительность светового дня составляет 7-8 часов. Для качественного и бесперебойного освещения городских улиц возникает необходимость в проведении мероприятий по содержанию установок уличного освещения.

Особое внимание следует уделить содержанию территорий в полосе отвода дороги и тротуаров. Ограниченное количество средств позволяет только частично производить уборку обочин на улично-дорожной сети городского округа и тротуаров. Практически не обеспечивается санитарная очистка, скашивание травы  на придорожной территории бесхозяйных дорог.

Программа позволяет решить вопросы не только по текущему содержанию объектов благоустройства, но и организационные вопросы, решение которых дает возможность обеспечить контроль использования бюджетных средств.

Разработка и реализация Программы позволят комплексно подойти к мероприятиям, направленным на обеспечение и улучшение санитарного и эстетического состояния территории  городского округа Нижняя Салда, повышения комфортности условий проживания для жителей, поддержание единого архитектурного облика города. А также обеспечить согласованное развитие и функционирование объектов внешнего благоустройства и инженерной инфраструктуры и, соответственно, более эффективное использование финансовых и материальных ресурсов.

# Раздел 3. Основные цели и задачи муниципальной целевой программы

Основной целью Программы является повышение уровня благоустройства территории  городского округа Нижняя Салда.

Программа предполагает решение следующих задач:

1) выполнение необходимых объемов работ по содержанию объектов благоустройства;

2) улучшение санитарного состояния территории городского округа Нижняя Салда;

3) выполнение комплекса работ по обеспечению полномочий органов местного самоуправления согласно действующему законодательству.

Решение указанных задач будет осуществляться путем реализации мероприятий в соответствии с перечнем основных мероприятий муниципальной целевой программы.

# Раздел 4. Ресурсное обеспечение муниципальной целевой программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета. При расчете показателей ресурсного обеспечения Программы использовался прогноз цен на соответствующие годы.

Для финансирования программных мероприятий планируются средства местного бюджета в объеме  31 257, 944   тыс. рублей, в том числе:

2013 год   -   2 698,744 тыс. рублей;

2014 год   - 10 166,400 тыс. рублей;

2015 год -   10 346,400 тыс. рублей;

2016 год -     8 046,400 тыс. рублей

Объемы финансирования мероприятий Программы будут уточняться ежегодно при подготовке проекта бюджета городского округа Нижняя Салда на очередной финансовый год. Распределение объемов финансирования Программы по главным распорядителям бюджетных средств:

| Наименование главного распорядителя бюджетных средств | Общий объем финансирования, тыс. рублей | в том числе по годам (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Администрация городского округа Нижняя Салда | 31 257, 944 | 2 698,744 | 10 166,4 | 10 346,4 | 8 046.4 |

# Раздел 5. Перечень основных мероприятий муниципальной целевой программы

Перечень основных мероприятий муниципальной целевой программы "Развитие благоустройства в городском округе Нижняя Салда на 2013-2016  годы" приведен в приложении N 1 к настоящей Программе.

# Раздел 6. Ожидаемые результаты и целевые индикаторы муниципальной целевой программы

Реализация программных мероприятий позволит обеспечить выполнение требований Правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории городского округа Нижняя Салда, регистрацию права муниципальной собственности на объекты благоустройства, а также повысить эффективность работ по благоустройству территории и создать комфортную среду проживания в городском округе Нижняя Салда.

Программа реализуется с 2013 по 2016 год. Определены следующие целевые индикаторы и показатели:

1)  межевание и постановка на кадастровый учет земельных участков, отведенных под прочие объекты благоустройства (детские площадки, контейнерные площадки), учет и постановка на баланс бесхозных дорог городского округа Нижняя Салда;

2) содержание уличного освещения;

3) приобретение бункера-накопителя для мусора в местах образования;

4) приобретение бункеровозов;

5) приобретение контейнеров для мусора;

6) содержание, ремонт мемориалов и памятников;

7) приобретение урн и установка в местах общего пользования;

8) санитарная уборка городского округа Нижняя Салда ежегодно;

9) кошение травы ежегодно;

10) инженерно-геодезические изыскания для проектирования благоустройства территории (организация рельефа) между улицами Ломоносова и Юрия Гагарина –  2 га;

11) выполнение проектных работ по объекту : «Благоустройство территории (организация рельефа) между улицами Ломоносова и Юрия Гагарина»;

12) выполнение работ по объекту : «Благоустройство территории (организация рельефа) между улицами Ломоносова и Юрия Гагарина»;

13)  обустройство контейнерных площадок;

14) приобретение уличных цветных IP-видеокамер;

15) установка уличных цветных IP-видеокамер;

16) обслуживание уличных цветных IP-видеокамер.

Значения целевых индикаторов и показателей, отражающих ход выполнения муниципальной целевой программы "Развитие благоустройства в  городском округе Нижняя Салда на 2013-2016 годы", представлены в приложении N 2 к настоящей Программе.

# Раздел 7. Оценка социально-экономической эффективности муниципальной целевой программы

Оценка эффективности реализации муниципальной целевой программы обеспечивается заказчиком-координатором Программы посредством ведения ежеквартального мониторинга реализации программных мероприятий и ежегодной оценки степени достижения результатов в процессе решения поставленных задач.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с достижением целевых индикаторов и показателей реализации Программы.

В результате реализации Программы будет обеспечено:

1)  межевание и постановка на кадастровый учет земельных участков, отведенных под прочие объекты благоустройства (детские площадки, контейнерные площадки) учет и постановка на баланс бесхозных дорог городского округа Нижняя Салда;

– 25 000,0 кв.м;

2) содержание уличного освещения – 8 500 шт.;

3) приобретение бункера-накопителя для мусора в местах образования -20 штук;

4) приобретение бункеровоза -  2 единицы;

5) приобретение контейнеров для мусора - 40 шт.;

6) содержание, ремонт мемориалов и памятников - 11 штук;

7) приобретение урн и установка   в местах общего пользования -15  шт.;

8) санитарная уборка городского округа Нижняя Салда ежегодно -  121 130 кв.м;

9) кошение травы ежегодно до   269,253   тыс. кв.м

10) инженерно-геодезические изыскания для проектирования благоустройства территории (организация рельефа) между улицами Ломоносова и Юрия Гагарина –  2 га;

11) выполнение проектных работ по объекту : «Благоустройство территории (организация рельефа) между улицами Ломоносова и Юрия Гагарина» - 2 га;

12) выполнение работ по объекту: «Благоустройство территории (организация рельефа) между улицами Ломоносова и Юрия Гагарина» -2 га;

13)  обустройство контейнерных площадок – 8 шт.;

14) приобретение уличных цветных IP-видеокамер  - 12 шт.

15) установка уличных цветных IP-видеокамеры – 12 шт.

16) обслуживание уличных цветных IP-видеокамер – 12 шт.

Оценка результативности Программы производится ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов и показателей, которая обеспечивает мониторинг динамики изменений за оцениваемый период с целью уточнения результативности решения задач и выполнения мероприятий Программы.

Оценка результативности Программы производится путем сравнения текущих показателей, характеризующих результаты реализации Программы и определяющих

ее социально-экономическую эффективность, с целевыми значениями этих показателей.  При этом  результативность  программного  мероприятия  оценивается

исходя из соответствия его ожидаемых результатов поставленной цели и степени приближения к этой цели.

Целевые индикаторы и показатели считаются достигнутыми, если фактическое значение по показателям выше или равно ожидаемым конечным результатам реализации Программы.

Оценка эффективности Программы по отдельным мероприятиям определяется на основе расчетов по следующей формуле:

, где

- результативность каждого мероприятия Программы, характеризуемого n-м индикатором (показателем), выраженная в процентах;

- фактическое значение индикатора (показателя), характеризующего реализацию отдельного мероприятия Программы, достигнутое за отчетный год в ходе реализации Программы;

- плановое значение n-го индикатора (показателя), утвержденное Программой на соответствующий год;

n - номер индикатора (показателя) Программы.

Оценка эффективности реализации Программы в целом определяется на основе расчетов по следующей формуле:

, где:

Е - эффективность реализации Программы, процентов;

- фактические значения индикаторов (показателей), достигнутые в ходе реализации Программы;

- нормативное значение индикаторов (показателей), утвержденных Программой;

М - количество индикаторов (показателей) Программы.

Эффективность реализации Программы:

Е >= 1 - высокая эффективность реализации Программы.

1 > Е >= 0,75 - средняя эффективность реализации Программы.

Е < 0,75 - низкая эффективность реализации Программы.

В случае несоответствия результатов выполнения Программы целевым индикаторам и показателям эффективности может быть принято одно из решений:

- о корректировке целей и сроков реализации Программы и ее мероприятий;

2) о сокращении финансирования Программы за счет средств местного бюджета на очередной финансовый год;

3) о досрочном прекращении реализации Программы.

# Раздел 8.  Система организации контроля за выполнением муниципальной целевой программы

Заказчиком-координатором Программы является администрация городского округа Нижняя Салда (далее - Администрация). Разработчиками Программы являются   отдел архитектуры и градостроительства  и  отдел по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Нижняя Салда.

Руководителем-координатором Программы является заместитель главы администрации городского округа Нижняя Салда по вопросам городского хозяйства. Руководитель-координатор Программы несет персональную ответственность за ее реализацию, конечные результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на выполнение Программы финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией Программы.

Заказчик-координатор:

1) осуществляет текущее управление, обеспечивает согласованные действия по реализации Программы (ежегодно утверждает план организационных мероприятий по реализации Программы и определяет исполнителей Программы путем издания правового акта администрации городского округа Нижняя Салда);

2) определяет механизмы корректировки программных мероприятий и их ресурсного обеспечения в ходе реализации Программы; порядок обеспечения публичности (открытости) информации о значениях целевых индикаторов и показателей, результатах мониторинга реализации Программы, программных мероприятиях.

3) с учетом выделяемых на реализацию Программы средств ежегодно вносит изменения и дополнения в Программу;

4) осуществляет мониторинг, организует ведение отчетности по Программе, ежегодно проводит оценку эффективности реализации Программы;

5) обеспечивает разработку необходимых правовых актов, необходимых для реализации Программы;

6) несет ответственность за качественное и своевременное исполнение программных мероприятий, эффективное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию Программы;

7) несет ответственность за подготовку и реализацию Программы в целом, в том числе за подготовку проектов постановлений администрации городского округа Нижняя Салда об утверждении Программы, о внесении в нее изменений и о досрочном прекращении реализации Программы, их согласование, а также за подготовку доклада о ходе реализации Программы.

Руководитель Программы:

1) ежеквартально рассматривает информацию о ходе выполнения мероприятий Программы и достижении целевых индикаторов, предусмотренных на очередной финансовый год;

2) ежегодно заслушивает итоги выполнения плана организационных мероприятий по реализации Программы;

По окончании срока реализации Программы итоги выполнения Программы рассматриваются на заседании   при главе администрации городского округа Нижняя Салда – в январе 2017 года.

Разработчики Программы:

1) подготавливают предложения по формированию плана организационных мероприятий по реализации Программы и представляет их руководителю-координатору Программы;

2) ежеквартально, в течение 25 дней после окончания отчетного периода подготавливает и представляет в отдел экономики  администрации городского округа Нижняя Салда сводную информацию о ходе реализации Программы по утвержденным формам и доклад о ходе реализации Программы;

3) осуществляют подготовку проектов нормативных правовых актов, необходимых для реализации Программы, в соответствии с планом организационных мероприятий по реализации Программы;

4) подготавливают и представляет в отдел экономики  администрации  городского округа Нижняя Салда уточненную редакцию Программы - в течение 2 недель после издания правового акта;

Исполнителями Программы являются органы местного самоуправления городского округа Нижняя Салда и подведомственные им муниципальные учреждения  городского округа Нижняя Салда. Исполнители Программы, являющиеся главными распорядителями бюджетных средств, организуют работу по исполнению программных мероприятий подведомственными им муниципальными учреждениями городского округа Нижняя Салда.

Исполнители Программы:

1) ежеквартально, в течение 25 дней после окончания отчетного периода представляют в отдел экономики  администрации городского округа Нижняя Салда информацию о ходе реализации Программы по утвержденным формам и доклад о ходе реализации Программы.

Исполнители Программы, являющиеся главными распорядителями бюджетных средств, представляют в отдел экономики  администрации городского округа Нижняя Салда сводную информацию о ходе реализации Программы и сводный доклад о ходе реализации Программы;

1) несут ответственность за качественное и своевременное исполнение программных мероприятий, эффективное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию Программы;

2) разрабатывают и представляют в установленном порядке сводную бюджетную заявку на ассигнования из местного бюджета для финансирования Программы на очередной финансовый год.

Исполнители Программы, при необходимости, могут привлекать подрядные организации, отбор которых осуществляется в соответствии с действующим законодательством, регулирующим порядок размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

Приложение № 1

к муниципальной целевой программе

"Развитие благоустройства

в городском округе  Нижняя Салда

на 2013-2016 годы"

# Перечень
основных мероприятий муниципальной целевой программы

# "Развитие благоустройства в городском округе Нижняя Салда на 2013-2016 годы"

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Источник финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | В том числе по годам | Главный распорядитель бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Всего по Программе, в том числе |  |  | 31 257, 944 | 2 698,744 | 10 166,4 | 10 346,40 | 8 046,4 |  |
| 1.1. | Межевание и постанов-ка на кадастровый учет земельных участков, отведенных под прочие объекты благоустрой-ства (детские площадки, контейнерные площад-ки) учет и постановка на баланс бесхозных дорог городского округа Нижняя Салда | 2014-2016 | местный бюджет | 900,0 | 0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | Администрация ГО Нижняя Салда |
| 1.2. | Содержание уличного освещения | 2014-2016 | местный бюджет | 6 900 | 0 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | Администрация ГО Нижняя Салда |
| 1.3. | Приобретение бункеров-накопителей для мусора в местах его образования | 2013 2015 | местный бюджет | 1 100 | 500 | 0 | 600 | 0 | Администрация ГО Нижняя Салда |
| 1.4. | Приобретение бункеровоза КО-440А (ЗиЛ-433362) | 2013 2015 | местный бюджет | 3 200 | 1 500 | 0 | 1700 | 0 | Администрация ГО Нижняя Салда |
| 1.5. | Приобретение урн и установка в местах общего пользования | 2014-2016 | местный бюджет | 75 | 0 | 25 | 25 | 25 | Администрация ГО Нижняя Салда |
| 1.6. | Санитарная уборка городского округа Нижняя Салда | 2014-2016 | местный бюджет | 11 880 | 0 | 3 960 | 3 960 | 3 960 | Администрация ГО Нижняя Салда |
| 1.7. | Кошение травы | 2014-2016 | местный бюджет | 3 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | Администрация ГО Нижняя Салда |
| 1.8. | Инженерно-геодезичес-кие изыскания для проектирования благо-устройства территории (организация рельефа) между улицами Ломоносова и Юрия Гагарина | 2013 | местный бюджет | 43,7 | 43,7 | 0 | 0 | 0 | Администрация ГО Нижняя Салда |
| 1.9. | Обустройство контейнерных площадок | 2013-2016 | местный бюджет | 897 | 297 | 200 | 200 | 200 | Администрация ГО Нижняя Салда |
| 1.10 | Содержание и ремонт мемориалов и памятников | 2014-2016 | местный бюджет | 60 | 0 | 20 | 20 | 20 | Администрация ГО Нижняя Салда |
| 1.11 | Приобретение контейнеров для мусора | 2013-2014 | местный бюджет | 220 | 100 | 120 | 0 | 0 | Администрация ГО Нижняя Салда |
| 1.12 | Выполнение проектных работ по объекту «Благоустройство территории (организация рельефа) между улицами Ломоносова и Юрия Гагарина» | 2013 | местный бюджет | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | Администрация ГО Нижняя Салда |
| 1.13 | Выполнение работ по объекту «Благоустройство территории (организация рельефа) между улицами Ломоносова и Юрия Гагарина» | 2014 | местный бюджет | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | Администрация ГО Нижняя Салда |
| 1.14. | Приобретение уличных цветных IP-видеокамер | 2013-2016 | местный бюджет | 394,244 | 97,244 | 99 | 99 | 99 | Администрация ГО Нижняя Салда |
| 1.15 | Установка уличных цветных IP-видеокамер | 2013-2016 | местный бюджет | 444 | 60 | 128 | 128 | 128 | Администрация ГО Нижняя Салда |
| 1.16 | Обслуживание уличных цветных IP-видеокамер | 2013-2016 | местный бюджет | 45 | 1,8 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | Администрация ГО Нижняя Салда |

Приложение N 2

к муниципальной целевой программе

# "Развитие благоустройства в городском

# округе Нижняя Салда на 2013-2016 годы"

# Целевые показатели и индикаторы муниципальной целевой программы

# "Развитие благоустройства в городском округе Нижняя Салда на 2013-2016 годы"

| N п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Объемы | Значение индикатора на плановый период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 (тыс.руб) | 2014 (тыс.руб) | 2015 (тыс.руб) | 2016 (тыс.руб) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Межевание и постановка на кадастровый учет земельных участков, отведенных под прочие объекты благоустрой-ства (детские площадки, контейнерные площадки) учет и постанов-ка на баланс бесхозных дорог городского округа Нижняя Салда; | кв.м | 25 000,0 | 0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| 2. | Содержание уличного освещения | шт. | 8 500 | 0 | 2 300 | 2 300 | 2 300 |
| 3. | Приобретение бункеровоза контейнерного | шт. | 2 | 1 500,0 | 0 | 1 700 | 0 |
| 4. | Приобретение урн и установка в местах общего пользования | шт. | 15 | 0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 5. | Приобретение бункеров-накопителей для мусора в местах образования несанкционированных свалок | шт. | 20 | 500,0 | 0 | 600,0 | 0 |
| 6. | Приобретение контейнеров для мусора | шт. | 40 | 100,0 | 120,0 | 0 | 0 |
| 7. | Санитарная уборка городского округа Нижняя Салда | кв.м | 121 130,0 | 0 | 3 960,0 | 3 960,0 | 3 960,0 |
| 8. | Кошение травы | тыс. кв.м | 269,253 | 0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| 9. | Инженерно-геодезические изыскания для проектиро-вания благоустройства территории (организация рельефа) между улицами Ломоносова и Юрия Гагарина | кв. м | 2 120 | 43,7 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Обустройство контейнерных площадок | шт. | 8 | 297,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 11. | Выполнение работ по объекту «Благоустройство территории (организация рельефа) между улицами Ломоносова и Юрия Гагарина» | кв.м | 2 120 | 0 | 2000,0 | 0 | 0 |
| 12. | Содержание, ремонт мемориалов и памятников. | шт. | 11 | 0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 13. | Выполнение проектных работ по объекту «Благоустройство территории (организация рельефа) между улицами Ломоносова и Юрия Гагарина» | кв.м | 2 120 | 99,0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Приобретение уличных цветных IP-видеокамер | шт. | 12 | 97,244 | 99,0 | 99,0 | 99,0 |
| 15. | Установка уличных цветных IP-видеокамер | шт. | 12 | 60,0 | 128,0 | 128,0 | 128,0 |
| 16. | Обслуживание уличных цветных IP-видеокамер | шт. | 12 | 1,8 | 14, 4 | 14,4 | 14,4 |