**Объективная информация по последствиям ЧС**

Количество пострадавших домов – 43, количество пострадавших людей – 82 человека.

Объемы разрушений в городском округе Нижняя Салда:

- разрушен пешеходный мост по улице Кузьмина – Максима Горького. Начались работы по реконструкции.

- разрушен газопровод диаметром 219 мм длиной 128 метров. Работы по восстановлению разрушенного газопровода будут производиться после урегулирования уровня воды в Нижнесалдинском водохранилище до нормального уровня.

- комиссией по определению (оценке) ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа Нижняя Салда ведетутся работы по уточнению материального ущерба. Проведен выезд в 20 жилых домов для оценки причиненого ущерба. По состоянию на 09 июля 2021 года всего принято и рассмотрено от населения 85 заявлений на оказание материальной помощи.

На 12 июля 2021 года запланировано выполнение следующего объема работ:

- очистка территории пострадавшей от подтопления;

- откачка воды из подтопленных домов и просушка помещений;

- подготовка к восстановлению земляной дамбы с выемкой обводненного грунта в верхнем бьефе подводящего канала.

Заключение экологов по поводу мазутного пятна на 09 июля 2021 года отсутствует.

Ресурсным центром добровольцев «Сила Урала» предоставлено 5 дренажных насосов, 70 пакетов с продовольственным питанием, 70 пледов, 1000 бутылок по 5 литров бутилированной воды.

Все предоставленные ресурсы выданы населению, пострадавшему от подтопления, силами волонтеров Ресурсного центра добровольцев «Сила Урала» (г. Екатеринбург), Общероссийского Народного Фронта (г. Екатеринбург) и городского округа Нижняя Салда в общем количестве 25 человек.

Волонтерами от Управления молодежной политики и спорта администрации городского округа Нижняя Салда, молодежной организации АО «НИИМаш» в количестве 17 чел. проводятся работы по очистке территории, пострадавшей от подтопления.

ход аварийно- восстановительных работ,

Выплаты гражданам за счет местного бюджета,

ход обследования пострадавших домов,

кол-во принятых заявлений,

ГБУЗ СО «Нижнесалдинская ЦГБ» получено 60 детских доз вакцины от гепатита, 13 детей вакцинировано, 31 ребенок подлежит вакцинации, в т.ч. в выходные дни. Взрослая вакцина пока не поступала.

Проблемные вопросы отсутствуют.