ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

НИЖНЯЯ САЛДА

Р Е Ш Е Н И Е

17.11.2016                                                                                                       № 3/1

О выполнении Программы социально - экономического развития городского округа Нижняя Салда на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

за 9 месяцев 2016 года

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 23 Устава городского округа Нижняя Салда, заслушав информацию администрации городского округа Нижняя Салда о выполнении Программы социально-экономического развития городского округа Нижняя Салда на 2016 год и  плановый период  2017 и  2018 годов за 9 месяцев 2016 года,  Дума городского округа Нижняя Салда

Р Е Ш И Л А :

- Информацию о выполнении Программы социально-экономического развития городского округа Нижняя Салда на 2016 год и  плановый период 2017 и 2018 годов за 9 месяцев 2016 года принять к сведению (прилагается).

- Опубликовать настоящее решение в газете «Городской вестник плюс» и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.

| Председатель Думы городского округа | Л.В. Волкова |
| --- | --- |

Приложение

к решению Думы

городского округа

Нижняя Салда

от  17.11.2016  № 3/1

Информация о выполнении Программы социально - экономического

развития городского округа Нижняя Салда на 2016 год и

плановый период 2017 и 2018 годов за 9 месяцев 2016 года

Программа социально-экономического  развития городского округа Нижняя Салда на 2016 год и  плановый период 2017 и 2018 годов утверждена решением Думы городского округа Нижняя Салда от 17.12.2015 года № 58/1 (с изменениями от 17.03.2016 №62/3).

На мероприятия Программы социально-экономического развития в 2016 году запланированы средства в сумме 457 181,041  тыс. рублей, исполнение за 9 месяцев 2016 года составило 270 785,684 тыс. рублей (в том числе за счет средств местного бюджета – 125 023,078 тыс. рублей, за счет областного бюджета – 140 155,314 тыс. рублей, за счет федерального бюджета – 5 607,292 тыс. рублей) или 59,23% от назначений, утвержденных Программой социально-экономического развития (далее – ПСЭР), и 59,47% от бюджетных назначений.

В отчетный период по разделу «Мероприятия, направленные на мобилизацию собственных ресурсов» реализуются муниципальные программы (далее - МП):

  - МП «Информационное общество городского округа Нижняя Салда на 2014-2020 годы». За 9 месяцев 2016 года расходы составили 79,198 тыс. рублей (99,00% от бюджетных назначений и ПСЭР), в том числе:

- по подпрограмме «Совершенствование информационно-технической инфраструктуры» израсходовано 30,000 тыс. рублей или 100,00% от бюджетных назначений и ПСЭР на оплату информационно-технологического сопровождения официального городского сайта городского округа Нижняя Салда в единой системе муниципальных сайтов;

- по подпрограмме «Внедрение инновационных технологий в работу органов местного самоуправления городского округа» исполнение составило – 49,198 тыс. рублей или 98,40% от бюджетных назначений и 522,38% от ПСЭР. Денежные средства были направлены на приобретение компьютерной техники  и многофункционального устройства для работы в новых информационных системах: Государственная автоматизированная система управление, Автоматизированная система управления исполнительных органов государственной власти и печати графических материалов отделом архитектуры администрации городского округа.

  - МП «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью городского округа Нижняя Салда до 2020 года» с расходами 1 425,327 тыс. рублей (64,95% от бюджетных назначений и 95,53% от ПСЭР), в том числе:

- по подпрограмме «Программа управления муниципальной собственностью и приватизации муниципального имущества городского округа Нижняя Салда до 2020 года» - исполнено 1 197,645 тыс. рублей (87,42% от бюджетных назначений и 175,35% от ПСЭР). Денежные средства направлены на проведение технической инвентаризации объектов  (заключено и оплачено 3 договора на сумму – 50,073 тыс. рублей), проведение рыночной оценки стоимости имущества (заключено и оплачено 6 договоров на сумму 51,500 тыс. рублей), содержание муниципального имущества (1 089,072 тыс. рублей), погашение кредиторской задолженности  2015 года за проведенную рыночную оценку стоимости помещений по адресу ул. Ломоносова, 40, проданных по решению суда ООО «ДизайнСтройПроект»  (7,000 тыс. рублей);

- по подпрограмме «Актуализация сведений государственного кадастра недвижимости в городском округе Нижняя Салда» - исполнено 81,282 тыс. рублей, в том числе: проведение межевания земельных участков, постановка на государственный кадастровый  учет, что составило 31,07% от бюджетных назначений и 26,30% от ПСЭР;

- по подпрограмме «Развитие градостроительной деятельности на территории городского округа Нижняя Салда до 2020 года» - исполнено 146,400 тыс. рублей (26,01% от бюджетных назначений и 29,28% от ПСЭР), денежные средства направлены на погашение кредиторской задолженности перед ООО «Блокгеострой» за проведенные работы по расширению границ села Медведево.

По разделу «Развитие социального партнерства и малого предпринимательства», в том числе по МП «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и агропромышленного комплекса в городском округе Нижняя Салда на 2014-2020 годы» за 9 месяцев 2016 года исполнение составило 209,585 тыс. рублей (93,98% от бюджетных назначений и ПСЭР). Денежные средства направлены на организацию и повышение квалификации руководителей и сотрудников малых и средних предприятий городского округа Нижняя Салда (оказана финансовая поддержка четырем индивидуальным предпринимателям и одному предприятию малого бизнеса городского округа Нижняя Салда на сумму 52,585 тыс. рублей).

На заседании Координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства в городском округе Нижняя Салда были рассмотрены и одобрены 3 заявки на предоставление субсидий из бюджета городского округа на компенсацию части затрат, связанных с приобретением оборудования субъектом малого и среднего предпринимательства (2 заявки, по направлениям – парикмахерские и косметические услуги, ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий) и оказана финансовая поддержка крестьянско-фермерскому хозяйству на компенсацию части затрат для строительства фермы. Денежные средства в размере 157,000 тыс. рублей были перечислены заявителям в июле-сентябре 2016 года в полном объеме.

По разделу  «Мероприятия по развитию социальной инфраструктуры  городского округа  Нижняя Салда»

глава «Социальная политика» реализуется:

3.1.1. МП «Поддержка общественных организаций и отдельных категорий граждан городского округа Нижняя Салда до 2020 года» с расходами 349,071 тыс. рублей (20,02% от бюджетных назначений и 31,65% от ПСЭР), в том числе:

- по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей в городском округе Нижняя Салда до 2020 года» денежные средства предусмотрены на софинансирование мероприятий по обеспечению молодых семей жильем. Одной молодой семье выдано Свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства. Оформляются документы на приобретение жилья молодой семье. Реализация подпрограммы запланирована на 4 квартал 2016 года;

- по подпрограмме «Взаимодействие администрации городского округа Нижняя Салда с общественными организациями и отдельными категориями граждан на территории  городского округа Нижняя Салда до 2020 года» - 349,071 тыс. рублей  (58,15 % от бюджетных назначений и ПСЭР). Проведены культурно-массовые мероприятия для ветеранов (51,750 тыс. рублей); предоставлена компенсация за проезд инвалидам в ГУЗ СО Медицинский центр «Диализ» г. Нижний Тагил (143,700 тыс. рублей), организовано поощрение ветеранов Великой Отечественной войны (49,121 тыс. рублей), приобретены аксессуары для поминальных церемоний (1,500 тыс. рублей).

3.1.2. Предоставлены субсидии 86 семьям по оплате жилищно-коммунальных услуг на сумму 1 291,349  тыс. рублей (60,43% от бюджетных назначений и ПСЭР).

3.1.3. Компенсированы расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг  гражданам на сумму 19 010,865 тыс. рублей (73,20% от бюджетных назначений и 76,13% от ПСЭР), в том числе из областного бюджета – 13 403,573 тыс. рублей, из федерального бюджета – 5 607,292 тыс. рублей.

3.1.4. МП «О дополнительных мерах по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и туберкулеза на территории городского округа Нижняя Салда до 2020 года» - за 9 месяцев 2016 года расходы составили 19,950 тыс. рублей (99,75% от бюджетных назначений и ПСЭР). Денежные средства были направлены на выпуск листовок по профилактике ВИЧ-инфекций.

По главе «Жилищно-коммунальное хозяйство» реализуется:

3.2.1. МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Нижняя Салда до 2020 года» с расходами 7 183,158  тыс. рублей (14,27% от бюджетных назначений и 13,70 % от ПСЭР), в том числе:

- по подпрограмме «Развитие жилищного хозяйства в  городском округе Нижняя Салда на 2014- 2020 годы» - денежные средства освоены на 100,00% от бюджетных назначений и 106,17% от ПСЭР или 1 307,004 тыс. рублей. Средства направлены на оплату взносов за капитальный ремонт общего имущества муниципального жилищного фонда в Региональный фонд содействия капитальному ремонту (1 175,793 тыс. рублей), расчеты за проведенный ремонт муниципального жилого фонда (ремонт муниципальной квартиры ул. Уральская, д.12, кв.95 в сумме 32,216 тыс. рублей) и снос ветхого жилья (снос дома по ул. Фрунзе, д.46 в сумме 99, 995 тыс.рублей);

- по подпрограмме «Развитие благоустройства в городском округе Нижняя Салда на 2014- 2020 годы» освоено 5 582,578 тыс. рублей (78,26% от бюджетных назначений и 80,51% от ПСЭР). За 9 месяцев 2016  произведены расчеты за электроэнергию и содержание уличного освещения (1 728,439 тыс. рублей); мероприятия по обеспечению населения бытовыми услугами (городская баня) (1 833,462 тыс. рублей);  отлов бродячих собак (72,000 тыс.рублей); уборка несанкционированных свалок (308,192 тыс. рублей); погашена кредиторская задолженность 2015 года за содержание уличного освещения, обрезку деревьев (364,025 тыс. рублей), за санитарную уборку городского округа по муниципальному контракту на сумму1 200,000 тыс. рублей;

- по подпрограмме  «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства в  городском округе Нижняя Салда на 2014 - 2020 годы» освоено 125,327 тыс. рублей (9,51% от бюджетных назначений и 3,48% от ПСЭР). За 9 месяцев 2016 года денежные средства были направлены на разработку проектно-сметной документации для проведения работ по благоустройству городского округа (97,600 тыс. рублей) и изготовление рекламных щитов (27,727 тыс. рублей). Реализация мероприятий подпрограммы планируется в IV квартале 2016 года;

- по  подпрограмме «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры городского округа Нижняя Салда на 2014 – 2020 годы» - расходы составили 168,249 тыс. рублей или 42,06% от бюджетных назначений и ПСЭР. Денежные средства направлены на погашение кредиторской задолженности прошлых лет за разработку проектно-сметной документации по ул. Кедровая.

- по подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Нижняя Салда на 2014 – 2020 годы» - за 9 месяцев 2016 года расходы не осуществлялись. Денежные средства запланированы на получение энергопаспортов для библиотек города. Освоение денежных средств – IV квартал 2016 года;

- по  подпрограмме «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства для улучшения качества коммунальных услуг для населения городского округа Нижняя Салда» - расходы не осуществлялись. Заключен муниципальный контракт с ГУП Свердловской области «Газовые сети» на разработку проектно-сметной документации на проектирование наружного газопровода низкого давления на участках улиц: Фрунзе,  Победа,  Октябрьской революции, Металлургов, Заводская, Подбельского,  Володарского,  Стеклова, Энгельса,  Волкова, Свердлова, Горького, пер. Январский,  Ленина,  Карла Маркса, Демьяна Бедного, Карла Либкнехта, Урицкого (на 2 888,889 тыс. рублей), срок выполнения работ – 31.10.2016 г. Проводятся конкурсные процедуры на право заключение муниципального контракта на разработку проектно-сметной документации по объекту «Сооружения биологической очистки хозбытовых сточных вод, производительностью 6000 м3/сутки»;

3.2.2. МП «Развитие транспорта и  дорожного хозяйства городского округа Нижняя Салда  до 2020 года» с расходами 9 290,518 тыс. рублей (17,21% от бюджетных назначений и 17,63% от ПСЭР), в том числе:

1)по подпрограмме «Развитие дорожного хозяйства городского округа Нижняя Салда  на 2014 - 2020 годы» - 9 191,520 тыс. рублей (17,06% от бюджетных назначений и 17,44% от ПСЭР). Денежные средства направлены на содержание автомобильных дорог общего пользования (5 093,087 тыс. рублей), ), погашена кредиторская задолженность за зимнее содержание дорог - за расчистку дороги в с. Акинфиево, с. Медведево (63,399 тыс. рублей), зимнее содержание дорог ул. Ломоносова, Строителей, Фрунзе, Сакко и Ванцетти (49,500 тыс. рублей)  и государственную экспертизу проектно-сметной документации по реконструкции улицы Фрунзе (1 044,990 тыс. рублей). Проводился капитальный ремонт автомобильных дорог, в том числе ямочный ремонт по ул. Фрунзе (99,980 тыс. рублей), ремонт участка автомобильной дороги по ул. Республиканская (2 700,000 тыс. рублей) и ремонт пешеходной дорожки по ул. Ломоносова, д.42 (99,999 тыс. рублей).

2)по подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Нижняя Салда до 2020 года» расходы составили 98,998 тыс. рублей (99,10% от бюджетных назначений и 0% от ПСЭР). Денежные средства направлены на расчистку внутридворовых территорий (проездов).

По главе «Образование» реализуется:

3.3.1. МП «Развитие системы образования в городском округе Нижняя Салда до 2020 года» с расходами 196 890,742 тыс. рублей (73,81% от бюджетных назначений и 74,81% от ПСЭР), в том числе расходы составили за счет средств местного бюджета – 71 430,350 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 125 460,392 тыс. рублей, в том числе:

1) по подпрограмме «Развитие системы дошкольного образования в городском округе Нижняя Салда» - 48 958,117 тыс. рублей (73,58% от бюджетных назначений и 57,39% от ПСЭР), в том числе за счет средств местного бюджета – 17 192,617 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 31 765,500 тыс. рублей. Денежные средства направлены на организацию предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержание детей в муниципальных образовательных учреждениях. На  оплату труда работников дошкольных образовательных учреждений  направлена сумма  38 983,972 тыс. рублей или 79,63% от исполнения по данной подпрограмме за 9 месяцев 2016 года;

2) по подпрограмме «Развитие системы общего образования в городском округе Нижняя Салда» - 115 573,343 тыс. рублей (72,23% от бюджетных назначений и 81,21% от ПСЭР), за счет средств местного бюджета – 35 505,256 тыс. рублей, за счет областного бюджета – 80 068,087 тыс. рублей. Денежные средства направлены на создание условий для обучения детей в муниципальных образовательных учреждениях, обеспечение государственных гарантий в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, на приобретение учебников и учебных пособий, обеспечение питанием обучающихся.  На  оплату труда работников образовательных учреждений  направлена сумма  87 103,314 тыс. рублей или 75,37% от исполнения по данной подпрограмме за 9 месяцев 2016 года;

3) по подпрограмме «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе Нижняя Салда» - 13 242,578 тыс. рублей (82,31% от бюджетных назначений и 88,01% от ПСЭР). Денежные средства направлены на организацию предоставления дополнительного образования детей в

муниципальных учреждениях дополнительного образования, на организацию молодежной биржи (883,446 тыс. рублей), на организацию отдыха и оздоровления детей (1 700,097 тыс. рублей) и организация отдыха детей в каникулярное время (3 140,600 тыс. рублей). На  оплату труда работников учреждений дополнительного образования  направлена сумма  6 527,637 тыс. рублей (49,29% от исполнения по данной подпрограмме за 9 месяцев 2016 года);

4) по подпрограмме «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций городского округа Нижняя Салда» - 11 320,907 тыс. рублей (84,99% от бюджетных назначений и 94,90% от ПСЭР), за счет средств местного бюджета – 3 032,352 тыс. рублей, за счет областного бюджета – 8 288,555 тыс. рублей. Производилось погашение кредиторской задолженности за строительно-монтажные работы по ДОУ «Росинка». Денежные средства также были направлены на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные общеобразовательные организации: произведен ремонт кровли в Муниципальном общеобразовательном учреждении Гимназия, в Муниципальном общеобразовательном учреждении школа № 5 установлены кабинки в туалетных комнатах.

5) по подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы  «Развитие системы образования в городском округе Нижняя Салда до 2020 года» - 4 495,797 тыс. рублей (59,98% от бюджетных назначений и 59,29% от ПСЭР). Денежные средства направлены на обеспечение деятельности аппарата Управления образования администрации и централизованной бухгалтерии, в том числе на оплату труда – 3 655,275 тыс. рублей (81,30% от исполнения по данной подпрограмме за 9 месяцев 2016 года);

6) по подпрограмме Мероприятия по реализации комплексной программы «Уральская инженерная школа» - 3 300,000 тыс. рублей (100,00% от бюджетных назначений и 330,00% от ПСЭР). Денежные средства направлены на мероприятия по открытию и функционированию кабинета естественно-научного цикла в МАОУ ЦО № 7: провен ремонт здания клуба "Эврика", закуплены 3D-принтеры и расходные материалы к нему, цифровая лаборатория, конструктор модульных станков, фрезерный станок и прочие.

По главе «Физическая культура, спорт и молодежная политика» реализуется:

3.4.1. МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе Нижняя Салда до 2020 года» с расходами  11 488,712 тыс. рублей (64,85% от бюджетных назначений и 65,03% от ПСЭР), в том числе:

- по подпрограмме  «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Нижняя Салда» - 4 926,900 тыс. рублей (62,12% от бюджетных назначений и 70,69% от ПСЭР). Денежные средства направлены в соответствии с календарным планом на физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия различного уровня, в том числе на  оплату труда работников учреждений МБУ «СОК» направлена сумма 3 342,821 тыс. рублей (67,86% от исполнения по данной подпрограмме за 9 месяцев 2016 года) ;

- по подпрограмме «Развитие инфраструктуры спортивных сооружений городского округа Нижняя Салда» расходы не осуществлялись. Денежные средства запланированы на разработку проектно-сметной документации на строительство лыжной базы. Освоение IV квартал 2016 года;

- по подпрограмме «Развитие образования в сфере физической культуры и спорта в городском округе Нижняя Салда» - 5 016,600 тыс. рублей (72,62% от бюджетных назначений и 73,36% от ПСЭР).  Денежные средства направлены на организацию предоставления дополнительного образования детей в муниципальном учреждении дополнительного образования спортивной направленности, на приобретение футбольной формы (17 комплектов), мячей – футбольные, волейбольные, баскетбольные, шлем и лапа боксерские, в том числе на  оплату труда работников МБУ ДОД «ДЮСШ» направлена сумма  4 318,647 тыс. рублей (87,31% от исполнения по данной подпрограмме за 9 месяцев 2016 года);

- по подпрограмме «Развитие потенциала молодежи в городском округе Нижняя Салда» расходы составили 30,00 тыс. рублей (54,05% от бюджетных назначений и ПСЭР). Денежные средства направлены на проведение мероприятий к Дню молодежи и Дню города;

- по подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе Нижняя Салда до 2020 года» - 1 474,512 тыс. рублей (75,00% от бюджетных назначений и ПСЭР). Средства направлены на обеспечение деятельности аппарата Управления молодежной политики и спорта администрации и централизованной бухгалтерии, в том числе на  оплату труда направлена сумма  1 273,792 тыс. рублей (86,39% от исполнения по данной подпрограмме за 9 месяцев 2016 года);

- по подпрограмме «Патриотическое воспитание граждан в городском округе Нижняя Салда» расходы составили 40,700 тыс. рублей (75,09% от бюджетных назначений и 105,71% от ПСЭР). Денежные средства направлены на приобретение атрибутики ко Дню Победы и Дню памяти и скорби. Так же средства направлены  на организацию и проведение военно-спортивных игр (военно-спортивный лагерь для старшеклассников «Братишка»).

По главе «Культура» реализуется:

3.5.1. МП «Развитие культуры в городском округе  Нижняя Салда до 2020 года» с расходами – 18 216,919 тыс. рублей (69,41% от бюджетных назначений и 69,52% от ПСЭР), в том числе:

- по подпрограмме «Развитие деятельности культурно-досуговой сферы» -

10 175,530 тыс. рублей (68,03% от бюджетных назначений и ПСЭР). Денежные средства направлены на обеспечение деятельности МУ «Городской Дворец культуры им. В.И.Ленина», на  проведение культурно-досуговых мероприятий, а также на ремонт малого зала, в том числе   на  оплату труда работников направлена сумма  7 661,421 тыс. рублей (75,29% от исполнения по данной подпрограмме за 9 месяцев 2016 года).

- по подпрограмме «Развитие  музейной деятельности» - 1 411,600 тыс. рублей (70,29% от бюджетных назначений и 71,66% от ПСЭР).  Денежные средства направлены на организацию деятельности Нижнесалдинского музея, приобретение и хранение музейных предметов и музейных коллекций. На  оплату труда работников музея направлена сумма  1 258,641 тыс. рублей (89,16% от исполнния по данной подпрограмме за 9 месяцев 2016 года);

- по подпрограмме «Развитие  библиотечной деятельности» - 4 971,712 тыс. рублей (72,35% от бюджетных назначений и ПСЭР). Денежные средства направлены на организацию  библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов, информатизацию муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов, приобретение компьютерного оборудования и лицензионного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети «Интернет». Оплата труда работников библиотек составила 4 452,982 тыс. рублей (89,57% от исполнения по данной подпрограмме за 9 месяцев 2016 года);

- по подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе  Нижняя Салда до 2020 года» - 1 658,077 тыс. рублей (68,93% от бюджетных назначений и ПСЭР). На  оплату труда работников аппарата Управления культуры администрации и централизованной бухгалтерии направлена сумма  1 126,660 тыс. рублей (67,95% от исполненияя по данной подпрограмме за 9 месяцев 2016 года).

В рамках данной муниципальной программы проведены следующие мероприятия: день семьи, проводы зимы «Масленица», День защитника Отечества, День весны и труда - 1 Мая, День Победы – 9 Мая, День местного самоуправления, День России, День памяти и скорби, День защиты детей, День молодежи, День города и другие.

По главе «Национальная безопасность» реализуется:

3.6.1. МП «Развитие гражданской обороны, защиты населения и территории городского округа Нижняя Салда от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2020 годы» с расходами 4 225,774 тыс. рублей (68,59% от бюджетных назначении и ПСЭР), в том числе:

- по подпрограмме «Гражданская оборона и предупреждение ЧС на территории городского округа Нижняя Салда на 2014-2020 годы» - 4 068,999 тыс. рублей (73,26% от бюджетных назначении и 73,16% от ПСЭР). Денежные средства направлены на  оплату труда работников МКУ «ЕДДС»  в сумме  3 463,136 тыс. рублей (85,11% от исполнения по данной подпрограмме за 9 месяцев  2016 года), а так же на погашение кредиторской задолженности и оплату услуг радиосвязи. Заключен договор на аренду и эксплуатационно-техническое обслуживание оборудования центральной системы оповещения с ПАО «Ростелеком»;

- по подпрограмме «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа Нижняя Салда» расходы составили 156,775 тыс. рублей (25,85% от бюджетных назначений и 26,17% от ПСЭР). Денежные средства были направлены на приобретение плакатов, вывесок, листовок, брошюр для противопожарной пропаганды и агитации (105,000 тыс. рублей), на противопожарную опашку минерализованной полосой села Акинфиево, Медведево, Шайтанский рудник.

По главе «Природоохранные мероприятия» реализуется

3.7.1. МП «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории городского округа Нижняя Салда до 2020 года»  с расходами  740,721 тыс. рублей (52,27% от бюджетных назначений и ПСЭР), в том числе:

- по подпрограмме «Экологическая безопасность городского округа Нижняя Салда» расходы составили 10,196 тыс. рублей (4,47% от бюджетных назначений ПСЭР). Денежные средства направлены на приобретение ГСМ, материалов для проведения экологических акций «Зеленая весна», «Цветочный калейдоскоп» и другие.

- по подпрограмме «Развитие водохозяйственного комплекса в городском округе Нижняя Салда на 2014-2020 годы» проведены расходы на сумму 619,355 тыс. рублей (74,17% от бюджетных назначений и ПСЭР) на обслуживание гидроузла;

- по подпрограмме «Организация использования и охраны лесов городского округа Нижняя Салда» - 111,17 тыс. рублей (31,40% от бюджетных назначений и ПСЭР). Оплачена кредиторская задолженность по  муниципальному контракту с ООО "ПРОФИТ" по уборке городских лесов от захламленности.

По главе «Правоохранительная деятельность» реализуется:

3.8.1. МП «Профилактика правонарушений в городском округе Нижняя Салда до 2020 года» с расходами 143,910 тыс. рублей (77,62% от бюджетных назначений и ПСЭР). Денежные средства направлены на установку видеокамеры в МОУ Гимназия.

3.8.2 МП «Гармонизация межнациональных отношений и профилактика экстремизма на территории  городского округа Нижняя Салда на 2015-2020 годы» - с расходами 219,885 тыс. рублей (99,95% от бюджетных назначений и ПСЭР). Денежные средства направлены на обеспечение дополнительными мерами антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов дошкольных образовательных учреждений (установка домофонов в МДОУ ДСКВ «Радуга» – структурное подразделение "Солнышко").

Социально-экономические показатели за 9 месяцев 2016 года

Согласно данных Отдела сводных статистических работ в городе Нижняя Салда оборот производства промышленной продукции по полному кругу предприятий и организаций городского округа Нижняя Салда за январь-сентябрь 2016 года составил 189,1% к уровню прошлого года.

Таблица 1

Динамика оборота производства

| Наименование | 9 мес. 2010г | 9 мес. 2011г | 9 мес. 2012г | 9 мес. 2013г | 9 мес. 2014г | 9 мес. 2015г | 9 мес. 2016 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Темпы роста оборота производства промышленной продукции, % | 92,1 | 144,9 | 84,5 | 98,1 | 78,5 | 42,1 | 189,1 |

Согласно данным ГКУ «Верхнесалдинский ЦЗ» уровень официально зарегистрированной безработицы по городскому округу на 01.10.2016 года составил - 0,85% (на 01.10.2015 – 0,89%). На учете в Центре занятости состоит 78 человек (на 01.10.2015 - 82 человека). Безработных мужчин - 44 человека - 56% от общего числа безработных. Безработных женщин - 34 человек.

В январе-сентябре 2016 года трудоустроено с помощью службы занятости 411 человек. За отчетный период по направлению службы занятости прошли профессиональное обучение 18 человек.

Таблица 2

Динамика уровня безработицы в городском округе Нижняя  Салда

| Наименование | 9 мес. 2010г | 9 мес. 2011г | 9 мес. 2012г | 9 мес. 2013г | 9 мес. 2014г | 9 мес. 2015г | 9 мес. 2016 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Численность безработных, чел. | 219 | 84 | 88 | 62 | 73 | 82 | 78 |
| Уровень безработицы, % | 1,9 | 0,86 | 0,83 | 0,67 | 0,78 | 0,89 | 0,85 |

За 9 месяцев 2016 года продолжалась работа межведомственной рабочей группы по снижению неформальной занятости, легализации заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды в городском округе Нижняя Салда (постановление администрации от 12.02.2015 № 92 с изменениями).

По состоянию на 01.10.2016 снижение численности экономически активных лиц, находящихся в трудоспособном возрасте, не осуществляющих трудовую деятельность составило 62,5% от установленного целевого показателя (152 человека).

Снижение численности экономически активных лиц, находящихся в трудоспособном возрасте, не осуществляющих трудовую деятельность произошло на 95 человек. Зарегистрировались индивидуальными предпринимателями 39 физических лиц.

Задолженности по выплате заработной платы на предприятиях городского округа, подверженных статистической отчетностью, нет. Выплаты пенсий и пособий из Пенсионного фонда производятся в соответствии с установленными сроками.

Численность постоянного населения городского округа Нижняя Салда по данным Отдела сводных статистических работ в городском округе Нижняя Салда по состоянию на 01.01.2016 составила 17 705 человек, из них городское население - 17 421 человек, сельское население - 284 человек.

За 9 месяцев 2016 года в городском округе Нижняя Салда родилось 129 детей (72,5% к уровню аналогичного периода 2015 года). Умерло 221 человек, что составило 102,8% к аналогичному периоду прошлого года. Естественная убыль составила 92 человека.

По данным Территориального пункта УФМС России по Свердловской области в городском округе Нижняя Салда за 9 месяцев 2016 года зарегистрировано 328 мигрантов, снято с регистрационного учета 243 человека. Таким образом, за 9 месяцев 2016 года население городского округа увеличилось за счет миграции на 85 человек.

Таблица 3

Демографическая ситуация в городском округе Нижняя Салда

| Наименование показателей | 9 мес. 2010г. | 9 мес. 2011г. | 9 мес. 2012г. | 9 мес. 2013г. | 9 мес. 2014г. | 9 мес. 2015г. | 9 мес. 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Число родившихся, чел. | 150 | 146 | 160 | 164 | 148 | 178 | 129 |
| Число умерших, чел. | 211 | 185 | 171 | 212 | 218 | 215 | 221 |
| Зарегистрировано мигрантов, чел. | 204 | 128 | 158 | 198 | 375 | 304 | 328 |
| Снято с учета мигрантов, чел. | 147 | 3 | 2 | 1 | 255 | 245 | 243 |
| Число браков, пар. | 124 | 104 | 109 | 99 | 106 | 92 | 73 |
| Число разводов, пар. | 68 | 61 | 68 | 75 | 75 | 62 | 69 |

Бракоразводные отношения в январе-сентябре 2016 года характеризуются следующими показателями: в брак вступили 73 пары, развелось 69 пар.

За 9 месяцев 2016 года  индивидуальными застройщиками введено 1975 кв.м. жилья или 134,6% к соответствующему периоду  2015 года, введено в эксплуатацию 20 домов с начала года.

Бюджет городского округа Нижняя Салда по доходам за  январь-сентябрь 2016 года исполнен на 71,18%  или  319 619,648 тыс. руб. от годовых назначений, в том числе доля собственных доходов составила – 49% или 156 591,494 тыс. руб.,  безвозмездных перечислений – 51% или 163 028,154 тыс. рублей.

Исполнение по НДФЛ в сравнении с плановыми показателями за 9 месяцев  2016 года составило 77,7% или 115 381,924 тыс. рублей.

Расходная часть бюджета исполнена на 60,4% или на 306 430,465 тыс. рублей.

Таблица 4

Динамика исполнения доходной части бюджета

городского округа Нижняя Салда

( тыс.руб. )

| Наименование | 9 мес. 2010г. | 9 мес. 2011г. | 9 мес. 2012г. | 9 мес. 2013г. | 9 мес. 2014г. | 9 мес. 2015г. | 9 мес. 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего доходов | 110102 | 127963 | 109221 | 139953 | 113997 | 99118,75 | 319 619,65 |
| в том числе - собственные доходы | 66194 | 114850 | 141991 | 119299 | 153826 | 203458,42 | 156 591,49 |
| % от общих доходов | 62,5 | 53 | 43,5 | 54 | 42,6 | 60 | 49 |
| - безвозмездные поступления | 110102 | 127963 | 109221 | 139953 | 113997 | 99118,75 | 163 028,15 |
| % от общих доходов | 37,5 | 47 | 56,5 | 46 | 57,4 | 53,17 | 51 |

Для мобилизации налоговых и неналоговых источников доходной базы местного бюджета проводилась работа территориальной комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики  и социальной стабильности  в городском округе Нижняя Салда (постановление главы городского округа Нижняя Салда от 24.02.2015 № 5 с изменениями).

В соответствии с письмом от 25.04.2016 № 05-22-14/3564  проводились работы с организациями, имеющими недоимку: ООО НУК Акватерм, ООО «Миф» и ООО «Ретолмет-Н».

С целью укрепления финансовой самостоятельности местного бюджета была проведена работа с территориальными обособленными подразделениями (ГКПТУСО «ОПС Свердловской области № 20», МО МВД России «Верхнесалдинский», ГАПОУ СО НТГМК, ООО «Агроторг»)  по вопросу перечисления НДФЛ в бюджет городского округа. В результате проведенной работы поступление в бюджет составило 1 553,9 тыс.рублей.

Мероприятия по реализации Программы социально-экономического развития

городского округа Нижняя Салда за 9 месяцев 2016 года

| № п/п | Нумерация мероприятий | Мероприятия | Источник финанси-рования | Объем финансирования ПСЭР, тыс.руб. | Объем финансирования бюджет, тыс.руб. | Исполнено, тыс.руб. | % исполнения от бюджета | % исполнения от ПСЭР | Выполненные мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1. Первоочередные мероприятия, направленные на мобилизацию собственных ресурсов территории |
| 2 | 1.1. | Реализация муниципальной программы «Информационное общество городского округа Нижняя Салда на 2014-2020 годы» | МБ | 80,000 | 80,000 | 79,198 | 99,00 | 99,00 |  |
| 3 |  | в том числе подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | «Совершенствование информационно-технической инфраструктуры» | МБ | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 100,00 | 100,00 | Денежные средства направлены на оплату ООО «Электронный муниципалитет» за развитие и информационно-технологическое сопровождение официального городского сайта Нижняя Салда в единой системе муниципальных сайтов |
| 5 |  | «Организация центров общественного доступа к сети Интернет на базе общедоступных муниципальных библиотек» | МБ | 19,467 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6 |  | «Внедрение инновационных технологий в работу органов местного самоуправления городского округа» | МБ | 9,418 | 50,000 | 49,198 | 98,40 | 522,38 | Денежные средства направлены на приобретение компьютерной техники и многофункционального устройства для работы в новых информационных системах: ГАС управление, АСУ ИОГВ и печати графических материалов отделом архитектуры администрации городского округа |
| 7 |  | «Обеспечение подключения к единой сети передачи данных Правительства Свердловской области муниципальных учреждений» | МБ | 21,115 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |  |
| 8 | 1.2. | Реализация муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью городского округа Нижняя Салда до 2020 года» |  | 1 492,000 | 2 194,459 | 1 425,327 | 64,95 | 95,53 |  |
| 9 |  |  | МБ | 1 492,000 | 2 131,659 | 1 425,327 | 66,86 | 95,53 |  |
| 10 |  |  | ОБ | 0,000 | 62,800 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |  |
| 11 |  | в том числе подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | «Программа управления муниципальной собственностью и приватизации муниципального имущества городского округа Нижняя Салда до 2020 года» | МБ | 683,000 | 1 370,059 | 1 197,645 | 87,42 | 175,35 | Денежные средства направлены на проведение технической инвентаризации объектов (заключено и оплачено 3 договора на сумму – 50,073 тыс. рублей ), проведение рыночной оценки стоимости имущества (заключено и оплачено 6 договоров на сумму 51,500 тыс. рублей), содержание муниципального имущества (1 089,072 тыс. рублей), погашение кредиторской задолженности 2015 года за проведенную рыночную оценку стоимости помещений по адресу ул. Ломоносова, 40, проданных по решению суда ООО «ДизайнСтройПроект» (7,000 тыс. рублей) |
| 13 |  | «Актуализация сведений государственного кадастра недвижимости в городском округе Нижняя Салда» | МБ | 309,000 | 261,600 | 81,282 | 31,07 | 26,30 | Проведено межевание земельных участков, постановлены на государственный кадастровый учет. |
| 14 |  | «Развитие градостроительной деятельности на территории городского округа Нижняя Салда до 2020 года» |  | 500,000 | 562,800 | 146,400 | 26,01 | 29,28 | Денежные средства направлены на погашение кредиторской задолженности перед ООО «Блокгеострой» за проведенные работы по расширению границ села Медведево |
| 15 |  |  | МБ | 500,000 | 500,000 | 146,400 | 29,28 | 29,28 |  |
| 16 |  |  | ОБ | 0,000 | 62,800 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |  |
| 17 |  | Итого по блоку 1, |  | 1 572,000 | 2 274,459 | 1 504,525 | 163,949 | 194,529 |  |
| 18 |  | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | местный бюджет |  | 1 572,000 | 2 211,659 | 1 504,525 | 163,949 | 194,529 |  |
| 20 |  | областной бюджет |  | 0,000 | 62,800 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
| 21 |  | 2. Развитие социального партнерства и малого предпринимательства |
| 22 | 2.1. | «Строительство торгово-офисного центра и здания рынка по ул. Ломоносова, д. 4» | СП | 4 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |  |
| 23 | 2.2. | «Строительство "Загородная база отдыха" по ул. 3-я Привокзальная, д.5» | СП | 3 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |  |
| 24 | 2.3. | Реализация муниципальной программы «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и агропромышленного комплекса в городского округе Нижняя Салда на 2014 - 2020 годы» | МБ | 223,000 | 223,000 | 209,585 | 93,98 | 93,98 | Денежные средства направлены на организацию и повышение квалификации руководителей и сотрудников малых и средних предприятий городского округа Нижняя Салда (оказана финансовая поддержка по 4 заявлениям от индивидуальных предпринимателей и заявлению от руководителя малого предприятия городского округа Нижняя Салда на сумму 52,585 тыс. рублей). На заседаниях Координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства были рассмотрены и одобрены 3 заявки на предоставление субсидий из бюджета городского округа на компенсацию части затрат (157,00 тыс. рублей) |
| 25 |  | Итого по блоку 2, |  | 7 223,000 | 223,000 | 209,585 | 93,98 | 2,90 |  |
| 26 |  | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | местный бюджет |  | 223,000 | 223,000 | 209,585 | 93,98 | 93,98 |  |
| 28 |  | средства предприятий |  | 7 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |  |
| 29 |  | 3. Мероприятия по развитию социальной инфраструктуры городского округа Нижняя Салда |
| 30 |  | Глава 1. Социальная политика |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 3.1.1. | Реализация муниципальной программы «Поддержка общественных организаций и отдельных категорий граждан городского округа Нижняя Салда до 2020 года» |  | 1 102,904 | 1 744,004 | 349,071 | 20,02 | 31,65 |  |
| 32 |  |  | МБ | 1 102,904 | 1 102,904 | 349,071 | 31,65 | 31,65 |  |
| 33 |  |  | ОБ | 0,000 | 328,600 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |  |
| 34 |  |  | ФБ | 0,000 | 312,500 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |  |
| 35 |  | в том числе подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | «Обеспечение жильем молодых семей в городском округе Нижняя Салда до 2020 года» |  | 502,640 | 1 143,740 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | Одной молодой семье выдано Свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства. Оформляются документы на приобретение жилья одной молодой семье. Реализация подпрограммы запланирована на 4 квартал 2016 года. |
| 37 |  |  | МБ | 502,640 | 502,640 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |  |
| 38 |  |  | ОБ | 0,000 | 328,600 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |  |
| 39 |  |  | ФБ | 0,000 | 312,500 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |  |
| 40 |  | «Взаимодействие администрации ГО Нижняя Салда с общественными организациями и отдельными категориями граждан на территории городского округа Нижняя Салда до 2020 года» | МБ | 600,264 | 600,264 | 349,071 | 58,15 | 58,15 | Проведены культурно-массовые мероприятия для ветеранов (51,750 тыс. рублей); предоставлена компенсация за проезд инвалидам в ГУЗ СО Медицинский центр «Диализ» г. Нижний Тагил (143,700 тыс. рублей), организовано поощрение ветеранов Великой Отечественной войны (49,121 тыс. рублей), приобретены аксессуары для поминальных церемоний (1,500 тыс. рублей) |
| 41 | 3.1.2. | «Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» | ОБ | 2 137,000 | 2 137,000 | 1 291,349 | 60,43 | 60,43 | Предоставлены гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с законодательством областного бюджета |
| 42 | 3.1.3. | «Предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» |  | 24 971,000 | 25 972,000 | 19 010,865 | 73,20 | 76,13 | Предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с законодательством федерального и областного бюджета. |
| 43 |  |  | ОБ | 16 384,000 | 17 385,000 | 13 403,573 | 77,10 | 81,81 |  |
| 44 |  |  | ФБ | 8 587,000 | 8 587,000 | 5 607,292 | 65,30 | 65,30 |  |
| 45 | 3.1.4. | Реализация муниципальной программы «О дополнительных мерах по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и туберкулеза на территории городского округа Нижняя Салда до 2020 года» | МБ | 20,000 | 20,000 | 19,950 | 99,75 | 99,75 | Денежные средства были направлены на выпуск листовок по профилактике ВИЧ-инфекций |
| 46 |  | Итого по главе 1, |  | 28 230,904 | 29 873,004 | 20 671,235 | 69,20 | 73,22 |  |
| 47 |  | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | местный бюджет |  | 1 122,904 | 1 122,904 | 369,021 | 32,86 | 32,86 |  |
| 49 |  | областной бюджет |  | 18 521,000 | 19 850,600 | 14 694,922 | 74,03 | 79,34 |  |
| 50 |  | федеральный бюджет |  | 8 587,000 | 8 899,500 | 5 607,292 | 63,01 | 65,30 |  |
| 51 |  | Глава 2. Жилищно-коммунальное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 3.2.1. | Реализация муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Нижняя Салда до 2020 года» | МБ | 52 417,224 | 50 336,165 | 7 183,158 | 14,27 | 13,70 |  |
| 53 |  | в том числе подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  | «Развитие жилищного хозяйства в городском округе Нижняя Салда на 2014- 2020 годы» | МБ | 1 231,000 | 1 307,005 | 1 307,004 | 100,00 | 106,17 | Средства направлены на оплату взносов за капитальный ремонт общего имущества муниципального жилищного фонда в Региональный фонд содействия капитальному ремонту (1 175,793 тыс. рублей), расчеты за проведенный ремонт муниципального жилого фонда (ремонт муниципальной квартиры ул.Уральская, д.12, кв.95) (32,216 тыс. рублей) и снос ветхого жилья (снос дома по ул. Фрунзе, д.46-98,995 тыс.рублей) |
| 55 |  | «Развитие благоустройства в городском округе Нижняя Салда на 2014- 2020 годы» | МБ | 6 933,700 | 7 133,700 | 5 582,578 | 78,26 | 80,51 | Произведены расчеты за электроэнергию и содержание уличного освещения (1 728,439 тыс. рублей); мероприятия по обеспечению населения бытовыми услугами (городская баня) (1 833,462 тыс. рублей); отлов бродячих собак (72,000 тыс. рублей); уборка несанкционированных свалок (308,192 тыс. рублей); погашена кредиторская задолженность 2015 года за содержание уличного освещения, обрезку деревьев (364,025 тыс. рублей), за санитарную уборку городского округа по муниципальному контракту на сумму1 200,000 тыс. рублей. |
| 56 |  | «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства в городском округе Нижняя Салда на 2014 - 2020 годы» | МБ | 3 598,386 | 1 317,327 | 125,327 | 9,51 | 3,48 | Денежные средства были направлены на разработку проектно-сметной документации для проведения работ по благоустройству городского округа (97,600 тыс. рублей) и изготовление рекламных щитов (27,727 тыс. рублей). |
| 57 |  | «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры городского округа Нижняя Салда на 2014 - 2020 годы» | МБ | 400,000 | 400,000 | 168,249 | 42,06 | 42,06 | Денежные средства направлены на погашение кредиторской задолженности прошлых лет за разработку проектно-сметной документации по ул. Кедровая. |
| 58 |  | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Нижняя Салда на 2014 – 2020 годы» | МБ | 270,000 | 193,995 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | Денежные средства запланированы на получение энергопаспортов в библиотеках города. Освоение денежных средств – 4 кв. 2016 года. |
| 59 |  | «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства для улучшения качества коммунальных услуг для населения городского округа Нижняя Салда» | МБ (безвоздм. поступления) | 39 984,138 | 39 984,138 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | Проводятся конкурсные процедуры на право заключения муниципального контракта на разработку проектно-сметной документации на проектирование наружного газопровода низкого давления на участках улиц: Фрунзе, Победы, Октябрьской революции, Металлургов, Заводская, Подбельского, Володарского, Стеклова, Энгельса, Волкова, Свердлова, Горького, пер. Январский, Ленина, Карла Маркса, Демьяна Бедного, Карла Либкнехта, Урицкого и на право заключение муниципального контракта на разработку проектно-сметной документации по объекту «Сооружения биологической очистки хозбытовых сточных вод, производительностью 6000 м3/сутки»; |
| 60 | 3.2.2. | Реализация муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа Нижняя Салда до 2020 года» |  | 52 702,000 | 53 970,973 | 9 290,518 | 17,21 | 17,63 |  |
| 61 |  |  | МБ | 22 702,000 | 23 970,973 | 9 290,518 | 38,76 | 40,92 |  |
| 62 |  |  | ОБ | 30 000,000 | 30 000,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |  |
| 63 |  | в том числе подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  | «Развитие дорожного хозяйства городского округа Нижняя Салда на 2014- 2020 годы» |  | 52 702,000 | 53 871,073 | 9 191,520 | 17,06 | 17,44 | Денежные средства направлены на содержание автомобильных дорог общего пользования (5 093,087 тыс. рублей), ), погашена кредиторская задолженность за зимнее содержание дорог - за расчистку дороги в с. Акинфиево, с. Медведево (63,399 тыс. рублей), зимнее содержание дорог ул. Ломоносова, Строителей, Фрунзе, Сакко и Ванцетти (49,500 тыс. рублей) и государственную экспертизу проектно-сметной документации по реконструкции улицы Фрунзе (1 044,990 тыс. рублей). Проводился капитальный ремонт автомобильных дорог, в том числе ямочный ремонт по ул. Фрунзе (99,980 тыс. рублей), ремонт участка автомобильной дороги по ул. Республиканская (2 700,000 тыс. рублей) и ремонт пешеходной дорожки по ул. Ломоносова, д.42 (99,999 тыс. рублей). |
| 65 |  |  | МБ | 22 702,000 | 23 871,073 | 9 191,520 | 38,50 | 40,49 |  |
| 66 |  |  | ОБ | 30 000,000 | 30 000,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |  |
| 67 |  | «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Нижняя Салда до 2020 года» | МБ | 0,000 | 99,900 | 98,998 | 99,10 | 0,00 | Денежные средства направлены на расчистку внутридворовых территорий (проездов) |
| 68 |  | Итого по главе 2, |  | 105 119,224 | 104 307,138 | 16 473,676 | 15,79 | 15,67 |  |
| 69 |  | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  | местный бюджет |  | 75 119,224 | 74 307,138 | 16 473,676 | 22,17 | 21,93 |  |
| 71 |  | областной бюджет |  | 30 000,000 | 30 000,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |  |
| 72 |  | Глава 3. Образование |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 3.3.1. | Реализация муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе Нижняя Салда до 2020 года» |  | 263 180,356 | 266 749,356 | 196 890,742 | 73,81 | 74,81 |  |
| 74 |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  |  | МБ | 104 511,603 | 104 511,603 | 71 430,350 | 68,35 | 68,35 |  |
| 76 |  |  | ОБ | 158 668,753 | 162 237,753 | 125 460,392 | 77,33 | 79,07 |  |
| 77 |  | в том числе подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 |  | «Развитие системы дошкольного образования в городском округе Нижняя Салда» |  | 85 312,805 | 66 533,713 | 48 958,117 | 73,58 | 57,39 |  |
| 79 |  |  | МБ | 28 403,805 | 26 212,213 | 17 192,617 | 65,59 | 60,53 | Денежные средства направлены на организацию предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержание детей в муниципальных образовательных учреждениях. |
| 80 |  | в том числе на оплату труда: |  |  |  | 9 758,359 |  |  | 56,76% от исполнения |
| 81 |  |  | ОБ | 56 909,000 | 40 321,500 | 31 765,500 | 78,78 | 55,82 | Обеспечение государственных гарантий в части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольного образовательных учреждений, средств обучения, игр, игрушек. |
| 82 |  | в том числе на оплату труда: |  |  |  | 29 225,613 |  |  | 92,00% от исполнения |
| 83 |  | «Развитие системы общего образования в городском округе Нижняя Салда» |  | 142 309,827 | 160 011,427 | 115 573,343 | 72,23 | 81,21 |  |
| 84 |  |  | МБ | 53 077,827 | 53 077,827 | 35 505,256 | 66,89 | 66,89 | Денежные средства направлены на создание условий для обучения детей в муниципальных образовательных учреждениях. |
| 85 |  | в том числе на оплату труда: |  |  |  | 20 523,405 |  |  | 57,80% от исполнения |
| 86 |  |  | ОБ | 89 232,000 | 106 933,600 | 80 068,087 | 74,88 | 89,73 | Денежные средства направлены на создание условий для обучения детей в муниципальных образовательных учреждениях, в обеспечение государственных гарантий в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, на приобретение учебников и учебных пособий, обеспечение питанием обучающихся. |
| 87 |  | в том числе на оплату труда: |  |  |  | 66 579,909 |  |  | 83,15% от исполнения |
| 88 |  | «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе Нижняя Салда» |  | 15 046,063 | 16 088,171 | 13 242,578 | 82,31 | 88,01 |  |
| 89 |  |  | МБ | 11 905,463 | 11 992,671 | 9 404,328 | 78,42 | 78,99 | Денежные средства направлены на организацию предоставления дополнительного образования детей в муниципальных учреждениях дополнительного образования, на организацию молодежной биржи (883,446 тыс. рублей), на организацию отдыха и оздоровления детей (1 700,097 тыс. рублей) и организация отдыха детей в каникулярное время (3 140,600 тыс. рублей) и на оплату труда работников учреждений дополнительного образования |
| 90 |  | в том числе на оплату труда: |  |  |  | 6 360,952 |  |  | 67,64% от исполнения |
| 91 |  |  | ОБ | 3 140,600 | 4 095,500 | 3 838,250 | 93,72 | 122,21 |  |
| 92 |  | в том числе на оплату труда: |  |  |  | 166,685 |  |  | 4,34% от исполнения |
| 93 |  | «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций городского округа Нижняя Салда» |  | 11 929,153 | 13 320,745 | 11 320,907 | 84,99 | 94,90 | Производилось погашение кредиторской задолженности за строительно-монтажные работы по ДОУ «Росинка». Денежные средства также были направлены на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные общеобразовательные организации |
| 94 |  |  | МБ | 2 542,000 | 3 933,592 | 3 032,352 | 77,09 | 119,29 |  |
| 95 |  |  | ОБ | 9 387,153 | 9 387,153 | 8 288,555 | 88,30 | 88,30 |  |
| 96 |  | «Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы образования в городском округе Нижняя Салда до 2020 года» | МБ | 7 582,508 | 7 495,300 | 4 495,797 | 59,98 | 59,29 | Обеспечение деятельности аппарата Управления образования и МКУ "ЦБ". |
| 97 |  | в том числе на оплату труда: |  |  |  | 3 655,275 |  |  | 81,30% от исполнения |
| 98 |  | Мероприятия по реализации комплексной программы «Уральская инженерная школа» |  | 1 000,000 | 3 300,000 | 3 300,000 | 100,00 | 330,00 | Денежные средства направлены на мероприятия по открытию и функционированию кабинета естественно-научного цикла в МАОУ ЦО № 7: проведен ремонт здания клуба "Эврика", закуплены 3D-принтеры и расходные материалы к нему, цифровая лаборатория, конструктор модульных станков, фрезерный станок и пр. |
| 99 |  |  | МБ | 1 000,000 | 1 800,000 | 1 800,000 | 100,00 | 180,00 |  |
| 100 |  |  | ОБ | 0,000 | 1 500,000 | 1 500,000 | 100,00 | 0,00 |  |
| 101 |  | Итого по главе 3, |  | 263 180,356 | 266 749,356 | 196 890,742 | 73,81 | 74,81 |  |
| 102 |  | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 |  | местный бюджет |  | 104 511,603 | 104 511,603 | 71 430,350 | 68,35 | 68,35 |  |
| 104 |  | областной бюджет |  | 158 668,753 | 162 237,753 | 125 460,392 | 77,33 | 79,07 |  |
| 105 |  | Глава 4.Физическая культура, спорт и молодежная политика" |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 3.4.1. | Реализация муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе Нижняя Салда до 2020 года» |  | 17 667,397 | 17 716,061 | 11 488,712 | 64,85 | 65,03 |  |
| 107 |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 |  |  | МБ | 17 667,397 | 17 628,861 | 11 401,512 | 64,68 | 64,53 |  |
| 109 |  |  | ОБ | 0,000 | 87,200 | 87,200 | 100,00 | 0,00 |  |
| 110 |  | в том числе подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 |  | «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Нижняя Салда» | МБ | 6 969,359 | 7 930,823 | 4 926,900 | 62,12 | 70,69 | Денежные средства направлены в соответствии с календарным планом на физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия различного уровня, а также на обеспечение деятельности МБУ «СОК». |
| 112 |  | в том числе на оплату труда: |  |  |  | 3 342,821 |  |  | 67,86% от исполнения |
| 113 |  | «Развитие инфраструктуры спортивных сооружений городского округа Нижняя Салда» | МБ | 1 800,000 | 800,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | Денежные средства запланированы на разработку проектно-сметной документации на строительство лыжной базы. Освоение 4 квартал 2016 года |
| 114 |  | «Развитие образования в сфере физической культуры и спорта в городском округе Нижняя Салда» |  | 6 837,977 | 6 909,477 | 5 016,600 | 72,60 | 73,36 | Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальном учреждении дополнительного образования спортивной направленности. Обеспечение деятельности МБУ ДОД "ДЮСШ". |
| 115 |  |  | МБ | 6 837,977 | 6 837,977 | 4 945,100 | 72,32 | 72,32 |  |
| 116 |  | в том числе на оплату труда: |  |  |  | 4 318,647 |  |  | 87,31% от исполнения |
| 117 |  |  | ОБ | 0,000 | 71,500 | 71,500 | 100,00 | 0,00 | Приобретены мячи футбольные, волейбольные, баскетбольные, шлем и лапа боксерские, футбольная форма (17 комплектов). |
| 118 |  | «Развитие потенциала молодежи в городском округе Нижняя Салда» | МБ | 55,500 | 55,500 | 30,000 | 54,05 | 54,05 | Денежные средства направлены на проведение мероприятий к Дню города и Дню молодежи. |
| 119 |  | «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе Нижняя Салда до 2020 года» | МБ | 1 966,061 | 1 966,061 | 1 474,512 | 75,00 | 75,00 | Обеспечение деятельности аппарата Управления молодежной политики и спорта и централизованной бухгалтерии |
| 120 |  | в том числе на оплату труда: |  |  |  | 1 273,792 |  |  | 86,39% от исполнения |
| 121 |  | «Патриотическое воспитание граждан городского округа Нижняя Салда» |  | 38,500 | 54,200 | 40,700 | 75,09 | 105,71 | Денежные средства направлены на приобретение атрибутики ко Дню Победы и Дню памяти и скорби. Так же средства направлены на организацию и проведение военно-спортивных игр (военно-спортивный лагерь для старшеклассников «Братишка») |
| 122 |  |  | МБ | 38,500 | 38,500 | 25,000 | 64,94 | 64,94 |  |
| 123 |  |  | ОБ | 0,000 | 15,700 | 15,700 | 100,00 | 0,00 |  |
| 124 |  | Итого по главе 4, |  | 17 667,397 | 17 716,061 | 11 575,912 | 65,34 | 65,52 |  |
| 125 |  | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 |  | местный бюджет |  | 17 667,397 | 17 628,861 | 11 488,712 | 65,17 | 65,03 |  |
| 127 |  | областной бюджет |  | 0,000 | 87,200 | 87,200 | 100,000 | 0,000 |  |
| 128 |  | Глава 5.Культура |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | 3.5.1. | Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе Нижняя Салда до 2020 года» | МБ | 26 205,000 | 26 243,536 | 18 216,919 | 69,41 | 69,52 |  |
| 130 |  | в том числе подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 |  | «Развитие деятельности культурно-досуговой сферы» | МБ | 14 957,900 | 14 957,900 | 10 175,530 | 68,03 | 68,03 | Денежные средства направлены на обеспечение деятельности МУ «Городской Дворец культуры им. В.И.Ленина», на проведение культурно-досуговых мероприятий, а также на ремонт малого зала и др. Расчеты за выполненные работы запланированы на IV квартал 2016 года; |
| 132 |  | в том числе на оплату труда: |  |  |  | 7 661,421 |  |  | 75,29% от исполнения |
| 133 |  | «Развитие музейной деятельности» | МБ | 1 969,740 | 2 008,276 | 1 411,600 | 70,29 | 71,66 | Денежные средства направлены на организацию деятельности Нижнесалдинского музея, приобретение и хранение музейных предметов и музейных коллекций, на оплату труда работников музея. |
| 134 |  | в том числе на оплату труда: |  |  |  | 1 258,641 |  |  | 89,16% от исполнения |
| 135 |  | «Развитие библиотечной деятельности» | МБ | 6 871,914 | 6 871,914 | 4 971,712 | 72,35 | 72,35 | Денежные средства направлены на организацию библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов, информатизацию муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов, приобретение компьютерного оборудования и лицензионного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети «Интернет», на оплату труда работников библиотек. |
| 136 |  | в том числе на оплату труда: |  |  |  | 4 452,982 |  |  | 89,57% от исполнения |
| 137 |  | «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе Нижняя Салда до 2020 года» | МБ | 2 405,446 | 2 405,446 | 1 658,077 | 68,93 | 68,93 | Обеспечение деятельности аппарата Управления культуры и централизованной бухгалтерии и на проведение городских мероприятий: день семьи, проводы зимы «Масленица», День защитника Отечества, День весны и труда - 1 Мая, День Победы – 9 Мая, День местного самоуправления, День России, День памяти и скорби, День защиты детей, День молодежи, День города и другие. |
| 138 |  | в том числе на оплату труда: |  |  |  | 1 126,660 |  |  | 67,95% от исполнения |
| 139 |  | Итого по главе 5, |  | 26 205,000 | 26 243,536 | 18 216,919 | 69,41 | 69,52 |  |
| 140 |  | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 |  | местный бюджет |  | 26 205,000 | 26 243,536 | 18 216,919 | 69,41 | 69,52 |  |
| 142 |  | Глава 6. Национальная безопасность |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | 3.6.1. | Реализация муниципальной программы «Развитие гражданской обороны, защиты населения и территории городского округа Нижняя Салда от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2020 годы» | МБ | 6 160,610 | 6 160,610 | 4 225,774 | 68,59 | 68,59 |  |
| 144 |  | в том числе подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 |  | «Гражданская оборона и предупреждение ЧС на территории городского округа Нижняя Салда на 2014-2020 годы» | МБ | 5 561,610 | 5 554,067 | 4 068,999 | 73,26 | 73,16 | Денежные средства направлены на оплату труда с начислениями работникам МКУ «ЕДДС» и на погашение кредиторской задолженности и оплату услуг радиосвязи. Заключен договор на аренду и эксплуатационно-техническое обслуживание оборудования центральной системы оповещения с ПАО «Ростелеком». |
| 146 |  | в том числе на оплату труда: |  |  |  | 3 463,136 |  |  | 85,11% от исполнения |
| 147 |  | «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа Нижняя Салда» | МБ | 599,000 | 606,543 | 156,775 | 25,85 | 26,17 | Денежные средства были направлены на приобретение плакатов, вывесок, листовок, брошюр для противопожарной пропаганды и агитации (105,000 тыс. рублей), на противопожарную опашку минерализованной полосой села Акинфиево, Медведево, Шайтанский рудник (41, 775 тыс.рублей).. |
| 148 |  | Итого по главе 6, |  | 6 160,610 | 6 160,610 | 4 225,774 | 68,59 | 68,59 |  |
| 149 |  | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 |  | местный бюджет |  | 6 160,610 | 6 160,610 | 4 225,774 | 68,59 | 68,59 |  |
| 151 |  | Глава 7. Природоохранные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | 3.7.1. | Реализация муниципальной программы «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории городского округа Нижняя Салда до 2020 года» | МБ | 1 417,150 | 1 417,150 | 740,721 | 52,27 | 52,27 |  |
| 153 |  | в том числе подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 |  | «Экологическая безопасность городского округа Нижняя Салда» | МБ | 228,150 | 228,150 | 10,196 | 4,47 | 4,47 | Денежные средства направлены на приобретение ГСМ, на приобретение материалов для проведения экологических акций «Зеленая весна», «Цветочный калейдоскоп» и другие. |
| 155 |  | «Развитие водохозяйственного комплекса в городском округе Нижняя Салда на 2014-2020 годы» | МБ | 835,000 | 835,000 | 619,355 | 74,17 | 74,17 | Обслуживание гидроузла. |
| 156 |  | «Организация использования и охраны лесов городского округа Нижняя Салда» | МБ | 354,000 | 354,000 | 111,170 | 31,40 | 31,40 | Оплачена кредиторская задолженность по муниципальному контракту с ООО "ПРОФИТ" по уборке городских лесов от захламленности. |
| 157 |  | Итого по главе 7, |  | 1 417,150 | 1 417,150 | 740,721 | 52,27 | 52,27 |  |
| 158 |  | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 |  | местный бюджет |  | 1 417,150 | 1 417,150 | 740,721 | 52,27 | 52,27 |  |
| 160 |  | Глава 8.Правоохранительная деятельность |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | 3.8.1. | Реализация муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городском округе Нижняя Салда до 2020 года» | МБ | 185,400 | 185,400 | 143,910 | 77,62 | 77,62 | Денежные средства направлены на обслуживание средств видеонаблюдения и установку видеокамер на МОУ Гимназия. |
| 162 | 3.8.2. | Реализация муниципальной программы «Гармонизация межнациональных отношений, профилактика экстремизма и терроризма на территории городского округа Нижняя Салда на 2015 - 2020 годы» | МБ | 220,000 | 220,000 | 219,885 | 99,95 | 99,95 | Денежные средства направлены на обеспечение дополнительными мерами антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов дошкольных образовательных учреждений (установка домофонов в МДОУ ДСКВ «Радуга» - ул.Уральская, д.52 – структурное подразделение "Солнышко"). |
| 163 |  | Итого по главе 8, |  | 405,400 | 405,400 | 363,795 | 89,74 | 89,74 |  |
| 164 |  | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 |  | местный бюджет |  | 405,400 | 405,400 | 363,795 | 89,74 | 89,74 |  |
| 166 |  | Итого по блоку 3, |  | 448 386,041 | 452 872,255 | 269 071,574 | 59,41 | 60,01 |  |
| 167 |  | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 |  | местный бюджет |  | 232 609,288 | 231 797,202 | 123 308,968 | 53,20 | 53,01 |  |
| 169 |  | областной бюджет |  | 207 189,753 | 212 175,553 | 140 155,314 | 66,06 | 67,65 |  |
| 170 |  | федеральный бюджет |  | 8 587,000 | 8 899,500 | 5 607,292 | 63,01 | 65,30 |  |
| 171 |  | ИТОГО по программе |  | 457 181,041 | 455 306,914 | 270 785,684 | 59,47 | 59,23 | в т.ч. на з/п - 159 513,023 от исполнения 58,91% |
| 172 |  | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 |  | местный бюджет |  | 234 404,288 | 234 231,861 | 125 023,078 | 53,38 | 53,34 | в т.ч. на з/п - 63 540,816 от исполнения 50,82% |
| 174 |  | областной бюджет |  | 207 189,753 | 212 175,553 | 140 155,314 | 66,06 | 67,65 | в т.ч. на з/п - 95 972,207 от исполнения 68,48% |
| 175 |  | федеральный бюджет |  | 8 587,000 | 8 899,500 | 5 607,292 | 63,01 | 65,30 |  |
| 176 |  | средства предприятий |  | 7 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |  |