ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

НИЖНЯЯ САЛДА

# Р Е Ш Е Н И Е

19.05.2016                                                                                                       № 64/5

О выполнении плана мероприятий

по финансированию и выполнению наказов избирателей

городского округа Нижняя Салда на 2016 год

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года            № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа Нижняя Салда, Положением о наказах избирателей депутатам Думы городского округа Нижняя Салда, утвержденным решением Думы городского округа Нижняя Салда от 17.10.2013 № 29/2, заслушав информацию  администрации городского округа Нижняя Салда, Дума городского округа Нижняя Салда

Р Е Ш И Л А :

1. Принять к сведению информацию о выполнении плана мероприятий по финансированию и выполнению наказов избирателей городского округа Нижняя Салда  (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Городской вестник плюс" и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.

Глава городского округа                                                                   Е.В. Матвеева

УТВЕРЖДЕНА

решением Думы

городского округа

Нижняя Салда

от 19.05.2016 № 64/5

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ И ВЫПОЛНЕНИЮ НАКАЗОВ

ИЗБИРАТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА НА 2016 ГОД

| № п/п | Адрес объекта | Номер избира тельного округа | Содержание наказа избирателей | Срок реализации наказа избирателей | Стоимость реализации наказа по мероприятиям, рублей и источник финансирования | Стоимость реализации наказа на 01.05.2016 г., руб. | Отметка о выполнении по состоянию на 01.05.2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Уральская, 10, 11 | 1 | Ремонт дворовой территории | 2016 г. | 2 200 000 | МБ | 0 | В рамках заключенного муниципального контракта в 2015 году на капитальный ремонт дворовых территорий по ул. Уральская с ООО УралДорТехнологии» выполнено основание, 1 слой дорожной одежды, бордюры и парковки. |
| 2 | Ул. Строителей | 2 | Ремонт внутриквартальной дороги Строителей, от Фрунзе до школы № 7 (второй этап) | 2016 г. | 600 000 | МБ | 0 | В связи с отсутствием решений по отводу грунтовых вод с ул. Фрунзе до окончания реконструкции указанной улицы и устройства примыкания к ул. Строителей, в настоящее время работы по ремонту дороги проводить нецелесообразно. Кроме этого, на данной внутриквартальной дороге необходимо произвести замену участка магистрального трубопровода ХВС. |
| 3 | Ул. Ломоносова 15, ул. Советская 6-8 | 3-4 | Устройство водоотводного лотка от ул. Ломоносова до ул. Гагарина | 2016 г. | 465 000, с учетом индекса инфляции стоимость составляет 512.793,1 | МБ | 512.793,1 | Объявлен электронный аукцион на право заключения муниципального контракта на устройство водоотводного лотка от ул. Ломоносова до ул. Гагарина на сумму 512.793,1 руб. 06.05.2016 года |
| 4 | Ул. Энгельса, Д. Бедного, Кузьмина, Пионеров | 3 4 5 | Ремонт дороги | 2016 г. | 1 125 000 | МБ | 107 000 | Работы по ремонту дорог по улицам Энгельса, Д. Бедного, Пионеров не выполнены. Дорога по ул. Кузьмина - ул. Терешковой - произведена отсыпка скальным грунтом в апреле 2016 года |
| 5 | Пл. Свободы | 4 | Содержание плотины (обслуживание гидроузла и охранной сигнализации). | 2016 г. | 835 000 | МБ | 337 249 | Заключен муниципальный контракт на обслуживание гидроузла в городском округе Нижняя Салда в 1 полугодии с МУП «Чистый город». Данный муниципальный контракт в стадии выполнения. |
| 6 | Ул.Фрунзе, 46, Энгельса, 5, Луначарского | 4 | Обеспечить приемлемый архитектурный вид города: аварийный дом Фрунзе 46, бывшее здание ГАИ, кинотеатр «Искра» | 2016г. | - | За счет внебюджетных средств | 0 | Собственник бывшего здания ГАИ (Здобняков О.Г.) за счет собственных средств производит капитальный ремонт. Согласно Градостроительному Кодексу РФ разрешения на капитальный ремонт не требуется. В настоящее время восстановлена кирпичная кладка цоколя стен, откосов оконных проемов и оштукатурена; вставлены пластиковые стеклопакеты (в настоящее время на 1 этаже окна разбиты). В настоящее время из 3 человек, зарегистрированных по ул. Фрунзе, 46, выявлено местонахождение 1 человека. В соответствии с письмом ММО МВД России «Верхнесалдинский» по выявлению местонахождения оставшихся 2-х человек информация отсутствует. Администрация городского округа Нижняя Салда планирует до 01.09.2016 года обратиться в Нижнесалдинский городской суд о признании вышеуказанных людей безвестно отсутствующих. В связи с невыполнением рекомендаций, выданных администрацией городского округа в 2015 году, администрацией городского округа Нижняя Салда выдано предписание № 3 от 18.05.2016 года собственнику здания бывшего кинотеатра «Искра» В.Н. Бойко - экранировать строительной сеткой фасад указанного здания, в срок до 30.06.2016 года. |
| 7 | Ул. М. Горького, К. Маркса Подбельского, Стеклова, Бажова, Т. Евсеева, Энгельса, Партизанская, Садовая, 1-го Мая | 4 | Освещение улиц и внутридворовых территорий | 2016г. | 350 000, | МБ | 299 405 руб. 06 коп 99 000 | Объявлен электронный аукцион на право заключения муниципального контракта на организацию наружного освещения улиц городского округа на сумму 299 405 руб. 06 коп. 06.05.2016 года. Договор на сумму 99 000 руб. на установку светильников на улицах Титова, Шульгина, Терешковой, пер. Строителей, в стадии заключения, планируемый срок исполнения – 30.06.2016 г. |
| 8 | Город Н.Салда | общие | Организация своевременного отлова собак | 2016г. | 90 200 | МБ | 40 000 | В рамках заключенного договора от 09.02.2016 года № 09022016 с ООО «Тагилспецтранс», произведен отлов 31 безнадзорного животного |
| 9 | Город Н.Салда | общие | Строительство бассейна | 2016г. | 732 000 (кредиторская задолженность) | МБ | 0 | Проектная документация на здание «Физкультурно-оздоровительного комплекса» находится на повторной государственной экспертизе в ГАУ СО «Управление государственной экспертизы». |
| ИТОГО | 6444 993,1 |  | 1395 447,16 |  |