АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

_______________                                                                                          № ____

г. Нижняя Салда

О подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод в 2020 году

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 года              № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», распоряжением Правительства Свердловской области от  17.12.2019 № 727-РП « О мерах      по подготовке и пропуску весеннего половодья и дождевых паводков                        в 2020 году» и  в целях обеспечения жизнедеятельности населения, устойчивого функционирования организаций, оперативного реагирования        по предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций           в период паводка и подготовки к пропуску половодья в 2020 году, администрация городского округа Нижняя Салда

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить состав противопаводковой подкомиссии комиссии          по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности городского округа  Нижняя Салда (приложение № 1).

2. Утвердить план мероприятий по безаварийному пропуску весенних паводковых вод на территории городского округа Нижняя Салда в 2020 году (приложение № 2).

3. Утвердить план действий при возникновении чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка на территории городского округа Нижняя Салда  (приложение № 3).

4. Постановление администрации городского округа Нижняя Салда         от 19.02.2019 г. № 95 «О мерах по подготовке к пропуску весеннего половодья в 2019 году» считать утратившим силу.

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Городской вестник плюс» и разместить на официальном сайте администрации городского округа Нижняя Салда.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю           за собой.

И.о. главы городского округа Нижняя Салда	                              С.Н. Гузиков

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации городского округа Нижняя Салда

от ______________ № _________

Состав

противопаводковой подкомиссии комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности городского округа  Нижняя Салда

| Председатель подкомиссии: |  |
| --- | --- |
| Гузиков С.Н. | - исполняющий обязанности главы городского округа Нижняя Салда; |
| Заместитель председателя подкомиссии: |  |
| Черкасов С.В. | - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, экологии и по работе с селами администрации городского округа Нижняя Салда; |
| Секретарь подкомиссии: |  |
| Исаков Д.В. | - директор муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты городского округа Нижняя Салда»; |
| Члены подкомиссии: |  |
| Абрамов Э.В. | - исполнительный директор общества с ограниченной ответственностью «Нижнесалдинский металлургический завод» (по согласованию); |
| Ракипов Г.Ф. | - главный энергетик акционерного общества «Научно-исследовательский институт машиностроения» (по согласованию); |
| Кузьминых О.А. | - начальник штаба по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям акционерного общества «Научно-исследовательский институт машиностроения» (по согласованию); |
| Селиванов М.Н. | - директор муниципального унитарного предприятия «Чистый город»; |
| Кутлинский А.П. | - старший государственный инспектор по маломерным судам Центра государственной инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, инспекторского участка г. Нижний Тагил (по согласованию); |
| Урванцев В.А. | - главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Нижнесалдинская центральная городская больница» (по согласованию); |
| Дукки К.В. | - начальник отделения управления федеральной службы безопасности России по Свердловской области в городе Верхней Салде (по согласованию); |
| Горелов А.Б. | - начальник пожарной части 20/12 государственного казенного пожарно-технического учреждения Свердловской области «Отряд противопожарной службы Свердловской области № 20» (по согласованию); |
| Бугаев Г.А. | - начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы Верхнесалдинского городского округа, городского округа Нижняя Салда (по согласованию); |
| Морозов А.Н. | - директор муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты Верхнесалдинского городского округа» (по согласованию); |
| Ищик В.П. | - начальник Верхнесалдинского отдела вневедомственной охраны-филиала Федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области»; |
| Ревус Л.О. | - начальник Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Медико-санитарная часть № 121 Федерального медико-биологического агентства России» (по согласованию); |
| Городилов Е.В. | - исполняющий обязанности начальника Нижнесалдинского района коммунальных энергетических сетей акционерного общества «Облкоммунэнерго» (по согласованию); |
| Панкратов А.И. | - начальник отделения полиции № 8 муниципального отдела министерства внутренних дел России «Верхнесалдинский» (по согласованию). |

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации городского округа Нижняя Салда

от _______________ № _______

План

мероприятий по безаварийному пропуску весенних паводковых вод

на территории городского округа Нижняя Салда в 2020 году

| № | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Проверить состояние дорог, мостов, водоотводных труб и других сооружений провести работы по очистке их от снега, мусора (переулок Строителей, переулок Добровольцев, улица Титова, переулок Коммунаров, улица Парижской Коммуны), при необходимости провести ремонт, а также очистить кюветы, ливневую канализацию, приемные колодцы | март 2020 г. | Муниципальное унитарное предприятие «Чистый город» (далее - МУП «Чистый город») |
| 2 | Проверить к началу паводкового периода состояние потенциальных источников загрязнения водных объектов, водозаборов, окружающей среды автозаправочной станции закрытого акционерного общества «Энергия», автозаправочной станции акционерного общества «Научно-исследовательский институт машиностроения», автозаправочной станции автоцеха филиала общества с ограниченной ответственностью «Нижнесалдинский металлургический завод», очистные сооружения, канализационные насосные станции, несанкционированные свалки | март 2020 г. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, экологии и работе с селами администрации городского округа Нижняя Салда, руководители предприятий, Нижнетагильское управление Роспотребнадзора по Свердловской области, МУП «Чистый город» |
| 3 | Обеспечить сохранность опор линий связи и электропередач | до 01 апреля 2020 г. | Нижнесалдинский район коммунальных энергетических сетей акционерного общества «Облкоммунэнерго» (далее - Нижнесалдинский РКЭС АО «Облкоммунэнерго») |
| 4 | Проверить состояние средств связи и оповещения в районах возможного подтопления | до 01 апреля 2020 г. | Нижнесалдинский РКЭС АО «Облкоммунэнерго», Муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты городского округа Нижняя Салда» (далее – МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Нижняя Салда») |
| 5 | Уточнить схему оповещения противопаводковой подкомиссии городского округа в рабочее и нерабочее время | до 15 марта 2020 г. | МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Нижняя Салда» |
| 6 | Разработать и распространить среди населения памятки по действиям при подтоплении (затоплении) жилых домов и надворных построек, с указанием номеров телефонов экстренных служб | до 15 марта 2020 г. | МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Нижняя Салда», пожарная часть 20/12 государственного казенного пожарно-технического учреждения Свердловской области «Отряд противопожарной службы Свердловской области № 20» (далее - ПЧ-20/12 ГКПТУ СО «ОПС СО № 20») |
| 7 | Опубликовать в городских газетах материалы отражающие ход подготовки к весеннему паводку и порядок действия населения при возникновении чрезвычайной ситуации или иной ситуации | ежемесячно | МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Нижняя Салда», государственное автономное учреждение печати Свердловской области «Городской вестник плюс», средства массовой информации |
| 8 | Организовать обход домов, попадающих в зону возможного затопления, с целью уточнения количества домов, фактического проживающего населения, инвалидов, детей. Наличие у граждан автомототранспорта. Провести разъяснительные беседы с вручением памяток по действиям в случае возникновения ЧС | до 15 марта 2020 г. | Отделение полиции № 8 муниципального отдела министерства внутренних дел России «Верхнесалдинский» (далее - ОеП № 8 МО МВД России «Верхнесалдинский»), МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Нижняя Салда» |
| 9 | Провести ревизию и подготовить к работе все плавательные средства, инвентарь и оборудование, необходимые при возможном затоплении | до 1 апреля 2020 г. | ПЧ-20/12 ГКПТУ СО «ОПС СО № 20», МУП «Чистый город», МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Нижняя Салда» |
| 10 | Провести контрольные замеры толщины льда на Нижнесалдинском водохранилище и на реке Салда | до 15 марта 2020 г. | ПЧ-20/12 ГКПТУ СО «ОПС СО № 20», отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа Нижняя Салда, МУП «Чистый город» |
| 11 | Организовать контроль за общественным порядком силами ОеП №8 МО МВД РФ «Верхнесалдинский» в районах возможного подтопления пер. Строителей, ул. Парижской Коммуны, ул. Горького и ул. Кузьмина на реке Салда, коллективный сад СМЗ № 4 | на время паводка | ОеП № 8 МО МВД России «Верхнесалдинский» |
| 12 | Рекомендовать обеспечить наличие запаса, на один месяц, хлорсодержащих реагентов для обеззараживания питьевой воды. | до 01 апреля 2020 г. | Общество с ограниченной ответственностью «Нижнесалдинский металлургический завод» (далее - ООО «НСМЗ»), акционерное общество «Научно-исследовательский институт машиностроения» (далее - АО «НИИМаш») |
| 13 | Организациям, имеющим автотранспорт и иную специальную технику быть в готовности выделить их для ликвидации возможных последствий паводка: -автобусы «ПАЗ»-2 ед., -автомобили с радиосвязью-2 ед., -ассенизационная машина – 1 ед., -бульдозер Т-170 – 1 ед., -экскаватор ЭО-3323 -1 ед., -самосвалы – 1 ед., -автогрейдер – 1 ед., -погрузчик К700 – 1 ед., -помпа для откачки воды -2 ед., -лодка надувная – 1 шт., -лодка весельная – 1 шт. | до 1 апреля 2020 г. | ОеП № 8 МО МВД России «Верхнесалдинский» ООО «НСМЗ», АО «НИИМаш», МУП «Чистый город», МУП«Салдаэнерго», Администрация городского округа Нижняя Салда, ПЧ-20/12 ГКПТУ СО «ОПС СО № 20», МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Нижняя Салда» |
| 14 | Создать запасы горюче-смазочных материалов для бесперебойной работы предприятий | на время закрытия дорог | руководители организаций и предприятий попадающих в зону подтопления |
| 15 | Вывезти из зон возможного подтопления оборудование и материальные ценности в безопасные от паводка места | до 1 апреля 2020 г. | руководители организаций и предприятий попадающих в зону подтопления |
| 16 | Провести предпаводковое обследование гидротехнических сооружений (далее - ГТС), водохранилищ с составлением актов | до 01 апреля 2020 г. | Собственники ГТС и организации их эксплуатирующие совместно с противопаводковой подкомиссией КЧС и ОПБ |
| 17 | Предоставить в МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Нижняя Салда» акты обследования ГТС. | до 14 апреля 2020 г. | Собственники ГТС и организации их эксплуатирующие совместно с противопаводковой подкомиссией КЧС и ОПБ |
| 18 | Обеспечить непрерывный мониторинг состояния ГТС Нижнесалдинского водохранилища на реке Салда. Ежедневно фиксировать состояние ГТС путём фото фиксации, обеспечить постоянный контроль уровня воды. | ежесуточно | МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Нижняя Салда», собственник ГТС и организации его эксплуатирующие |
| 19 | Обеспечить силы и средства, привлекаемые к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС в период весеннего паводка необходимым запасом материально-технических средств и средствами индивидуальной защиты для проведения АС и ДНР | на время паводка | ПЧ-20/12 ГКПТУ СО «ОПС СО № 20», МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Нижняя Салда» |
| 20 | Подготовить 50 мешков с инертными материалами для засыпки возможных прорывов дорог, плотины | до 1 апреля 2020 | АО «НИИМаш», МУП «Чистый город» |
| 21 | Обеспечить, в случае необходимости, эвакуацию населения из зон подтопления | на время паводка | Председатель эвакуационной комиссии |
| 22 | Обеспечить безопасность при перевозке населения из зон эвакуации, сохранности перевозимого имущества, поддержание порядка в местах эвакуации. При необходимости закрыть движение транспорта в местах, представляющих опасность | на время паводка | ОеП № 8 МО МВД России «Верхнесалдинский», МУП «Чистый город» |
| 23 | Руководителям пунктов временного размещения (согласно постановления администрации городского округа Нижняя Салда от 12.09.2019 № 603 «О создании пунктов временного размещения населения на территории городского округа Нижняя Салда») уточнить документацию у администрации пунктов временного размещения (далее - ПВР), провести тренировки по развертыванию ПВР | до 24 февраля 2020 г. | Управление образования администрации городского округа Нижняя Салда, АО «НИИМаш», Центр медицинской реабилитации «Турмалин», Администрация ПВР, МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Нижняя Салда» |
| 24 | Предусмотреть дополнительное количество койко-мест, резерв медикаментов перевязочных материалов для оказания пострадавшим медицинской помощи | по необходимости | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Нижнесалдинская центральная городская больница» (далее - ГБУЗ СО «Нижнесалдинская ЦГБ») |
| 25 | Обеспечить контроль проезда большегрузного транспорта по дорогам городского округа Нижняя Салда | на время паводка | ОеП № 8 МО МВД России «Верхнесалдинский» |
| 26 | При необходимости организовать пункты торговли и питания в местах временного размещения эвакуированного населения | на время паводка | Комбинат школьного питания |
| 27 | Провести смотр готовности сил и средств, привлекаемых к проведению аварийно-спасательных работ в зоне затопления | до 1 апреля 2020 г. | Председатель противопаводковой подкомиссии, руководители объектов экономики, участвующих в проведении спасательных работ в зоне подтопления |
| 28 | Проверить объекты, попадающие в зону возможного подтопления на предмет обеспечения пожарной безопасности | до 1 апреля 2020 г. | Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Верхнесалдинского городского округа, городского округа Нижняя Салда (далее - ОНД и ПР Верхнесалдинского ГО, ГО Нижняя Салда), ПЧ-20/12 ГКПТУ СО «ОПС СО № 20» |
| 29 | Подготовить постановление администрации городского округа об ограничении движения транспорта грузоподъемностью выше 10 тонн на территории городского округа. Обеспечить выдачу пропусков в исключительных случаях, согласно положения | до 1 апреля 2020 г. | Администрация городского округа Нижняя Салда |
| 30 | Организовать установку знаков ограничивающих проезд грузового автотранспорта | на время закрытия дорог | ОеП № 8 МО МВД России «Верхнесалдинский», МУП «Чистый город» |
| 31 | Обеспечить контроль за проездом грузового автотранспорта | на время закрытия дорог | ОеП № 8 МО МВД России «Верхнесалдинский» |
| 32 | В период весеннего закрытия дорог обеспечить аварийные бригады пропусками для проезда автотранспорта | на время половодья | Администрация городского округа, МУП «Чистый город» |
| 33 | Провести заседание противопаводковой подкомиссии | 1 квартал 2020 г. | Председатель противопаводковой подкомиссии |
| 34 | При необходимости скорректировать план мероприятий противопаводковой подкомиссии городского округа Нижняя Салда | По необходимости | Председатель и члены противопаводковой подкомиссии |
| 35 | Организовать проведение занятий с учащимися школ по правилам поведения на льду во время паводка | до 1 марта 2020 г. | Управление образования администрации городского округа Нижняя Салда, МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Нижняя Салда» |
| 36 | Обеспечить пожарную безопасность в зоне возможного подтопления и готовность сил и средств противопожарной службы к выполнению возложенных задач | до 1 апреля 2020 г. | ПЧ-20/12 ГКПТУ СО «ОПС СО № 20» |

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации городского округа Нижняя Салда

от _________________ № ______

План

действий при возникновении чрезвычайных ситуаций в период  весеннего половодья на территории  городского округа Нижняя Салда

| № п/п | Наименование проводимых действий | Время выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Уточнить обстановку возникшую на территории городского округа Нижняя Салда | Ч+0,15 |
| 2 | Собрать комиссию по ЧС и ПБ, довести обстановку, поставить задачи исполнителям | Ч+1,0 |
| 3 | Подготовить распоряжение на привлечение сил и средств для ликвидации ЧС | Ч+2,00 |
| 4 | Организовать работы по ликвидации ЧС: - спасение людей из зоны ЧС; - эвакуация населения из зоны ЧС; - эвакуация сельхозживотных из зоны ЧС; - вывоз материальных ценностей, фуража для скота в безопасное место; - размещение населения и сельхозяйственных животных после эвакуации; - медицинская помощь пострадавшему населению - ветеринарная помощь сельхозяйственных животным; - продовольственные и вещевое обеспечение населения, попавшего в зону ЧС; - организация оповещения и связи в зоны ЧС, информирование населения; - организация охраны общественного порядка в зоне ЧС; - организация работ по ликвидации ЧС; - организовать обмен информацией об обстановке на месте ЧС | немедленно по обстановке по обстановке при необходимости - немедленно - в период ликвидации ЧС - - по обстановке - |
| 5 | Определить масштабы последствий ЧС | После проведения первоочередных спасательных работ |
| 6 | Создать комиссию по определению последствий ЧС, составить акт разрушенных и поврежденных объектов | После проведения первоочередных спасательных работ |
| 7 | Определить величину прямого и косвенного ущерба, нанесенного городскому округу Нижняя Салда, чрезвычайной ситуацией | - |
| 8 | Представить донесение в Главное управление МЧС России по Свердловской области о размерах разрушений в результате ЧС | - |
| 9 | Представить материалы и расчеты, подтверждающие размеры причиненного ущерба, в Правительство Свердловской области | - |