ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

НИЖНЯЯ САЛДА

# Р Е Ш Е Н И Е

23.08.2016                                                                                                  № 68/3

О выполнении плана мероприятий

по финансированию и выполнению наказов избирателей

городского округа Нижняя Салда на 2016 год

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года            № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа Нижняя Салда, Положением о наказах избирателей депутатам Думы городского округа Нижняя Салда, утвержденным решением Думы городского округа Нижняя Салда от 17.10.2013 № 29/2, заслушав информацию  администрации городского округа Нижняя Салда, Дума городского округа Нижняя Салда

Р Е Ш И Л А :

1. Принять к сведению информацию о выполнении плана мероприятий по финансированию и выполнению наказов избирателей городского округа Нижняя Салда на 2016 год (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Городской вестник плюс" и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.

Глава городского округа                                                                   Е.В. Матвеева

Приложение

к решению Думы

городского округа

Нижняя Салда

От 23.08.2016 № 68/3

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ И ВЫПОЛНЕНИЮ НАКАЗОВ

ИЗБИРАТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА НА 2016 ГОД

| № п/п | Адрес объекта | Номер избира тельного округа | Содержание наказа избирателей | Срок реализации наказа избирателей | Стоимость реализации наказа по мероприятиям, рублей и источник финансирования | Стоимость реализации наказа на 01.07.2016 г., руб. | Отметка о выполнении по состоянию на 01.07.2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Уральская, 10, 11 | 1 | Ремонт дворовой территории | 2016 г. | 2 200 000 | МБ |  | В рамках заключенного муниципального контракта в 2015 году на капитальный ремонт дворовых территорий по ул. Уральская с ООО УралДорТехнологии» выполнено основание, 1 слой дорожной одежды, бордюры и парковки. Контракт расторгнут по соглашению сторон в объеме выполненных работ. |
| 2 | Ул. Строителей | 2 | Ремонт внутриквартальной дороги Строителей, от Фрунзе до школы № 7 (второй этап) | 2016 г. | 600 000 | МБ | 0 | В связи с отсутствием решений по отводу грунтовых вод с ул. Фрунзе до окончания реконструкции указанной улицы и устройства примыкания к ул. Строителей, в настоящее время работы по ремонту дороги проводить нецелесообразно. Кроме этого, на данной внутриквартальной дороге необходимо произвести замену участка магистрального трубопровода ХВС. |
| 3 | Ул. Ломоносова 15, ул. Советская 6-8 | 3-4 | Устройство водоотводного лотка от ул. Ломоносова до ул. Гагарина | 2016 г. | 465 000 | МБ | 0 | Проведен электронный аукцион на право заключения муниципального контракта на устройство водоотводного лотка от ул. Ломоносова до ул. Гагарина на сумму 301397,20 руб. 03.08.2016 года Срок выполнения мероприятия 30.09.2016 |
| 4 | Ул. Энгельса, Д. Бедного, Кузьмина, Пионеров | 3 4 5 | Ремонт дороги | 2016 г. | 1 500 000 | МБ | Факт 1 200 000 руб (ремонт грунтовых дорог) | Работы по ремонту дорог по улицам: Энгельса – отсыпка шлаковым щебнем – 160м3, исправление профиля – 2000м2 – 145026. Д. Бедного - не выполнено. Дорога по ул. Кузьмина - исправление профиля – 600м2. – 33099рублей Пионеров - отсыпка шлаковым щебнем – 200м3, исправление профиля – 900м2 – 93018рублей. Итого: 271143рублей. |
| 5 | Пл. Свободы | 4 | Содержание плотины (обслуживание гидроузла и охранной сигнализации). | 2016 г. | 835 000 | МБ | 337 249 +охрана гидроузла 15 229 руб итого 352 478 руб | Исполнен муниципальный контракт на обслуживание гидроузла в городском округе Нижняя Салда в 1 полугодии с МУП «Чистый город». Заключен муниципальный контракт на обслуживание гидроузла во 2 полугодии с МУП Чистый город». Данный муниципальный контракт в стадии выполнения. |
| 6 | Ул.Фрунзе, 46, Энгельса, 5, Луначарского | 4 | Обеспечить приемлемый архитектурный вид города: аварийный дом Фрунзе 46, бывшее здание ГАИ, кинотеатр «Искра» | 2016г. | - | За счет внебюджетных средств | 0 | Собственник бывшего здания ГАИ (Здобняков О.Г.) за счет собственных средств производит капитальный ремонт. Согласно Градостроительному Кодексу РФ разрешения на капитальный ремонт не требуется. В настоящее время восстановлена кирпичная кладка цоколя стен, откосов оконных проемов и оштукатурена; вставлены пластиковые стеклопакеты (в настоящее время на 1 этаже окна разбиты). В течение июня работы по восстановлению не производились В настоящее время из 3 человек, зарегистрированных по ул. Фрунзе, 46, выявлено местонахождение 3 человека. Нуждающихся в жилье – 1 чел. После постановки на учет и предоставления маневренного жилья в срок до 01.09.2016г. будет заключен договор на снос данного строения. В соответствии с письмом ММО МВД России «Верхнесалдинский» по выявлению местонахождения оставшихся 2-х человек информация отсутствует. Администрация городского округа Нижняя Салда планирует до 01.09.2016 года обратиться в Нижнесалдинский городской суд о признании вышеуказанных людей безвестно отсутствующих. В связи с невыполнением рекомендаций, выданных администрацией городского округа в 2015 году, администрацией городского округа Нижняя Салда выдано предписание № 3 от 18.05.2016 года собственнику здания бывшего кинотеатра «Искра» В.Н. Бойко - экранировать строительной сеткой фасад указанного здания, в срок до 30.06.2016 года. Экранирование не выполнено. Собственник планирует начало восстановительных работ в 2017 году. |
| 7 | Ул. М. Горького, К. Маркса Подбельского, Стеклова, Бажова, Т. Евсеева, Энгельса, Партизанская, Садовая, 1-го Мая | 4 | Освещение улиц и внутридворовых территорий | 2016г. | 570000, | МБ | 299 405 руб. 06 коп 99 000 | Исполнен муниципальный контракт на организацию наружного освещения улиц городского округа на сумму 299 405 руб. 06 коп. от 06.05.2016 года.: Установка светильников: ул.Партизанская – 2шт.,ул.Подбельского – 3шт., ул.Луначарского – 2шт., ул.Сакко и Ванцетти – 2шт., ул.Д.Бедного – 2шт. Замена ламп – Горького,26; Стеклова,17,37,83,103,135; Энгельса,58,40,15,13,62, Договор на сумму 99 000 руб. на установку светильников на улицах К.Маркса – 16 светильников; Титова, Шульгина, Терешковой, пер. Строителей – 14 светильников срок исполнения – 30.06.2016 г. |
| 8 | Город Н.Салда | общие | Организация своевременного отлова собак | 2016г. | 90 200 | МБ | Факт 72 000 руб | В рамках заключенного договора от 09.02.2016 года № 09022016 с ООО «Тагилспецтранс», произведен отлов 39 безнадзорного животного |
| 9 | Город Н.Салда | общие | Строительство бассейна | 2016г. | 732 000 (кредиторская задолженность) Ост 570 797 руб | МБ | 161 202 | Проектная документация на здание «Физкультурно-оздоровительного комплекса» находится на повторной государственной экспертизе в ГАУ СО «Управление государственной экспертизы». |
| ИТОГО | 6 444 993,1 |  | 2 184 085 |  |