График установки «умных» счетчиков с 02.12 по 06.12.2019гг.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Дата | Фидер | ТП | Л-№ | Улицы | Населенный пункт | Количество планируемых к подключению ПУ | Количество планируемых к подключению ПУ всего |
| 1 | 02.12.19 | СЕ-5 | 69 | Л-2 | КироваПер. ВосточныйМолодежнаяЛенинградская | ст. Северская | Кирова30,32,32аПер.Восточный1,3,5,7,9,11,11а,13,15,17,19,21,23Ленинградская43,45,47,49,51,53,55,59,57,61,63,65,67,69,71,73,75,77,79,81,83,8542,44,46а,48,50,52,54,56,58,60,62,64а,64,66,68а,68,70,72,74,74аМолодежная1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,39а2а,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,30,32,34,36,38,40 | 98 |
| 2 | 3.12.19 | СЕ-5 | 69 | Л-1,4 | ВосточнаяКирова | ст. Северская | Восточная8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,3,5,7,9,11,1315,17,19,21,23,25Восточная29,31,31а,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51,53,55,57,59,59а,63,65,6746,48,50,52,54,56,58,60,60а,62,64,66,66а,68,70,72,74,76Кирова55,57,59,61,63 | 81 |
| 3 | 04.12.19 | СЕ-5 | 69 | Л-3 | Пер.ВосточныйМолодежнаяКирова | ст. Северская | Кирова53,51,49,47,45,45а,43,43а,41Пер. Восточный4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,4629,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51,53Молодежная39а,41,41а,45,47,51,53,55,57,59,61,63,65,67,69,71,73,75,7742,44,46,44б,50,52,54,56а,56,58,60,62,б/н | 76 |
| 4 | 05.12.19 | СЕ-5 | 2813061636469129 |  |  | ст. Северская | Вывод ВЛ-10кВ СЕ-5:установка счетчиков ( наличие совместного подвеса) | 106 |
| 5 | 06.12.19 | СЕ-5 | 65 | Л-1 | КрестьянскаяНекрасоваЮбилейнаяМосковскаяВеселая | ст. Северская | Крестьянская72,77,75,73,71а,71,69а,69,67,65,63,61,59,62,магазин,58а,58,56,5452а,52,50а,50,48а,48,46,44,б/нМосковская59,63,65,67,69,71,73,75,77,79Веселая15,17,17,19,21,23,25,27,27а,29,31,33,33/2,33/1,35,35в,б/нНекрасова85,85а,87,89,91,93,95,97,99/1,99,б/н,86,84,82,80,78,76,74Юбилейная37,39,41,43,45,47,49,96,94,92,90,88,86,84,82,80а,80,78,76,74,72,70,68 | 96 |
|  | **Итого:** | **457** |